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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»

Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 марта 2021 года № 130
О внесении изменений в постановление администрации 

от 11 января 2021 года № 4 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» 
на 2021-2023 годы»
С целью уточнения показателей муниципальной программы «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2021-2023 годы», администрация постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 11 января 2021 года № 4 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2021-2023 годы»: 
1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2021-2023 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 1.

1.2. Паспорт Подпрограммы 1 «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» изложить в новой редакции согласно приложению 2.

1.3. В паспорте Подпрограммы 2 «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» изложить в следующей редакции раздел «Задачи подпрограммы», раздел «Финансовое обеспечение подпрограммы-всего, в том числе по годам реализации»:

	Задачи подпрограммы
	Содержание в надлежащем состоянии объектов благоустройства и благоустройство территории городского поселения, формирующих комфортную среду жизнедеятельности

	Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации
	Общий объем финансирования: 

74 465,59920 тыс.руб.

в том числе по годам реализации:

2021 год- 26 052,15720 тыс.руб.

2022 год- 23 732,07500 тыс.руб.

2023 год- 24 681,36700 тыс.руб.


1.4. Таблицу 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 3.

1.5. Таблицу 2 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях» изложить в новой редакции согласно приложению 4.

1.6. Таблицу 3 «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 5.

1.7. Таблицу 4 «Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 6.

1.8. Таблицу 5 «План реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 7.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских СМИ и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 Глава администрации                                                                          Д.Н. Садовников
	УТВЕРЖДЕНО

 постановлением администрации

МО «Город Пикалево»

	от 11 января 2021 года №4 
(в редакции постановления 

от 25 марта 2021 года № 130)

(приложение 1)




ПАСПОРТ

муниципальной программы МО «Город Пикалево»
«Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности  
в МО «Город Пикалево» на 2021-2023 годы
	 Полное наименование
	Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности  в МО «Город Пикалево» на 2021-2023 годы.

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее - ОЖКХ,ТиК).

	Соисполнители муниципальной программы
	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации. 

	Участники муниципальной программы
	Подрядные организации.

	Подпрограммы муниципальной программы
	Подпрограмма 1. «Развитие  коммунальной и  жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево»;

Подпрограмма 2.«Благоустройство территории МО «Город Пикалево».

	Цели муниципальной программы
	1.Развитие коммунальных систем, организация накопления твердых коммунальных отходов. 2.Обеспечение комфортности и привлекательности территории МО «Город Пикалево».

	Задачи муниципальной программы
	1.Газификация частного сектора и создание мест накопления твердых коммунальных отходов (площадки) 1-IV класса.

2.Содержание в надлежащем состоянии объектов  благоустройства и благоустройство территории городского поселения, формирующих комфортную среду жизнедеятельности.

	Сроки реализации муниципальной программы
	2021-2023 годы

	Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации
	Общий объем финансирования: 

89 058,22739 тыс.руб.

в том числе по годам реализации:

2021 год- 40 644,78539 тыс.руб.

2022 год- 23 732,07500 тыс.руб.

2023 год- 24 681,36700 тыс.руб.

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	1.Разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей газоснабжения в частном секторе МО «Город Пикалево», построенный распределительный газопровод и доля организованных мест накопления твердых коммунальных отходов от общей потребности.

2.Обеспечение работы систем уличного освещения, отсутствие несанкционированных свалок, установка детской площадки.


Приложение 2

к постановлению администрации 

МО «Город Пикалево»  

от 25 марта 2021 года № 130
ПОДПРОГРАММА1.

«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры 
в МО «Город Пикалево»
ПАСПОРТ

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	ОЖКХ,ТиК администрации

	Участники подпрограммы
	 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации, подрядные организации  

	Цели подпрограммы
	Развитие коммунальных систем, организация накопления твердых коммунальных отходов.

	Задачи подпрограммы
	Газификация частного сектора и создание мест накопления твердых коммунальных отходов (площадки) 1-IV класса.

	Сроки реализации подпрограммы
	2021-2023 годы

	Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации
	Общий объем финансирования: 

14 592,62819 тыс.руб.

в том числе по годам реализации:

2021 год- 14 592,62819 тыс.руб.

2022 год- 0,00000 тыс.руб.

2023 год- 0,00000 тыс.руб.

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	Разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей газоснабжения в частном секторе МО «Город Пикалево», построенный распределительный газопровод и доля организованных мест накопления твердых коммунальных отходов от общей потребности.


Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма включает в себя реализацию следующих основных мероприятий: получение возможности для подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения и обеспечение муниципальной функции по сбору твердых коммунальных отходов. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей газоснабжения в частном секторе МО «Город Пикалево», построенный распределительный газопровод и доля организованных мест накопления твердых коммунальных отходов от общей потребности.

Объем финансирования подпрограммы в 2021-2023 годах приведен в таблице 5.
Приложение 3
к постановлению администрации 

МО «Город Пикалево»  

от 25 марта 2021 года № 130
Таблица 1

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
	Показатели муниципальной программы (подпрограммы) 
	Задачи муниципальной программы (подпрограммы)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Подпрограмма 1. «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры 

в МО «Город Пикалево» 
	

	1.1.
	Основное мероприятие:

 Получение  возможности для  подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения
	Разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей газоснабжения в частном секторе МО «Город Пикалево», построенный распределительный газопровод
	Газификация частного сектора и создание мест накопления твердых коммунальных отходов (площадки) 1-IV класса.

	1.2.
	Основное мероприятие: 

Обеспечение реализации муниципальных функций по сбору твердых коммунальных отходов
	Доля организованных мест накопления твердых коммунальных отходов от общей потребности 
	

	2.
	Подпрограмма 2 . «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» 
	

	2.1.
	Основное мероприятие: 

Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства в соответствии с действующим законодательством 
	Доля обслуживаемых объектов уличного освещения находящихся в исправном состоянии ,оплата за потребленную электрическую энергию, площадь содержания объектов озеленения, количество деревьев / кустарников находящихся на содержании, отсутствие несанкционированных свалок, количество отремонтированных малых форм, находящихся на содержании, планировка территории для развития индивидуального жилищного строительства по адресу: г.Пикалево, пер.Тихий, акарицидная обработка кладбища, установка детской площадки
	Содержание в надлежащем состоянии объектов благоустройства и благоустройство территории городского поселения, формирующих комфортную среду жизнедеятельности


Приложение 4
к постановлению администрации 

МО «Город Пикалево»  

от 25 марта 2021 года № 130
Таблица 2

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях
	№ п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. измерения
	Значения показателей (индикаторов) <1>

	
	
	
	Базовый период (2020 год) 
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	Последний год реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Муниципальная программа «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры  и благоустройства, повышение энергоэффективности  в МО «Город Пикалево» на 2021-2023 годы»

	
	Подпрограмма 1.«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево»

	
	Основное мероприятие 1.1. Получение  возможности для подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения

	
	Мероприятие 1.1.1. Разработка проектно-сметной документации и строительство сетей газоснабжения

	1
	Разработка проектно-сметной документации по строительству сетей газоснабжения в частном секторе МО «Город Пикалево» 
	плановое значение
	Ед.
	1
	1
	0
	0
	0

	
	
	фактическое значение
	Ед.
	1
	0
	0
	0
	0

	2
	Построенный распределительный газопровод
	плановое значение
	п.м.
	X
	2,924
	0
	0
	0

	
	
	фактическое значение
	п.м.
	х
	0
	0
	0
	0

	
	Основное мероприятие 1.2. Обеспечение реализации муниципальных функций по сбору твердых коммунальных отходов

	
	Мероприятие 1.2.1. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

	3

3
	Доля организованных мест накопления твердых коммунальных отходов от общей потребности 
	плановое значение
	процент
	8
	8,9
	0
	0
	0

	
	
	фактическое значение
	процент
	8
	0
	0
	0
	0

	
	Подпрограмма 2.  «Благоустройство территории МО «Город Пикалево»

	
	Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства в соответствии с действующим законодательством

	
	Мероприятие 2.1.1.

Техническое обслуживание сетей наружного освещения

	4
	Доля обслуживаемых объектов уличного освещения находящихся в исправном состоянии
	плановое значение
	процент
	100
	100
	100
	100
	0

	
	
	фактическое значение
	процент
	100
	0
	0
	0
	0

	
	Мероприятие 2.1.2. Обеспечение уличным освещением

	4

5
	Оплата за потребленную электрическую энергию
	плановое значение
	процент
	100
	100
	100
	100
	0

	
	
	фактическое значение
	процент
	100
	0
	0
	0
	0

	
	Мероприятие 2.1.3.Содержание зеленых насаждений

	  6
	Площадь содержания объектов озеленения
	плановое значение
	М.кв.
	112331,76
	112331,76
	112331,76
	112331,76
	0

	
	
	фактическое значение
	М.кв.
	112331,76
	0
	0,
	0
	0

	7
	Количество деревьев / кустарников находящихся на содержании
	плановое значение
	ед/п.м.
	706/8800
	706/8800
	706/8800
	706/8800
	

	
	
	фактическое значение
	ед/п.м.
	706/8800
	0
	0
	0
	0

	
	Мероприятие 2.1.4.Санитарная очистка  и уличная уборка территории

	8
	Отсутствие

несанкционированных свалок 
	плановое значение
	ед
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	фактическое значение
	ед
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Мероприятие 2.1.5.Ремонт малых форм

	 9
	Количество отремонтированных малых форм, находящихся на содержании
	плановое значение
	ед
	124
	124
	124
	124
	0

	
	
	фактическое значение
	ед
	124
	0
	0
	0
	0

	
	Мероприятие 2.1.6.Прочие мероприятия по благоустройству

	10
	Планировка территории для развития индивидуального жилищного строительства по адресу:г.Пикалево, пер.Тихий
	плановое значение
	м.кв.
	0
	6142
	0
	0
	0

	
	
	фактическое значение
	м.кв.
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Акарицидная обработка кладбища
	плановое значение
	м.кв.
	210594
	210594
	210594
	210594
	0

	
	
	фактическое значение
	м.кв.
	210594
	0
	0
	0
	0

	
	Мероприятие 2.1.7. по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Ленинградской области



	
12
	Установка детской площадки 
	плановое значение
	ед
	15
	1
	0
	0
	0

	
	
	фактическое значение
	ед.
	15
	0
	0
	0
	0


Приложение 5
к постановлению администрации 

МО «Город Пикалево»  

от 25 марта 2021 года № 130
Таблица 3
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Определение показателя 
	Временные характеристики 
	Алгоритм формирования (формула) показателя и методические пояснения 
	Метод сбора  и индекс формы отчетности
	Объект и единица наблюдения 
	Охват совокупности 
	Ответственный за сбор данных по показателю

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Разработка проектно-сметной документации по строительству сетей газоснабжения в частном секторе МО «Город Пикалево» 

	ед.
	Показатель разработки ПСД на строительство сетей газоснабжения МО «Город Пикалево» от запланированного финансового обеспечения 

по факту
	Показатель на дату (конец года)
	Данные формируются на основании отчета  ОУМИ
	Периодическая отчетность
	ОУМИ 
	Сплошное наблюдение
	

	2
	Построенный распределительный газопровод
	П.м.
	Показатель количества построенных сетей газоснабжения
	Показатель на дату (конец года)
	Данные формируются на основании отчета  ОУМИ
	Периодическая отчетность
	ОУМИ 
	Сплошное наблюдение
	

	3
	Доля организованных мест накопления твердых коммунальных отходов от общей потребности
	процент
	Показатель доли созданных мест по сбору отходов от общей потребности в количестве мест (45ед.)
	Показатель на дату (конец года)
	Данные формируются на основании отчета  ОЖКХ, Т и К
	Периодическая отчетность
	ОЖКХ,ТиК, 
	Сплошное наблюдение
	

	4
	Доля обслуживаемых объектов уличного освещения находящихся в исправном состоянии
	процент
	Показатель объектов уличного освещения находящихся в исправном состоянии на конец планового периода (2205 ед.)
	Показатель на дату (конец года)
	Данные формируются на основании отчета  ОЖКХ, Т и К
	Периодическая отчетность
	ОЖКХ,ТиК, 
	Сплошное наблюдение
	

	5
	Оплата за  потребленную электрическую энергию
	процент
	Показатель процента произведенных расходов за потребленную электрическую энергию от начисленных расходов 
	Показатель на дату (конец года)
	Данные формируются на основе отчетов

ОЖКХ, Т и К
	Периодическая отчетность
	ОЖКХ,ТиК
	Сплошное наблюдение
	

	6
	Площадь содержания объектов озеленения
	М.кв.
	Показатель площади содержания объектов озеленения
	Показатель на дату (конец года)
	Данные формируются на основе отчетов

ОЖКХ, Т и К
	Периодическая отчетность
	ОЖКХ,ТиК
	Сплошное наблюдение
	

	7
	Количество деревьев /кустарников находящихся на содержании
	Ед./п.м
	Показатель количества обслуживания деревьев и кустарников находящихся на содержании
	Показатель на дату (конец года)
	Данные формируются на основе отчетов

ОЖКХ, Т и К
	Периодическая отчетность
	ОЖКХ,ТиК
	Сплошное наблюдение
	

	8
	Отсутствие

несанкционированных свалок 
	ед
	Показатель количества  неубранных несанкционированных свалок
	Показатель на дату (конец года)
	Данные формируются на основе отчетов

ОЖКХ, Т и К,
	Периодическая отчетность
	Территория МО,

ОЖКХ,ТиК
	Сплошное наблюдение
	

	9
	Количество отремонтированных малых форм, находящихся на содержании
	Ед.
	Показатель количества малых форм фактически отремонтированных (замененых) нарастающим итогом от начала планируемого периода
	Показатель на дату (конец года)
	Данные формируются на основе отчетов

ОЖКХ, Т и К,
	Периодическая отчетность
	Территория МО,

ОЖКХ,ТиК
	Сплошное наблюдение
	

	10
	Планировка территории для развития индивидуального жилищного строительства по адресу:г.Пикалево, пер.Тихий
	М. кв.
	Площадь благоустроенной территории  для проезда к домам индивидуального жилищного строительства 
	Показатель на дату (конец года)
	Данные формируются на основе отчетов

ОЖКХ, Т и К, ОО
	Периодическая отчетность
	Территория МО,

ОУМИ
	Сплошное наблюдение
	

	11
	Акарицидная обработка кладбища
	м.кв.
	Количество обработанной площади от клещей
	Показатель на дату (конец года)
	Данные формируются на основе отчетов

ОЖКХ, Т и К,
	Периодическая отчетность
	Территория МО,

ОЖКХ,ТиК
	Сплошное наблюдене
	

	12
	Установка детской площадки 
	ед
	Количество установленных детских площадок
	Показатель на дату (конец года)
	Данные формируются на основе отчетов

ОО,
	Периодическая отчетность
	Территория МО,

ОО
	Сплошное наблюдене
	


Приложение 6

к постановлению администрации 

МО «Город Пикалево»  

от 25 марта 2021 года № 130
Таблица 4
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

	№ п/п
	Вид нормативного правового акта
	Основные положения правового акта
	Ответственный исполнитель и соисполнители
	Ожидаемые сроки принятия (квартал, год)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Подпрограмма 1«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» 

	1.1
	Основное мероприятие 1.1. Получение  возможности для подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения

	
	Распоряжение

администрации
	Утверждение проектно-сметной документации МО «Город Пикалево»
Утверждение документации по определению подрядчика (исполнителя, поставщика)
	Отдел по управлению муниципальным имуществом
	В течение года

	1.2
	Основное мероприятие 1.2. Обеспечение реализации муниципальных функций по сбору твердых коммунальных отходов

	
	Распоряжение

администрации
	Утверждение документации по определению подрядчика (исполнителя, поставщика)
	ОЖКХ, Т и К
	В течение года

	2
	Подпрограмма 2 «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» 

	2.1.
	Основное мероприятие 3. 1.Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства  в соответствии 

с действующим  законодательством

	
	Распоряжение

администрации
	Утверждение документации по определению подрядчика (исполнителя, поставщика)
	ОЖКХ, Т и К,

Отдел по управлению муниципальным имуществом
	В течение года


Приложение 7
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МО «Город Пикалево»  

от 25 марта 2021 года № 130
Таблица 5
План реализации муниципальной программы
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Годы реализации
	Оценка расходов  (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)

	
	
	
	Всего
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет Ленинградской области
	Местный бюджет
	Прочие источники финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности  в МО «Город Пикалево» на 2021-2023 годы»
	ОЖКХ,ТиК,  ОУМИ,

ОО
	2021
	40 644,78539
	0,00000
	12244,000
	28 400,78539
	0,00000

	
	
	2022
	23 732,07500
	0,00000
	0,00000
	23 732,07500
	0,00000

	
	
	2023
	24 681,36700
	0,00000
	0,00000
	24 681,36700
	0,00000

	Всего по муниципальной программе
	 
	2021-2023
	89 058,22739
	0,00000
	12244,00000
	76814,22739
	0,00000

	Подпрограмма 1
«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» 
	ОЖКХ, Т и К, ОУМИ


	2021
	14 592,62819
	0,00000
	11 764,00000
	2828,62819
	0,00000

	
	
	2022
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2023
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	Итого
	14 592,62819
	0,00000
	11 764,00000
	2 828,62819
	0,00000

	Основное мероприятие 1.1.
Получение  возможности для подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения
	ОУМИ 
	2021
	13 724,22314
	0,00000
	11 764,00000
	1 960,22314
	0,00000

	Мероприятие 1.1.1. Разработка проектно-сметной документации и строительство сетей газоснабжения
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2022
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2023
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	Итого
	13 724,22314
	0,00000
	11 764,00000
	1 960,22314
	0,00000

	Основное мероприятие 1.2. Обеспечение реализации муниципальных функций по сбору твердых коммунальных отходов
	ОЖКХ,Тик
	2021
	868,40505
	0,00000
	0,00000
	868,40505
	0,00000

	
	
	2022
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2023
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Мероприятие 1.2.1. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
	
	Итого
	868,40505
	0,00000
	0,00000
	868,40505
	0,00000

	    Подпрограмма 2

«Благоустройство территории МО «Город Пикалево» Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства в соответствии с действующим законодательством
	ОЖКХ, Т и К, ОО, ОУМИ 
	2021
	26 052,15720
	0,00000
	480,00000
	25 572,15720
	0,00000

	
	
	2022
	23 732,07500
	0,00000
	0,00000
	23 732,07500
	0,00000

	
	
	2023
	24 681,36700
	0,00000
	0,00000
	24 681,36700
	0,00000

	
	
	Итого
	74 465,59920
	0,00000
	480,00000
	73 985,59920
	0,00000

	Мероприятие 2.1.1.

Техническое обслуживание сетей наружного освещения
	ОЖКХ,Т и К
	2021
	1019,80000
	0,00000
	0,00000
	1019,80000
	0,00000

	
	
	2022
	1050,40000
	0,00000
	0,00000
	1050,40000
	0,00000

	
	
	2023
	1092,916000
	0,00000
	0,00000
	1092,916000
	0,00000

	
	
	Итого
	3 163,11600
	0,00000
	0,00000
	3 163,11600
	0,00000

	Мероприятие 2.1.2.          Обеспечение уличным освещением
	ОЖКХ, Т и К
	2021
	15 240,43303
	0,00000
	0,00000
	15 240,43303
	0,00000

	
	
	2022
	14 953,73500
	0,00000
	0,00000
	14 953,73500
	0,00000

	
	
	2023
	15 551,88400
	0,00000
	0,00000
	15 551,88400
	0,00000

	
	
	Итого
	45 746,05203
	0,00000
	0,00000
	45 746,05203
	0,00000

	Мероприятие 2.1.3.

Содержание зеленых насаждений
	ОЖКХ, Т и К
	2021
	3 585,80397
	0,00000
	0,00000
	3 585,80397
	0,00000

	
	
	2022
	2 619,65600
	0,00000
	0,00000
	2 619,65600
	0,00000

	
	
	2023
	2 724,44200
	0,00000
	0,00000
	2 724,44200
	0,00000

	
	
	Итого
	8 929,90197
	0,00000
	0,00000
	8 929,90197
	0,00000

	Мероприятие 2.1.4.

Санитарная очистка  и уличная уборка территории
	ОЖКХ, Т и К
	2021
	4 592,75704
	0,000
	0,000
	4 592,75704
	0,00000

	
	
	2022
	4 579,95200  
	0,000
	0,000
	4 579,95200  
	0,00000

	
	
	2023
	4 762,60000
	0,000
	0,000
	4 762,60000
	0,00000

	
	
	Итого
	13 935,30904
	0,00000
	0,00000
	13 935,30904
	0,00000

	Мероприятие 2.1.5.

Ремонт малых форм
	ОЖКХ, Т и К
	2021
	288,30000
	0,000
	0,000
	288,30000
	0,00000

	
	
	2022
	299,83200
	0,000
	0,000
	299,83200
	0,00000

	
	
	2023
	311,82500
	0,000
	0,000
	311,82500
	0,00000

	
	
	Итого
	899,95700
	0,00000
	0,00000
	899,95700
	0,00000

	Мероприятие 2.1.6.

Прочие мероприятия по благоустройству
	ОЖКХ, Т и К
	2021
	819,80000
	0,000
	0,000
	819,80000
	0,00000

	
	
	2022
	228,50000
	0,000
	0,000
	228,50000
	0,00000

	
	
	2023
	237,70000
	0,000
	0,000
	237,70000
	0,00000

	
	
	Итого
	1 286,00000
	0,00000
	0,00000
	1 286,00000
	0,00000

	Мероприятие 2.1.7. по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Ленинградской области
	ОО,  ОУМИ
	2021
	505,26316
	0,000
	480,00000
	25,26316
	0.00000

	
	
	2022
	0,00000
	0,000
	0,000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2023
	0,00000
	0,000
	0,000
	0,00000
	0,00000

	
	
	Итого
	505,26316
	0,000
	480,000
	25,26316
	0,0000


2

