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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»

Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 декабря 2018 года № 625
Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 14 и 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Пикалево», утвержденного постановлением администрации МО «Город Пикалево» от 27 декабря 2013 года №606 ( в редакции постановления администрации от 15 января 2018 года №8), администрация постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности   в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских СМИ и  на официальном сайте МО «Город Пикалево».
3. Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации                                             Е.А. Соловьева
	УТВЕРЖДЕНО

 постановлением администрации

МО «Город Пикалево»

	от 20 декабря 2018 года № 625
(приложение)


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры  и благоустройства, повышение энергоэффективности  

в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы
ПАСПОРТ

муниципальной программы МО «Город Пикалево»
«Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры  и благоустройства, повышение энергоэффективности  
в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы
	 Полное наименование
	Муниципальная программа «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры  и благоустройства, повышение энергоэффективности  в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее-ОЖКХ,ТиК)

	Соисполнители муниципальной программы
	Отдел экономики администрации 

	Участники муниципальной программы
	подрядные организации,  МУ ФОК г.Пикалево, МКУ «Центр АХО», МУК ДК г.Пикалево


	Подпрограммы муниципальной программы
	Подпрограмма 1. «Развитие  коммунальной и  жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево»;

Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево»;

Подпрограмма 3.«Благоустройство территории МО «Город Пикалево».

	Цели муниципальной программы
	1.Повышение уровня газоснабжения МО «Город Пикалево».

2.Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов (далее ТЭР) за счет реализации энергосберегающих мероприятий.
 3.Обеспечение комфортности и привлекательности территории МО «Город Пикалево».

	Задачи муниципальной программы
	1.Получение  возможности для подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

2.Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий бюджетного сектора. 
3.Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства в соответствии с действующим законодательством.

	Сроки реализации муниципальной программы
	2019-2021 годы

	Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации
	Общий объем финансирования: 

56 882,69500 тыс.руб.

в том числе по годам реализации:

2019год- 18 128,40500 тыс.руб.

2020год- 18 944,43000 тыс.руб.

2021год- 19 809,86000 тыс.руб.

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	1.Разработка проектно-сметной документации по строительству сетей газоснабжения МО «Город Пикалево».

2.Сокращение потребления электроэнергии в бюджетных учреждениях.

3.Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства в соответствие с действующим законодательством в области благоустройства территорий, дорожной деятельности и экологической безопасности


1.Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития жилищно-коммунального хозяйства в МО «Город Пикалево»

Система жилищно-коммунального хозяйства ( далее –ЖКХ) МО «Город Пикалево» представлена жилыми и общественными зданиями, эксплуатационными, ремонтно-строительными, энергетическими и другими организациями, составляющими сложную социально-экономическую систему, от результативности функционирования которой зависит развитие  объектов и состояние среды обитания жителей муниципального образования. ЖКХ города - это самостоятельная сфера, основной целью функционирования которой является удовлетворение потребностей населения и организаций в услугах, обеспечивающих нормальные условия жизни и работы.

Жилищно-коммунальный комплекс МО «Город Пикалево» состоит из 8 предприятий, разной организационно-правовой формы, оказывающих населению более 8 видов основных ЖКУ: водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление, управление многоквартирными домами, содержание многоквартирных домов, газоснабжение, вывоз мусора.
Жилищный фонд составляет  854 жилых домов (543,2 тыс. кв.м), в том числе 209 многоквартирных дома.

Инженерная  инфраструктура МО «Город Пикалево» составляет:

-       тепловые сети 75,4 км;

-       сбор и вывоз ТБО 43,8 тыс. т. в год
Данные о состоянии ЖКХ в МО «Город Пикалево» в концентрированном виде показывают, что отрасль находится в системном кризисе.

По официальным данным нарастание физического износа основных фондов ЖКХ составляет 3-5% в год. 

В 1998-2003 годах на территории МО «Город Пикалево» активно реализовалась областная программа «Газификация Ленинградской области». В рамках данной программы производились масштабные работы по строительству наружных, фасадных газопроводов среднего и низкого давления, было газифицировано 66 многоквартирных домов- 985 квартир.

 В настоящее время остаются не газифицированными жилые зоны: Обрино, Новая деревня, Гузеево, Новли,  Станция Пикалево, частный сектор в черте города.

Поэтому крайне необходимым представляется определение перспектив развития данных зон, в соответствии с разработанной Схемой газоснабжения МО «Город Пикалево».  

С целью решения вышеназванной проблемы в рамках муниципальной  программы предлагается реализация подпрограммы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево».
На сегодняшний день энергоэффективность и энергосбережение входят 

в пять стратегических направлений приоритетного технологического развития, названных Президентом Российской Федерации.
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево» направлена на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 года N 261 ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесений изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в учреждениях бюджетной сферы МО «Город Пикалево»: МУ ФОК г.Пикалево, МКУ «Центр АХО», МУК ДК г.Пикалево.


В настоящее время в учреждениях не в полном объеме проведены работы по замене ламп накаливания и низкоэффективных ламп, которые потребляют большое количество электрической энергии, на светодиодные. Это вызывает высокие расходы на потребляемую электроэнергию. Замена ламп накаливания и низкоэффективных ламп является базовым энергосберегающим мероприятием. 
Проблема благоустройства  территории муниципального образования  является одной из насущных и требующей каждодневного внимания.

В общем комплексе мероприятий по благоустройству муниципального образования важное значение имеют работы по сбору и вывозу отходов, нерегулярное удаление которых нарушают внешний вид жилого массива и санитарно-гигиенические нормы, содержание объектов озеленения (снос аварийных и обрезка утративших декоративную ценность деревьев, вырезка поросли у деревьев, побелка стволов,  цветочное оформление), ремонт объектов благоустройства территорий общего пользования (скамеек, информационных щитов, малых архитектурных форм, ограждений и указателей городских адресов, урн, лестниц, осуществление работ по текущему ремонту воинского захоронения (обелиска), содержанию городского кладбища, согласно требований санитарно-гигиенических норм, обеспечение бесперебойной работы сетей уличного освещения. 
Кроме того, очень остро стоит вопрос обустройства наружного освещения на улицах  и во дворах многоквартирных домов муниципального образования.
Общая протяженность сетей уличного освещения МО «Город Пикалево» составляет 54,5 км, функционирует более 1400 светильников уличного освещения, в том числе в 2018 году в жилых зонах «Станция Пикалево», «Новли» 26 ед. светильников заменены на светодиодные. Продолжительность освещения территории муниципального образования составляет 1381,716 тыс. часов в год.
С целью решения вышеперечисленных проблем в рамках муниципальной программы предлагается реализация подпрограммы  «Благоустройство территории МО «Город Пикалево».

Концепция решения проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства МО «Город Пикалево» основывается на программно-целевом методе и состоит в реализации в период с 2019 по 2021 год муниципальной программы «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево», которая включает вышеперечисленные подпрограммы, нацеленные на реализацию комплекса мероприятий.

            К рискам, которые могут оказать влияние на решение поставленных в муниципальной  программе и ее подпрограммах задач, относятся:

 макроэкономические риски, обусловленные влиянием изменения состояния финансовых рынков и деловой активности, которое может отразиться на объемах выделяемых бюджетных средств;

 риски, связанные с отказом от разработки или задержкой разработки новых правовых актов и внесения изменений в действующие нормативные правовые акты;

 неэффективность организации и управления процессом реализации положений основных мероприятий муниципальной программы;

 неэффективное использование бюджетных средств;

 недостаток денежных средств бюджета МО «Город Пикалево» на реализацию мероприятий муниципальной программы;

 отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе реализации муниципальной программы.

Управление рисками муниципальной программы и ее подпрограмм будет осуществляться на основе:

- разработки и внедрения эффективной системы контроля реализации муниципальной программы и ее подпрограмм, а также эффективного использования бюджетных средств;

- проведения регулярной оценки результативности и эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы;

- реализации предупредительных мер в виде заблаговременного проведения всех необходимых работ, подписания меморандумов о взаимодействии сторонами для согласования планов проведения работ, введения штрафных санкций за нарушение договорных обязательств;

- оперативного реагирования путем внесения изменений в муниципальную программу и/или ее подпрограмму, снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей.
Реализация мероприятий программы даст возможность в дальнейшем строительства сетей газораспределения в частном секторе, снизит расходы потребления электроэнергии в учреждениях бюджетного сектора, обеспечит эксплуатацию объектов внешнего благоустройства в соответствии с действующим законодательством в области благоустройства территорий, дорожной деятельности и экологической безопасности.
2.Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

К числу приоритетных задач  органов местного самоуправления в сфере развития жилищно-коммунального комплекса, энергосбережения, благоустройства,  в соответствии с  социально-экономическим развитием МО «Город Пикалево» Бокситогорского района до 2021 года отнесены:

обеспечение бесперебойного коммунального обслуживания населения;

экономия энергоресурсов;

обеспечение в границах города  электро-, тепло-, газоснабжения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
обеспечение сбора и вывоза твердых коммунально-бытовых отходов;
благоустройство территорий массового отдыха населения.

3. Цели, задачи, ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы
Стратегической целью реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры  и благоустройства, повышение энергоэффективности  в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы» является решение  стратегических задач развития систем  коммунальной инфраструктуры для удовлетворения потребностей населения и организаций, улучшение экологической ситуации на территории МО «Город Пикалево».
      Целями муниципальной программы являются:

повышение уровня газоснабжения МО «Город Пикалево»;
обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов (далее ТЭР) за счет реализации энергосберегающих мероприятий;
обеспечение комфортности и привлекательности территории МО «Город Пикалево».
Задачи муниципальной программы:
получение  возможности для подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения;

повышение энергетической эффективности систем освещения зданий бюджетного сектора;

обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства в соответствии с действующим законодательством.

Срок реализации муниципальной программы 2019-2021 годы, без разделения на этапы.

Ожидаемые результаты муниципальной программы:

Разработка проектно-сметной документации по строительству сетей газоснабжения МО «Город Пикалево».

Сокращение потребления электроэнергии в бюджетных учреждениях.

         Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства в соответствие с действующим законодательством в области благоустройства территорий, дорожной деятельности и экологической безопасности.
3.1. Подпрограммы муниципальной программы. 
Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» направлена на обеспечение нормативного предоставления коммунальных услуг теплоснабжения, горячего водоснабжения потребителю, то есть бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг
Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево» направлена на внедрение ресурсосберегающих технологий  в сферу ЖКХ, приведение в соответствие с законодательством энергетических паспортов муниципальных предприятий.
Подпрограмма 3. «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» направлена на обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства в соответствие с действующим законодательством и повышение комфортности проживания жителей муниципального образования.
Описание мероприятий подпрограмм раскрыто в соответствующей подпрограмме.

4. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы.

Информация о достижении показателей в разрезе мероприятий, а также по годам реализации муниципальной программы представлена в таблице 2 приложения к постановлению.

5.Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы.

 Информация представлена в таблице 3 приложения к постановлению.

6.Сведения об основных мерах правового регулирования.

Информация представлена в таблице 4 приложения к постановлению.

7. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

Информация о ресурсном обеспечении  муниципальной программы за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и иных источников финансирования в разрезе мероприятий, а также по годам реализации муниципальной программы представлена в таблице 5 приложения к постановлению.
ПОДПРОГРАММА1.

«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры 
в МО «Город Пикалево»
ПАСПОРТ

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	ОЖКХ,ТиК администрации

	Соисполнители подпрограммы
	Отдел экономики администрации 

	Участники подпрограммы
	подрядные организации  



	Цели подпрограммы
	Повышение уровня газоснабжения МО «Город Пикалево»

	Задачи подпрограммы
	Получение  возможности для подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения

	Сроки реализации подпрограммы
	2019-2021 годы

	Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации
	Общий объем финансирования: 

1 728,30000 тыс.руб.

в том числе по годам реализации:

2019год- 553,90000 тыс.руб.

2020год- 587,20000 тыс.руб.

2021год- 587,20000 тыс.руб.

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	Разработка проектно-сметной документации по строительству сетей газоснабжения МО «Город Пикалево»


Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма включает в себя реализацию основного мероприятия: разработка проектно-сметной документации по строительству сетей газоснабжения в частном секторе МО «Город Пикалево». Объем финансирования подпрограммы в 2019-2021 годах в приведен в таблице 5.
ПОДПРОГРАММА 2.

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
МО «Город Пикалево»
ПАСПОРТ

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	ОЖКХ,ТиК администрации

	Соисполнители подпрограммы
	-

	Участники подпрограммы
	МУ ФОК г.Пикалево, МКУ «Центр АХО», МУК ДК г.Пикалево


	Цели подпрограммы
	Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов (далее ТЭР) за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

	Задачи подпрограммы
	Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий бюджетного сектора.

	Сроки реализации подпрограммы
	2019-2021 годы

	Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации
	Общий объем финансирования: 

64,59000 тыс.руб.

в том числе по годам реализации:

2019год- 36,40000 тыс.руб.

2020год- 14,83000 тыс.руб.

2021год- 13,36000 тыс.руб.

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	Сокращение потребления электроэнергии в бюджетных учреждениях (25 тыс.кВт/час)



Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма включает в себя реализацию мероприятия: замена ламп на светодиодные в зданиях бюджетного сектора. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: экономия электроэнергии от реализации энергосберегающих мероприятий-  кВт/ч.

Объем финансирования подпрограммы в 2019-2021 годах приведен в таблице 5.
ПОДПРОГРАММА 3.

«Благоустройство территории МО «Город Пикалево» 
ПАСПОРТ
	Ответственный исполнитель подпрограммы
	ОЖКХ,ТиК администрации

	Соисполнители подпрограммы
	-

	Участники подпрограммы
	подрядные организации  



	Цели подпрограммы
	Обеспечение комфортности и привлекательности территории МО «Город Пикалево»

	Задачи подпрограммы
	Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства в соответствии с действующим законодательством.

	Сроки реализации подпрограммы
	2019-2021 годы

	Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации
	Общий объем финансирования: 

55 089,80500 тыс.руб.

в том числе по годам реализации:

2019год- 17 538,10500 тыс.руб.

2020год- 18342,40000 тыс.руб.

2021год- 19209,30000 тыс.руб.

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства в соответствие с действующим законодательством в области благоустройства территорий, дорожной деятельности и экологической безопасности


  
 Характеристика основных мероприятий подпрограммы.
Подпрограмма включает в себя реализацию следующих основных мероприятий: 

обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства в соответствии с действующим законодательством, реализация которого предусматривает техническое обслуживание сетей наружного освещения, содержание зеленых насаждений, санитарную очистку и уличную уборку территории МО «Город Пикалево», ремонт малых форм, акарицидную обработку кладбища.
            Сроки реализации подпрограммы 2019-2021 годы. Подпрограмма реализуется без разделения на этапы.

       Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: эксплуатация объектов внешнего благоустройства в соответствии с действующим законодательством в области благоустройства территорий, дорожной деятельности и экологической безопасности. 

      Объем финансирования подпрограммы в 2019-2021 годах в разрезе основных мероприятий приведен в таблице 5.

Таблица 1

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
	Показатели муниципальной программы (подпрограммы) 
	Задачи муниципальной программы (подпрограммы)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Подпрограмма 1 

«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» 
	
	

	1.1.
	Основное мероприятие:

 Получение  возможности для  подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения
	Проектно-сметная документация на строительство сетей газоснабжения МО «Город Пикалево» от запланированного финансового обеспечения
	Получение возможности для подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения

	2.
	Подпрограмма 2. 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево» 
	
	

	2.1.
	Основное мероприятие: Внедрение ресурсосберегающих технологий  в сферу ЖКХ
	Экономия ТЭР

от реализации энергосберегающих мероприятий -25 тыс.кВТ/час.
	Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий бюджетного сектора.

	3.
	Подпрограмма 3  

«Благоустройство территории МО «Город Пикалево» 
	
	

	3.1.
	Основное мероприятие: 

Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства в соответствии с действующим законодательством 
	Объем потребления электрической энергии в натуральном выражении, квт/ч;

Показатель наличия несанкционированных свалок на территории муниципального образования 0 ед ( объем вывезенного мусора, (1526тн)
	Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства в соответствии с действующим законодательством.


Таблица 2

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

	№ п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. измерения
	Значения показателей (индикаторов)

	
	
	
	Базовый период (2018 год) 
	2019 год
	2020 год
	2021 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Муниципальная программа «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности  в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы»

	
	Подпрограмма 1.«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» 

	1
	Наличие проектно-сметной документации на строительство сетей газоснабжения 
	
	Нет
	1
	1
	1

	
	Подпрограмма 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево» 

	1
	Снижение потребления электроэнергии в бюджетных учреждениях (к предыдущему году)
	тыс.

кВТ/ч
	нет
	-
	15
	10

	
	Подпрограмма 3.  «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» 

	1
	Объем потребления электрической энергии в натуральном выражении 
	Квт/ч
	1381,716
	1381,716
	1381,716
	1381,716

	2
	Показатель наличия

несанкционированных свалок на территории муниципального образования и объем вывезенного мусора
	Ед.
	0

(1526тн)
	0

(1526тн)
	0

(1526тн)
	0

(1526тн)


Таблица 3

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Определение показателя 
	Временные характеристики 
	Алгоритм формирования (формула) показателя и методические пояснения 
	Метод сбора  и индекс формы отчетности
	Объект и единица наблюдения 
	Охват совокупности 
	Ответственный за сбор данных по показателю

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Наличие проектно-сметной документации на строительство сетей газоснабжения
	
	Показатель разработки ПСД на строительство сетей газоснабжения МО «Город Пикалево» от запланированного финансового обеспечения 

по факту
	Показатель на дату (конец года)
	Данные формируются на основании отчета  ОЖКХ, Т и К
	Периодическая отчетность
	ОЖКХ, Т и К, 
	Сплошное наблюдение
	

	2
	Экономия ТЭР от реализации мероприятий по энергосбережению
	Тыс.гкал
	Экономия ТЭР, натуральная величина 
	Показатель на дату (конец года)
	 ЭО= Э1 +Э2,

где:

ЭО - объем полученной экономии ТЭР от реализации мероприятий по энергсбережений в планируемом году (нарастающим итогом), Тыс.гКал

О1 - показатель предыдущего года;

О2 - фактический объем экономии ТЭР от реализации мероприятий по энергсбережений в текущем году
	Периодическая отчетность
	Система теплоснабжения, АО«ПТС»
	Сплошное наблюдение
	

	3
	Объем потребления электрической энергии в натуральном выражении
	Квт/ч
	Объем потребления электрической энергии в натуральном выражении, нарастающим итогом от начала планируемого периода
	Показатель на дату (конец года)
	Данные формируются на основе отчетов

ОЖКХ, Т и К
	Периодическая отчетность
	ОЖКХ, Т и К
	Сплошное наблюдение
	

	4
	Показатель наличия

несанкционированных свалок на территории муниципального образования и объем вывезенного мусора
	ед
	Количество несанкционированных свалок
	Показатель на дату (конец года)
	Данные формируются на основе отчетов

ОЖКХ, Т и К,
	Периодическая отчетность
	Территория МО,

ОЖКХ, Т и К
	Сплошное наблюдене
	


Таблица 4
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

	№ п/п
	Вид нормативного правового акта
	Основные положения правового акта
	Ответственный исполнитель и соисполнители
	Ожидаемые сроки принятия (квартал, год)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Подпрограмма 1«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» 

	1.1
	Основное мероприятие 1.1. Получение  возможности для подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения

	
	Постановление администрации
	Утверждение проектно-сметной документации МО «Город Пикалево»
	ОЖКХ, Т и К
	В течение года

	2
	Подпрограмма 2

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево» 

	2.1.
	Основное мероприятие 2.1.Внедрение ресурсосберегающих технологий  в сферу ЖКХ

	
	Распоряжения администрации
	О предоставлении субсидии юридическим лицам, предоставляющим коммунальные ресурсы (услуги) на территории МО «Город Пикалево» 
	Отдел финансов администрации,
ОЖКХ, Т и К
	В течение года

	3
	Подпрограмма 3 «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» 

	
	Распоряжение

администрации
	Утверждение конкурсной документации
	ОЖКХ, Т и К
	В течение года

	3.1.
	Основное мероприятие 3. 1.Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства в соответствии с действующим законодательством

	
	Распоряжение

администрации
	Утверждение конкурсной документации
	ОЖКХ, Т и К
	В течение года


Таблица 5
План реализации муниципальной программы
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Годы реализации
	Оценка расходов  (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)

	
	
	
	Всего
	Федера
льный бюджет
	Областной бюджет Ленинград ской области
	Местный бюджет
	Прочие источники финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности  в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы»
	ОЖКХ, Т и К, ОЭ,
МУ ФОК г.Пикалево, МКУ «Центр АХО», МУК ДК г.Пикалево
	2019
	18 128,40500
	0,00000
	0,00000
	18 128,40500
	0,00000

	
	
	2020
	18 944,43000
	0,00000
	0,00000
	18 944,43000
	0,00000

	
	
	2021
	19 809,86000
	0,00000
	0,00000
	19 809,86000
	0,00000

	Всего по муниципальной программе
	 
	2019-2021
	56 882,69500
	0,00000
	0,00000
	56 882,69500
	0,00000

	Подпрограмма 1
	ОЖКХ, Т иК,  ОЭ               
	
	
	
	
	
	

	«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» 
	
	2019
	553,90000
	0,00000
	0,00000
	553,90000
	0,00000

	
	
	2020
	587,20000
	0,00000
	0,00000
	587,20000
	0,00000

	
	
	2021
	587,20000
	0,00000
	0,00000
	587,20000
	0,00000

	
	
	Итого
	1 728,30000
	0,00000
	0,00000
	1 728,30000
	0,00000

	Основное мероприятие 1.1.
	 
	
	
	
	
	
	

	Получение возможности для подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения
	ОЭ
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.Мероприятияе по разработке проектно-сметной документации на строительство сетей газоснабжения
	ОЭ
	2019
	553,90000
	0,00000
	0,00000
	553,90000
	0,00000

	
	
	2020
	587,20000
	0,00000
	0,00000
	587,20000
	0,00000

	
	
	2021
	587,20000
	0,00000
	0,00000
	587,20000
	0,00000

	
	 
	Итого
	1 728,30000
	0,00000
	0,00000
	1 728,30000
	0,00000

	Подпрограмма 2
	 
	
	
	
	
	
	

	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево» 
	ОЖКХ, Т и К, МУ ФОК г.Пикалево, МКУ «Центр АХО», МУК ДК г.Пикалево 
	2019
	36,40000
	0,00000
	0,00000
	36,40000
	0,00000

	
	
	2020
	14,83000
	0,00000
	0,00000
	14,83000
	0,00000

	
	
	2021
	13,36000
	0,00000
	0,00000
	13,36000
	0,00000

	
	
	Итого
	64,59000
	0,00000
	0,00000
	64,59000
	0,00000

	Основное мероприятие 2.1
	 
	
	
	
	
	
	

	Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий бюджетного сектора.
	МУ ФОК г.Пикалево, МКУ «Центр АХО», МУК ДК г.Пикалево

	
	
	
	
	
	

	2.1.1.Замена ламп на светодиодные в зданиях бюджетного сектора
	
	2019
	36,40000
	0,00000
	0,00000
	36,40000
	0,00000

	
	
	2020
	14,83000
	0,00000
	0,00000
	14,83000
	0,00000

	
	
	2021
	13,36000
	0,00000
	0,00000
	13,36000
	0,00000

	
	 
	Итого
	64,59000
	0,00000
	0,00000
	64,59000
	0,00000

	Подпрограмма 3
	ОЖКХ, Т и К
	
	
	
	
	
	

	«Благоустройство территории МО «Город Пикалево» 
	
	2019
	17 538,10500
	0,00000
	0,00000
	17 538,10500
	0,00000

	
	
	2020
	18 342,40000
	0,00000
	0,00000
	18 342,40000
	0,00000

	
	
	2021
	19 209,3000
	0,00000
	0,00000
	19 209,3000
	0,00000

	
	
	Итого
	55 089,80500
	0,00000
	0,00000
	55 089,80500
	0,00000

	Основное мероприятие 3.1.
	ОЖКХ, Т и К
	
	
	
	
	
	

	Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства в соответствии с действующим законодательством
	 
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 3.1.1.
	ОЖКХ, Т и К
	2019
	656,50000
	0,00000
	0,00000
	656,50000
	0,00000

	Техническое обслуживание сетей наружного освещения
	
	2020
	689,30000
	0,00000
	0,00000
	689,30000
	0,00000

	
	
	2021
	723,80000
	0,00000
	0,00000
	723,80000
	0,00000

	
	
	Итого
	2 069,60000
	0,00000
	0,00000
	2 069,60000
	0,00000

	Мероприятие 3.1.2.          уличное освещение
	ОЖКХ, Т и К
	2019
	11 789,80500
	0,00000
	0,00000
	11 789,80500
	0,00000

	
	
	2020
	12 379,30000
	0,00000
	0,00000
	12 379,30000
	0,00000

	
	
	2021
	12 998,30000
	0,00000
	0,00000
	12 998,30000
	0,00000

	
	
	Итого
	37 167,40500
	0,00000
	0,00000
	37 167,40500
	0,00000

	Мероприятие 3.1.3.
	ОЖКХ, Т и К
	2019
	2 328,80000
	0,000
	0,000
	2 328,80000
	0,00000

	Содержание зеленых насаждений
	
	2020
	2 422,0000
	0,000
	0,000
	2 422,0000
	0,00000

	
	
	2021
	2 518,80000
	0,000
	0,000
	2 518,80000
	0,00000

	
	
	Итого
	7 269,60000
	0,00000
	0,00000
	7 269,60000
	0,00000

	Мероприятие 3.1.4.
	ОЖКХ, Т и К
	2019
	2 274,50000
	0,000
	0,000
	2 274,50000
	0,00000

	Санитарная очистка  и уличная уборка территории
	
	2020
	2 365,50000
	0,000
	0,000
	2 365,50000
	0,00000

	
	
	2021
	2 460,10000
	0,000
	0,000
	2 460,10000
	0,00000

	
	
	Итого
	7 100,10000
	0,00000
	0,00000
	7 100,10000
	0,00000

	Мероприятие 3.1.5.
	ОЖКХ, Т и К
	2019
	277,20000
	0,000
	0,000
	277,20000
	0,00000

	Ремонт малых форм
	
	2020
	266,50000
	0,000
	0,000
	266,50000
	0,00000

	
	
	2021
	279,80000
	0,000
	0,000
	279,80000
	0,00000

	
	
	Итого
	823,50000
	0,00000
	0,00000
	823,50000
	0,00000

	Мероприятие 3.1.6.
	ОЖКХ, Т и К
	2019
	67,40000
	0,000
	0,000
	67,40000
	0,00000

	Акарицидная обработка кладбища
	
	2020
	70,80000
	0,000
	0,000
	70,80000
	0,00000

	
	
	2021
	74,30000
	0,000
	0,000
	74,30000
	0,00000

	
	
	Итого
	212,50000
	0,00000
	0,00000
	212,50000
	0,00000

	Мероприятие 3.1.7.
	ОЖКХ, Т и К
	
	
	
	
	
	

	Прочие мероприятия по благоустройству
	
	2019
	143,90000
	0,000
	0,000
	143,90000
	0,00000

	
	
	2020
	149,00000
	0,000
	0,000
	149,00000
	0,00000

	
	
	2021
	154,20000
	0,000
	0,000
	154,20000
	0,00000

	
	
	Итого
	447,10000
	0,00000
	0,00000
	447,10000
	0,00000
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