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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»

Бокситогорского района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 декабря 2015 года  № 627
Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности
в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 14 и 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация  постановляет:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности   в МО «Город Пикалево»  на 2016-2018 годы» 
2. Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                      Д.В. Николаев


УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации 
МО «Город Пикалево»

от 14.12.2015 года  №627
ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры  и благоустройства, повышение энергоэффективности  
в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»
	Полное наименование

муниципальной программы
	Муниципальная программа «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры  и благоустройства, повышение энергоэффективности  в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы» 

	Ответственный 

Исполнитель муниципальной программы
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – администрация, отдел ЖКХ, Т и К)

	Соисполнители муниципальной программы
	Отдел финансов администрации

	Участники 

муниципальной программы
	МУП «Водоканал г.Пикалево»;

АО «ПТС»;Подрядные организации;
МУ ФОК г.Пикалево, МУК ДК г.Пикалево», МКУ «Центр АХО»

	Подпрограммы муниципальной программы
	Подпрограмма 1. «Развитие  коммунальной и  жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево»;

Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево»;

Подпрограмма 3. «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»

	Цели муниципальной программы
	Обеспечение надежности, устойчивости и стабильности функционирования жилищно-коммунального  хозяйства,  повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. Обеспечение энергоэффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обеспечение повышения комфортности и привлекательности территории МО «Город Пикалево».

	Задачи муниципальной программы
	1.Обеспечение нормативного предоставления коммунальных услуг потребителю;
2.Приведение в соответствие  с законодательством энергетических паспортов муниципальных предприятий;
3.Получение  возможности для выдачи технических условий на подключение объектов капитального строительства к сетям газораспределения; 
4. Внедрение ресурсосберегающих технологий  в сферу ЖКХ; 

5.Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства в соответствие с действующим законодательством.

	Этапы и сроки 

реализации муниципальной  программы
	2016-2018 годы, без разделения на этапы

	Финансовое обеспечение муниципальной программы-всего, в том числе по источникам финансирования
	Общий  объем финансирования:

122621,592 тыс. руб.,

в том числе по годам реализации:

2016 -28302,020  тыс. руб.

2017- 52846,062 тыс. руб.

2018 – 41473,510 тыс. руб.

Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета:

66020,092 тыс. руб.,

в том числе по годам реализации:
2016-10056,720 тыс. руб

2017- 32470,262 тыс. руб.

2018- 23493,110 тыс. руб.

Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета:

56601,500 тыс. руб.

в том числе по годам реализации:

2016-18245,300 тыс. руб.

2017-20375,800 тыс. руб.

2018-17980,400 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	Коэффициент обеспечения нормативного предоставления коммунальных услуг теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоснабжения и водоотведения потребителю, то есть бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг, в 2016-2018 годах -1.
Разработка схемы газоснабжения МО «Город Пикалево».

Получение паспортов энергетического обследования зданий муниципальными организациями-4.

Проведение обследования и разработка  проекта реконструкции КОС.

Экономия ТЭР

от реализации энергосберегающих мероприятий 11  тыс.Гкал.

Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства в соответствие с действующим законодательством в области дорожной деятельности, экологической безопасности


1.Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития жилищно-коммунального хозяйства в МО «Город Пикалево»

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных отраслей народного хозяйства Российской Федерации, охватывающей многоотраслевой производственно-технический комплекс, потребность в продукции которого практически не ограничена.

Жилищно-коммунальное хозяйство – это естественная монополия, которая при умелом государственном регулировании должна и может функционировать высокоэффективно.

Эксперименты, риски с жизненно важными коммунальными объектами, обслуживающими большое количество людей, без абсолютной уверенности в их целесообразности просто недопустимы.

Система ЖКХ МО «Город Пикалево» представлена жилыми, общественными зданиями, эксплуатационными, ремонтно-строительными,  энергетическими и другими предприятиями, составляющими сложную социально-экономическую систему, от результативности функционирования которой зависит развитие  объектов и состояние среды обитания жителей муниципального образования. ЖКХ города - это самостоятельная сфера в системе народного хозяйства, основной целью функционирования которой является удовлетворение потребностей населения и предприятий в услугах, обеспечивающих нормальные условия жизни и работы.
Жилищно-коммунальный комплекс МО «Город Пикалево» состоит из 8 предприятий, разной организационно-правовой формы, оказывающих населению более 8 видов основных ЖКУ, из них 1 работает по муниципальным контрактам.
Жилищный фонд составляет 537,8 тыс. кв.м:  859 домов, в том числе 214 многоквартирные дома.

Инженерная  инфраструктура МО «Город Пикалево» составляет:

-   водопроводные сети  96,735 км, в том числе принятых в муниципальную собственность от ведомств с 1993 года -58,2 км;

-   канализационные сети  72,06 км в том числе принятых в муниципальную собственность от ведомств с 1993 года -45,4 км;

-   электрические сети 178,77 км;

-   тепловые сети 36 км;

-   сбор и вывоз ТБО 15,23 тыс. т. в год
Экономику муниципального образования зачастую отождествляют с ЖКХ, тем самым подчеркивая первостепенность для местных властей задач обеспечения населения теплом, водой, электричеством перед другими вопросами.

Данные о состоянии ЖКХ в МО «Город Пикалево» в концентрированном виде показывают, что отрасль находится в системном кризисе.

По официальным данным нарастание физического износа основных фондов ЖКХ составляет 3-5% в год. 

На  конец 2014 года уровень износа  коммунальной инфраструктуры  в МО «Город Пикалево»  составил:
-   холодного водоснабжения 78 %;

-   горячего водоснабжения 68,5%;

-   теплоснабжения 68,5%;

-   водоотведения 65%;

-   электроснабжения 42,6%.
 Основными причинами неудовлетворительного состояния  систем жизнеобеспечения является высокая степень износа (исчерпан ресурс) оборудования, недостатки эксплуатации. Все это имеет место и в ЖКХ МО «Город Пикалево».
Согласно проведенного инженерно-технического анализа основными проблемами являются:

Увеличение протяженности инженерных сетей с нарастающим процентом износа,

 не соответствие  хозяйственно-бытовых сточных (сбросов) нормативным значениям;

отсутствие очистки сточных вод ливневой канализации.

В 1998-2003 годах на территории города активно реализовалась областная программа «Газификация Ленинградской области». В рамках данной программы производились масштабные работы по строительству наружных, фасадных газопроводов среднего и низкого давления, было газифицировано 66 многоквартирных домов- 985 квартир.
 В настоящее время остаются не газифицированными жилые зоны: Обрино, Новая деревня, Гузеево,  Новли, ст.Пикалево, частный сектор в черте города.
Поэтому крайне необходимым представляется определение перспектив развития данных зон, разработка схемы газоснабжения МО «Город Пикалево».  

С целью решения вышеперечисленных проблем в рамках муниципальной  программы предлагается реализация подпрограммы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево».
Проблема благоустройства  территории муниципального образования  является одной из насущных и требующей каждодневного внимания.
В общем комплексе мероприятий по благоустройству муниципального образования важное значение имеют работы по сбору и вывозу отходов, нерегулярное удаление которых нарушают внешний вид жилого массива и санитарно-гигиенические нормы, содержание объектов озеленения.

Кроме того очень остро стоит вопрос обустройства наружного освещения на улицах муниципального образования.

С целью решения вышеперечисленных проблем в рамках муниципальной программы предлагается реализация подпрограммы  «Развитие благоустройства территории МО «Город Пикалево».
Энергосбережение в современных условиях является не просто составной частью, а фундаментом финансового оздоровления предприятий. Некоторые мероприятия энергосбережения позволяют получить 30% и более экономии энергоресурса. Сокращение издержек при производстве и предоставлении ЖКУ позволит стабилизировать тарифы на эти услуги для населения. На реализацию мероприятий в этой сфере нацелена подпрограмма  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево».
Концепция решения проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства  МО «Город Пикалево» основывается на программно-целевом методе и состоит в реализации в период с 2016 по 2018 год муниципальной программы «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы», которая включает вышеперечисленные подпрограммы, нацеленные на реализацию комплекса мероприятий.

Реализация программных мероприятий по целям и задачам в период с 2016 по 2018 годы  обеспечит  минимизацию усугубления существующих проблем, даст возможность МО «Город Пикалево» выйти на целевые параметры развития и решение задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и энергоресурсосбережения.

К рискам, которые могут оказать влияние на решение поставленных в муниципальной  программе и ее подпрограммах задач, относятся:

- макроэкономические риски, обусловленные влиянием изменения состояния финансовых рынков и деловой активности, которое может отразиться на объемах выделяемых бюджетных средств;

- риски, связанные с отказом от разработки или задержкой разработки новых правовых актов и внесения изменений в действующие нормативные правовые акты;

- неэффективность организации и управления процессом реализации положений основных мероприятий муниципальной программы;

- неэффективное использование бюджетных средств;

- неэффективное и необоснованное перераспределение средств в ходе исполнения муниципальной программы и ее подпрограмм;

- недостаток денежных средств бюджета МО «Город Пикалево» на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе реализации муниципальной программы.

Управление рисками муниципальной программы и ее подпрограмм будет осуществляться на основе:

- разработки и внедрения эффективной системы контроля реализации муниципальной программы и ее подпрограмм, а также эффективного использования бюджетных средств;

- проведения регулярной оценки результативности и эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы;

- реализации предупредительных мер в виде заблаговременного проведения всех необходимых работ, подписания меморандумов о взаимодействии сторонами для согласования планов проведения работ, введения штрафных санкций за нарушение договорных обязательств;

- оперативного реагирования путем внесения изменений в муниципальную программу и/или ее подпрограмму, снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей.
2.Приоритеты и цели государственной (муниципальной) политики в сфере реализации муниципальной программы
Приоритеты государственной (муниципальной) политики в сфере реализации муниципальной программы сформированы на основе приоритетов государственной политики с учетом положений федеральных, региональных и муниципальных документов стратегического планирования, в том числе: 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

Государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 года № 467-р;

Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года, утвержденной областным законом Ленинградской области от 28 июня 2013 года №45-оз;

Концепции социально-экономического развития муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района до 2020 года, утвержденной постановлением главы администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района  от 11июля 2008 года №283.

К числу приоритетных задач  органов местного самоуправления в сфере развития жилищно-коммунального комплекса, благоустройства,  в соответствии с Концепцией  социально-экономического развития муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района до 2020 года отнесены:
Обеспечение бесперебойного коммунального обслуживания населения;

Экономия энергоресурсов;

Обеспечение в границах города электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;
Обеспечение сбора, вывоза, утилизации и переработки твердобытовых отходов;
Благоустройство территорий массового отдыха населения.
Раздел 3. Цели, задачи, ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы
Стратегической целью реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры  и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы» является решение стратегических задач развития систем  коммунальной инфраструктуры для удовлетворения потребностей населения и организаций, повышение качества производимых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории МО «Город Пикалево»
Целями муниципальной программы являются:

Обеспечение надежности, устойчивости и стабильности функционирования жилищно-коммунального хозяйства, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, обеспечение энергоэффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение повышения комфортности и привлекательности территории МО «Город Пикалево».

Задачи и ожидаемые результаты муниципальной программы:
Обеспечение нормативного предоставления коммунальных услуг потребителю:
Удержание коэффициента  обеспечения нормативного предоставления коммунальных ресурсов (услуг) потребителю, то есть бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответтсвующую требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг на уровне 1:

Обследование и разработка проекта реконструкции КОС, ремонт сетей водоснабжения – 14515 м.п., теплоснабжения- 1130 м.п.; ливневой канализации – 42 п.м.
Получение  возможности для выдачи технических условий на подключение объектов капитального строительства к сетям газораспределения:

Разработка схемы газоснабжения;

Приведение в соответствие  с законодательством энергетических паспортов муниципальных организаций:
Обследование зданий организаций коммунального комплекса и бюджетных (казенных) учреждений и получения МУП «Водоканал г.Пикалево», МУ ФОК г.Пикалево, МУК ДК г.Пикалево, МКУ «Центр АХО» новых энергетических паспортов зданий -4 ед.

Внедрение ресурсосберегающих технологий  в сферу ЖКХ:
Экономия ТЭР от реализации энергосберегающих мероприятий, до 11 тыс.Гкал.

Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства в соответствие с действующим законодательством:
Обеспечение отвода сточных вод в систему ливневой канализации.
Обеспечение наружного освещения дорожно-уличной сети.

Обеспечение санитарной и уличной уборки территории МО «Город Пикалево».
Установка указателей улиц в количестве 85 ед. и номеров домов в количестве 560 ед. на территории МО «Город Пикалево».

Благоустройство территории МО «Город Пикалево»- установка детских игровых площадок в количестве 3 ед.
Срок реализации муниципальной программы 2016-2018 годы, без разделения на этапы.
Раздел 4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы 
Муниципальная программа направлена на комплексное решение проблем в сфере коммунальной инфраструктуры и благоустройства МО «Город Пикалево.
Мероприятия муниципальной программы сгруппированы в подпрограммы, каждая из которых направлена на решение конкретной задачи муниципальной программы.

Решение задач муниципальной программы обеспечивает достижение поставленной цели муниципальной программы.

Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» направлена на обеспечение нормативного предоставления коммунальных услуг теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоснабжения и водоотведения потребителю, то есть бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг
Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево» направлена на внедрение ресурсосберегающих технологий  в сферу ЖКХ, приведение в соответствие  с законодательством энергетических паспортов муниципальных предприятий.
Подпрограмма  3 «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» направлена на обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства в соответствие с действующим законодательством и повышение комфортности проживания жителей поселения.
Описание мероприятий подпрограмм раскрыто в соответствующей подпрограмме.

Раздел 5.  Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
Информация о ресурсном обеспечении  муниципальной программы  за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и иных источников финансирования в разрезе мероприятий, а также по годам реализации муниципальной программы представлена в таблице 6 приложений к муниципальной программе.

ПОДПРОГРАММА1.

«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры 
в МО «Город Пикалево»
ПАСПОРТ

	Ответственный Исполнитель

муниципальной подпрограммы
	отдел ЖКХ,Т и К

	Участники  муниципальной

подпрограммы
	Правительство Ленинградской области

МУП «Водоканал г.Пикалево»

АО «Пикалевские тепловые сети»

Администрация –отдел ЖКХТиК

	Цели муниципальной программы
	Обеспечение энергоэффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы

	Задачи муниципальной программы
	1.Обеспечение нормативного предоставления коммунальных услуг потребителю. 
2.Получение возможности для выдачи технических условий на подключение объектов капитального строительства к сетям газораспределения

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	2016-2018 годы, без разделения на этапы

	Финансовое обеспечение муниципальной программы-всего, в том числе по источникам финансирования
	Общий объем финансирования: 28924,232 тыс.руб, 

в том числе по годам реализации:

2016 -6296,420 тыс.руб. 

2017- 22627,812 тыс.руб.
Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета: 23123,332 тыс.руб., 

в том числе по годам реализации:

2016 - 3786,720
тыс.руб

2017 - 19336,612 тыс.руб.
Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета: 5800,900 тыс.руб. 

в том числе по годам реализации:

 2016 – 2509,700
тыс.руб.

 2017 - 3291,200
тыс.руб. 

	Ожидаемые результаты реализации

муниципальной программы
	Коэффициент обеспечения нормативного предоставления коммунальных услуг теплоснабжения. Горячего водоснабжения. Водоснабжения и водоотведения потребителю, то есть бесперебойного дибо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству

Предоставления услуг, в 2016-2018 годах-1.

Разработка схемы газоснабжения МО «Город Пикалево»


1.Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма включает в себя реализацию следующих основных

мероприятий:

Основное мероприятие 1.1.

Обеспечение нормативного предоставления коммунальных услуг потребителю, предусматривающее обследование и разработка проекта реконструкции КОС, ремонт сетей водоснабжения - 1415 м.п., ливневой канализации -42 п.м., теплоснабжения - 1130 м.п.;

Основное мероприятие 1.2.

Получение возможности для выдачи технических условий на подключение объектов капитального строительства к сетям газораспределения, предусматривающее разработку схемы газоснабжения МО «Город Пикалево».

Сроки реализации подпрограммы 2016-2018 годы. Подпрограмма реализуется без разделения на этапы.
Мероприятия подпрограммы в 2018 году будут реализовываться при условии утверждения финансовых средств и при наличии разработанной проектно- сметной  документации на конкретные объекты.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

Коэффициент обеспечения нормативного предоставления коммунальных услуг теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоснабжения и водоотведения потребителю, то есть бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг, в 2016-2018 годах - 1. Разработка схемы газоснабжения МО «Город Пикалево».

Объем финансирования подпрограммы в 2016-2018 годах в разрезе основных мероприятий приведен в таблице 6

ПОДПРОГРАММА 2.

 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО

«Город Пикалево» 
ПАСПОРТ

	Ответственный Исполнитель

муниципальной подпрограммы
	отдел ЖКХ,Т и К

	Участники

подпрограммы
	Правительство Ленинградской области

АО «Пикалевские тепловые сети»

МУП «Водоканал г.Пикалево»

МУ ДК, МУ ФОК, МКУ «Центр АХО»

Администрация -  отдел ЖКХ,Т и К

	Цели муниципальной программы
	Обеспечение надежности, устойчивости и стабильности функционирования жилищно- коммунального хозяйства, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг

	Задачи муниципальной программы
	1 .Приведение в соответствие с законодательством энергетических паспортов муниципальных организаций. 2.Внедрение ресурсосберегающих технологий в сферу ЖКХ.

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	2016-2018 годы, без разделения на этапы

	Финансовое обеспечение муниципальной программы-всего, в том числе по источникам финансирования
	Общий объем финансирования: 45152,460 тыс.руб., 

в том числе по годам реализации:

  2016- 6778,100
тыс.руб.

 2017- 14007,450 тыс.руб.

 2018 - 24366,910
тыс.руб.

Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета: 42896,760 тыс.руб.,

 в том числе по годам реализации:

  2016- 6270,000
тыс.руб

 2017-13133,650 тыс.руб.

   2018-23493,110 тыс.руб.

Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета: 2255,700 тыс.руб. 

в том числе по годам реализации:

 2016- 508,100
тыс.руб.

 2017- 873,800
тыс.руб.

2018- 873,800
тыс.руб.

	Ожидаемые результаты реализации

муниципальной программы
	Получение паспортов энергетического обследования зданий муниципальными организациями - 4.


	


	
	Экономия ТЭР 

	
	от реализации энергосберегающих мероприятий

	
	11 тыс.Гкал.


1.Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма включает в себя реализацию следующих основных

мероприятий:

Основное мероприятие 1.1.

Приведение в соответствие с законодательством энергетических паспортов муниципальных организаций, предусматривающее проведение энергетического обследования зданий и получение новых энергетических паспортов МУП «Водоканал г.Пикалево», МУК ДК г.Пикалево, МУ ФОК г.Пикалево, МКУ «Центр АХО»
Основное мероприятие 1.2.

Внедрение ресурсосберегающих технологий
в сферу ЖКХ.

Предусматривающее мероприятия по ремонту и реконструкции тепловых сетей с применением новых технологий и материалов

Сроки реализации подпрограммы 2016-2018 годы. Подпрограмма реализуется без разделения на этапы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: Получение паспортов энергетического обследования зданий муниципальными организациями - 3. Экономия ТЭР

от реализации энергосберегающих мероприятий 11 тыс.Гкал.

Объем финансирования подпрограммы в 2016-2018 годах в разрезе основных мероприятий приведен в таблице 6

ПОДПРОГРАММА 3.

«Благоустройство территории МО «Город Пикалево» 
ПАСПОРТ

	Ответственный Исполнитель

муниципальной программы
	отдел ЖКХ,Т и К

	Участники подпрограммы
	Администрация – отдел ЖКХТиК

	Цели муниципальной программы
	Обеспечение энергоэффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы

	Задачи муниципальной программы
	Обеспечение повышения комфортности и привлекательности территории МО «Город Пикалево»

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	2016-2018 годы, без разделения на этапы

	Финансовое обеспечение муниципальной программы-всего, в том числе по источникам финансирования
	Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета: 48544,900 тыс.руб.,
 в том числе по годам реализации:

2016 – 15227,500 тыс.руб.

2017 – 16210,800 тыс.руб.

2018 – 17106,600 тыс.руб.

	Ожидаемые результаты реализации

муниципальной программы
	Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства в соответствие с действующим законодательством в области дорожной деятельности, экологической безопасности


   1. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

   Подпрограмма включает в себя реализацию следующих основных мероприятий: Основное мероприятие 1.1.

Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства в соответствие с действующим законодательством, реализация которого предусматривает техническое обслуживание сетей наружного освещения, сетей ливневой канализации, содержание зеленых насаждений, санитарную очистку и уличную уборку территории МО «Город Пикалево», установка указателей улиц и номеров на дома.

Основное мероприятие 2.

Благоустройство территорий массового отдыха детей – установка детских игровых площадок.

         Сроки реализации подпрограммы 2016-2018 годы. Подпрограмма реализуется  без разделения на этапы.

     Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства в соответствие с действующим законодательством в области дорожной деятельности, экологической безопасности. 

      Объем финансирования подпрограммы в 2016-2018 годах в разрезе основных мероприятий приведен в таблице 6.

Таблица 1

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
	Ответственный за реализацию
	Последствия нереализации основного мероприятия
	Показатели муниципальной программы (подпрограммы) 

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Подпрограмма 1 
«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» 
	ОЖКХ, Т и К
	
	

	1.1.
	Основное мероприятие 1.1.

Обеспечение нормативного предоставления коммунальных услуг потребителю
	ОЖКХ, Т и К
	Снижение надежности и качества предоставления коммунальных услуг потребителю, возникновение ситуаций с высокой степенью вероятности срыва поставок коммунальных услуг
	Коэффициент обеспечения нормативного предоставления коммунальных ресурсов (услуг) теплоснабжения и горячего водоснабжения, водоснабжения, водоотведения потребителю (бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую качеству предоставления коммунальных услуг)

	1.2.
	Основное мероприятие 1.2. Получение  возможности для выдачи технических условий на подключение объектов капитального строительства к сетям газораспределения
	ОЖКХ, Т и К
	Отсутствие возможности получения физическими и юридическими  лицами получения технических условий на подключение объектов капитального строительства к сетям газораспределения
	Наличие схемы газоснабжения МО «Город Пикалево» от запланированного финансового обеспечения


	2.
	Подпрограмма 2. 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево» 
	ОЖКХ, Т и К
	
	

	2.1.
	Основное мероприятие 2.1. Приведение в соответствие  с законодательством энергетических паспортов муниципальных организаций
	ОЖКХ, Т и К
	Не исполнение требований Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
	Количество разработанных приведенных в соответствие с законодательством энергетических паспортов муниципальных предприятий коммунального комплекса, ед.



	2.2.
	Основное мероприятие 2.2. Внедрение ресурсосберегающих технологий  в сферу ЖКХ
	ОЖКХ, Т и К
	Отсутствие возможности
реализации  реконструкции, перевооружения систем теплоснабжения и достижения качественного нового уровня надежности и энергетической эффективности теплоснабжения
	Экономия ТЭР
от реализации энергосберегающих мероприятий, тыс.Гкал.


	3.
	Подпрограмма 3  
«Благоустройство территории МО «Город Пикалево» 
	ОЖКХ, Т и К
	
	

	3.1.
	Основное мероприятие 3.1. Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства в соответствие с действующим законодательством 
	ОЖКХ, Т и К
	Прекращение эксплуатации объектов внешнего благоустройства, как следствие –неисполнение требований законодательства в области дорожной деятельности, экологической безопасности
	Объем потребления электрической энергии в натуральном выражении, квт/ч;

Объем приема сточных вод, куб.м.  в текущем году Показатель на дату
(конец года)по факту;
Показатель наличия несанкционированных свалок на территории муниципального образования ед ( объем вывезенного мусора, (тн)
Установка указателей улиц и домов, ед.

	3.2
	Основное мероприятие 3.2 Благоустройство территории массового отдыха населения
	ОЖКХ, Т и К
	Снижение комфортности проживания жителей поселения
	Количество обустроенных детских площадок, ед.


Таблица 2

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

	№ п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. измерения
	Значения показателей (индикаторов)

	
	
	
	Базовый период (2015 год) 
	2016 год
	2017 год
	2018 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Муниципальная программа «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры  и благоустройства, повышение энергоэффективности  в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»

	
	Подпрограмма 1«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» 

	1
	Коэффициент обеспечения нормативного предоставления коммунальных ресурсов (услуг) теплоснабжения и горячего водоснабжения, водоснабжения, водоотведения потребителю (бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую качеству предоставления коммунальных услуг)
	
	н/д
	1
	1
	1

	2
	Наличие схемы газоснабжения МО «Город Пикалево» 
	
	нет
	1
	
	

	
	Подпрограмма 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево» 

	1
	Количество разработанных приведенных в соответствие с законодательством энергетических паспортов муниципальных организаций
	ед.
	4
	1
	3
	

	2
	Экономия ТЭР от реализации мероприятий по энергосбережению 
	Тыс.Гкал
	н/д
	2,7
	6,2
	11

	
	Подпрограмма 3  «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» 

	1
	Объем потребления электрической энергии в натуральном выражении 
	Квт/ч
	1352,7
	1352,7
	1352,7
	1352,7

	2
	Объем приема сточных вод 
	Куб.м
	
	
	
	

	3
	Показатель наличия

несанкционированных свалок на территории муниципального образования и объем вывезенного мусора
	Ед.
	0

(1607,6тн)
	0
(1600тн)
	0
(1600тн)
	0
(1600тн)

	4
	Количество установленных указателей улиц и номеров домов
	ед
	н/д
	645
	0
	0

	5
	Обустройство детских площадок
	ед
	2ед.
	1
	1
	1


Таблица 3

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Определение показателя 
	Временные характеристики 
	Алгоритм формирования (формула) показателя и методические пояснения 
	Базовые показатели
	Метод сбора  и индекс формы отчетности
	Объект наблюдения 
	Охват совокупности 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Коэффициент обеспечения нормативного предоставления коммунальных ресурсов (услуг) теплоснабжения и горячего водоснабжения, водоснабжения, водоотведения потребителю (бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую качеству предоставления коммунальных услуг)
	
	Коэффициент обеспечения нормативного предоставления коммунальных ресурсов (услуг) теплоснабжения и горячего водоснабжения, водоснабжения, водоотведения потребителю (бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую качеству предоставления коммунальных услуг)
	Показатель на дату (ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным)
	Данные формируются на основе отчетов
ОЖКХ, Т и К

предприятий коммунального комплекса
	н/д
	Периодическая отчетность
	Системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
	Сплошное на блюдение

	2
	Наличие схемы газоснабжения МО «Город Пикалево» 
	
	Показатель разработки схемы газоснабжения МО «Город Пикалево» от запланированного финансового обеспечения 
разработана-1,

не  разработана – 0
	Показатель на дату (конец года)
	Данные формируются на основании отчета  ОЖКХ, Т и К
	нет
	Периодическая отчетность
	ОЖКХ, Т и К
	Сплошное наблюдение

	3
	Количество разработанных приведенных в

соответствие с

 законодательством энергетических паспортов муниципальных организаций
	Ед.
	Количество разработанных приведенных в

соответствие с

законодательством энергетических паспортов муниципальных предприятий коммунального комплекса текущем году по факту
	Показатель на дату (конец года)
	Данные формируются на основании отчета ЖКХ, Т и К, получателей бюджетных средств

	4
	Периодическая отчетность
	ОЖКХ, Т и К
	Сплошное наблюдение

	4
	Экономия ТЭР от реализации мероприятий по энергосбережению
	Тыс.гкал
	Экономия ТЭР, натуральная величина 
	Показатель на дату (конец года)
	 ЭО= Э1 +Э2,

где:

ЭО - объем  полученной экономии ТЭР от реализации мероприятий по энергсбережений  в  планируемом году (нарастающим итогом), Тыс.гКал
О1 - показатель предыдущего года;

О2 - фактический объем экономии ТЭР от реализации мероприятий по энергсбережений  в  в текущем году
	0,0
	Периодическая отчетность
	Система теплоснабжения, АО«ПТС»
	Сплошное наблюдение

	5
	Объем потребления электрической энергии в натуральном выражении
	Квт/ч
	Объем потребления электрической энергии в натуральном выражении, нарастающим итогом от начала планируемого периода
	Показатель на дату (конец года)
	Данные формируются на основе отчетов

ОЖКХ, Т и К
	0,0
	Периодическая отчетность
	ОЖКХ, Т и К
	Сплошное наблюдение

	6
	Объем приема сточных вод 
	
	Объем приема сточных вод в  текущем году по факту
	Показатель на дату (ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным)
	Данные формируются на основе отчетов

ОЖКХ, Т и К, получателей бюджетных средств
	0,0
	Периодическая отчетность
	Система ливневой канализации, МУП «Водоканал г.Пикалево»
	Сплошное наблюдение

	7
	Показатель наличия

несанкционированных свалок на территории муниципального образования и объем вывезенного мусора
	ед
	Количество несанкционированных свалок
	Показатель на дату (конец года)
	Данные формируются на основе отчетов

ОЖКХ, Т и К,
	0,0 (1607,6тн)
	Периодическая отчетность
	Территория МО,

ОЖКХ, Т и К
	Сплошное наблюдене

	8
	Показатель установки указателей улиц и номеров домов
	Ед
	Количество установленных табличек с наименование улиц и номером дома
	Показатель на дату (конец года)
	Данные формируются на основе отчетов

ОЖКХ, Т и К,
	0,0
	Периодическая отчетность
	Территория МО,

ОЖКХ, Т и К
	Сплошное наблюдене

	9
	Показатель обустройства детских площадок
	ед
	Количество установленных детских площадок
	Показатель на дату (конец года)
	Данные формируются на основе отчетов

ОЖКХ, Т и К,
	3,0
	Периодическая отчетность
	Территория МО,

ОЖКХ, Т и К
	Сплошное наблюдене


Таблица 4

Оценка применения мер государственного регулирования 

в сфере реализации муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование мер <11>
	Объем выпадающих доходов (увеличение обязательств) бюджета МО «Город Пикалево» (тыс. руб. в ценах года утверждения муниципальной программы)
	Объем дополнительных доходов бюджета МО «Город Пикалево» за счет применения мер государственного регулирования (тыс. руб. в ценах года утверждения муниципальной программы)
	Краткое обоснование необходимости применения мер для достижения целей муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Подпрограмма 1«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» 

	1.1
	Основное мероприятие 1.1.

Обеспечение нормативного предоставления комму-нальных услуг потребителю
	Не предусмотрено
	Не предусмотрено
	

	1.2.
	Основное мероприятие 1.2. Получение  возможности для выдачи технических условий на подключение объектов капитального строительства к сетям газораспределения
	Не предусмотрено
	Не предусмотрено
	

	2.
	Подпрограмма 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево» 

	2.1
	Основное мероприятие 2.1. Приведение в соответствие  с законодательством энергетических паспортов муниципальных организаций
	Не предусмотрено
	Не предусмотрено
	

	2.2.
	Основное мероприятие 2.2. Внедрение ресурсосберегающих технологий  в сферу ЖКХ
	Не предусмотрено
	Не предусмотрено
	

	3.
	Подпрограмма 3  «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» 

	3.1.
	Основное мероприятие 3.1. Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства в соответствие с действующим законодательством
	Не предусмотрено
	Не предусмотрено
	

	3.2
	Основное мероприятие 3.2 Благоустройство территории массового отдыха населения
	Не предусмотрено
	Не предусмотрено
	


Таблица 5

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

	№ п/п
	Вид нормативного правового акта
	Основные положения правового акта
	Ответственный исполнитель и соисполнители
	Ожидаемые сроки принятия (квартал, год)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Подпрограмма 1«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» 

	1.1
	Основное мероприятие 1.1 Обеспечение нормативного предоставления коммунальных услуг потребителю



	
	Распоряжения администрации
	О предоставлении субсидии юридическим лицам, предоставляющим коммунальные ресурсы (услуги) на территории МО «Город Пикалево» 
	Отдел финансов администрации,
ОЖКХ, Т и К
	В течение года

	1.2
	Основное мероприятие 1.2 Получение  возможности для выдачи технических условий на подключение объектов капитального строительства к сетям газораспределения

	
	Постановление администрации
	Утверждение схемы газоснабжения МО «Город Пикалево»
	ОЖКХ, Т и К
	I полугодие 2016 года

	2
	Подпрограмма 2

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево» 

	2.1
	Основное мероприятие 2.1.Приведение в соответствие  с законодательством энергетических паспортов муниципальных предприятий

	
	Распоряжения администрации
	О предоставлении субсидии юридическим лицам, предоставляющим коммунальные ресурсы (услуги) на территории МО «Город Пикалево» 
	Отдел финансов администрации,
ОЖКХ, Т и К
	В течение года

	2.2.
	Основное мероприятие 2.2.Внедрение ресурсосберегающих технологий  в сферу ЖКХ

	
	Распоряжения администрации
	О предоставлении субсидии юридическим лицам, предоставляющим коммунальные ресурсы (услуги) на территории МО «Город Пикалево» 
	Отдел финансов администрации,
ОЖКХ, Т и К
	В течение года

	3
	Подпрограмма 3 «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» 

	
	Постановление администрации
	О предоставлении субсидии юридическим лицам, предоставляющим коммунальные ресурсы (услуги) на территории МО «Город Пикалево» 

Утверждение конкурсной документации
	ОЖКХ, Т и К
	IY квартал текущего года

	3.1.
	Основное мероприятие 3.1. Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства  в соответствие 

с действующим  законодательством

	
	Постановление администрации
	О предоставлении субсидии юридическим лицам, предоставляющим коммунальные ресурсы (услуги) на территории МО «Город Пикалево» 

Утверждение конкурсной документации
	ОЖКХ, Т и К
	IY квартал текущего года

	3.2
	Основное мероприятие 3.2 Благоустройство территории массового отдыха населения

	
	Постановление администрации
	Утверждение конкурсной документации
	ОЖКХ, Т и К
	IY квартал текущего года


Таблица 6

План реализации муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Срок реализации
	Годы реализации
	Оценка расходов                                                                           (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)

	
	
	Начало реализации
	Конец реализации
	
	Всего
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет Ленинградской области
	Местный бюджет
	Прочие источники финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	 
	9
	10

	Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности  в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»
	ОЖКХ, Т и КМУП «Водоканал г.Пикалево»МУП «Тепловые сети г.Пикалево»
	2016
	2016
	2016
	28302,020
	0,000
	10056,720
	18245,300
	0,000

	
	
	2017
	2017
	2017
	52846,062
	0,000
	32470,262
	20375,800
	0,000

	
	
	2018
	2018
	2018
	41473,510
	0,000
	23493,110
	17980,400
	0,000

	Всего по муниципальной программе
	 
	2016
	2018
	2016-2018
	122621,592
	0,000
	66020,092
	56601,500
	0,000

	Подпрограмма 1
	ОЖКХ, Т и КМУП «Водоканал г.Пикалево»  АО «ПТС»
	2016
	2016
	2016
	6296,420
	0,000
	3786,720
	2509,700
	0,000

	«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» 
	
	2017
	2017
	2017
	22627,812
	0,000
	19336,612
	3291,200
	0,000

	
	
	2018
	2018
	2018
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Основное мероприятие 1.1 
	ОЖКХ, Т и К,МУП «Водоканал г.Пикалево»  АО «ПТС»
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обеспечение нормативного предоставления коммунальных услуг потребителю
	
	2016
	2016
	2016
	5716,420
	0,000
	3786,720
	1929,700
	0,000

	
	
	2017
	2017
	2017
	22627,812
	0,000
	19336,612
	3291,200
	0,000

	Мероприятие 1.1.1.
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция коллекторов по ул.Больничная и ул.Спортивная
	ОЖКХ, Т и К,МУП «Водоканал г.Пикалево»
	2016
	2016
	2016
	998,298
	0,000
	0,000
	998,298
	0,000

	Мероприятие 1.1.2.
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Замена участка ливневой канализации по ул.Советской, напротив ж/д №25
	ОЖКХ, Т и К,МУП «Водоканал г.Пикалево»
	2016
	2016
	2016
	669,480
	0,000
	0,000
	669,480
	0,000

	Мероприятие 1.1.3.
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Замена участка магистрального водовода от артскважины № 57 г.Пикалево
	ОЖКХ, Т и К,МУП «Водоканал г.Пикалево»
	2017
	2017
	2017
	7618,443
	0,00
	6977,743
	640,700
	0,000

	Мероприятие 1.1.4.
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ремонт участка квартального трубопровода  3 линии тепловых сетей от ТК-56В до ТК-57 В
	ОЖКХ, Т и К, АО «ПТС»
	2016
	2016
	2016
	1450,454
	0,000
	1377,931
	72,523
	0,000

	Мероприятие 1.1.5.
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ремонт участка квартальной сети на больничный комплекс от ТК-33Б ул.Советская до ТК-30Б ул.Больничная
	ОЖКХ, Т и К,АО «ПТС»
	2016
	2016
	2016
	2598,188
	0,000
	2408,789
	189,399
	0,000

	Мероприятие 1.1.6.
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 Ремонт участков тепловых сетей 2 линии (от ТК-15Б ул.Заводская до ТК-14Б ул.Советская)
	ОЖКХ, Т и КМУП «Тепловые сети г.Пикалево»
	2017
	2017
	2017
	13009,369
	0,000
	12358,869
	650,500
	0,000

	Мероприятие 1.1.7.
	ОЖКХ, Т и К
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проведение обследования и разработка проекта реконструкции КОС
	МУП «Водоканал г.Пикалево»
	2017
	2017
	2017
	2000,00
	0,000
	0,000
	2000,000
	0,000

	Итого п1.1
	 
	2016
	2018
	2016-2017
	28344,232
	0,000
	23123,332
	5220,900
	0,000

	Основное мероприятие 1.2.
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Получение  возможности для выдачи технических условий на подключение объектов капитального строительства к сетям газораспределения
	ОЖКХ, Т и К
	2016
	2016
	2016
	580,000
	0,000
	0,000
	580,000
	0,000

	Мероприятие 1.2.1.
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка схемы газоснабжения МО «Город Пикалево»
	ОЖКХ, Т и К
	2016
	2016
	2016
	580,000
	0,000
	0,000
	580,000
	0,000

	Итого по подпрограмме 1
	 
	2016
	2018
	2016-2018
	28924,232
	0,000
	23123,332
	5800,900
	0,000

	Подпрограмма 2
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»
	ОЖКХ, Т и КМУП «Водоканал г.Пикалево»АО «ПТС»
	2016
	2016
	2016
	6778,100
	0,000
	6270,000
	508,100
	0,000

	
	
	2017
	2017
	2017
	14007,450
	0,000
	13133,650
	873,800
	0,000

	
	
	2018
	2018
	2018
	24366,910
	0,000
	23493,110
	873,800
	0,000

	Основное мероприятие 2.1.
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приведение в соответствие с законодательством энергетических паспортов муниципальных предприятий и организаций
	ОЖКХ, Т и К,МУП «Водоканал г.Пикалево»,ФОК г.Пикалево, МУК ДК г.Пикалево,МКУ "Центр АХО" 
	2016
	2016
	2016
	178,100
	0,000
	0,000
	178,100
	0,000

	
	
	2017
	2017
	2017
	182,600
	0,000
	0,000
	182,600
	0,000

	Мероприятие 2.1.1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проведение энергетического обследования зданий
	МУП «Водоканал г.Пикалево»
	2016
	2016
	2016
	178,100
	0,000
	0,000
	178,100
	0,000

	
	МУК ДК г.Пикалево
	2017
	2017
	2017
	60,800
	0,000
	0,000
	60,800
	0,000

	
	МУК ФОК г.Пикалево
	2017
	2017
	2017
	61,000
	0,000
	0,000
	61,000
	0,000

	
	МКУ "Центр АХО" 
	2017
	2017
	2017
	60,800
	0,000
	0,000
	60,800
	0,000

	Итого
	 
	2016
	2017
	2016-2018
	360,700
	0,000
	0,000
	360,700
	0,000

	Основное мероприятие 2.2.
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Внедрение ресурсосберегающих технологий  в сферу ЖКХ
	ОЖКХ, Т и К, АО «ПТС»
	2016
	2016
	2016 
	6600,000
	0,000
	6270,000
	330,000
	0,000

	
	
	2017
	2017
	2017
	13824,850
	0,000
	13133,650
	691,200
	0,000

	
	
	2018
	2018
	2018
	24366,910
	0,000
	23493,110
	873,800
	0,000

	Мероприятие 2.2.1.
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка проектной документации  и реконструкция тепловых сетей кольцевой линии между 2-й и 3-й линиями теплосети
	ОЖКХ, Т и К, АО «ПТС»
	2016
	2016
	2016
	6600,000
	0,000
	6270,000
	330,000
	0,000

	Мероприятие 2.2.2.
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция тепловых сетей от ТК-1 напротив ж.д.№8 по ул.Молодежная до ж.д.№22 по ул.Больничная
	ОЖКХ, Т и К, АО «ПТС»
	2017
	2017
	2017
	13824,850
	0,000
	13133,650
	691,200
	0,000

	Мероприятие 2.2.3.
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция тепловых сетей по ул.Металлургов От ТК-58В до ТК-66В
	ОЖКХ, Т и К, АО «ПТС»
	2018
	2018
	2018
	4939,180
	0,000
	4692,280
	246,900
	0,000

	Мероприятие 2.2.4.
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Реконструкция тепловых сетей по ул. МеталлурговОт ТК-47В до ТК-58В
	ОЖКХ, Т и К, АО «ПТС»
	2018
	2018
	2018
	8627,730
	0,000
	8540,830
	86,900
	0,000

	Мероприятие 2.2.5.
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Замена тепловых сетей 35-й квартал
	ОЖКХ, Т и К, АО «ПТС»
	2018
	2018
	2018
	10800,00
	0,000
	10260,00
	540,00
	0,000

	Итого по подпрограмме 2
	 
	2016
	2018
	2016-2018
	45152,460
	0,000
	42896,760
	2255,700
	0,000

	Подпрограмма 3
	ОЖКХ, Т и К
	2016
	2016
	2016
	15227,500
	0,000
	0,000
	15227,500
	0,000

	«Благоустройство территории МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»
	
	2017
	2017
	2017
	16210,800
	0,000
	0,000
	16210,800
	0,000

	
	
	2018
	2018
	2018
	17106,600
	0,000
	0,000
	17106,600
	0,000

	Основное мероприятие 3.1.
	ОЖКХ, Т и К
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства в соответствии с действующим законодательством
	 
	2016
	2017
	2016
	14727,500
	0,000
	0,000
	14727,500
	0,000

	
	 
	2017
	2017
	2017
	15444,300
	0,000
	0,000
	15444,300
	0,000

	
	 
	2018
	2018
	2018
	16340,100
	0,000
	0,000
	16340,100
	0,000

	Мероприятие 3.1.1.
	ОЖКХ, Т и К
	2016
	2017
	2016
	592,610
	0,000
	0,000
	592,614
	0,000

	Техническое обслуживание сетей наружного освещения
	
	2017
	2017
	2017
	632,910
	0,000
	0,000
	632,910
	0,000

	
	
	2018
	2018
	2018
	669,610
	0,000
	0,000
	669,610
	0,000

	Мероприятие 3.1.2.          уличное освещение
	ОЖКХ, Т и К
	2016
	2016
	2016
	9469,200
	0,000
	0,000
	9469,200
	0,000

	
	
	2017
	2017
	2017
	10113,000
	0,000
	0,000
	10113,000
	0,000

	
	
	2018
	2018
	2018
	10699,700
	0,000
	0,000
	10699,700
	0,000

	Мероприятие 3.1.3.
	ОЖКХ, Т и КМУП «Водоканал г.Пикалево»
	2016
	2016
	2016
	1063,690
	0,000
	0,000
	1063,690
	0,000

	Техническое обслуживание сетей ливневой канализации
	
	2017
	2017
	2017 
	1135,990
	0,000
	0,000
	1135,990
	0,000

	
	
	2018
	2018
	2018
	1201,890
	0,000
	0,000
	1201,890
	0,000

	Мероприятие 3.1.4.
	ОЖКХ, Т и К
	2016
	2016
	2016
	1556,700
	0,000
	0,000
	1556,700
	0,000

	Содержание зеленых насаждений
	
	2017
	2017
	2017
	1662,600
	0,000
	0,000
	1662,600
	0,000

	
	
	2018
	2018
	2018
	1759,000
	0,000
	0,000
	1759,000
	0,000

	Мероприятие 3.1.5.
	ОЖКХ, Т и К
	2016
	2016
	2016
	1778,800
	0,000
	0,000
	1778,800
	0,000

	Санитарная очистка  и уличная уборка территории
	
	2017
	2017
	2017
	1899,800
	0,000
	0,000
	1899,800
	0,000

	
	
	2018
	2018
	2018
	2009,900
	0,000
	0,000
	2009,900
	0,000

	Мероприятие 3.1.6
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка указателей улиц и номеров на дома
	ОЖКХ, Т и К
	2016
	2016
	2016
	266,500
	0,000
	0,000
	266,500
	0,000

	Мероприятие 3.2
	ОЖКХ, Т и К
	2016
	2016
	2016
	500,000
	0,000
	0,000
	500,000
	0,000

	Благоустройство территорий массового отдыха населения
	
	2017
	2017
	2017
	766,500
	0,000
	0,000
	766,500
	0,000

	
	
	2018
	2018
	2018
	766,500
	0,000
	0,000
	766,500
	0,000

	Мероприятие 3.2.1
	ОЖКХ, Т и К
	2016
	2016
	2016
	500,000
	0,000
	0,000
	500,000
	0,000

	Установка детской игровой площадки
	
	2017
	2017
	2017
	766,500
	0,000
	0,000
	766,500
	0,000

	
	
	2018
	2018
	2018
	766,500
	0,000
	0,000
	766,500
	0,000

	Итого по подпрограмме 3
	 
	2016
	2018
	2016-2018
	48544,900
	0,000
	0,000
	48544,900
	0,000


1

