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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»

Бокситогорского района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 августа 2014 года  № 337
О внесении изменений в постановление администрации от 11 ноября
2013 года № 497 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» до 2016 года»
На основании распоряжения администрации от 03 июля 2014 года №119 «О внесении изменений в муниципальные программы», с целью уточнения показателей муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» до 2016 года (далее-Программа) администрация постановляет:

1. Продлить срок действия Программы до 2017 года.

2. Внести следующие изменения в постановление администрации от 11 ноября 2013 года № 497 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» до 2016 года:

2.1. В наименовании Программы слова «до 2016 года» заменить на слова «до 2017 года».

2.2. Изложить Программу в новой редакции согласно приложению.

3. Признать утратившим силу постановление администрации от 21 февраля 2014 года № 73 «О внесении изменений в постановление администрации от 11 ноября 2013 года № 497 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево»» до 2016 года».
4. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации                                                         Д.В. Николаев
	УТВЕРЖДЕНА

	постановлением администрации
МО «Город Пикалево»

	от 11 ноября 2013 года № 497
в редакции постановления

от 08 августа 2014 года № 337
(приложение)
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ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» до 2017 года 

	Полное наименование программы 
	Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» до 2017 года (далее – Программа)

	Ответственный исполнитель Программы
	Отел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации 

	Участники Программы
	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации

	Программно-целевые инструменты программы
	В рамках реализации муниципальной программы применение долгосрочных муниципальных целевых программ, и иных программно-целевых инструментов не предусмотрено

	Цели Программы
	Обеспечение развития транспортного комплекса с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества услуг для населения

	Задачи Программы
	1.Повышение устойчивости функционирующей и доступной для всех слоев населения системы общественного транспорта;

2.Развитие и сохранение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения для удовлетворения потребности населения в безопасных перевозках.

	Целевые 
индикаторы и 

показатели 

Программы
	Пассажирооборот, тыс.пасс.-км;

Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км;

Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, кв.м;

Количество ДТП на улично-дорожной сети, ед.

	Сроки и этапы реализации Программы
	Программа реализуется в 2014 -2017 году

Программа реализуется в один этап

Реализация Программы происходит по принципу целевого финансирования мероприятий, указанных в Программе.

	Объемы и источники финансирования по годам
	Финансирование Программы за счет средств местного бюджета (по годам реализации) составит: 

2014 год-11472,200 тыс.руб.

2015 год-8964,3000 тыс.руб.

2016 год-9188,410тыс.руб.

2017 год-9418,073 тыс.руб.

Финансирование Программы за счет средств областного бюджета составит:

2014 год- 9110,601 тыс.руб.

Общий объем финансирования Программы за весь период реализации составит  48153,584 тыс.руб.

	Ожидаемые конечные  результаты Программы (индикаторы оценки реализации Программы по годам  таблица 1)
	К 2017 году:

Пассажирооборот сохранится не ниже 1759 тыс.пасс-км;

Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения составит 15,1 км;

Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  составит 12667,5 кв.м.;

Снижение аварийности на улично-дорожной сети ежегодно составит от 2,8 до 5,1%


1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития транспортного комплекса в МО «Город Пикалево»
1.1. Общая характеристика и анализ пассажиропотока, проходящего по территории МО «Город Пикалево»
Транспортный комплекс является важнейшим сектором современной экономики.

Территория МО «Город Пикалево» расположена между полосой отвода железнодорожной магистрали Санкт-Петербург – Волховстрой – Вологда и федеральной автомобильной трассой «Вологда - Новая Ладога».
Несмотря на то, что федеральная трасса обходит городскую территорию с севера-запада на юго-восток, она оказывает сильное влияние на планировочную структуру города, так как бывший участок трассы, проходивший через территорию города, является главной транспортной магистралью общегородского значения, разделяя территорию города на две функциональные зоны – промышленную и селитебную. 

Железная дорога, также, несмотря на периферийное по отношению к городской территории положение, играет важнейшую роль в транспортно-логистическом обслуживании экономики города, так как к ней примыкают основные внутризаводские железнодорожные ветки.
Численность населения МО «Город Пикалево» составляет 21106 человек по состоянию на 01.01.2013 года.

Транспортное обслуживание населения города осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом общего пользования.

Объем обслуживания пассажирских перевозок железной дорогой на направлении города Пикалево в последние годы снижается, несмотря на то, что за последние годы участок магистрали Бабаево - Волховстрой был электрифицирован. Это связано с неудобным расписанием поездов дальнего следования и недостаточным количеством поездов местного сообщения. В городе нет удобно расположенного современного железнодорожного вокзала, пассажирские поезда останавливаются на станции  Пикалево-1, расположенной в 7 км от города.

Уменьшение объема перевозок железнодорожным транспортом должно было бы положительно отразиться на показателях работы транспортных организаций по перевозкам пассажиров автобусным транспортом общего пользования. Однако, статистические данные показывают отсутствие устойчивых тенденций   к росту пассажирооборота.

Исследование падения пассажирских перевозок показывает, что значительное падение, в первую очередь, связано с ростом обеспеченности населения собственными автомобилями, сокращением численности наиболее мобильного трудоспособного населения, а также увеличением спроса на услуги маршрутного такси.

Пассажирский транспорт общего пользования реализует две важнейшие функции: социальную (обеспечивает возможность перемещения наименее обеспеченных слоев населения) и экологическую. Его развитие – это один из важнейших приоритетов государственной политики в сфере транспорта. Развитие пассажирского транспорта общего пользования требует особого нормативного подхода к планированию и прогнозированию. Основная цель государственной и муниципальной политики в области наземного транспорта – его сохранение, поддержание стоимости проезда на социально приемлемом уровне и совершенствование системы маршрутов и качества транспортных услуг. 

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на территории МО «Город Пикалево» осуществляется в соответствие с Положением, утвержденным постановлением администрации МО «Город Пикалево» от 16 ноября 2009 года № 391 «Об утверждении положения об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района».

На основании проведенных обследований пассажиропотока  в 2009 году утвержден Реестр маршрутов пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования в муниципальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области.

Согласно данного реестра ежегодно формируется муниципальный заказ на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования в МО «Город Пикалево» по 11 городским маршрутам.

Городские маршруты в количестве 11 ед. обслуживаются 8 ед. автотранспорта, имеющие значительные показатели по износу:

Таблица 2

Характеристика подвижного состава, выполняющего социальные городские перевозки в МО «Город Пикалево»

	№
	Марка подвижного состава
	Год выпуска
	Пробег
	Основание пользования

	1
	Икарус 280.03
	1990
	1317000
	аренда

	2
	Икарус 263.10
	1997
	1029000
	аренда

	3
	Икарус 263.10
	1997
	1088000
	аренда

	4
	Икарус 263.10
	1997
	1067000
	аренда

	5
	Икарус 263.10
	1997
	1099000
	аренда

	6
	VOLVO В
	1989
	1261000
	лизинг

	7
	ПАЗ 3320 (402)
	2010
	136000
	аренда

	8
	ПАЗ 3320 (412)
	2011
	204000
	аренда


Для улучшения транспортного обслуживания и повышения безопасности перевозок за счет субсидии из областного бюджета бюджету МО «Город Пикалево» на закупку автотранспортных средств с долевым участием средств местного бюджета в 2010-2011 году приобретены 5 ед. автобусов, из них 2ед. - для перевозок пассажиров в междугороднем сообщении, 3 ед – пригородное/городское сообщение.

Для улучшения транспортного обслуживания  населения крайне необходимо приобретение  6 ед. автотранспорта для городского сообщения (ЛИАЗ 5256 город),  2 ед. для междугороднего сообщения (ГОЛАЗ 5251).

В 2009 году администрацией МО «Город Пикалево» представлены предложения в стратегию развития транспорта и транспортной инфраструктуры в Ленинградской области на период до 2030 года и долгосрочную целевую программу «Развитие транспорта и транспортной инфраструктуры в Ленинградской области на период до 2015 года».

На период до 2030 года для улучшения транспортного обслуживания населения необходимым представляется развитие маршрутной сети в городском сообщении (открытие трёх дополнительных маршрутов, для чего необходимо строительство 16 остановочных комплексов, реконструкция 9 остановочных комплексов, капитальный ремонт 3 участков автомобильных дорог).

1.2. Анализ состояния дорожной сети МО «Город Пикалево». Характеристика и динамика развития
В связи с изменением образа жизни людей автомобиль превращается в необходимое средство передвижения, значительно повышается спрос на автомобильные перевозки в условиях промышленного производства, увеличения  объемов строительства, расширения сферы торговли и развития сферы услуг.

Существующая сеть автомобильных дорог в МО «Город Пикалево» представлена дорогами общего пользования федерального, регионального и муниципального значений. 
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее –  автомобильные дороги местного значения) на 1 января 2013 года составляет 43,272 км, из них 72 процента - дороги с твердым покрытием (асфальтобетон).

Для автомобильных дорог местного значения характерны низкие технические параметры (в основном соответствующие IV технической категории). Интенсивность движения на таких  автомобильных дорогах составляет не более 3000 автомобилей в сутки.

Техническое состояние улично-дорожной сети местного значения хуже состояния федеральных и региональных дорог, проходящих в пределах муниципального образования.

Это связано с недостаточным финансированием дорожных работ.

По требованиям существующих стандартов, при сроке службы покрытий до 15 лет, необходимый ремонт должен составлять 7 - 10% в год. 
Систематически накапливающийся недоремонт автомобильных дорог местного значения, вследствие недостаточного финансирования ремонтных работ, восстанавливающих прочность дорожных одежд, привел к тому, что доля автомобильных дорог общего пользования  местного значения дорог, не отвечающих нормативным требованиям по ровности покрытия составляет порядка 52%.
Суммарный объем неосуществленного в нормативные сроки ремонта автомобильных дорог общего пользования муниципального значения («недоремонт») только  в 2013 году составил 2,7 километра.
В неудовлетворительном состоянии находится дворовые территории и проезды к многоквартирным домам.

Сохранение существующей дорожной сети муниципального образования возможно лишь при кратном увеличении расходов на ремонт автомобильных дорог.
1.3. Оценка безопасности дорожного движения в МО «Город Пикалево»

За 9 месяцев 2013 года на улично-дорожной сети города Пикалево  выявлено 10 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, общее количество ДТП- 42 ед., из них: 

	№
	Наименование улично-дорожной сети
	Количество ДТП

	1
	Спрямленное шоссе перекресток с ул.Больничная 
	6

	2
	ул.Советская перекресток  с ул.Больничная/ул.Школьная
	6

	3
	ул.Советская от дома №23 до дома №25 пл.Комсомола
	4

	4
	ул.Советская перекресток с ул.Речная
	4

	5
	ул.Советская от I Театрального переулка до  II Театрального переулка
	4

	6
	Ленинградское шоссе от дома № 61 до автомобильной дороги на кладбище
	4

	7
	Ленинградское шоссе от дома №19 до дома №27
	4

	8
	ул.Металлургов от дома №1 до дома №5
	4

	9
	ул.Школьная до перекрестка с ул.Вокзальная
	3

	10
	ул.Металлургов от дома №13 до дома 1 3микрорайона
	3


К числу основных причин аварий следует отнести значительный износ дорожных покрытий вследствие постоянного дефицита финансовых средств на ремонт дорожных покрытий, отсутствие дорожной разметки.

Отсутствие освещения и пешеходных переходов является также одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий.

Количество аварий при неблагоприятных дорожных условиях составляет от 4 до 19 проц. от общего числа дорожно-транспортных происшествий.
В целях безопасности дорожного движения и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий необходимо проведение мероприятий по нанесению разметки на покрытие  проезжих частей износостойкими материалами (термопластиком) для ее круглогодичной читаемости, модернизация светофорных объектов, разработка проекта организации дорожного движения в МО «Город Пикалево», устройство технических средств регулирования согласно разработанным проектам дислокации дорожных знаков и схемы дорожной разметки, устройство наружного освещения автомобильных дорог.
2.Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации Программы
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы сформированы на основе положений федеральных, региональных и муниципальных документов стратегического планирования, в том числе: 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

Государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 года № 467-р;

Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года, утвержденной областным законом Ленинградской области от 28 июня 2013 года №45-оз;

Концепции социально-экономического развития муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района до 2020 года, утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района  от 11.07.2008 №283.

К числу приоритетных задач  органов местного самоуправления в сфере развития транспортного комплекса, в соответствии с Концепцией  социально-экономического развития муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района до 2020 года отнесены:

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах города;

Содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах города.

3. Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации Программы

Разработанная Программа направлена на обеспечение развития транспортного комплекса с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества услуг для населения.
Показателями достижения цели являются:

В рамках достижения цели необходимо обеспечить решение следующих задач:
Задача 1. Повышение устойчивости функционирующей и доступной для всех слоев населения системы общественного транспорта;

Задача 2. Развитие и сохранение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения для удовлетворения потребности населения в безопасных перевозках.

Для оценки степени решения задач сформулированы следующие показатели.

Показателями решения задачи 1 «Повышение устойчивости функционирующей и доступной для всех слоев населения системы общественного транспорта» являются:

Сохранение пассажирооборота в тыс. пасс.-км.
Показателями решения задачи 2 «Развитие и сохранение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения для удовлетворения потребности населения в безопасных перевозках» являются:

Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения;

Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Количество ДТП на улично-дорожной сети.

Конечными результатами реализации Программы к 2017 году станут:

Сохранение пассажирооборота не ниже 1759,0 тысячи пассажиро-километров;

Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения составит 15,1 км;

Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  составит 12667,5 кв.м.;

Ежегодное снижение аварийности на улично-дорожной сети составит  2,7-5.1%.

Срок реализации Программы: 2014-2017 годы.

Программа реализуется в один этап.

4. Плановые значения показателей (индикаторов) Программы по годам реализации, а также сведения о их взаимосвязи
Плановые значения показателей  (индикаторов) Программы по годам реализации и описание их взаимосвязи с мероприятиями приводится в таблице 2 приложений к Программе.

Взаимосвязь показателей Программы с мероприятиями отражена в Таблице 1 приложений к Программе.

5. Характеристика основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

В рамках Программы будут реализованы следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1. Обеспечение повышения устойчивости функционирующей и доступной для всех слоев населения системы общественного транспорта;

Основное мероприятие 2. Развитие и сохранение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В рамках реализации основных мероприятий будет предусмотрено следующее:

Основное мероприятие 1. «Обеспечение повышения устойчивости функционирующей и доступной для всех слоев населения системы общественного транспорта» предусматривает:

- предоставление субсидии юридическим лицам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования в МО «Город Пикалево».
Основное мероприятие 2. «Развитие и сохранение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» предусматривает:

- мероприятия по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям  многоквартирных домов;

-мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения.

Перечень  основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов представлены в Таблице 1 приложений Программы.

6. Информация о ресурсном обеспечении Программы за счет средств федерального, областного, местного бюджета и иных источников финансирования, а также по годам реализации Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Мероприятия, затрагивающие бюджетные обязательства вышестоящих структур и муниципального образования, могут быть внесены в настоящую Программу при наличии соответствующих соглашений с данными  структурами.
Объемы бюджетных обязательств подлежат ежегодному уточнению при разработке бюджетов соответствующих уровней.
Финансирование Программы за счет средств бюджета МО «Город Пикалево» (по годам реализации) составит:

2014 год- 11472,200 тыс.руб.

2015 год- 8964,300 тыс.руб.

2016 год- 9188,410 тыс.руб.

2017 год- 9418,073 тыс.руб.

Финансирование Программы за счет средств областного бюджета   составит:

2014 год- 9110,601 тыс.руб.

Общий объем финансирования Программы за весь период реализации составит 48153,584 тыс.руб.

Информация о ресурсном обеспечении  Программы  в разрезе мероприятий, а также по годам реализации Программы представлена в таблице 3 приложений к Программе.

7. Анализ рисков реализации Программы и описание мер по минимизации их негативного влияния

Реализация Программы подвержена влиянию общих групп рисков и негативных факторов. Можно также выделить индивидуализированные риски, характерные для отдельных мероприятий Программы.

Существуют некоторые рисковые события, наступление которых может исказить (уменьшить) положительный эффект от реализации Программы.

Основным риском реализации Программы является неэффективное и неполное использование органами исполнительной власти  местного самоуправления возможностей, предоставляемых в рамках реализации мероприятий Программы. 

Отсутствие финансирования либо финансирование в недостаточном объеме мероприятий Программы. В этом случае будет затруднена реализация запланированных мероприятий Программы.

Также следует отметить риски, связанные с денежно-кредитной политикой Центрального банка Российской Федерации и бюджетной политикой Минфина России и прочее.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется в процессе мониторинга реализации Программы и оценки ее эффективности и результативности.

Минимизация рисков общего характера осуществляется на основе формирования ежегодных планов реализации Программы  и мониторинга хода ее выполнения, позволяющего выявлять причины и принять соответствующие меры  муниципального регулирования. 

Минимизация рисков, обусловленных состоянием сферы реализации Программы, обеспечивается соответствующими инициативами со стороны Ответственного исполнителя Программы в адрес органов исполнительной власти местного самоуправления МО «Город Пикалево».
8. Методика оценки эффективности Программы
Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе:

1) оценка степени достижения целей и решения задач Программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов государственной программы и их плановых значений, приведенных в Таблице 1 приложений к Программе, по формуле:

Сд=Зф/Зп*100 %, 

где Сд – степень достижения целей (решения задач), Зф – фактическое значение индикатора (показателя) Программы, Зп – плановое значение индикатора (показателя) Программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или 

Сд = Зп/Зф*100 % (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий Программы, представленных в Таблице 3 приложений к Программе по каждому источнику ресурсного обеспечения, по формуле:

Уф=Фф/Фп*100 %, 

где Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы, Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы, Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;

3) степени реализации мероприятий  Программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий Программы (подпрограмм) по годам на основе ежегодных планов реализации Программы.

До начала очередного года реализации Программы ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) Программы (подпрограммы) определяет интервалы значений показателя, при которых реализация Программы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 95 % от планового значения показателя на соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения Программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем 75 % от планового значения показателя на соответствующий год.

Оценка эффективности реализации Программы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

значения 95 % и более показателей Программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности;

не менее 95 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

значения 75 % и более показателей Программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности;

не менее 75 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация Программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.
Приложения к Программе

Таблица 1

Перечень основных мероприятий Программы

	Наименование основного мероприятия
	Ответственный за реализацию
	Год
	Последствия нереализации основного мероприятия
	Связь с показателями

Программы

	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Основное мероприятие 1

«Обеспечение повышения устойчивости функционирующей и доступной для всех слоев населения системы общественного транспорта»
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций
	2014
	2017
	Сокращение объема пассажирских перевозок общественным транспортом общего пользования;
	Сохранение пассажирооборота, тыс.пасс.-км;



	Основное мероприятие 2

«Развитие и сохранение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»


	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций
	2014
	2017
	Увеличение доли:

- автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям;

- дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

Увеличение количества ДТП на улично-дорожной сети
	Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения;

Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

Снижение аварийности на улично-дорожной сети, ежегодно, %


Таблица 2

Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях
	Показатель (индикатор)

наименование
	Ед.изме-рения
	Значения базового показателя
	Значения показателей

(индикаторов)

	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Пассажирооборот
	тыс. пасс.-км
	1937,1
	1884,9
	1876,0
	1795,0
	1759,0

	*Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	12,3
	13,6
	14,1
	14,6
	15,1

	Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	кв.м
	12343,5
	12343,5
	12450,5
	12557,5
	12667,5

	*Количество ДТП на улично-дорожной сети
	ед.
	39
	37
	36
	35
	34

	
	% снижения
	-
	5,1
	2,7
	2,8
	2,8


	*Значения показателей рассчитаны, исходя из объема денежных средств, необходимых на реализацию данных мероприятий-:с учетом предоставления субсидии МО «Город Пикалево» 

за счет средств областного бюджета Ленинградской области в размере 95% от общего объема средств.
                                                                                                                                                                                                                      Таблица 3

План реализации Программы 

	

	№
	Наименование Программы, 

основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Годы реализации
	Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)

	
	
	
	
	Всего
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет 
Ленинградской области
	Местный бюджет 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево»

до 2017 года»
Всего:
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций  администрации

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
	2014
	20582,801
	0
	9110,601
	11472,200

	
	
	
	2015
	8964,300
	0
	0
	8964,300

	
	
	
	2016
	9188,410
	0
	0
	9188,410

	
	
	
	2017
	9418,073
	
	
	9418,073

	
	
	
	 
	48153,584
	0
	9110,601
	39042,983

	1.
	Основное мероприятие 1. 

Обеспечение повышения устойчивости функционирующей и доступной для всех слоев населения системы общественного транспорта
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций  администрации
	2014
	1724,700
	0
	0
	1724,700

	
	
	
	2015
	1481,0
	0
	0
	1481,0

	
	
	
	2016
	1518,025
	0
	0
	1518,025

	
	
	
	2017
	1555,976
	0
	0
	1555,976

	
	Всего:
	
	
	6279,701
	0
	0
	6279,701

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Предоставление субсидии юридическим лицам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования в МО «Город Пикалево»
Всего:
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций  администрации
	2014
	1481,0
	0
	0
	1481,0

	
	
	
	2015
	1481,0
	0
	0
	1481,0

	
	
	
	2016
	1518,025
	0
	0
	1518,025

	
	
	
	2017
	1555,976
	0
	0
	1555,976

	
	
	
	
	6036,001
	0
	0
	6036,001

	1.2.
	Оснащение автомобильного транспорта общего пользования, необходимого для перевозок пассажиров, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС
Всего:
	Отдел по управлению муниципальным имуществом
	2014
	243,700
	0
	0
	243,700

	
	
	
	2015
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	2016
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	2017
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	243,700
	
	
	243,700

	2.
	Основное мероприятие 2. 

Развитие и сохранение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
Всего:
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций  администрации,

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
	2014
	18858,101
	0
	9110,601
	9747,500

	
	
	
	2015
	7483,300
	0
	0
	7483,300

	
	
	
	2016
	7670,385
	0
	0
	7670,385

	
	
	
	2017
	7862,097
	0
	0
	7862,097

	
	
	
	
	41873,883
	0
	9110,601
	32763,282

	
	в том числе
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Мероприятия по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
Всего: 
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций  администрации.
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
	2014
	8007,0
	0
	0
	8007,0

	
	
	
	2015
	6517,500
	0
	0
	6517,500

	
	
	
	2016
	6680,44
	0
	0
	6680,44

	
	
	
	2017
	6847,448
	
	
	6847,448

	
	
	
	
	28052,388
	0
	0
	28052,388

	2.2.
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Всего:
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций  администрации
	2014
	9625,528
	0
	9110,601
	514,927

	
	
	
	2015
	310,600
	0
	0
	310,600

	
	
	
	2016
	318,365
	0
	0
	318,365

	
	
	
	2017
	326,324
	0
	0
	326,324

	
	
	
	
	10580,817
	0
	9110,601
	1470,216

	
	в том числе
	
	
	
	
	
	

	2.2.1.
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

Всего:
	
	2014
	9590,110
	0
	9110,601
	479,509

	
	
	
	2015
	310,600
	0
	0
	310,600

	
	
	
	2016
	318,365
	0
	0
	318,365

	
	
	
	2017
	326,324
	0
	0
	326,324

	
	
	
	
	10545,399
	
	9110,601
	1434,798

	2.2.2
	Проверка сметной документации по ремонту дорог общего пользования местного значения

Всего:
	
	2014
	13,327
	0
	0
	13,327

	
	
	
	2015
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	2016
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	2017
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	13,327
	0
	0
	13,327

	2.2.3
	Экспертиза выполненных работ по ремонту дорог общего пользования местного значения

Всего:
	
	2014
	22,091
	0
	0
	22,091

	
	
	
	2015
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	2016
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	2017
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	22,091
	0
	0
	22,091

	2.3.
	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
Всего:

в том числе
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций  администрации
	2014
	25,873
	0
	0
	25,873

	
	
	
	2015
	230,2
	0
	0
	230,2

	
	
	
	2016
	235,955
	0
	0
	235,955

	
	
	
	2017
	241,854
	0
	0
	241,845

	
	
	
	
	733,882
	0
	0
	733,882

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.1.
	Ремонт дворовых территорий

Всего:
	
	2014
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	2015
	230,200
	0
	0
	230,200

	
	
	
	2016
	235,955
	0
	0
	235,955

	
	
	
	2017
	241,854
	0
	0
	241,854

	
	
	
	
	708,009
	
	
	708,009

	2.3.2.
	Проверка сметной документации по ремонту дворовых территорий

Всего:
	
	2014
	25,873
	0
	0
	25,873

	
	
	
	2015
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	2016
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	2017
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	25,873
	0
	0
	25,873

	2.4.
	Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения
Всего:
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций  администрации
	2014
	1199,700
	0
	0
	1199,700

	
	
	
	2015
	425,000
	0
	0
	425,000

	
	
	
	2016
	435,625
	0
	0
	435,625

	
	
	
	2017
	446,471
	0
	0
	446,471

	
	
	
	
	2506,796
	0
	0
	2506,796


Таблица 4
План реализации мероприятия 2.2.1.«Ремонт автомобильных дорог

общего пользования местного значения» Программы  в 2014 году
	№
	Наименование Программы, 

основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Год реализации
	Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)

	
	
	
	
	Всего
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет 
Ленинградской области
	Местный бюджет 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения


	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций  администрации
	2014
	9590,110
	0
	9110,601
	479,509

	
	в том числе по объектам:
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Советской (напротив д.5-а 5микрорайона)
	
	2014
	116,424
	0
	110,601
	5,823

	1.2.
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Советской (от ж/д 13 5 микрорайона до ж/д 29 по ул.Советской, от ж/д 1 по ул.Советской до ж/д 17 по ул.Советской)
	
	2014
	6367,483
	0
	6049,108
	318,375

	1.3.
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Спортивной (от ул.Набережной до ул.Школьной)
	
	2014
	3106,203
	0
	2950,892
	155,311
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