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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»

Бокситогорского района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 июня 2013 года  № 294
Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы

«Ремонт автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО «Город Пикалево» на 2013 год»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Ленинградской области от 31 мая 2013 года № 155 «О распределении средств областного бюджета Ленинградской области, предоставляемых в 2013 году в виде субсидий бюджетам муниципальных образований в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы» администрация  постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную долгосрочную целевую программу «Ремонт автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО «Город Пикалево» на 2013 год» (далее - Программа).

2. Назначить руководителем Программы заместителя главы администрации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Постановление подлежит опубликованию в местных СМИ.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                    




 С.В. Вебер
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
МО «Город Пикалево»
от 17 июня 2013 года № 

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА
«Ремонт автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО «Город Пикалево» на 2013 год»

ПАСПОРТ

муниципальной долгосрочной целевой программы 
по ремонту автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО «Город Пикалево» на 2013 год»
	Наименование

Программы
	Муниципальная долгосрочная целевая программа «Ремонт автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО «Город Пикалево» на 2013 год» (далее – Программа).

	Основания для

разработки Программы
	Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
 Федеральный закон от 26 октября 2007 года №257-ФЗ    «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Ленинградской области от 31 мая 2013 года № 155 «О распределении средств областного бюджета Ленинградской области, предоставляемых в 2013 году в виде субсидий бюджетам муниципальных образований в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы».
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 12 ноября 2007 года №160 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них».

	Сроки реализации 

Программы
	2013 год

	Цели Программы
	Целью Программы является повышение уровня благоустройства  автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов посредством  доведения технико-эксплуатационного состояния асфальтовых покрытий к нормативным требованиям 

	Задачи Программы
	1. Доведение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов до нормативных требований

2. Повышение комфортных условий проживания граждан.

3. Организация благоустройства территории многоквартирных домов МО «Город Пикалево».
4. Создание благоприятных условий для частных инвестиций в ЖКХ.

	Объем и источники

финансирования

Программы
	Общий объем финансирования Программы составит  6 044 771 рублей, в том числе:
- средства областного бюджета –  5 503 989 руб.;

- средства местного бюджета –  540 782 руб.

	Ожидаемые конечные

результаты реали​зации Программы
	Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения текущих значений с их целевыми значениями. 

Экономическая эффективноть: в 2013 году планируется снизить долю не соответствующую нормативным требовниям: автомобильных дорог общего пользования на 4,3 % к показателям 2012 года, внутриквартальных дорог на 6,6%. Планируется провести ремонт автомобильных дорог местного значения – 0,377 км, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов- 7 107 м.кв. 
Бюджетная эффективность связана со сроком окупаемости инвестиций,4 года. Снижением расходов по содержанию дорог и возмещением убытков от ДТП.

Социальный эффект связан со снижением количества ДТП, потерь от ДТП, повышением качества оказания жилищно-коммунальных услуг, повышением уровня благоприятных условий проживания граждан.

	Руководитель Программы
	Заместитель главы администрации  

	Основной исполнитель и участники Программы
	Администрация;
Правительство Ленинградской области; 
Управляющие организации;
Подрядные организации.

	Система контроля
за выполнением 
Программы 
	Контроль за целевым использованием бюджетных и внебюджетных средств, направленных на реализацию Программы, осуществляется руководителем программы, отделом финансов, отделом по управлению муниципальным имуществом, отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации. 

Оценка результатов реализации Программы и контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляется отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации (далее - ОЖКХ,ТиК). Отчёт о реализации мероприятий Программы представляется ОЖКХ,ТиК в отдел экономики администрации по формам согласно приложению 2 и 3, руководителю программы ежеквартально и по итогам года; ОЖКХ,ТиК и отдел финансов представляют отчет в комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области - в сроки и по форме, установленные правовым актом Правительства Ленинградской области.


Раздел 1. Анализ ситуации и обоснование целей и задач Программы
1.1.Оценка и анализ исходной ситуации, обоснование необходимости программно-целевой проработки проблемы

Протяженность улично-дорожной сети в МО «Город Пикалево» составляет 21,347 км, дворовых территорий - 23,6 км.
На территории города Пикалево объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям.

Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов к дворовым территориям имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий истек с момента застройки города Пикалево многоквартирными домами.
Асфальтобетонное покрытие разрушается из-за несоблюдения сроков службы дорожных покрытий. Ветхое состояние асфальтобетонного покрытия дворовых территорий объясняется тем, что в течение длительного времени по причине недостаточного финансирования практически не производился его ремонт.

Дороги местного значения и дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня технико-эксплуатационного состояния дорог, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

В связи с вышеизложенным возникает необходимость повышения уровня благоустройства дорог местного значения, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов посредством приведения технико-эксплуатационного состояния асфальтовых покрытий к нормативным требованиям.

Администрация города ежегодно выделяет средства на ремонт улично-дорожной сети, но этого все равно недостаточно, чтобы решить проблему неудовлетворительного состояния дорожных покрытий. Поэтому проблему капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов необходимо решать программным способом, предусматривающим совместное финансирование капитального ремонта и ремонта  автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в том числе из бюджетов всех уровней. Необходимость финансирования обусловлена тем, что проблема капитального ремонта автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов сейчас стоит очень остро.
Разработка и реализация Постановления Правительства Ленинградской  области о предоставлении субсидий из средств областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и  капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах Ленинградской области явилась публичным признанием данной проблемы.

1.2. Цели Программы, основные задачи Программы, сроки реализации


Целями Программы являются:


Создание благоприятных условий проживания граждан. Повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.


Задачи Программы:

1. Доведение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов до нормативных требований


2. Повышение комфортных условий проживания граждан.


3. Организация благоустройства территории муниципального образования «Город Пикалево».

4. Создание благоприятных условий для частных инвестиций в ЖКХ.

Срок реализации Программы – 2013 год
1.3 Связь с другими социально-экономическими мероприятиями

Связь Программы с другими  социально-экономическими мероприятиями и программами осуществляется через планирование и реализацию мероприятий Программы по объектам с участием средств от различных источников финансирования реализуемых на территории МО «Город Пикалёво» муниципальных, региональных программ.
Раздел 2. Обоснование мероприятий Программы и расчет необходимого ресурсного обеспечения

2.1. План реализации мероприятий

Исполнителем Программы являются администрация.

Генеральный подрядчик на выполнение работ выбирается по результам проведения открытого электронного аукциона в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»


Перечень дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, подлежащих ремонту в 2013 году, представлен в Приложении 1.

2.2. Информация о финансировании Программы

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет долевого участия областного бюджета Ленинградской области в размере 91,1% и местного бюджета МО «Город Пикалёво» в размере 8,9% (приложение 1).

Средства бюджета МО «Город Пикалево» на ремонт дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, предоставляются на условиях безвозмездности и безвозвратности, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
В случае отсутствия выделенных средств из областного бюджета действие Программы может быть изменено. 

2.3. Оценка социально-экономической и бюджетной эффективности от реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется посредством оценки достижения установленных целевых значений показателей эффективности. Установленные целевые значения показателей эффективности приведены в таблице 
1.Целевые значения показателей эффективности
	№

п/п
	Наименование показателя эффективности
	Единица измерения
	Целевое значение показателя

эффективности
в 2013году

	1
	Количество отремонтированных в рамках Программы автомобильных дорог местного значения
	шт./м.кв.
	2/2611

	2
	Количество отремонтированных в рамках Программы дворовых территорий многоквартирных домов
	шт./м.кв.
	9/4581

	3
	Количество отремонтированных в рамках Программы дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартрных домов
	шт./м.кв.
	4/2526


2. Показатели результативности
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Значение

показателя результативности

	1
	Доля отремонтированных  автомобильных

дорог местного значения в общем количестве предусмотренных к ремонту дорог общего пользования
	%
	100

	2
	Доля отремонтированных дворовых территорий в общем количестве предусмотренных к ремонту дворовых территорий многоквартирных домов
	%
	100

	3
	Доля отремонтированных  проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общем количестве предусмотренных к ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	%
	100


Раздел 3. Состав, функции и полномочия участников 

разработки и реализации Программы

3.1. Определение всех участников Программы, порядка (конкурсного или иного) отбора участников Программы, основные требования к ним

Подписание Соглашения с Правительством Ленинградской области на предоставление субсидии из средств областного бюджета Ленинградской области на долевое финансирование Программы.

Реализация Программы осуществляется администрацией, в соответствии с планом мероприятий реализации Программы (приложение 1).

Заказчиком на выполнение работ по реализации Программы выступает администрация. Администрация проводит открытый электронный аукцион для определения подрядной организации в соответствии с Федеральным законом от 21июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
3.2. Формы и методы управления Программой, распределение полномочий и функций между участниками Программы

Администрация формирует адресный перечень подлежащих ремонту автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам. 
Совет депутатов МО «Город Пикалево» предлагает перечень объектов на 2013 год по ремонту дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в пределах утвержденного объема финансирования.

Администрация составляет  сметную документацию и дефектные ведомости, проводит проверку сметной документации независимыми организациями, имеющими право на данный вид деятельности. По итогам проведения открытого электронного ауциона заключает муниципальный контракт с подрядной организацией. Осуществляет контроль за ходом выполнения работ и за целевым использованием денежных средств. Участвует в приемке выполненных работ. Представляет в Правительство Ленинградской области отчет о расходовании средств за отчетный период и отчет о ходе реализации Программы. Осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий и планируемых показателей результативности выполнения Программы.

3.3. Формы взаимодействия участников реализации Программы, порядок и формы текущего и итогового контроля


Участники Программы взаимодействуют между собой на основании действующего федерального и областного законодательства, договоров и соглашений, заключаемых в рамках реализации Программы.


Контроль за целевым использованием средств, направленных на реализацию Программы осуществляется главой администрации, руководителем Программы, отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации.
Приложение 1 
к муниципальной долгосрочной целевой программе


«Ремонт автомобильных дорог местного значения,

дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов 
МО «Город Пикалево» на 2013 год»
	Перечень дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям  многоквартирных домов, подлежащих ремонту в 2013 году

	№п/п
	 Наименование объектов
	распорядитель 

(получатель)

бюджетных средств
	Характер работ
	Сроки работ,     год
	Объем работ, кв.м.
	Объем финансирования в 2013 году , руб.

	
	
	
	
	
	
	Всего:
	в том числе

	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	местный бюджет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	9
	10

	 
	Софинансирование объектов программы-всего, в том числе:
	Администрация
	 
	 
	9718
	6044771
	5503989
	540782

	1.
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Пикалёво
	
	 
	 2013
	2611
	1536239
	1225629
	310610

	 
	в том числе: 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Проезжая часть
	
	ремонт
	2013
	2449
	1444895
	1225629
	219266

	
	Съезды с дороги
	
	ремонт
	2013
	162
	91344
	
	91344

	1.1
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения адресу: г.Пикалево, Театральный переулок-1- всего, в том числе:
	
	ремонт
	2013
	1302
	728916
	584009
	144907

	1.1.1
	Проезжая часть
	
	ремонт
	2013
	1227
	686913
	584009
	102904

	1.1.2
	Съезды с дороги
	
	ремонт
	2013
	75
	42003
	
	42003

	1.2
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения адресу: г.Пикалево, Театральный переулок-2-всего, в том числе
	
	ремонт
	2013
	1309
	807323
	641620
	165703

	1.2.1
	Проезжая часть
	
	
	2013
	1222
	757982
	641620
	116362

	1.2.2
	Съезды с дороги
	
	
	2013
	87
	49341
	
	49341

	2.
	Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов- всего, в том числе
	
	 
	 
	2526
	1605043
	1524787
	80256

	2.1
	Ремонт дорожного покрытия проезда к  дворовой территории МКД №20 в 6 микрорайоне, г.Пикалево
	
	ремонт
	2013
	196
	117843
	111950
	5893

	2.2
	Ремонт дорожного покрытия проезда к  дворовой территории МКД №23 в 6 микрорайоне, г.Пикалево
	
	ремонт
	2013
	418
	257875
	244980
	12895

	2.3
	Ремонт дорожного покрытия проезда к дворовой территории МКД №8 по ул.Горняков,г.Пикалево
	
	ремонт
	2013
	712
	589901
	560405
	29496

	2.4
	Ремонт дорожного покрытия проезда к дворовой территории МКД №5 по ул.Металлургов и №№7,9 по ул.Горняков, г.Пикалево
	
	ремонт
	2013
	1200
	639424
	607452
	31972

	3
	Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов- всего, в том числе
	
	
	
	4581
	2903489
	2753573
	149916

	3.1
	Ремонт дорожного покрытия дворовой территории многоквартирных домов №20  в 6 микрорайоне г.Пикалево, г.Пикалево
	
	ремонт
	2013
	313
	188694
	179259
	9435

	3.2
	Ремонт дорожного покрытия дворовой территории многоквартирных домов   №22 в 6 микрорайоне г.Пикалево, г.Пикалево
	
	ремонт
	2013
	478
	423101
	397234
	25867

	3.3
	Ремонт дорожного покрытия дворовой территории многоквартирного дома №23 в 6 микрорайоне г.Пикалево, 
	
	ремонт
	2013
	707
	457718
	434832
	22886

	3.4
	Ремонт дорожного покрытия дворовой территории многоквартирного дома №25 в 6 микрорайоне г.Пикалево, 
	
	ремонт
	2013
	486
	329161
	312676
	16485

	3.5
	Ремонт дорожного покрытия дворовой территории многоквартирного дома №26 в 6 микрорайоне г.Пикалево, 
	
	ремонт
	2013
	184
	98086
	93181
	4905

	3.6
	Ремонт дорожного покрытия дворовой территории многоквартирного дома №7 по ул.Горняков,в г.Пикалево
	
	ремонт
	2013
	336
	179100
	170145
	8955

	3.7
	Ремонт дорожного покрытия дворовой территории многоквартирного дома №8 по ул.Горняков, г.Пикалево
	
	ремонт
	2013
	565
	365171
	346912
	18259

	3.8
	Ремонт дорожного покрытия дворовой территории многоквартирного дома №9 по ул.Горняков, г.Пикалево
	
	ремонт
	2013
	492
	318870
	302926
	15944

	3.9
	Ремонт дорожного покрытия дворовой территории многоквартирного дома №5 по ул.Металлургов, г.Пикалево
	
	ремонт
	2013
	1020
	543588
	516408
	27180


Приложение 2
к муниципальной долгосрочной целевой программе


«Ремонт автомобильных дорог местного значения,
дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов 
МО «Город Пикалево» на 2013 год»
ОТЧЁТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

_______________________________________________________

(наименование программы)

по итогам _____________________________________________

(отчетный период (квартал, год)

(нарастающим итогом)

	Объекты,
мероприятия
	Фактическое финансирование 
(тыс. рублей)
	Выполнение работ
(тыс. рублей)
	Индикаторы
реализации
(целевые 
задания)

	
	всего
	федераль-
ный  
бюджет
	обла-
стной
бюджет
	местные  
бюджеты
	прочие 
источ-
ники
	всего
	федераль-
ный  
бюджет
	обла-
стной
бюджет
	местные  
бюджеты
	прочие 
источ-
ники
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 3
к муниципальной долгосрочной целевой программе


«Ремонт автомобильных дорог местного значения,

дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов
МО «Город Пикалево» на 2013 год»
ОТЧЁТ

О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ,

БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

	Наименование  
показателя
	Значение на 
начало года
	Плановое
значение
	Фактическое
значение
	Примечания:
Обоснование отклонений значений
показателя (индикатора) на конец
отчётного года (при наличии)

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Руководитель программы ________________ __________ ________________________

                                                    (должность)        (подпись)       (фамилия, инициалы)
1

