[image: image1.jpg]



Администрация муниципального образования «Город Пикалево»

Бокситогорского района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 июля 2013 года  № 314
Об утверждении муниципальной адресной программы 
капитального ремонта многоквартирных жилых домов 

в МО «Город Пикалево» на 2013 год
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» с изменениями, администрация  постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную адресную программу капитального ремонта многоквартирных жилых домов в МО «Город Пикалево» на 2013 год (далее-Программа).
2. Назначить руководителем программы заместителя главы администрации.
3. Постановление подлежит опубликованию в местных СМИ.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                                                     С.В. Вебер
	
	
	УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
МО «Город Пикалево»

от 02 июля 2013 года № 314
(приложение)

	                             Муниципальная адресная программа

	                                                         капитального ремонта многоквартирных жилых домов 

                                                           в МО «Город Пикалево» на 2013 год

	

	№ п/п
	Наименование объекта
	Вид работ
	Проектная мощность

506 м.
	Площадь помещений, м.кв., в том числе
	Стоимость капитального ремонта, руб, в том числе:
	Наименование управляющей компании
	Начало работ
	Окончание 

работ

	
	
	
	
	Всего
	жилых по договору социального найма
	нежилых в муниципальной собственности
	Всего
	за счет средств собственников
	 за счет средств платы за наём
	за счет средств местного бюджета 
	
	
	

	1
	ул.Горняков,
д.6
	ремонт межпанельных швов
	506м.
	5156,0
	
	
	417355,0
	417355,00
	
	
	ООО «ЖилКом
Сервис»
	июнь
	декабрь

	2
	ул.Горняков,
д.17
	утепление торцевых стен
	377 м.кв
	1434,70
	166,00
	
	1180922,0
	1044285,04
	136636,96 
	
	ООО «ЖилКом
Сервис»
	июнь
	декабрь

	3
	ул.Советская, д.29
	замена окон на металлопластиковые
	51.88м.кв.
	3865,92
	70,63
	
	318327,0
	312511,2
	5815,800
	
	ООО «ЖилКом
Сервис»
	июнь
	декабрь

	4
	ул.Заводская, д.23
	установка металлического козырька
	1ед.
	1278,94
	64,09
	
	67823,0
	64424,27
	3398,730
	
	ООО «ЖилКом
Сервис»
	июнь
	декабрь

	
	
	ремонт отмостки и цоколя
	236м.кв.
	
	
	
	150052,0
	142532,620
	7519,38
	
	ООО «ЖилКом
Сервис»
	июнь
	декабрь

	5
	ул.Заводская, д.13 
	ремонт отмостки и цоколя
	168,6м.кв.
	708,13
	151,74
	
	95770,0
	75248,150
	20521,85
	
	ООО «ЖилКом
Сервис»
	июнь
	декабрь

	6
	ул.Заводская, д.9


	ремонт отмостки и цоколя
	222,6м.кв.
	999,29
	159,60
	
	134382,0
	112919,390 
	21462,610
	
	ООО «ЖилКом
Сервис»
	июнь
	декабрь

	7
	ул.Вокзальная, д.3
	ремонт отмостки и цоколя
	97,7
	414,38
	88,68
	
	86438,000
	84589,80
	1848,200
	
	ООО «ЖилКом
Сервис»
	июнь
	декабрь

	8
	6 микрорайон, д.11
	ремонт подъездных козырьков
	46 м. кв
	3359,24
	186,83
	
	33806,000
	31925,820
	1880,180
	
	ООО «ЖилКом
Сервис»
	июнь
	декабрь

	9
	6 микрорайон,  д.26
	ремонт подъездных козырьков
	32 м.кв.
	1813,83
	88,80
	
	22207,000
	21119,810
	1087,190
	
	ООО «ЖилКом
Сервис»
	июнь
	декабрь

	10
	ул.Металлургов,д.1
	обследование крыши
	1
	4912,6
	424,44
	
	40000,000
	36544,070
	3455,930
	
	ООО «ЖилКом
Сервис»
	июнь
	декабрь

	11
	3 микрорайон, д.4
	обследование о возможности устройства пандуса
	1
	7896,80
	926,49
	
	20000,000
	17653,510
	2346,490
	
	ООО «ЖилКом
Сервис»
	янв.
	декабрь

	12
	5 микрорайон,  д.5а
	обследование температурного шва
	1
	5984,6
	1744,76
	
	60000,000
	42507,500
	17492,500
	
	ООО «ЖилКом
Сервис»
	янв.
	декабрь

	13
	6 микрорайон, д.35
	обследование фундамента
	1
	4989,08
	274,05
	437,20
	230880,330
	197965,720
	12682,250
	20232,360
	ООО
«УК ЖКХ»
	февр.
	декабрь

	
	
	разработка проекта по усилению фундамента
	
	
	
	
	289643,980
	248351,950
	15910,130
	25381,900
	ООО
«УК ЖКХ»
	июнь
	сент.

	
	
	ремонт отмостки и цоколя
	34,02 м3
	
	
	
	273000,000
	234080,750
	14995,880
	23923,370
	ООО
«УК ЖКХ»
	янв.
	декабрь

	14
	6 микрорайон, д.9
	ремонт крыши
	962 м.кв.
	4715,29
	215,87
	
	891354,100
	836519,710
	54834,390
	
	ООО
«УК ЖКХ»
	июнь
	декабрь

	 
	Всего по программе
	 
	 
	48807,63
	4718,37
	437,20
	4311960,410
	3920534,310
	321888,470
	69537,630
	
	 
	 


