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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»

Бокситогорского района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 августа 2013 года  № 363
О внесении изменения в постановление администрации
от 02 июля 2013 года №314 «Об утверждении муниципальной адресной программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов в МО «Город Пикалево» на 2013 год»

В соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» и от 3 апреля 2013 года №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», администрация  постановляет:

1. Внести изменение в постановление администрации от 02 июля 2013 года № 314 «Об утверждении муниципальной адресной программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов в МО «Город Пикалево» на 2013 год», утвердив приложение «Муниципальная адресная программа капитального ремонта многоквартирных жилых домов в МО «Город Пикалево» на 2013 год» в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Постановление подлежит опубликованию в местных СМИ.

4. Контроль за исполнением данного постановления осуществляет глава администрации.
Заместитель главы администрации                                                        Е.А. Соловьева
	
	
	УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации 
МО «Город Пикалево»

от 19 августа 2013 года  № 363
(приложение)

	                            Муниципальная адресная программа

	                                                         капитального ремонта многоквартирных жилых домов 

                                                           в МО «Город Пикалево» на 2013 год


	

	№ п/п
	Наименование объекта
	Вид работ
	Проектная мощность
	Площадь помещений, м.кв., 
	в том числе
	Стоимость капитального ремонта, руб, в том числе:
	Наименование управляющей компании
	Начало работ
	Окончание работ

	
	
	
	
	Всего
	жилых по договору социального найма
	нежилых в муниципальной собственности
	Всего
	за счет средств собственников
	 за счет средств платы за наём
	за счет средств местного бюджета 
	
	
	

	1
	ул. Горняков, д.6
	ремонт межпанельных швов
	506м.
	5156
	 
	 
	823686
	823686
	 
	 
	ООО " ЖилКомСервис"
	июнь
	декабрь

	2
	ул. Горняков,   д. 17
	утепление торцевых стен
	377 м.кв
	1434,7
	166
	 
	1393786
	1232519,90
	161266,10
	 
	ООО " ЖилКомСервис"
	июнь
	декабрь

	3
	ул. Советская, д.29
	замена окон на металлопластиковые
	51.88м.кв.
	3865,92
	70,63
	 
	318327
	312511,2
	5815,80
	 
	ООО " ЖилКомСервис"
	июнь
	декабрь

	4
	ул. Заводская,   д .23
	установка металлического козырька
	1ед.
	1278,94
	64,09
	 
	67823
	64424,27
	3398,73
	 
	ООО " ЖилКомСервис"
	июнь
	декабрь

	
	
	ремонт отмостки и цоколя
	236м.кв.
	
	
	 
	150052
	142532,62
	7519,38
	 
	ООО " ЖилКомСервис"
	июнь
	декабрь

	5
	ул. Заводская, д.13 
	ремонт отмостки и цоколя
	168,6м.кв.
	708,13
	151,74
	 
	95770
	75248,15
	20521,85
	 
	ООО " ЖилКомСервис"
	июнь
	декабрь

	6
	ул. Заводская,    д. 9
	ремонт отмостки и цоколя
	222,6м.кв.
	999,29
	159,6
	 
	134382
	112919,39
	21462,61
	 
	ООО " ЖилКомСервис"
	июнь
	декабрь

	7
	ул. Вокзальная, д. 3
	ремонт отмостки и цоколя
	97,7
	414,38
	88,68
	 
	86438
	67939,71
	18498,29
	 
	ООО " ЖилКомСервис"
	июнь
	декабрь

	8
	6 микрорайон,  д. 11
	ремонт подъездных козырьков
	46 м. кв
	3359,24
	186,83
	 
	33806
	31925,82
	1880,18
	 
	ООО " ЖилКомСервис"
	июнь
	декабрь

	9
	6 микрорайон,  д. 26
	ремонт подъездных козырьков
	32 м.кв.
	1813,83
	88,8
	 
	22207
	21119,81
	1087,19
	 
	ООО " ЖилКомСервис"
	июнь
	декабрь

	10
	ул. Металлургов,   д. 1
	обследование крыши
	1
	4912,6
	424,44
	 
	40000
	36544,07
	3455,93
	 
	ООО " ЖилКомСервис"
	июнь
	декабрь

	11
	3 микрорайон, д.4
	обследование о возможности устройства пандуса
	1
	7896,8
	926,49
	 
	20000
	17653,51
	2346,49
	 
	ООО " ЖилКомСервис"
	янв.
	декабрь

	12
	5 микрорайон,  д. 5а
	обследование температурного шва
	1
	5984,6
	1744,8
	 
	60000
	42507,5
	17492,5
	 
	ООО " ЖилКомСервис"
	янв.
	декабрь

	13
	ул.Строительная,д.30
	обследование подвальных помещений
	588м.кв.
	901,1
	324,62
	 
	40000
	25590,06
	14409,94
	 
	ООО " ЖилКомСервис"
	янв.
	декабрь

	14
	ул.Советская,д.1
	обследование кровли
	1009м.кв.
	1761,9
	158,59
	 
	22797
	20745,02
	2051,98
	 
	ООО " ЖилКомСервис"
	август
	сентябрь

	15
	ул.Молодежная,д.1
	обследование кровли
	1204м.кв.
	2014,64
	87,26
	 
	27203
	26024,76
	1178,24
	 
	ООО " ЖилКомСервис"
	август
	сентябрь

	16
	Учебный переулок, д.4
	обследование вент.каналов
	12шт
	894,26
	206,89
	56,96
	2222
	1566,40
	514,07
	141,53
	ООО " ЖилКомСервис"
	август
	сентябрь

	17
	Учебный переулок, д.6
	обследование вент.каналов
	12шт
	902,1
	536,5
	 
	2222
	900,52
	1321,48
	 
	ООО " ЖилКомСервис"
	август
	сентябрь

	18
	Учебный переулок, д.8
	обследование вент.каналов
	12шт
	894,26
	262,23
	19,03
	2222
	1523,14
	651,57
	47,29
	ООО " ЖилКомСервис"
	август
	сентябрь

	19
	ул.Строительная,д.17
	обследование вент.каналов
	12шт
	902,1
	145,73
	38,09
	2222
	1769,23
	358,95
	93,82
	ООО " ЖилКомСервис"
	август
	сентябрь

	20
	ул.Строительная,д.30
	обследование вент.каналов
	12шт
	902,1
	324,62
	 
	2222
	1422,42
	799,58
	 
	ООО " ЖилКомСервис"
	август
	сентябрь

	21
	ул.Строительная,д.32
	обследование вент.каналов
	12шт
	902,1
	386,03
	25,44
	2223
	1209,04
	951,27
	62,69
	ООО " ЖилКомСервис"
	август
	сентябрь

	22
	ул.Строительная,д.34
	обследование вент.каналов
	12шт
	902,1
	174,3
	59
	2223
	1648,09
	429,52
	145,39
	ООО " ЖилКомСервис"
	август
	сентябрь

	23
	ул.Больничная,д.8
	обследование вент.каналов
	12шт
	894,26
	280,83
	 
	2222
	1524,21
	697,79
	 
	ООО " ЖилКомСервис"
	август
	сентябрь

	24
	ул.Вокзальная,д.6
	обследование вент.каналов
	8шт
	754,2
	44,6
	 
	2222
	2090,60
	131,40
	 
	ООО " ЖилКомСервис"
	август
	сентябрь

	25
	6 микрорайон, д.35
	обследование фундамента
	1
	 
	274,05
	437,2
	230880,3
	197965,72
	12682,25
	20232,36
	ООО «УК ЖКХ»
	февраль
	декабрь

	
	
	разработка проекта по усилению фундамента
	
	4989,08
	
	
	289644
	248351,95
	15910,13
	25381,9
	ООО «УК ЖКХ»
	июнь
	сентябрь

	
	
	ремонт отмостки и цоколя
	34,02 м3
	 
	
	
	273000
	234080,75
	14995,88
	23923,37
	ООО «УК ЖКХ»
	январь
	декабрь

	26
	6 микрорайон,  д. 9
	ремонт крыши
	962 м.кв.
	4715,29
	215,87
	 
	891354,1
	836519,71
	54834,39
	 
	ООО «УК ЖКХ»
	июнь
	декабрь

	 
	Всего по программе
	 
	 
	60153,9
	7220,1
	635,7
	5041155,41
	4584463,57
	386663,49
	70028,35
	 
	 
	 


