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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»

Бокситогорского района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 ноября 2013 года  № 505
О внесении изменений в постановление администрации

от 02 июля 2013 года №314  «Об утверждении муниципальной адресной программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов в МО «Город Пикалево»  на 2013 год»

В связи с обращением ООО «ЖилКомСервис» от 09 сентября 2013 года, администрация  постановляет:
1.Внести изменения в  постановление администрации от 02 июля 2013 года № 314 «Об утверждении муниципальной адресной программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов в МО «Город Пикалево» на 2013 год» (с изменениями, внесенными постановлением администрации от 19 августа 2013 года №363), утвердив приложение в новой редакции.

2. Постановление подлежит опубликованию в местных СМИ.

3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
Глава администрации                                                                               С.В. Вебер
	
	
	УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации 
от «02» июля 2013 года  № 314
(в редакции постановления администрации 

от 18.11.2013  № 505
(приложение)

	Муниципальная адресная программа

	                         капитального ремонта многоквартирных жилых домов

                                в  МО «Город Пикалево» на 2013 год
	

	№ п/п


	Наименование объекта


	Вид работ
	Проектная мощность

506 м.
	Площадь помещений, м.кв., в том числе
	Стоимость капитального ремонта, руб, в том числе:
	Наименование управляющей компании
	Начало работ
	Окончание 

работ

	
	
	
	
	Всего
	жилых по договору социального найма
	нежилых в муниципальной собственности
	Всего
	за счет средств собственников
	 за счет средств платы за наём
	за счет средств местного бюджета 
	
	
	

	1
	ул. Горняков, д.6
	ремонт межпанельных швов
	506м.
	5156,0
	
	
	823686,00
	823686,00
	
	
	ООО " ЖилКомСервис"
	июнь
	дек.

	2
	ул. Горняков,   д. 17
	утепление торцевых стен
	377 м.кв
	1434,70
	166,00
	
	1393786,00
	1232519,90
	161266,10
	
	ООО " ЖилКомСервис"
	июнь
	дек.

	3
	ул. Советская, д.29
	замена окон на металлопластиковые
	51.88м.кв.
	3865,92
	70,63
	
	318327,00
	312511,20
	5815,80
	
	ООО " ЖилКомСервис"
	июнь
	дек.

	4
	ул. Заводская,   д .23
	установка металлического козырька
	1ед.
	1278,94
	64,09
	
	67823,00
	64424,27
	3398,730
	
	ООО " ЖилКомСервис"
	июнь
	дек.

	
	
	ремонт отмостки и цоколя
	236м.кв.
	
	
	
	150052,00
	142532,62
	7519,38
	
	ООО " ЖилКомСервис"
	июнь
	дек.

	5
	ул. Заводская, д.13 
	ремонт отмостки и цоколя
	168,6м.кв.
	708,13
	151,74
	
	95770,00
	75248,150
	20521,85
	
	ООО " ЖилКомСервис"
	июнь
	дек.

	6
	ул. Заводская,    д. 9
	ремонт отмостки и цоколя
	222,6м.кв.
	999,29
	159,60
	
	134382,00
	112919,39
	21462,61
	
	ООО " ЖилКомСервис"
	июнь
	дек.

	7
	ул. Вокзальная, д. 3
	ремонт отмостки и цоколя
	97,7
	414,38
	88,68
	
	86438,00
	67939,71
	18498,29
	
	ООО " ЖилКомСервис"
	июнь
	дек.

	8
	6 микрорайон,  д. 11
	ремонт подъездных козырьков
	46 м. кв
	3359,24
	186,83
	
	33806,00
	31925,82
	1880,18
	
	ООО " ЖилКомСервис"
	июнь
	дек.

	9
	6 микрорайон,  д. 26
	ремонт подъездных козырьков
	32 м.кв.
	1813,83
	88,80
	
	22207,00
	21119,81
	1087,19
	
	ООО " ЖилКомСервис"
	июнь
	дек.

	10
	ул. Металлургов,   д. 1
	обследование крыши
	1
	4912,6
	424,44
	
	40000,00
	36544,07
	3455,93
	
	ООО " ЖилКомСервис"
	июнь
	дек.

	11
	3 микрорайон, д.4
	обследование о возможности устройства пандуса
	1
	7896,80
	926,49
	
	20000,00
	17653,51
	2346,49
	
	ООО " ЖилКомСервис"
	янв.
	дек.

	12
	5 микрорайон,  д. 5а
	обследование температурного шва
	1
	5984,6
	1744,76
	
	60000,00
	42507,50
	17492,50
	
	ООО " ЖилКомСервис"
	янв.
	дек.

	13
	ул. Строительная,  д. 30
	обследование подвальных помещений
	588 м.кв.
	901,1
	324,62
	
	40000,00
	25590,06
	14409,94
	
	ООО «ЖилКомСервис»
	янв.
	дек.

	14
	ул. Советская,  д. 1
	обследование кровли 
	1009 м.кв
	1761,9
	158,59
	
	22797,00
	20745,02
	2051,98
	
	ООО «ЖилКомСервис»
	август
	сент.

	15
	ул. Молодежная,          д. 1
	обследование кровли
	1204мкв.
	2014,65
	87,26
	
	27203,00
	26024,76
	1178,24
	
	ООО «ЖилКомСервис»
	авг.
	сент.

	16
	Учебный переулок, д. 4
	обследование вент. каналов
	12 шт.
	894,26
	206,89
	56,96
	2222,00
	1566,40
	514,07
	141,53
	ООО «ЖилКомСервис»
	авг.
	сент.

	17
	Учебный переулок, д.6
	обследование вент. каналов
	12шт.
	902,10
	536,50
	
	2222,00
	900,52
	1321,48
	
	ООО «ЖилКомСервис»
	авг.
	сент.

	18
	Учебный переулок, д. 8
	обследование вент. каналов
	12 шт.
	894,26
	262,23
	19,03
	2222,00
	1523,14
	651,57
	47,29
	ООО «ЖилКомСервис»
	авг.
	сент.

	19
	ул. Строительная, д. 17
	обследование вент. каналов
	12 шт.
	902,10
	145,73
	38,09
	2222,00
	1769,23
	358,95
	93,82
	ООО «ЖилКомСервис»
	авг.
	сент.

	20
	ул. Строительная, д. 30
	обследование вент. каналов
	12 шт.
	902,10
	324,62
	
	2222,00
	1422,42
	799,58
	
	ООО «ЖилКомСервис»
	авг.
	сент.

	21
	ул. Строительная,  д. 32
	обследование вент. каналов
	12 шт.
	902,100
	386,03
	25,44
	2223,00
	1209,04
	951,27
	62,69
	ООО «ЖилКомСервис»
	авг.
	сент.

	22
	ул. Строительная, д. 34
	обследование вент. каналов
	12 шт.
	902,10
	174,30
	59,00
	2223,00
	1648,09
	429,52
	145,39
	ООО «ЖилКомСервис»
	авг.
	сент.

	23
	ул. Больничная, д. 8
	обследование вент. каналов
	12 шт.
	894,26
	280,83
	
	2222,00
	1524,21
	697,79
	
	ООО «ЖилКомСервис»
	авг.
	сент.

	24
	ул. Вокзальная. д. 6
	обследование вент. каналов
	8 шт.
	754,2
	44,6
	
	2222,00
	2090,60
	131,40
	
	ООО «ЖилКомСервис»
	авг.
	сент.

	25
	ул. Школьная,  д. 64
	замена окон на металлопластиковые
	6 шт.
	1233,53
	129,93
	
	131943,00
	118045,20
	13897,80
	
	ООО «ЖилКомСервис»
	окт.
	дек.

	26
	6 микрорайон, д.35
	обследование фундамента
	1
	4989,08
	274,05
	437,20
	230880,33
	197965,72
	12682,25
	20232,36
	ООО «УК ЖКХ»
	февр.
	дек.

	
	
	разработка проекта по усилению фундамента
	
	
	
	
	289643,98
	248351,95
	15910,13
	25381,90
	ООО «УК ЖКХ»
	июнь
	сент.

	
	
	ремонт отмостки и цоколя
	34,02 м3
	
	
	
	273000,00
	234080,75
	14995,88
	23923,37
	ООО «УК ЖКХ»
	янв.
	дек.

	27
	6 микрорайон,  д. 9
	ремонт крыши
	962 м.кв.
	4715,29
	215,87
	
	891354,10
	836519,71
	54834,39
	
	ООО «УК ЖКХ»
	июнь
	дек.

	 
	Всего по программе
	 
	 
	61387,45
	7350,06
	635,72
	5173098,41
	4702508,77
	400561,29
	70028,35
	
	 
	 


1

