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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»

Бокситогорского района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципальной адресной программы

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в МО «Город Пикалёво» на 2012 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», администрация  постановляет:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную адресную программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в МО «Город Пикалёво» на 2012 год» (далее - Программа).


2.Назначить руководителем Программы заместителя главы администрации.

3.Считать утратившими силу постановления администрации от 28 июля 2011 года № 328 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в МО «Город Пикалёво» на 2011 год», от 1 ноября 2011 года №476 «О внесении изменений в постановление администрации от 28 июля 2011 года № 328 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в МО «Город Пикалёво» на 2011 год».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

5. Постановление подлежит опубликованию в местных СМИ.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации.

Глава администрации








 С.В. Вебер

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

МО «Город Пикалево»

от 14.04.2012  № 136
(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

«ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

В МО «ГОРОД ПИКАЛЕВО» на 2012 ГОД»
ПАСПОРТ

муниципальной адресной программы

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов

в МО «ГородПикалёво» на 2012 год»
	Полное наименование программы (подпрограммы)
	Муниципальная адресная программа   «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в МО «Город     Пикалёво» на 2012 год» (далее – программа)

	Основания для разработки
	Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской       Федерации, Жилищный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 21 июля 2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (с изменениями – далее ФЗ №185).

постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и  ремонт жилого помещения в случае оказания    услуг и выполнения работ по управлению,   содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего    качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановление администрации от 30 июня 2011 года № 276 «О разработке проектов муниципальных адресных программ» 

	Период реализации программы
	2012 год

	Цель и задачи программы
	Обеспечение безопасных и благоприятных   условий проживания граждан в многоквартирных домах; 

Проведение капитального ремонта  многоквартирных жилых домов; 

Снижение физического износа     многоквартирных жилых домов; 

Увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда; Обеспечение сохранности жилищного фонда; 

Снижение риска возникновения аварийных ситуаций; Создание условий для экономии   эксплуатационных расходов; 

Улучшение условий работы       обслуживающего персонала.


	Объем финансовых ресурсов, запланированных

по программе на 2012 год
	Общий объём финансовых ресурсов за счёт всех источников финансирования составляет 
24 973 397 рублей, в том числе:

средства Фонда                             12 991 160руб.

средства областного бюджета       4 742 448руб.

средства местного бюджета           4 742 448руб.

средства собственников                 2 497 341руб.

	Ожидаемые конечные результаты, социальный и   экономический эффект,

важнейшие целевые  показатели программы
	Приведение содержания общего имущества многоквартирных домов (далее имущество) в соответствии с требованиями     законодательства Российской Федерации; 

улучшение характеристик надежности и безопасности имущества; 

повышение ответственности собственников многоквартирного жилого дома за состояние и сохранение имущества; 

выполнение муниципальных обязательств       по выполнению капитальных ремонтов имущества.

	Разработчик программы
	отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации МО «Город Пикалево» (далее - администрация)

	Сроки разработки программы
	2012 год

	Руководитель программы
	Заместитель главы администрации 

	Основной исполнитель и участники программы
	Фонд содействия реформированию      жилищно-коммунального хозяйства; 

Правительство Ленинградской области; 

Администрация; 

ООО «УК ЖКХ»,

ООО «ЖилКомСервис» (далее - управляющие организации)

	Система контроля за выполнением программы 
	Контроль за целевым использованием бюджетных и внебюджетных средств, направленных на реализацию Программы,          осуществляется руководителем программы, отделом финансов , отделом по управлению муниципальным имуществом, отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций (далее -ОЖКХ,Т и К) администрации.
Оценка результатов реализации Программы и контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляется ОЖКХ,ТиК. Отчёт о реализации мероприятий Программы представляется ОЖКХ, Т и К в отдел финансов администрации, руководителю программы ежеквартально и по итогам года; в комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области - в сроки, установленные правовым актом Правительства Ленинградской области; отчет о ходе и итогах выполнения программы представляется руководителем Программы на утверждение Совету депутатов МО «Город Пикалево» в составе отчёта об исполнении бюджета МО «Город Пикалево» за соответствующий финансовый год; 

Управляющие организации представляют информацию о проведении капитального ремонта многоквартирных жилых домов в администрацию в установленные правовым актом администрации сроки.


Раздел 1. Анализ ситуации и обоснование целей и задач Программы

1.1.Оценка и анализ исходной ситуации, обоснование необходимости программно-целевой проработки проблемы

Жилищно-коммунальное хозяйство остаётся самой проблематичной отраслью экономики. Важнейшая проблема жилищно-коммунального комплекса неудовлетворительное техническое состояние объектов жилищного и коммунального хозяйства. Основной причиной резкого ухудшения технического состояния объектов жилищно-коммунального комплекса признана недостаточность бюджетного финансирования.

Федеральный закон от 21 июля 2007 года №185 - ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» установил правовые и организационные основы оказания финансовой поддержки органам государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальным образованиям путём создания организации, осуществляющей функции по софинансированию проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

Обязательным условием оказания финансовой поддержки является софинансирование адресных региональных (муниципальных) программ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Предоставление финансовой помощи Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), долевое участие бюджетов и собственников жилья позволяет сконцентрировать материальные ресурсы для осуществления цели Программы.

По состоянию на 01.01.2012 года общая площадь многоквартирных домов жилищного фонда в МО «Город Пикалево»  составляет 521,2 тыс.кв.м. из них 164 тыс.кв.м. требуют капитального ремонта (31%).

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счёт средств Фонда, средств долевого финансирования бюджетов, собственников помещений в 2012 году сформирован по заявкам управляющих компаний, исходя из видов работ определённых ФЗ №185, и включает  10 единиц  (Приложения 2,4).

Наибольшая доля капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в 2012 году, по заявкам управляющих компаний, приходится на выполнение ремонта кровель  (61,38%) и фасадов зданий (33,4 %).

1.2. Цель Программы, основные задачи Программы, сроки реализации


Цель программы - обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Основными задачами Программы являются:

Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов; 

Снижение физического износа многоквартирных жилых домов; 

Увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда; 

Снижение риска возникновения аварийных ситуаций; 

Создание условий для экономии эксплуатационных расходов; 

Улучшение условий работы обслуживающего персонала. 

Сроки реализации программы – 2012 год.

1.3 Связь с другими социально-экономическими мероприятиями

Программа носит самостоятельный характер.

Раздел 2. Обоснование мероприятий программы и

расчет необходимого ресурсного обеспечения

2.1. План реализации мероприятий
Программа предусматривает осуществление мероприятий по оказанию государственной и муниципальной поддержки управляющим организациям, собственникам помещений в части нормативного правового и финансового обеспечения работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов.

Планируемые показатели выполнения муниципальной адресной программы представлены в приложении 3.

2.2.  Информация о финансировании Программы

Финансирование Программы осуществляется в соответствии со статьей 18 ФЗ № 185.

Одним из условий предоставления финансовой поддержки за счёт средств Фонда является долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов за счет средств областного бюджета, бюджета муниципального образования, средств собственников помещений, претендующих на предоставление финансовой поддержки: за счёт средств Фонда – 12991160 рублей, за счёт средств областного бюджета составляет 4742448 руб., бюджета МО «Город Пикалёво» - 4742448 рублей, средств собственников помещений- 2497341 рублей  (Приложение 1).

Участие МО «Город Пикалёво» в софинансировании работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в течение периода реализации Программы осуществляется в соответствии с заключенными с комитетом по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области соглашениями о совместной деятельности в области реализации мероприятий региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Ленинградской области, в период с 2008 по 2012 год».

Софинансированию за счёт средств Фонда и областного бюджета подлежит капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, включенных в муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов. 

Перечень многоквартирных жилых домов, в отношении которых  планируется предоставление финансовой поддержки за счёт средств Фонда, средств долевого финансирования из областного бюджета и бюджета МО «Город Пикалёво» приведен в Приложении 2 «Перечень многоквартирных домов, участвующих в муниципальной адресной программе «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в МО «Город Пикалёво» на 2012 год». 

Получателем средств Фонда, направляемых на предоставление финансовой поддержки, является Ленинградская область.

Получателем средств областного бюджета, полученных за счёт средств Фонда и предусмотренных в областном бюджете на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов, является -администрация.

Администрация в сроки, установленные ФЗ № 185, принимает решение о распределении полученных средств и предусмотренных в бюджете МО «Город Пикалёво» на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов между многоквартирными жилыми домами, включёнными в Программу.

Получателями средств Фонда, областного бюджета, бюджета МО «Город Пикалёво» на долевое финансирование проведения капитального ремонта на основании утвержденной постановлением администрации МО «Город Пикалёво» Программы, являются управляющие организации.

Средства, консолидированные за счёт всех источников, направляются на проведение капитальных ремонтов на основании проведения технического обследования жилищного фонда, на основании проектно-сметной документации, составленной в соответствии с законодательством и нормативно-техническими документами.

Смета расходов на капитальный ремонт предоставляется управляющей организацией для дальнейшего утверждения на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома. 

Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома принимается с учётом предложений управляющей организации о сроке начала капитального ремонта, необходимом объёме работ, стоимости материалов, порядке финансирования ремонта.

Общее собрание собственников помещений многоквартирного дома принимает решение о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома в размере не менее десяти процентов от общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта за счёт средств Фонда, бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета, об участии в Программе.

Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта не должен превышать 2941 рубля на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных жилых домах.

2.3. Оценка социально-экономической и бюджетной эффективности от реализации Программы

Проведение работ по капитальному ремонту позволит обеспечить безопасные условия проживания 905 граждан в восьми многоквартирных домах.

Раздел 3. Состав, функции и полномочия участников

разработки и реализации программы

3.1. Определение всех участников программы, порядка (конкурсного или иного) отбора участников программы, основные требования к ним.


Реализация Программы осуществляется администрацией, управляющими организациями в соответствии с планом мероприятий реализации Программы (приложение 1).


В соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» подрядные организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов привлекаются товариществами собственников жилья либо выбранными собственниками помещений в многоквартирных домах управляющими организациями. 

Заказчиками на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в Программу, выступают выбранные собственниками посещений в многоквартирных домах управляющие организации.

Капитальный ремонт должен производиться в соответствии с соблюдением действующих правил организации производства и приемки ремонтно-строительных работ, правил охраны труда и противопожарной безопасности.

3.2. Формы и методы управления Программой, распределение полномочий и функций между участниками Программы

Полномочия и функции заказчика Программы:
1. Представление общему собранию собственников помещений предложений по проведению капитального ремонта многоквартирного жилого дома;

Составление сметы расходов на капитальный ремонт;

2. Подготовка предложений по формированию перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в программу;

3. Предоставление в администрацию:

   -Уведомления об открытии отдельного банковского счета с указанием реквизитов;

   -Решений общего собрания собственников помещений о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного жилого дома за счет средств собственников помещений;

   -Утвержденной общим собранием собственников помещений многоквартирного дома сметы расходов на капитальный ремонт;

   -Информации о проведении капитального ремонта многоквартирных жилых домов;

4.Реализация Программы в соответствии с утвержденными объемами финансирования;

5. Подготовка предложений по внесению соответствующих изменений; 

6.Привлечение для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов подрядных организаций; 
7.Подписание договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов подрядными организациями и акта приёмки указанных работ;

8.Осуществление контроля за проведением капитального ремонта многоквартирных жилых домов;
9.Контроль за целевым использованием выделенных средств;
10.Участие в приемке выполненных ремонтных работ;

11.Оплата проведенного капитального ремонта подрядной организации.

Полномочия и функции администрации:

1.Обеспечение софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов;

2.Обеспечение участия собственников помещений в софинансировании капитального ремонта многоквартирных жилых домов;

3.Принятие решения о распределении полученных средств и предусмотренных в бюджете МО «Город Пикалёво» на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов;

4.Уведомление управляющей организации о принятии решения о распределении полученных средств;

5.Осуществление оперативного управления реализацией Программы;

6.Осуществление мониторинга целевого использования выделенных средств;

7.Участие в приемке жилищного фонда в эксплуатацию после окончания ремонтных работ;

8.Получение от управляющей организации (заказчика) информации о проведении капитального ремонта многоквартирных жилых домов;

9.Представление в Правительство Ленинградской области:

  -отчета о расходовании средств за отчетный период;

  -отчета о ходе реализации Программы и выполнения условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда;

3.3. Формы взаимодействия участников реализации Программы, порядок и формы текущего и итогового контроля

Участники Программы взаимодействуют между собой на основании действующего федерального и областного законодательства, актов органов местного самоуправления, договоров и соглашений, заключаемых в рамках реализации Программы.

Контроль за целевым использованием средств, направленных на реализацию Программы осуществляется главой администрации, руководителем программы, отделом финансов, отделом по управлению муниципальным имуществом, отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации. 
Оценка результатов реализации Программы и контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляется главой администрации. 
Отчет о реализации мероприятий Программы представляется в отдел финансов администрации ежеквартально и по итогам года. 
Приложение 1

к муниципальной адресной программе

«Проведение капитального ремонта

многоквартирных домов
в МО «Город Пикалёво» на 2012 год»

ПЛАН
мероприятий реализации муниципальной адресной программы 

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в МО «Город Пикалёво» на 2012 год»

	Объекты, мероприятия
	Сроки проведения мероприятий
	Планируемые объёмы финансирования, руб.

	
	
	Всего
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет 
	Средства собственников 

	Капитальный ремонт многоквартирных домов
	2012
	24  973  397
	12 991 160
	4 742 448
	4 742 448
	2 497 341


                                                                                                                                                   Приложение 2

                                                                                                                                                   к муниципальной адресной   программе

                                                                                                                                                   «Проведение капитального ремонта

                                                                                                               многоквартирных домов

                                                                                                                                      в МО «Город Пикалёво» на 2012 год»

Перечень многоквартирных домов,

участвующих в муниципальной адресной программе «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в МО «Город Пикалёво» на 2012 год»
	№п/п
	Адрес МКД
	Год
	Материал стен
	Количество этажей
	Количество подъездов
	Общая площадь МКД, всего
	Площадь помещений

МКД
	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы
	вид ремонта
	Стоимость капитального ремонта
	Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади МКД
	Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади МКД
	Плановая дата завершения работ

	
	
	ввода в эксплуатацию
	Завершение последнего комплексного капитального ремонта
	
	
	
	
	всего:
	в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
	
	
	всего:
	в том числе:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	за счет средств Фонда
	за счет средств бюджета субъекта РФ
	за счет средств местного бюджета
	за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Кв.м
	Кв.м
	Кв.м
	Чел.
	
	Руб.
	Руб.
	Руб.
	Руб.
	Руб.
	Руб/ кв.м
	Руб./кв.м
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20


	1
	г.Пикалево, ул.Советская, д. 26
	1951
	1973
	шлакоблочный
	2
	2
	1523,53
	579,33
	433,3
	37
	кап.рем. фасада
	395850
	205921
	75172
	75172
	39585
	259,82
	2941
	4квартал  2012

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кап.рем. крыши
	1955030
	1017007
	371260
	371260
	195503
	1283,22
	
	

	2
	г.Пикалево, ул.Советская, д. 34
	1953
	1975
	каменные/   кирпичные
	2
	2
	1012,02
	376,48
	323,46
	14
	кап.рем.фасада
	465341
	242071
	88368
	88368
	46534
	459,81
	2941
	4квартал  2012

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кап.рем. крыши
	1333720
	693802
	253273
	253273
	133372
	1317,88
	
	

	3
	г.Пикалево, ул.Советская, д. 32
	1955
	не проводился
	каменные/      кирпичные
	2
	2
	1867,09
	731,87
	681,77
	25
	кап.рем. фасада
	541395
	2816330
	102811
	102811
	54140
	289,97
	2941
	4квартал  2012

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кап.рем.   крыши
	2669283
	1388561
	506897
	506897
	266928
	1429,65
	
	

	4
	г.Пикалево, ул.Советская, д. 20
	1954
	не проводился
	каменные/  кирпичные
	2
	2
	1113,42
	598,52
	541,94
	18
	кап.рем.  фасада
	497135
	258609
	94406
	94406
	49714
	446,49
	2941
	4квартал  2012

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кап.рем.   

крыши
	2005075
	1043040
	380764
	380764
	200507
	1800,83
	
	

	5
	г.Пикалево,                  6 микрорайон, д.12
	1971
	не проводился
	каменные/ кирпичные
	5
	6
	5363,68
	5039,98
	4562,86
	193
	кап.рем. фасада
	819230
	426163
	155572
	155572
	81923
	162,55
	2941
	4квартал  2012

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кап.рем. крыши
	1652366
	859561
	313784
	313784
	165237
	327,85
	
	

	6
	г.Пикалево, ул.Заводская, д. 22
	1959
	не проводился
	каменные/        кирпичные
	4
	4
	3430,68
	2537,68
	2406,92
	92
	кап.рем. фасада
	565464
	294154
	107382
	107382
	56546
	222,83
	2941
	4квартал  2012

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кап.рем.   крыши
	3279570
	1706033
	622790
	622790
	327957
	1292,35
	
	

	7
	г.Пикалево, ул.Больничная,           д. 22
	1961
	не проводился
	Каменные       /кирпичные
	4
	2
	2027,90
	1235,42
	1027,45
	59
	кап.рем.фасада
	266617
	138694
	50631
	50630
	26662
	215,81
	2941
	4квартал  2012

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кап.рем.  крыши
	1404022
	730373
	266623
	266624
	140402
	1136,47
	
	

	8
	г.Пикалево, ул.Горняков,           д. 5
	1988
	не проводился
	панельные
	9
	2
	5352,50
	4063,5
	3211,34
	174
	кап.рем.   фасада
	3435184
	1786982
	652342
	652341
	343519
	845,38
	2941
	4квартал  2012

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кап.рем.крыши
	607271
	315901
	115321
	115322
	60727
	149,45
	
	

	9
	г.Пикалево, ул.Горняков,           д. 7
	1982
	не проводился
	панельные
	5
	2
	2388,7
	1518,7
	1258,2
	78
	кап.рем. фасада
	883018
	459346
	167685
	167685
	88302
	581,43
	2941
	4квартал  2012

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кап.рем.крыши
	423692
	220405
	80459
	80459
	42369
	278,98
	
	

	10
	г.Пикалево, ул.Спортивная          д. 10
	1968
	не проводился
	каменные/кирпичные
	5
	6
	5698,45
	4445,45
	4178,41
	215
	кап.рем. фасада
	466729
	242792
	88632
	88632
	46673
	104,99
	2941
	4квартал  2012

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ремонт внутренних инженерных сетей
	1307405
	680112
	248276
	248276
	130741
	294,10
	
	

	 
	ВСЕГО
	 
	 
	 
	 
	 
	29777,97
	21126,9
	18625,7
	905
	 
	24973397
	12991160
	4742448
	4742448
	2497341
	
	
	


	ВСЕГО МКД по МО «Город Пикалёво» Бокситогорского района, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки, ед.:
	10

	ВСЕГО площадь МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки, м.кв.:
	29777,97

	ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту:
	0

	ВСЕГО объём финансирования капитального ремонта по МО «Город Пикалёво», руб.:
	24 973 397

	в том числе за счет средств:
	

	Фонда:
	12 991 160

	долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации:
	4 742 448

	местного бюджета:
	4 742 448

	ТСЖ, других кооператив либо собственников помещений в МКД:
	2 497 341


Приложение 3

к муниципальной адресной программе

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в МО «Город 

Пикалево» на 2012 год»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в МО «Город Пикалёво» на 2012 год»

	№п/п
	Наименование МО
	Общая площадь МКД, всего
	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы
	Количество МКД
	Стоимость капитального ремонта

	
	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	Всего
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	Всего

	
	
	Кв.м.
	Чел.
	Ед.
	Ед.
	Ед.
	Ед.
	Ед.
	Руб.
	Руб.
	Руб.
	Руб.
	Руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	МО «Город Пикалёво» 
	29777,97
	905
	0
	0
	0
	10
	10
	0
	0
	0
	24 973 397
	24 973 397


Приложение 4

к муниципальной адресной программе

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в МО  «Город 

Пикалево»  на 2012 год»

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта, участвующих в муниципальной адресной программе 

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в МО «Город Пикалёво» на 2012 год»

	№ п/п
	Адрес МКД
	Стоимость капитального ремонта ВСЕГО
	Ремонт внутридомовых инженерных систем
	Ремонт крыши
	Ремонт или замена 

лифтового оборудования
	Ремонт подвальных помещений
	 Утепление и ремонт фасада
	На разработку проектной документации

	
	
	руб.
	руб.
	кв.м.
	руб.
	ед.
	 руб.
	кв.м.
	руб.
	кв.м.
	руб.
	руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	г.Пикалёво,

ул.Советская,        дом 26
	2350880
	
	600,00
	1955030,0
	
	
	
	
	609,00
	395850,0
	

	2
	г.Пикалёво,

ул.Советская,          дом 34
	1799061,0
	
	400,00
	1333720,0
	
	
	
	
	470,00
	465341,0
	

	3
	г.Пикалёво,

ул.Советская,             дом 32
	3210678,0
	
	810,00
	2669283,0
	
	
	
	
	848,00
	541395,0
	

	4
	г.Пикалёво,

ул.Советская,          дом 20
	2502210,0
	
	600,00
	2005075,0
	
	
	
	
	609,00
	497135,0
	

	5
	г.Пикалёво,

6 микрорайон,         дом 12
	2471596,0
	
	1308,00
	1652366,0
	
	
	
	
	622,14
	819230,0
	

	6
	г.Пикалёво,

ул.Заводская,                дом 22
	3845034,0
	
	1172,00
	3279570,0
	
	
	
	
	389,06
	565464,0
	

	7
	г.Пикалёво,

ул.Больничная,             дом 22
	1670639,0
	
	568,00
	1404022,0
	
	
	
	
	209,00
	266617,0
	

	8
	г.Пикалёво,

ул.Горняков,

дом 5
	4042455,0
	
	678,00
	607271,0
	
	
	
	
	1090,20
	3435184,0
	

	9
	г.Пикалёво,

ул.Горняков,

дом 17
	1306710,0
	
	453,00
	423692,0
	
	
	
	
	222,52
	883018,0
	

	10
	г.Пикалёво,

ул.Спортивная,

дом 10
	1774134,0
	1307405,0
	
	
	
	
	
	
	92,64
	466729,0
	

	Итого по МО «Город Пикалёво» 
	24973397,0
	1307405,0
	6589,00
	15330029,0
	
	
	
	
	5161,56
	8335963,0
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