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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»

Бокситогорского района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 августа 2011 года  № 378

     Об утверждении муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов

МО «Город Пикалево» на 2011 год»

В соответствие с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении правил содержания имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» администрация МО «Город Пикалёво» (далее –администрация)  постановляет:
1.Утвердить прилагаемую муниципальную адресную программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов МО «Город Пикалёво» на 2011 год» (далее - Программа).

2. Назначить руководителем Программы заместителя главы администрации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения возникшие с января 2011 года.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации 








 С.В. Вебер

	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДЕНА

	
	
	постановлением администрации МО «Город Пикалево» 

от 26.08.2011  № 378

(приложение)



	
	
	
	Муниципальная адресная программа
	
	
	

	
	
	«Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов МО «Город Пикалево» на 2011 год»
	

	№   п/п
	Наименование объекта
	Проектная мощность
	Площадь помещений, м.кв.
	Стоимость капитального ремонта, руб.
	Наименование управляющей компании
	начало работ
	окончание работ

	
	
	
	Всего
	в т.ч. муници-пальная
	Всего
	в том числе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	За счет средств местного бюджета
	за счет средств собственников
	за счет средств платы за наём
	
	
	

	Капитальный ремонт лифтового оборудования
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3 микрорайон,  дом 4
	1ед.
	7896,8
	1120,15
	1485000
	
	1274354,80
	210645,20
	ООО "ЖилКомСервис"
	август
	декабрь

	Капитальный ремонт крыши
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Ул.Строительная, д.13
	712 м.кв.
	669,0
	563,5
	1421960
	394716
	224240,30
	803003,70
	ООО "ЖилКомСервис"
	ноябрь
	декабрь

	3
	6 микрорайон, д.48
	400 м.кв. 
	6075,80
	301,38
	541090,25
	
	514250,36
	26839,89
	ООО «УК ЖКХ»
	сентябрь
	ноябрь

	4
	6 микрорайон, д.37
	1848 м.кв.
	5978,18
	932,16
	1225800,56
	
	1034665,09
	191135,47
	ООО «УК ЖКХ»
	сентябрь
	ноябрь

	5
	ул.Металлургов, д.5
	750 м.кв.
	6665,70
	437,60
	894479,60
	
	835757,44
	58722,16
	ООО «УК ЖКХ»
	июль
	сентябрь

	6
	ул.Металлургов, д.19
	420 м.кв.
	2350,00
	562,20
	499701,30
	
	380155,74
	119545,56
	ООО «УК ЖКХ»
	июль
	август

	7
	ул.Школьная, д.45
	474 м.кв.
	1475,11
	296,82
	313822,06
	
	250675,13
	63146,93
	ООО «УК ЖКХ»
	сентябрь
	ноябрь

	Капитальный ремонт отмостки здания
	
	
	
	
	
	
	

	8
	6 микрорайон, д.38
	28 м.куб.
	6029,18
	751,96
	96344,86
	
	84328,72
	12016,14
	ООО «УК ЖКХ»
	Июнь
	июль

	9
	6 микрорайон, д.39
	21 м.куб.
	6048,83
	953,40
	87967,17
	
	74102,03
	13865,14
	ООО «УК ЖКХ»
	Июнь
	июль

	10
	ул.Советская, д.28
	5 м.куб.
	1118,77
	0
	22792,33
	
	22792,33
	
	ООО «УК ЖКХ»
	Июль
	август

	11
	ул.Советская, д.30
	7 м.куб.
	588,61
	46,12
	31909,18
	
	29408,97
	2500,21
	ООО «УК ЖКХ»
	Июль
	август

	12
	ул.Советская, д.36
	10 м.куб.
	383,49
	0
	45584,45
	
	45584,45
	
	ООО «УК ЖКХ»
	Июль
	август

	13
	ул.Советская, д.46
	10 м.куб.
	1139,21
	73,03
	45584,45
	
	42662,22
	2922,23
	ООО «УК ЖКХ»
	Июль
	август

	
	ВСЕГО
	
	46418,68
	6038,32
	6712036,21
	394716
	4812977,58
	1504342,63
	
	
	


