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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»

Бокситогорского района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 декабря 2011 года  № 552
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации от 14 сентября 2011 года № 408 «Об утверждении муниципальной адресной программы капитального ремонта многоквартирных домов жилищного фонда МО «Город Пикалёво» на 2011 -2012 годы»
Рассмотрев обращения общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЖКХ» и общества с ограниченной ответственностью «ЖилКомСервис» о внесении изменений и дополнений в программу капитального ремонта многоквартирных домов жилищного фонда  МО «Город Пикалево» на 2011 год, администрация  постановляет: 

1.Внести изменения и дополнения в постановление администрации от 14 сентября  2011 года № 408 «Об утверждении муниципальной адресной программы капитального ремонта многоквартирных домов жилищного фонда  МО «Город Пикалёво»  на 2011-2012 годы», утвердив приложение в новой редакции (Приложение). 
2.Постановление подлежит опубликованию в местных СМИ.

3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации                                             Е.А. Соловьева

	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДЕНА

	
	
	постановлением администрации МО "Город Пикалево" 
от 16.12.2011 года  № 552 (приложение)

	
	
	
	Муниципальная адресная программа 
	
	
	

	
	
	капитального ремонта многоквартирных домов  жилищного фонда МО «Город Пикалево»

 на 2011-2012 годы
	

	№   п/п
	Наименование объекта
	Проектная мощность
	Площадь помещений, м.кв.
	Стоимость капитального ремонта, руб.
	Наименование управляющей компании
	начало работ
	окончание работ

	
	
	
	Всего
	в т.ч. муници-пальная
	Всего
	в том числе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	За счет средств местного бюджета
	за счет средств собственников
	за счет средств платы за наём
	
	
	

	Перечень многоквартирных домов, участвующих в муниципальной адресной программе капитального ремонта многоквартирных домов жилищного фонда МО «Город Пикалево», капитальный ремонт в которых проводиться в 2011 году

	Капитальный ремонт лифтового оборудования
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3 микрорайон,        д 4
	1ед.
	7896,80
	1120,15
	1485000,00
	
	1274354,80
	210645,20
	ООО "ЖилКомСервис"
	август
	декабрь

	
	Итого
	1 ед.
	7896,80
	1120,15
	1485000,00
	
	1274354,80
	210645,20
	
	
	

	Капитальный ремонт крыши
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	6 микрорайон, д.48
	400 м.кв. 
	6075,80
	301,38
	541090,25
	
	514250,36
	26839,89
	ООО «УК ЖКХ»
	сентябрь
	ноябрь

	3
	ул.Металлургов, д.5
	750 м.кв.
	6665,70
	437,60
	894479,60
	
	835757,44
	58722,16
	ООО «УК ЖКХ»
	июль
	сентябрь

	4
	ул.Металлургов, д.19
	420 м.кв.
	2350,00
	562,20
	499701,30
	
	380155,74
	119545,56
	ООО «УК ЖКХ»
	июль
	август

	5
	ул.Школьная, д.35
	490м.кв.
	3419,57
	3114,73
	587493,21
	
	535120,710
	52372,500
	ООО «УК ЖКХ»
	июль
	август

	6
	ул.Школьная, д.45
	474 м.кв.
	1475,11
	296,82
	313822,06
	
	250675,13
	63146,93
	ООО «УК ЖКХ»
	сентябрь
	ноябрь

	
	Итого
	2534 м.кв.
	19986,18
	4712,73
	2836586,42
	
	2515959,38
	320627,04
	
	
	

	Капитальный ремонт отмостки здания
	
	
	
	
	
	
	

	7
	6 микрорайон,        д. 31
	12м.куб.
	2708,32
	475,35
	57465,59
	
	47379,53
	10086,06
	ООО «УК ЖКХ»
	октябрь
	ноябрь

	8
	6 микрорайон, д.38
	28 м.куб.
	6029,18
	751,96
	96344,86
	
	84328,72
	12016,14
	ООО «УК ЖКХ»
	Июнь
	июль

	9
	6 микрорайон, д.39
	21 м.куб.
	6048,83
	953,40
	87967,17
	
	74102,03
	13865,14
	ООО «УК ЖКХ»
	Июнь
	июль

	10
	ул.Советская, д.28
	5 м.куб.
	1118,77
	0
	22792,33
	
	22792,33
	0
	ООО «УК ЖКХ»
	Июль
	август

	11
	ул.Советская, д.29
	240/255м.кв.
	3865,92
	70,63
	318303,0
	
	312487,63
	5815,37
	ООО «ЖилКомСервис»
	декабрь
	декабрь

	12
	Ул.Советская, д.30
	7м.куб.
	588,61
	46,12
	31909,18
	
	29408,97
	2500,210
	ООО «УК ЖКХ»
	июль
	август

	13
	ул.Советская, д.36
	10 м.куб.
	383,49
	0
	45584,45
	
	45584,45
	
	ООО «УК ЖКХ»
	Июль
	август

	14
	ул.Советская, д.46
	10 м.куб.
	1139,21
	73,03
	45584,45
	
	42662,22
	2922,23
	ООО «УК ЖКХ»
	Июль
	август

	15
	ул.Вокзальная,   д. 24


	9м3
	1284,66
	0
	43099,12
	
	43099,12
	0
	ООО «УК ЖКХ»
	октябрь
	ноябрь

	16
	Ж/з Обрино, д. 1
	7м.куб
	735,27
	161,27
	33334,84
	
	26023,360
	7311,48
	ООО «УК ЖКХ»
	октябрь
	ноябрь

	17
	ул.Заводская, 

д. 11
	111/81
	712,38
	198,54
	99343,00
	
	71656,15
	27686,85
	ООО «ЖилКомСервис»
	декабрь
	декабрь

	
	Итого
	109 м.куб
	24614,64
	2730,30
	881727,99
	
	799524,510
	82203,48
	
	
	

	Установка металлических козырьков, дверей в подъезды, подсобные и чердачные помещения, подвалы, тепловые центры

	18
	ул. Металлургов, д. 15


	5ед.
	2824,20
	476,00
	65000,0
	
	54044,690
	10955,310
	ООО «УК ЖКХ»
	февраль
	август

	19
	ул. Металлургов, д.17


	2ед.
	1452,60
	262,00
	26000,0
	
	21310,480
	4689,520
	ООО «УК ЖКХ»
	январь
	февраль

	20
	ул. Металлургов, д. 19


	2ед.
	2350,00
	562,20
	26000,0
	
	19779,910
	6220,090
	ООО «УК ЖКХ»
	ноябрь
	ноябрь

	21
	ул.Горняков, д. 4
	3ед.
	2843,00
	205,80
	39000,0
	
	36176,860
	2823,140
	ООО «УК ЖКХ»
	январь
	февраль

	22
	ул. Горняков, д.8
	2ед.
	3771,59
	698,25
	26000,0
	
	21186,51
	4813,49
	ООО «УК ЖКХ»
	январь
	май

	23
	ул.Горняков, д. 9
	4ед.
	2879,00
	230,60
	52000,00
	
	47834,94
	4165,060
	ООО «УК ЖКХ»
	февраль
	март

	24
	ул. Горняков, д.16
	3ед.
	5697,90
	925,35
	43500,00
	
	36435,50
	7064,50
	ООО «ЖилКомСервис»
	декабрь
	декабрь

	25
	ул. Школьная.      д. 14
	8ед.
	5517,40
	849,50
	104000,0
	
	87987,390
	16012,61
	ООО «УК ЖКХ»
	май
	май

	26
	ул. Школьная. 

д. 17
	5ед.
	3595,22
	161,50
	65000,0
	
	62080,150
	2919,85
	ООО «УК ЖКХ»
	май
	май

	27
	ул. Бульварная, 

д. 5
	7ед.
	5708,01
	1252,85
	91000,0
	
	71026,43
	19973,57
	ООО «УК ЖКХ»
	май
	май

	28
	6 микрорайон, д.31
	2ед.
	2708,32
	475,35
	26000,0
	
	21436,62
	4563,38
	ООО «УК ЖКХ»
	июнь
	июнь

	29
	6 микрорайон, 

д. 34
	3ед.
	3889,58
	211,34
	39000,0
	
	36880,94
	2119,06
	ООО «УК ЖКХ»
	январь
	март

	30
	ул. Советская,    

д. 20
	1ед.
	491,72
	56,58
	13000,0
	
	11504,15
	1495,85
	ООО «УК ЖКХ»
	июль
	июль

	31
	ул. Советская, 22
	1ед.
	1014,05
	50,41
	13000,0
	
	12353,75
	646,25
	ООО «УК ЖКХ»
	июль
	июль

	32
	ул. Советская, 

д. 26
	1ед.
	579,33
	146,03
	13000,0
	
	9723,13
	3276,87
	ООО «УК ЖКХ»
	март
	март

	33
	ул. Советская,

 д. 28
	1ед.
	1118,77
	0
	13000,0
	
	13000,0
	0
	ООО «УК ЖКХ»
	март
	март

	34
	ул. Советская,

 д. 30
	1ед.
	588,61
	46,12
	13000,0
	
	11981,40
	1018,60
	ООО «УК ЖКХ»
	февраль
	март

	35
	ул. Советская, 

д. 32
	1ед.
	589,57
	50,10
	13000,0
	
	11895,30
	1104,70
	ООО «УК ЖКХ»
	март
	март

	36
	ул. Советская,

 д. 34
	1ед.
	376,48
	53,02
	13000,0
	
	11169,20
	1830,80
	ООО «УК ЖКХ»
	февраль
	март

	37
	ул. Советская, 

д. 36
	3ед.
	383,49
	0
	26000,0
	
	26000,0
	0
	ООО «УК ЖКХ»
	март
	август

	38
	ул. Советская,

д. 38
	1ед.
	382,27
	343,45
	13000,0
	
	4720,90
	8279,10
	ООО «УК ЖКХ»
	март
	март

	39
	ул. Советская, д.40
	3ед.
	585,16
	0
	26000,0
	
	26000,00
	0
	ООО «УК ЖКХ»
	март
	август

	40
	ул. Вокзальная.

д. 23
	1ед.
	1248,16
	54,44
	13000,0
	
	12432,99
	567,01
	ООО «УК ЖКХ»
	июль
	июль

	41
	3 микрорайон, 

д. 1
	18ед.
	9431,50
	1283,70
	233000,0
	
	201286,9
	31713,10
	ООО «УК ЖКХ»
	февраль
	ноябрь

	42
	3 микрорайон, 

д. 2
	13ед.
	6507,83
	862,63
	169000,0
	
	146598,61
	22401,39
	ООО «УК ЖКХ»
	июль
	ноябрь

	43
	3 микрорайон, 

д. 6
	2ед.
	6131,39
	1109,75
	26000,0
	
	21294,13
	4705,870
	ООО «УК ЖКХ»
	ноябрь
	ноябрь

	44
	ул.Заводская, 

д.24
	4ед.
	2440,96
	249,41
	48000,0
	
	43095,50
	4904,50
	ООО «ЖилКомСервис»
	декабрь
	декабрь

	45
	ул.Спортивная, д.6
	3ед.
	3902,13
	296,96
	36000,0
	
	33260,33
	2739,67
	ООО «ЖилКомСервис»
	декабрь
	декабрь

	
	Итого
	
	79008,24
	10813,34
	1283500,0
	
	1112496,71
	171003,29
	
	
	

	Ремонт подъездных козырьков (облицовка металлическим сайдингом)

	46
	6 микрорайон, 

д. 25
	4ед.
	3329,99
	468,53
	32239,0
	
	27702,97
	4536,03
	ООО «ЖилКомСервис»
	декабрь
	декабрь

	47
	6 микрорайон,

д. 27
	2ед.
	1805,08
	133,16
	16352,0
	
	15145,72
	1206,28
	ООО «ЖилКомСервис»
	декабрь
	декабрь

	48
	ул. Строительная, д. 21
	4ед.
	3368,17
	759,63
	32239,0
	
	24968,07
	7270,93
	ООО «ЖилКомСервис»
	декабрь
	декабрь

	
	Итого
	10ед.
	8503,24
	1361,32
	80830,0
	
	67816,76
	13013,240
	
	
	

	Ремонт тамбура

	49
	ул.Советская, 

д. 27 
	2шт.

14,2м.кв
	6991,16
	374,84
	41085,00
	
	38882,17
	2202,83
	ООО «ЖилКомСервис»
	декабрь
	декабрь

	
	Итого
	14,2м.кв.
	6991,16
	374,84
	41085,00
	
	38882,17
	2202,83
	
	
	

	Проведение обследования перекрытий

	50
	ул.Строительная, д. 20
	100м.куб.
	996,20
	332,11
	89201,33
	
	59463,67
	29737,66
	ООО «ЖилКомСервис»
	декабрь
	декабрь

	51
	ул.Строительная, д. 22
	100м.куб.
	583,56
	232,37
	71423,36
	
	42983,02
	28440,34
	ООО «ЖилКомСервис»
	декабрь
	декабрь

	52
	ул.Строительная, д. 26
	100м.куб.
	605,00
	181,80
	71423,36
	
	49960,93
	21462,43
	ООО «ЖилКомСервис»
	декабрь
	декабрь

	
	Итого
	300м.куб.
	2184,76
	746,28
	232048,05
	
	152407,62
	79640,43
	
	
	

	Перечень многоквартирных домов, участвующих в муниципальной адресной программе капитального ремонта многоквартирных домов жилищного фонда МО «Город Пикалево», капитальный ремонт в которых проводится в 2011-2012 году

	53
	Ул.Строительная, д.13
	712 м.кв.
	669,0
	563,5
	1613625,00
	394716,0
	268160,00
	950749,00
	ООО «ЖилКомСервис»
	
	

	54
	6 микрорайон, д.37
	1848 м.кв.
	5978,18
	932,16
	1225800,56
	
	1034665,09
	191135,47
	ООО «УК ЖКХ»
	сентябрь
	ноябрь

	
	Итого
	2560м.кв.
	6647,17
	1495,66
	2839425,56
	394716,0
	1302825,09
	1141884,47
	
	
	

	
	ВСЕГО
	
	155832,2
	23354,62
	9680203,02
	394716,0
	7264267,04
	2021219,98
	
	
	


