[image: image1.jpg]



Администрация муниципального образования «Город Пикалево»

Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 апреля 2010 года  № 147

О проведении акции «Чистый город» 
на территории муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района после зимнего периода 
В целях улучшения содержания и обеспечения санитарного состояния территории муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района (далее – МО «Город Пикалёво»), в соответствии с Правилами внешнего благоустройства на территории муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района Ленинградской области, утвержденными решением Совета депутатов МО «Город Пикалёво» от 18 декабря 2008 года №77, администрация МО «Город Пикалёво»  Бокситогорского района  постанов ляет:

1.Провести в период с 20 апреля по 07 мая 2010 года акцию «Чистый город» на территории МО «Город Пикалёво».
2.Отделу жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций совместно с отделом архитектуры и градостроительства администрации МО «Город Пикалёво» в срок до 15 апреля 2010 года:
2.1.Уточнить план закрепления территорий за предприятиями, организациями и учреждениями, расположенными на территории МО «Город Пикалёво»;
2.2.Ознакомить представителей предприятий, организаций, и учреждений с границами закреплённых территорий.

3.Руководителям предприятий, организаций, учреждений и физическим лицам в вышеуказанный срок организовать и провести уборку мусора, ремонт и окраску малых архитектурных форм на территориях, находящихся в собственности, аренде или пользовании. 

4.Руководителям предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в срок до 07 апреля 2010 года установить урны для сбора мусора вблизи своих предприятий, согласовав их тип и места установки с заведующим отделом архитектуры и градостроительства администрации МО «Город Пикалёво».
5.Руководителям организаций жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющим управление и (или) обслуживание жилищного фонда:

5.1.В срок до 20 апреля 2010 года сформировать и предоставить в отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации МО «Город Пикалёво» планы мероприятий по уборке внутриквартальных территорий, ремонту и покраске малых архитектурных форм и вывозу мусора;
5.2.Обеспечить своевременное выполнение сформированных планов.

6.ООО «Благоустройство» в срок до 07 мая 2010 года организовать вывоз мусора на полигон ТБО. 

7.Создать штаб по проведению акции «Чистый город» и обследованию санитарного состояния территории МО «Город Пикалёво» после её завершения в составе согласно приложению.

8.Опубликовать настоящее постановление в городских СМИ.

9.Считать утратившими силу постановления администрации МО «Город Пикалёво» от 30 марта 2009 года № 98 «О проведении месячника по благоустройству, уборке и улучшению санитарного состояния территории муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района после зимнего периода» и от 07 мая 2009 года № 153 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района от 30 марта 2009 года № 98».
10.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации
муниципального образования
«Город Пикалево»  Бокситогорского района



Е.А. Соловьева
Разослано: Соловьёвой Е.А., членам комиссии-11, МУ ПЦБ, СМИ, РМНПА, дело-2.
Приложение 

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Пикалёво» Бокситогорского района

от 12 апреля 2010 года  № 147
СОСТАВ

штаба по проведению акции «Чистый город» и обследованию
санитарного состояния территории муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района после её завершения
Председатель штаба:
	Е.А. Соловьёва  
	-заместитель главы администрации муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района (далее – администрация)          



	Члены штаба:

	Н.А. Шишкова
	-заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации

	В.П. Филизова
	-заведующий отделом архитектуры и градостроительства – главный архитектор администрации

	И.И. Князева
	-директор МУП МККП г. Пикалёво (по согласованию)

	М.Н. Михеева
	-генеральный директор ООО «УК ЖКХ» (по согласованию)

	Н.Я. Стронская
	-генеральный директор ООО «ЖилКомСервис» ( по согласованию)

	И.В. Маслов
	-генеральный директор ООО «Благоустройство» (по согласованию)

	Т.А. Сёмкина
	-начальник Территориального отдела Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения по Ленинградской области в Бокситогорском районе (по согласованию)

	Е.В. Степанова
	-старший государственный инспектор Ленинградской области по охране природы (по согласованию)

	И.А. Потолковская
	-заместитель главного государственного инспектора Бокситогорского района по пожарному надзору (по согласованию)

	Е.В. Шилков
	-начальник 91 отделения милиции Бокситогорского ОВД (по согласованию)

	Л.В. Громова
	-депутат Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района (по согласованию)

	Секретарь штаба:

	Ю.С. Лебедева
	-специалист I категории отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации


