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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»

Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 мая 2009 года № 181

О подготовке жилищно-коммунального хозяйства, 

объектов социальной сферы

муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района
к осенне-зимнему периоду 2009/2010 года

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы  муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района к осенне-зимнему периоду 2009/2010 года, администрация муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района (далее – администрация), постановляет:
1. Утвердить:

1.1. План мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района  к осенне-зимнему периоду 2009/2010 года (приложение 1);
1.2. Плановое задание по  подготовке жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района к осенне-зимнему  периоду  2009/2010 года (приложение 2);
1.3. Комплексный план подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района к отопительному сезону 2009/2010 года (приложение 3).

2. Отделу финансов и экономики администрации обеспечить исполнение бюджета текущего года в части финансирования расходов на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, в пределах утверждённых ассигнований бюджета муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района на 2009 год.
3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации:

3.1. Осуществлять контроль за выполнением работ текущего и капитального ремонтов, реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы;

3.2. Организовать обобщение сведений  о ходе выполнения показателей планового задания (согласно формы 1 ЖКХ - зима) в установленные сроки.

4. Руководителям предприятий и учреждений, расположенным на территории муниципального  образования  «Город  Пикалёво»  Бокситогорского района в срок до 25 августа 2009 года предоставить в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации отчет о выполнении мероприятий по подготовке объектов к работе в осеннее – зимний период 2009/2010 годов.
5. Организациям жилищно-коммунального хозяйства, юридическим лицам, имеющим на своём балансе жилые дома и объекты коммунального  и теплоэнергетического хозяйства:

5.1. Ежемесячно в срок до 25 числа  представлять в отдел жилищно-комму-нального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях (форма 1-ЖКХ - зима);

5.2. Согласовать с комитетом по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области предельные годовые объёмы потребления (лимиты) топлива на 2009 -2010 годы;
5.3. В срок до 15 сентября 2009 года завершить работы по планово-предупре-дительному ремонту резервных топливных хозяйств, до 1 октября 2009 года создать нормативные запасы резервного топлива.
6. Организациям, осуществляющим управление жилищным фондом на территории муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района, учреждениям социальной сферы, администрации в срок до 15 сентября 2009 года оформить паспорта готовности   жилых и общественных зданий к эксплуатации в зимних условиях и предоставить отчет об их наличии в отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации. 
7. Межведомственной комиссии по контролю за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района осуществлять контроль за ходом подготовки жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района к осенне-зимнему периоду, проводить рабочие совещания по проблемным вопросам непосредственно на объектах муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района в соответствии с графиком проведения заседаний Межведомственной комиссии, утверждённым распоряжением администрации муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района от 24 апреля 2009 г. № 47 «Об утверждении графика».
8. Назначить  специалиста I категории сектора благоустройства и выполнения ремонтных работ отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации ответственным за подготовку сводного статистического отчёта по форме №1-ЖКХ (зима).

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.
Глава администрации

муниципального образования

«Город Пикалёво» Бокситогорского района




 С.В. Вебер
Разослано: Соловьёвой Е.А., администрация Бокситогорского муниципального района, Тихвинский межрайонный отдел по государственному энергетическому надзору,  ЗАО «БазэлЦемент-Пикалёво», МУП МККП г. Пикалёво, МУП «Водоканал г. Пикалёво», МУП «Тепловые сети г. Пикалево», МУП «Пикалёвская горсеть»,  МУП «ПГР», МУК ДК, ОАО «УК ЖКХ», ООО «ЖилКомСервис», ОЖКХ, ТиК, ОФиЭ,  МУ ФОК г. Пикалёво, ОПО-31, МУ ПЦБ, дело -2.
Согласовано:

Соловьёва Е.А.

Иванова С.В. 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

муниципального  образования

«Город  Пикалево»  Бокситогорского  района

от 29.05.2009 № 181

(приложение 1)

План мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы 

муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района к  осенне-зимнему  периоду  2009/2010 года.

	№ п/п
	Содержание мероприятия
	Срок выполнения
	Ответственный исполнитель

	
	
	01.06
	15.06
	01.07
	15.07
	01.08
	15.08
	01.09
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	I
1.1
	Тепловые сети.

Замена и ремонт участков тепловых сетей (в двухтрубном исчислении):

- от тк 52в до ул.Металлургов д.19, Ду 50L-15м

- от тк 1в до базы ПТД, Ду 150 L-10 п.м.

- п.Обрино от ж/д 1 до ж/д 2, Ду 80L-155 п.м.

- 6 м-н от тк 50б до тк 51б, д 273мм L=60 п.м.
	
	
	
	
	х
	х

х
	х


	

	1.2
	Установка разграничительных задвижек:

- тк 26а (в сторону 6 м-на), Ду 200 – 2шт

- тк 10а (в сторону коттеджей по ул.Школьной), Ду – 2шт
	х
	х
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Монтаж тепловых камер на отдельно стоящие здания с врезкой запорной арматуры:

- ул.Вокзальная д.13, Ду 50 – 4шт

- ул.Советская д.12, Ду 50 – 2шт

- ул.Строительная д.3б, Ду 50 – 2шт

- ул.Советская д.7а, Ду 50 – 2шт

- ул.Заводская (школа №2) – Ду 50 – 2шт
	х

х
	х
	х
	
	х
	
	
	

	1.4
	Замена запорной арматуры:

- тк 42а (ул.Советская д.30), Ду 100 – 2шт

- тк 51а (ул.Советская д.44), Ду 250 – 2шт, Ду 200 – 2шт, Ду 150 – 2шт

- тк 15б (ул.Молодежная д.4), Ду 150 – 2шт

- тк 37б (ул.Советская д.25), Ду 200 – 2шт

- тк 48в (ул.Металлургов д.13), Ду 150 – 2шт 
	
	х
	х
	
	х


	х

х
	
	

	1.5
	Капитальный ремонт тепловых сетей участков (работы выполняются подрядчиками):

- от тк 32в до тк 34в (ул.Горняков д.6 д 57-89 L=150 п.м.)

- ул.Металлургов д.5 до тк 46в д377 L=45 п.м.

- п.Обрино (промзона) д159 L=40 п.м.
	
	
	
	
	
	
	х

х

х
	

	1.6
	Ревизия запорной арматуры по теплокамерам:

- на подающем трубопроводе

- на обратном трубопроводе
	
	
	х
	
	
	
	х
	

	1.7
	Гидравлические испытания магистральных и внутриквартальных теплосетей:

- подающий трубопровод

- обратный трубопровод
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Гидравлическая промывка трубопроводов
	
	х
	
	
	
	
	
	

	1.9
	Чистка тепловых камер
	
	х
	
	
	
	
	
	

	1.10
	Замена расходомерных шайб:

- установка летних

- установка зимних
	х
	
	
	
	
	
	х
	

	II
2.1
	Водоканал

Ремонтные и профилактические работы электрооборудования:

- Проектирование, монтаж и ввод в эксплуатацию для учета в ТП 55

- Ревизия электрооборудования на ВОС

- Ревизия электрооборудования на КОС

- Электромонтажные работы по проекту реконструкции офиса

- Гидравлические испытания трубопроводов и тепловых энергоустановок зданий КОС

- Замена наружных эл/сетей от ТП-19 до насосной станции КОС-1 
	
	
	
	
	
	
	х

х

х

х

х

х
	

	2.2
	ВОС и водопроводные сети:

- Ремонт здания насосной станции 2-го подъема

- Строительство павильона скважины № 209 (в районе скважины № 81) – проектные работы

- Замена водоразборных колонок и пожарных гидрантов

- Установка приборов учета расхода воды на водопроводные сети (ст.Пикалево, д.Сосновка, д.Новая Деревня, д.Зиновья гора)

- Ремонт запорной арматуры артскважин № 55,57,81

- Промывка резервуаров-накопителей V=1000м3 и V=600м3

- Профилактические работы (ревизия и ремонт запорной арматуры, чистка колодцев по городу, ревизия и обновление бирок пожарных гидрантов, колонок, водопроводных колодцев)

- Замена водопроводных сетей участков ул.Строительная (от ул.Вокзальная до ул.Больничная), ул.Школьная (от ул.Бульварная до ул.Вокзальная), Спрямленное шоссе (от ул.Вокзальная до автостанции) – 1636м

- Замена задвижек узловых – 18шт

- замена водопроводных сетей 12 участков – 4582м  
	
	
	
	
	х

х

х


	х

х


	х

х

х

х

х
	

	2.3
	Канализационные сети:

- Промывка хоз.фекальных канализационных сетей с очисткой колодцев по кварталам

- Промывка магистральных коллекторов

- Ремонт колодцев 
	
	
	
	
	
	
	х

х

х
	

	2.4
	КОС:

- Капитальный ремонт иловых карт КОС-1

- Вторичные отстойники: чистка и промывка отстойников

- Третичные отстойники: чистка и промывка отстойников

- Биофильтр № 4:

* приобретение вентилятора № 3

* приобретение и замена калориферов № 1,2

- Аэрофильтр:

* приобретение калорифера

- Фильтровальная станция:

* ремонт помещений (бытовых и производственных)

* капитальный ремонт крышки бункера солехранилища

- Перевод здания решетки и мастерских с пара на горячую воду

- Приемная камера КОС – проектные работы

- Чистка иловых карт
	х


	х
	
	
	х
	х


	х

х

х

х

х

х

х

х

х
	

	2.5
	Ливневая канализация:

- Проверка колодцев на предмет засорения и очистка их от мусора, песка

- Замена люков канализационных сетей 
	
	
	
	
	
	
	х

х
	

	III
3.1
	Жилищный фонд

ОАО «УК ЖКХ»

Капитальный ремонт фасада:

- ул.Советская д.44
	
	
	
	
	
	
	х
	

	3.2
	Капитальный ремонт кровли:

- ул.Металлургов д.3

- ул.Металлургов д.11

- 6 м-н д.22

- 6 м-н д.38

- 6 м-н д.40

- 6 м-н д.35

- ул.Советская д.28

- ул.Советская д.22

- ул.Школьная д.14

- 3 м-н д.2

- пер.Театральный д.2

- 6 м-н д.30

- ул.Металлургов д.27  
	
	
	
	
	
	
	х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
	

	3.3
	Капитальный ремонт межпанельных швов:

- ул.Горняков д.8

- ул.Горняков д.13

- 6 м-н д.34

- 6 м-н д.40

- 3 м-н д.2

- ул.Металлургов д.21

- ул.Металлургов д.27

- ул.Бульварная д.5
	
	
	
	
	
	х

х

х

х

х

х

х

х
	
	

	3.4
	Капитальный ремонт тамбуров:

- 5 м-н д.13

- 6 м-н д.30
	
	
	
	
	
	х

х
	
	

	3.5
	Капитальный ремонт инженерных сетей:

- ул.Металлургов д.3

- ул.Металлургов д.11

- ул.Металлургов д.19

- ул.Металлургов д.21

- ул.Металлургов д.27

- ул.Горняков д.4

- 6 м-н д.20

- 6 м-н д.40

- 3 м-н д.6
	
	
	
	
	х

х

х

х

х

х

х

х

х
	
	
	

	3.6
	Текущий ремонт кровли:

- ул.Металлургов д.13 кв.6,8,23,31,38,39,46,47,63,70,86

- ул.Металлургов д.19 кв.29,43

- пер.Городской д.4 кв.3

- пер.Театральный д.6 кв.31

- Обрино д.2 кв.13

- 6 м-н д.36 кв.70

- 6 м-н д.37 кв.60,72,76,92,105,107,128

- 6 м-н д.39 кв.18,65

- ул.Горняков д.8 кв.63,74,155

- ул.Горняков д.11 кв.7,14,15

- ул.Бульварная д.5 кв.58,64,118

- ул.Школьная д.8 кв.14

- ул.Школьная д.13 кв.17

- ул.Школьная д.17 кв.13,24,27,29,75,76

- ул.Школьная д.21 кв.28,29

- ул.Школьная д.25 кв.57

- ул.Школьная д.63 кв.24

- ул.Спортивная д.4 кв.42,54,57

- ул.Советская д.2 кв.8

- ул.Советская д.16 кв.6

- ул.Советская д.20 кв.2,4

- ул.Советская д.26 кв.4

- ул.Советская д.30 кв.10,11

- ул.Советская д.32 кв.4

- ул.Советская д.44 кв.6,12

- ул.Советская д.46 кв.5,13,15

- ул.Советская д.55 кв.29

- ул.Советская д.63 кв.24

- ул.Комсомольская д.4 кв.3

- ул.Комсомольская д.5 кв.11,1 под.

- ул.Комсомольская д.8 кв.3,4,7,8
	х

х

х

х

х

х


	х

х

х

х

х


	х

х

х

х


	
	х

х

х

х


	х

х

х

х


	х

х

х

х

х

х

х
	

	3.7
	Выборочный ремонт герметизации стыков стеновых панелей:

- ул.Горняков д.9 кв.10,44

- ул.Горняков д.11 кв.19,21,29

- 3 м-н д.1 кв.5,37,40,51,151

- 6 м-н д.23 кв.17

- 6 м-н д.33 кв.24,85

- 6 м-н д.36 кв.1,5,6

- ул.Металлургов д.3 кв.79,86,5под.

- ул.Металлургов д.19 кв.27,37,58
	х
	х

х
	х
	
	х
	х
	х

х


	

	3.8
	Ремонт козырьков:

- 6 м-н д.25 1под.

- 6 м-н д.40 кв.1,2,3,4,5под.

- 3 м-н д.2 2под

- ул.Бульварная д.5 кв.1,2,3,4,5,6

- ул.Школьная д.17 кв.27

- ул.Школьная д.25 9под
	х
	х

х
	
	
	х


	х


	х
	

	3.9
	Ремонт стяжки балконной:

- 6 м-н д.9 кв.59

- 6 м-н д.20 кв.20,30

- 6 м-н д.22 кв.63,67

- 6 м-н д.34 кв.29

- 6 м-н д.35 кв.48

- 6 м-н д.36 кв.10

- 6 м-н д.38 кв.18

- 6 м-н д.39 кв.65

- ул.Металлургов д.11 кв.39

- ул.Металлургов д.13 кв.86

- ул.Советская д.20 кв.6

- ул.Советская д.40 кв.2

- ул.Советская д.44 кв.6

- ул.Советская д.56

- ул.Школьная д.14 кв.78

- ул.Школьная д.45 кв.23

- ул.Спортивная д.4 кв.26,42

- пер.Театральный д.3 кв.8
	х

х

х

х
	х

х

х

х


	х

х

х

х


	
	х

х


	х

х

х


	х


	

	3.10
	Установка железной двери в т/ц:

- ул.Советская д.28,32,42,44,50,52

- ул.Спортивная д.2,4

- ул.Школьная д.12,13,14,15,21,25,35,45,55,57

- 6 м-н д.9,10,20,22,23,34,35,36,38,39,48

- ул.Металлургов д.3,13,15,19,21,27

- ул.Горняков д.4,5,8,9,10

- ул.Комсомольская д.3,5,7

- 3 м-н д.1,2,6

- пер.1 Театральный д.6

- пер.2 театральный д.3,5,7

- ул.Вокзальная д.24
	х


	
	х


	
	х

х

х


	х

х

х

х
	х

х

х


	

	3.11
	Козырьки подъездные (ремонт стяжки):

- ул.Школьная д.17

- ул.Школьная д.25

- ул.Школьная д.65 кв.3

- 6 м-н д.34 кв.27

- 6 м-н д.40 2под.

- 5 м-н д.13

- ул.Металлургов д.3 6под.

- ул.Металлургов д.15 2под.

- ул.Металлургов д.27

- ул.Спортивная д.4 5под.

- ул.Советская д.56 кв.69

- ул.Бульварная д.5

- ул.Горняков д.8

- д.Обрино д.2,8
	х

х

х

х


	х

х


	х

х


	
	х

х

х


	х

х

х
	
	

	3.12
	Ремонт фасада:

- ул.Школьная д.21 кв.2

- ул.Школьная д.17 кв.43,49

- ул.Школьная д.19а

- ул.Школьная д.13

- ул.Металлургов д.13 кв.70

- ул.Советская д.10

- ул.Советская д.15

- ул.Советская д.28

- ул.Советская д.34 3лестницы

- ул.Советская д.42

- ул.Труда д.3

- ул.Труда д.4

- пер.Городской д.4

- пер.Городской д.14

- ул.Комсомольская д.8

- ул.Комсомольская д.3 кв.15,17

- 6 м-н д.38 кв.128 около лоджии
	
	
	
	
	х

х

х

х

х

х

х

х

х

х


	х

х

х
	х

х

х

х


	

	3.13
	Ремонт отмостки и цоколя:

- 6 м-н д.19,20

- 6 м-н д.23,33,34,37

- 6 м-н д.38,39,48

- ул.Советская д.16,30

- ул.Советская д.32

- 5 м-н д.13

- ул.Металлургов д.3

- ул.Металлургов д.5,13,15,17

- ул.Металлургов д.19

- ул.Горняков д.4,10,11,13
	х


	х


	х

х


	
	х

х

х


	х
	х

х
	

	3.14
	Ремонт крылец:

- ул.Школьная д.25 5под., д.17 3под.

- ул.Комсомольская д.3,5,7

- пер.Театральный д.3,7

- ул.Спортивная д.4 1,2,4под.,поручни

- ул.Бульварная д.5

- ул.Советская д.28

- ул.Металлургов д.5,11,13

- ул.Металлургов д.15

- ул.Металлургов д.17

- 6 м-н д.40 кв.49 трещины в швах

- 6 м-н д.19 4под.перила

- 6 м-н д.35

- 5 м-н д.13
	х


	х


	х

х

х

х

х

х
	
	х

х

х


	
	х


	

	3.15
	Ремонт тамбуров:

- ул.Школьная д.25

- ул.Школьная д.14
	
	
	
	
	х


	
	х
	

	3.16
	Восстановление остекления в подъездах:

- по всему фонду
	
	
	
	
	
	х
	х
	

	3.17
	Замена и ремонт дверных проемов в подъездах:

- по всему фонду
	
	
	
	
	
	х
	х
	

	3.18
	Восстановление освещения уличного и тамбуров:

- ул.Советская д.2,16,50,52,56

- ул.Школьная д.8,12,13,15,55,57,61,63,65

- 3 м-н д.1,2

- 6 м-н д.34

- ул.Спортивная д.2,4
	
	х

х
	х
	
	х
	х
	
	

	3.19
	Замеры сопротивления в жилых домах:

- ул.Школьная д.8,12,13,14,15,17,19а,21,25,35,45,55,57,61,63,65

- ул.Вокзальная д.23,24,28

- пер.Городской д.4,14

- пер.Театральный д.2а,3,5,6,7

- ул.Спортивная д.2,4

- ул.Советская д.2,16,20,22,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,50,52,56

- ул.Комсомольская д.3,4,5,7,8

- ул.Труда д.1,2,4

- ул.Полевая д.5

- д.Обрино д.1,2,8

- ул.Металлургов д.3,5,11,13,15,17,19,21,27

- 3 м-н д.1,2,6

- ул.Бульварная д.5

- ул.Горняков д.4,5,7,8,9,10,11,13

- 5 м-н д.13

- 6 м-н д.9,10,19,20,22,23,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,48
	х

х

х

х

х


	
	х

х

х

х

х


	
	х

х

х


	
	х

х

х
	

	3.20
	Текущий ремонт ХВС и ГВС:

- ул.Школьная д.25

- 6 м-н д.9,10
	
	
	
	
	х
	х
	
	

	3.21
	Замена водомерного узла:

- ул.Металлургов д.19

- ул.Металлургов д.11
	
	
	
	
	
	х
	х
	

	3.22
	Переврезка трубопроводов:

- ул Советская д.16,20,22,26,28,30,32
	
	
	
	
	х
	х
	х
	

	3.23
	Ремонт и ревизия вводов ХВС:

- по всему фонду
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	

	3.24
	Гидропневматическая промывка внутренних трубопроводов:

- 5 м-н д.13

- 6 м-н д.23,35,36,37,38,39,48

- ул.Горняков д.4,11

- ул.Металлургов д.3,13,15

- ул.Вокзальная д.28

- ул.Советская д.42,44,46,50,52

- ул.Спортивная д.2,4

- пер.Театральный д.3,7

- ул.Школьная д.25
	х

х
	
	х

х

х


	х

х
	
	х

х


	
	

	IV
4.1
	ООО «ЖилКомСервис»

Ремонт кровли:

- ул.Больничная д.4 кв.3

- ул.Больничная д.20 кв.64

- ул.Заводская д.13 кв.6

- ул.Заводская д.6 кв.7

- ул.Заводская д.14 кв.8

- ул.Заводская д.20 кв.15,32,48

- ул.Заводская д.24 кв.45,46,47,48

- ул.Вокзальная д.5 кв.10

- пер.Учебный д.2 кв.14

- ул.Строительная д.22 кв.5

- ул.Строительная д.36 кв.11

- ул.Строительная д.11 кв.10

- ул.Советская д.29 кв.30

- ул.Советская д.1 кв.4,22

- ул.Молодежная д.1 кв.5,6,13,14,15,20,21,26,27

- ул.Молодежная д.4 кв.6,15

- ул.Молодежная д.5 кв.5,6,27

- ул.Школьная д.70 кв.64

- Спрямленное ш. д.14 кв.5

- Спрямленное ш. д.18 кв.5

- 6 м-н д.11 кв.20,33

- 6 м-н д.14 кв.63,68

- 6 м-н д.12 кв.36

- 6 м-н д.15 кв.19

- 6 м-н д.28 кв.17

- ул.Горняков д.16 кв.87,29

- ул.Горняков д.12 кв.30

- ул.Горняков д.7 кв.28

- ул.Горняков д.19 кв.14

- ул.Горняков д.6 кв.14,15

- 5 м-н д.4 кв.60

- ул.Металлургов д.1 кв.22,83

- ул.Спортивная д.10 кв.48      
	
	х

х

х

х

х

х


	х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
	
	х

х

х

х

х

х

х

х

х
	х

х

х

х


	
	

	4.2
	Ремонт межпанельных швов:

- 5 м-н д.1,13,15

- ул.Горняков д.5 кв.60

- ул.Горняков д.7 кв.28

- 3 м-н д.3 кв.10

- ул.Горняков д.12 кв.71

- 6 м-н д.17 кв.21

- 6 м-н д.16 кв.4
	
	
	
	
	х

х

х

х

х

х

х
	
	
	

	4.3
	Ремонт фасада:

- 6 м-н д.12 кв.103

- ул.Молодежная д.10

- ул.Горняков д.14 кв.65,68

- ул.Горняков д.19 кв.14,28
	
	х

х

х

х
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Ремонт домовых труб:

- ул.Строительная д.15
	
	
	х
	
	
	
	
	

	4.5
	Ремонт балконной стяжки:

- ул.Строительная д.21 кв.39,70

- 6 м-н д.24 кв.12,16,26,27,88

- 6 м-н д.17 кв.37

- 6 м-н д.11 кв.47

- ул.Советская д.27 кв.40 
	
	х

х

х

х

х
	
	
	
	
	
	

	4.6
	Ремонт цоколей:

- ул.Строительная д.28 3под.

- ул.Заводская д.1 2под
	
	
	х

х
	
	
	
	
	

	4.7
	Ремонт подъездных козырьков:

- 5 м-н д.1 1-9под.

- ул.Горняков д.2 1-8под.

- ул.Советская д.29 2под.

- ул.советская д.27 1под.

- ул.Больничная д.22 1под.

- ул.Строительная д.15 1,2под.

- ул.Строительная д.13 2под.

- ул.Школьная д.52 1-4под.

- 6 м-н д.13 3под.

- 6 м-н д.12 3под. 
	
	х

х

х

х


	
	
	х

х

х


	х

х

х
	
	

	4.8
	Ремонт подъездных крылец:

- 6 м-н д.15 кв.5,6

- 6 м-н д.16 4под.

- 6 м-н д.14 6под.

- 6 м-н д.17 1,4под.

- 6 м-н д.28 1под.

- 6 м-н д.24 1,4,8под.

- 6 м-н д.11 2под.

- ул.Школьная д.52 2под.

- ул.Школьная д.54 1под.

- ул.Советская д.5 1под.

- ул.Советская д.27 4,6под.

- ул.Молодежная д.3 2под

- ул.Молодежная д.5 3под.

- ул.Строительная д.26 2под.

- ул.Строительная д.21 1под.

- ул.Строительная д.36 4под.

- ул.Заводская д.2 1под.

- ул.Заводская д.1 1под.

- ул.Больничная д.20 2,4под.

- ул.Горняков д.14 3под.

- ул.Горняков д.7 1,2под.

- ул.Горняков д.5 1,2под.

- ул.Горняков д.6 2под.

- ул.Горняков д.15 1-5под.

- ул.Горняков д.16 7под.

- ул.Металлургов д.1 1-7под.

- 3 м-н д.7 2,3под.

- ул.Школьная д.66 4под.

- ул.Школьная д.60 1под.   
	
	х

х

х

х

х

х

х

х

х


	х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
	
	х

х

х

х

х

х

х


	
	
	

	4.9
	Ремонт отмостков:

- 6 м-н д.27

- 6 м-н д.12

- ул.Спортивная д.10
	
	
	х

х

х
	
	
	
	
	

	4.10
	Косметический ремонт тамбуров:

- 6 м-н д.15 1-5под.

- 6 м-н д.14 1-5под.
	
	х

х
	
	
	
	
	
	

	4.11
	Ревизия запорной арматуры:

- 5 м-н д.1,2,3,4

- ул.Советская д.1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,23,25,27,29

- ул.Спортивная д.6,8,10

- ул.Металлургов д.1,23

- 6 м-н д.15,16,17,25

- 6 м-н д.13,14,26,27

- 3 м-н д.3,4,5,7

- 6 м-н д.11,12,18,28

- ул.Горняков д.18,19

- ул.Горняков д.5,6,7,12,14,15,16,17

- ул.Вокзальная д.2,3,4,5,6,7,8,14,15,17,18

- ул.Молодежная д.1,3,4,4а5,6/15,7,9,10,11,12,14

- ул.Больничная д.2,4,6,13,20,22

- пер.Учебный д.2

- Спрямленное ш. д.12,14,16,18

- ул.Школьная д.50,52,54,58,60,64,66,68,70

- ул.Строительная д.4,6,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, 26,28,34,36

- ул.Заводская д.1,2,4,4а,4б,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,19,20,22, 23,24,25,26 
	х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
	х

х


	х

х


	
	
	х
	х

х

х


	

	4.12
	Гидропромывка систем центрального отопления:

- ул.Горняков д.2,5,6,7,12,14,15,16,17,18,19

- ул.Металлургов д.1,23

- ул.Школьная д.50,52,54,58,60,64,66,68,70

- 5 м-н д.1,2,3,4

- 6 м-н д.11,12,13,14,15,16,17,18,24,25,26,27,28

- ул.Спортивная д.6,8,10

- ул.Строительная д.4,6,10,12,16,18,20,22,26,28

- ул.Вокзальная д.3,4,5,6,7,8,14,15,17,18

- ул.Молодежная д.4,4а,6/15,10,12,14

- ул.Заводская 1,2,4,4а,4б,5,6,7,8,9,11,12,13,14

- ул.Советская д.1,3,5,7,9,11,15,17,19,23,25

- 3 м-н д.3,4,5,7

- ул.Заводская д.19,20,22,23,24,25,26

- ул.Советская д.27,29

- ул.Строительная д.11,13,15,19,21,34,36

- ул.Больничная д.2,4,6,13,20,22

- Спрямленное ш. д.12,14,16,18

- пер.Учебный д.2

- ул.Молодежная д.1,3,5,7,9,11  
	х

х

х

х

х

х


	
	х

х

х

х

х

х

х
	
	
	х

х

х

х


	х

х


	

	4.13
	Капитальный ремонт тамбура:

- 6 м-н д.15,14 1под.
	
	
	х
	
	
	
	
	

	4.14
	Замена оконных блоков в подъезде:

- 6 м-н д.13

- ул.Молодежная д.1,5

- ул.Советская д.11 
	
	
	х

х

х
	
	
	
	
	

	4.15
	Диспетчеризация лифтового оборудования:

- ул.Горняков д.14,5

- 3 м-н д.4,5,7
	
	
	х

х
	
	
	
	
	

	4.16
	Замена канализационных стояков:

- ул.Спрямленное ш. д.14 кв.3

- ул.Заводская д.9 кв.15

- ул.Строительная д.26 кв.2 
	
	
	х

х

х
	
	
	
	
	

	4.17
	Ремонт аварийного балкона:

- ул.Горняков д.16 кв.116

- ул.Строительная д.36 кв.27
	
	
	х

х
	
	
	
	
	

	4.18
	Устройство отмостки:

- ул.Молодежная д.3

- ул.Советская д.17,19,23
	
	
	х

х
	
	
	
	
	

	4.19
	Капитальный ремонт кровли:

- ул.Строительная д.21

- ул.Советская д.3,17,19,23,25,27

- ул.Молодежная д.7,9,11,12

- ул.Горняков д.14

- 6 м-н д.25 
	
	
	
	
	
	
	х

х

х

х

х
	

	4.20
	Ремонт швов:

- ул.Горняков д.15
	
	
	
	
	
	
	х
	

	4.21
	Ремонт фасада:

- ул.Молодежная д.9,11,12

- ул.советская д.17,19,23,25,27
	
	
	
	
	
	
	х

х
	

	4.22
	Замена розлива отопления с установкой приборов учета:

- ул.Горняков д.2
	
	
	
	
	
	
	х
	

	4.23
	Замена системы отопления с установкой приборов учета:

- 6 м-н д.13
	
	
	
	
	
	
	х
	

	4.24
	Капитальный ремонт розлива отопления:

- 6 м-н д.13
	
	
	
	
	
	
	х
	

	V
5.1
	МУП «ПГЭС»

Ремонт кровли:

- ТП 22

- ТП 24

- ТП 27
	
	
	
	
	
	х

х

х
	
	

	5.2
	Проверка состояния трасс и параметров уличного освещения.   
	
	
	
	
	х
	
	
	

	5.3
	Замена дефектных опор на ВЛ 0,4 кВ, замена провода А на провод СИП от ВЛ 0,4 кВ до зданий
	
	
	
	
	
	
	х
	

	5.4
	Замена дефектных опор на ВЛ 6 кВ Л 1,2,3 ТП 15
	
	
	
	
	
	
	х
	

	5.5
	Вырубка угрожающих деревьев и кустарников
	
	
	
	
	
	
	х
	

	5.6
	Проверка резервного электроснабжения здания администрации города от ТП 31 до РП 1 ВЛИ 0,4 кВ
	
	
	
	
	
	
	х
	

	5.7
	Проверка уровней масла в маслонаполненном оборудовании 
	
	
	
	
	
	
	х
	

	5.8
	Проведение профилактических испытаний на КЛ 0,4 – 6кВ 
	
	
	
	
	
	
	х
	

	5.9
	Проверка и ремонт автотранспорта, подготовка к работе в условиях низких температур
	
	
	
	
	
	
	х
	

	5.10
	Обследование, профилактика запорной арматуры 
	
	
	
	
	
	
	х
	

	5.11
	Устранение утечек тепла на административном здании, мастерских боксах, складских помещениях
	
	
	
	
	
	
	х
	

	5.12
	Проверка работы релейной защиты и автоматики 
	
	
	
	
	
	х
	
	

	5.13
	Проведение противоаварийной тренировки в условиях низких температур
	
	
	
	
	
	
	х
	

	VI

6.1
	МУ ФОК г.Пикалево

Ревизия калориферов приточных вентиляционных систем
	х
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Ревизия систем отопления:

а)плавательный бассейне

б)зал тяжелой атлетики

в)хоккейная коробка

г)стадион
	
	х
	х

х
	
	
	
	
	

	6.3
	Ремонт воздуховодов приточной и вытяжной вентиляции в плавательном бассейне
	
	
	х
	
	
	
	
	

	6.4
	Ревизия вентиляторных установок
	
	
	
	х
	
	
	
	

	6.5
	Ревизия переливных каналов и труб, сливных трапиков в большой и малой ваннах
	
	
	
	
	х
	
	
	

	6.6
	Госповерка манометров и электроизмерительных приборов
	
	
	
	х
	
	
	
	

	6.7
	Ревизия задвижек с электроприводом:

а)6 шт

б)6 шт

в)6 шт
	
	х
	х
	х
	
	
	
	

	6.8
	Пневмогидравлическая промывка системы отопления и калориферов:

а)плавательный бассейн

б)стадион

в)зал тяжелой атлетики и хоккейная площадка
	
	
	
	
	х
	х

х
	
	

	6.9
	Гидравлические испытания системы отопления и калориферов

а)плавательный бассейн

б)стадион

в)зал тяжелой атлетики и хоккейная площадка
	
	
	
	
	х
	х

х
	
	

	6.10
	Ревизия холодного и горячего водоснабжения душевых:

а)плавательный бассейн

б)стадион

в)зал тяжелой атлетики и хоккейная площадка
	
	
	
	
	
	
	х

х

х
	

	6.11
	Ревизия запорной арматуры
	
	
	
	
	
	
	х
	

	6.12
	Ремонт теплоизоляции на трубопроводе горячей и холодной воды
	
	
	
	
	
	
	х
	

	VII
7.1
	МУ «ПЦБ»

Утепление окон на абонементе и в запасниках
	
	
	
	
	
	
	х
	

	7.2
	Косметический ремонт входных вестибюлей
	
	
	
	
	
	
	х
	

	7.3
	Проверка инженерных коммуникаций, проходящих через помещения библиотеки
	
	
	
	
	
	
	х
	

	7.4
	Ремонт козырька над витринами детского отдела
	
	
	
	
	
	
	х
	

	VIII

8.1
	МУК «ДК»

Ревизия запорной и регулирующей арматуры в теплоцентре ДК
	
	х
	
	
	
	
	
	

	8.2
	Гидравлическая промывка внутренней системы отопления
	
	
	х
	
	
	
	
	

	8.3
	Испытания наружных теплосетей от границы раздела с МУП «Тепловые сети г.Пикалево» до теплоцентра
	
	
	
	
	х
	
	
	

	8.4
	Проверка теплосчетчиков и измерительной арматуры
	
	
	
	х
	
	
	
	

	8.5
	Ревизия теплокалорифера обогрева зрительного зала и сцены
	
	
	
	
	
	х
	
	

	8.6
	Ревизия электрооборудования
	
	
	х
	
	
	
	
	

	8.7
	Ремонт остекления, утепление наружных дверей и ворот по 1 этажу и подвальным помещениям 
	
	
	
	
	
	х
	
	

	8.8
	Замена оконных блоков на втором этаже фойе
	
	
	
	
	х
	
	
	


УТВЕРЖДЕНО
постановлением  администрации

муниципального образования 

«Город Пикалёво» Бокситогорского района

от 29.05.2009 № 181
(приложение 2)

Плановое задание 

по подготовке жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района 

к осенне-зимнему периоду 2009/2010 года

	Показатели
	№ строки
	Единица измерения

	Код по
ОКЕИ
	Всего
	Задание 
по 
подготовке

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Жилищный фонд - всего
	01
	тыс ед
	643
	0,227
	0,227

	
	02
	тыс м2
	058
	500,9
	500,9

	в том числе:
	
	
	
	
	

	- муниципальный
	03
	тыс ед
	643
	0,227
	0,227

	
	04
	тыс м2
	058
	500,9
	500,9

	- государственный
	05
	тыс ед
	643
	
	

	
	06
	тыс м2
	058
	
	

	- частный 
	07
	тыс ед
	643
	
	

	
	08
	тыс м2
	058
	
	

	Котельные, по всем видам собственности
	09
	ед
	642
	1
	1

	мощность
	10
	Гкал/час
	
	385
	385

	в том числе ЖКХ муниципальных образований
	11
	ед
	642
	
	

	мощность
	12
	Гкал
	
	
	

	Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности
	13
	км
	008
	37,7
	37,7

	в том числе ЖКХ муниципальных образований
	14
	км
	008
	37,7
	37,7

	Ветхие тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности
	15
	км
	008
	0,4
	0,4

	в том числе ЖКХ муниципальных образований
	16
	км
	008
	0,4
	0,4

	Тепловые насосные станции, по всем видам собственности
	17
	ед
	642
	
	

	в том числе ЖКХ муниципальных образований
	18
	ед
	642
	
	

	Центральные тепловые пункты (ЦТП), по всем видам собственности
	19
	ед
	642
	
	

	в том числе ЖКХ муниципальных образований
	20
	ед
	642
	
	

	Водозаборы, по всем видам собственности
	21
	ед
	642
	1
	1

	в том числе ЖКХ муниципальных образований
	22
	ед
	642
	1
	1

	Насосные станции водопровода, по всем видам собственности
	23
	ед
	642
	1
	1

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	в том числе ЖКХ муниципальных образований
	24
	ед
	642
	1
	1

	Очистные сооружения водопровода, по всем видам собственности
	25
	ед
	642
	
	

	пропускная способность
	26
	тыс м3/сутки
	599
	
	

	в том числе ЖКХ муниципальных образований
	27
	ед
	642
	
	

	пропускная способность
	28
	тыс м3/сутки
	599
	
	

	Водопроводные сети, по всем видам собственности
	29
	км
	008
	58,2
	58,2

	в том числе ЖКХ муниципальных образований
	30
	км
	008
	58,2
	58,2

	Ветхие сети водопровода, по всем видам собственности
	31
	км
	008
	6,218
	6,218

	в том числе ЖКХ муниципальных образований
	32
	км
	008
	6,218
	6,218

	Канализационные насосные станции, по всем видам собственности
	33
	ед
	642
	
	

	в том числе ЖКХ муниципальных образований
	34
	ед
	642
	
	

	Очистные сооружения канализации, по всем видам собственности
	35
	ед
	642
	1
	1

	пропускная способность
	36
	тыс м3/сутки
	599
	15,0
	15,0

	в том числе ЖКХ муниципальных образований
	37
	ед
	642
	1
	1

	пропускная способность
	38
	тыс м3/сутки
	599
	15,0
	15,0

	Канализационные сети, по всем видам собственности
	39
	км
	008
	62,0
	62,0

	в том числе ЖКХ муниципальных образований
	40
	км
	008
	62,0
	62,0

	Ветхие канализационные сети, по всем видам собственности
	41
	км
	008
	
	

	в том числе ЖКХ муниципальных образований
	42
	км
	008
	
	

	Электрические сети, по всем видам собственности
	43
	км
	008
	200,86
	200,86

	в том числе ЖКХ муниципальных образований
	44
	км
	008
	200,86
	200,86

	Ветхие электрические сети, по всем видам собственности
	45
	км
	008
	0,7
	0,7

	в том числе ЖКХ муниципальных образований
	46
	км
	008
	0,7
	0,7

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Трансформаторные подстанции, по всем видам собственности
	47
	ед
	642
	53
	53

	в том числе ЖКХ муниципальных образований
	48
	ед
	642
	53
	53

	Специальные машины для механизированной уборки, независимо от формы собственности
	49
	ед
	642
	8
	8

	в том числе ЖКХ муниципальных образований
	50
	ед
	642
	
	

	Улично-дорожная сеть, по всем видам собственности
	51
	тыс м 2
	058
	444
	444

	в том числе ЖКХ муниципальных образований
	52
	тыс м 2
	058
	444
	444

	Подготовка мостовых сооружений (транспортных и пешеходных мостов и путепроводов), труб, независимо от формы собственности
	53
	ед
	642
	
	

	в том числе ЖКХ муниципальных образований 
	54
	ед
	642
	
	

	Подготовка транспортных и пешеходных тоннелей, независимо от формы собственности
	55
	ед
	642
	
	

	в том числе ЖКХ муниципальных образований
	56
	ед
	642
	
	

	Подготовка гидротехнических сооружений,  независимо от формы собственности
	57
	ед
	642
	
	

	в том числе ЖКХ муниципальных образований 
	58
	ед
	642
	
	

	Газопроводы
	59
	км
	008
	
	

	Создание запасов топлива:

- уголь
	60
	тонн
	168
	
	

	- другое твердое топливо
	61
	тонн
	168
	
	

	- жидкое топливо
	62
	тонн
	168
	
	

	- запасы газа в подземных газохранилищах
	63
	тыс  м3
	114
	
	

	Нетрадиционные источники энергии, в том числе:
	64
	ед
	642
	
	

	- приливные
	65
	кВт
	214
	
	

	- солнечные
	66
	кВт
	214
	
	

	- ветровые
	67
	кВт
	214
	
	

	- термальные
	68
	кВт
	214
	
	

	Финансовые средства субъекта Российской Федерации, выделяемые для подготовки ЖКХ муниципальных образований  к зиме, из них:
	69
	млн руб
	385
	
	

	- на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ
	70
	млн руб
	385
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	- для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов
	71
	млн руб
	385
	
	

	- на строительство объектов ЖКХ
	72
	млн руб
	385
	
	

	- на капитальный ремонт, модернизацию  объектов ЖКХ
	73
	млн руб
	385
	
	

	Финансовые средства муниципальных образований и предприятий ЖКХ, выделяемые для подготовки ЖКХ к зиме
	74
	млн руб
	385
	40,434
	40,434

	из них:

- на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ
	75
	млн руб
	385
	
	

	- для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов:
	76
	млн руб
	385
	
	

	- на строительство объектов ЖКХ
	77
	млн руб
	385
	
	

	- на капитальный ремонт, модернизацию  объектов ЖКХ
	78
	млн руб
	385
	20,834
	20,834

	Дополнительные средства из федерального бюджета на подготовку ЖКХ к ОЗП
	79
	млн руб
	385
	
	

	Задолженность предприятий ЖКХ за ранее потребленные ТЭР
	80
	млн руб
	385
	
	

	в том числе:

- уголь 
	81
	млн руб
	385
	
	

	- жидкое топливо
	82
	млн руб
	385
	
	

	- газ 
	83
	млн руб
	385
	
	

	- теплоэнергию
	84
	млн руб
	385
	160,639
	

	- электроэнергию
	85
	млн руб
	385
	4,607
	


УТВЕРЖДЕНО
постановлением  администрации

муниципального образования 

«Город Пикалёво» Бокситогорского района

от 29.05.2009 № 181

(приложение 3)

Комплексный план

подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

топливно-энергетического комплекса и социальной сферы  

муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района 

к отопительному сезону 2009/2010 года

	Объект          
	Единица  
измерения 
	Всего
	Подготовить (заменить)    
к осенне-зимнему периоду   

	
	
	
	Всего
	в том числе к сроку  

	
	
	
	
	01.07
	01.08
	01.09
	15.09

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Жилищный фонд, всего     
	тыс. ед.  
	0,227
	0,227
	0,049
	0,106
	0,180
	0,227

	
	тыс. 
кв. м 
	500,9
	500,9
	87,4
	195,3
	375,3
	500,9

	В том числе:             
	
	
	
	
	
	
	

	муниципальный            
	тыс. ед.  
	0,227
	0,227
	0,049
	0,106
	0,180
	0,227

	
	тыс. 
кв. м 
	500,9
	500,9
	87,4
	195,3
	375,3
	500,9

	государственный          
	тыс. ед.  
	
	
	
	
	
	

	
	тыс. 
кв. м 
	
	
	
	
	
	

	Частный                  
	тыс. ед.  
	
	
	
	
	
	

	
	тыс. 
кв. м 
	
	
	
	
	
	

	Лечебные учреждения      
	ед.    
	
	
	
	
	
	

	Детские дошкольные учреждения               
	ед.    
	
	
	
	
	
	

	Школы                    
	ед.    
	
	
	
	
	
	

	Средние и высшие  учебные
заведения                
	ед.    
	
	
	
	
	
	

	Другие общественные здания                   
	ед.    
	
	
	
	
	
	

	Котельные по  всем  видам
собственности            
	ед.    
	1
	1
	0
	0
	1
	1

	Установленная мощность   
	Гкал/ч   
	385
	385
	0
	0
	385
	385

	В    том    числе     ЖКХ
муниципальных образований
	ед.    
	
	
	
	
	
	

	Установленная мощность   
	Гкал/ч   
	
	
	
	
	
	

	Тепловые сети (в
двухтрубном   исчислении)
по всем видам собственности            
	км     
	37,7
	37,7
	9,5
	21,0
	29,4
	37,7

	В    том    числе     ЖКХ
муниципальных образований
	км     
	37,7
	37,7
	9,5
	21,0
	29,4
	37,7

	Ветхие тепловые  сети  (в
двухтрубном   исчислении)
по всем видам собственности            
	км     
	0,4
	0,4
	0,0
	0,1
	0,2
	0,4

	В    том    числе     ЖКХ
муниципальных образований
	км     
	0,4
	0,4
	0,0
	0,1
	0,2
	0,4

	Тепловые насосные станции
по всем видам собственности            
	ед.    
	
	
	
	
	
	

	В    том    числе     ЖКХ
муниципальных образований
	ед.    
	
	
	
	
	
	

	Центральные      тепловые
пункты  (ЦТП)   по   всем
видам собственности      
	ед.    
	
	
	
	
	
	

	В    том    числе     ЖКХ
муниципальных образований
	ед.    
	
	
	
	
	
	

	Водозаборы по всем  видам
собственности            
	ед.    
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	В    том    числе     ЖКХ
муниципальных образований
	ед.    
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Насосные станции водопровода по всем видам собственности            
	ед.    
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	В    том    числе     ЖКХ
муниципальных образований
	ед.    
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Очистные сооружения
водопровода по всем видам
собственности            
	ед.    
	
	
	
	
	
	

	Пропускная способность   
	тыс. 
куб. м
	
	
	
	
	
	

	В    том    числе     ЖКХ
муниципальных образований
	ед.    
	
	
	
	
	
	

	Пропускная способность   
	тыс. 
куб. м
	
	
	
	
	
	

	Водопроводные   сети   по
всем видам собственности 
	км     
	58,2
	58,2
	26
	42
	52
	58,2

	В    том    числе     ЖКХ
муниципальных образований
	км     
	58,2
	58,2
	26
	42
	52
	58,2

	Ветхие  сети  водопровода
по всем видам собственности            
	км     
	6,218
	6,218
	1,878
	3,078
	4,278
	6,218

	В    том    числе     ЖКХ
муниципальных образований
	км     
	6,218
	6,218
	1,878
	3,078
	4,278
	6,218

	Канализационные  насосные
станции  по  всем   видам
собственности            
	ед.    
	
	
	
	
	
	

	В    том    числе     ЖКХ
муниципальных образований
	ед.    
	
	
	
	
	
	

	Очистные сооружения
канализации по всем видам
собственности            
	ед.    
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Пропускная способность   
	тыс. 
куб. м
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0

	В    том    числе     ЖКХ
муниципальных образований
	ед.    
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Пропускная способность   
	тыс. 
куб. м
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0

	Канализационные  сети  по
всем видам собственности 
	км     
	62,0
	62,0
	19,0
	43,4
	56,0
	62,0

	В    том    числе     ЖКХ
муниципальных образований
	км     
	
	
	
	
	
	

	Ветхие    канализационные
сети по всем видам собственности            
	км     
	
	
	
	
	
	

	В    том    числе     ЖКХ
муниципальных образований
	км     
	
	
	
	
	
	

	Электрические   сети   по
всем видам собственности 
	км     
	200,86
	200,86
	80,00
	150,00
	180,00
	200,86

	В    том    числе     ЖКХ
муниципальных образований
	км     
	200,86
	200,86
	80,00
	150,00
	180,00
	200,86

	Ветхие электрические сети
по всем видам собственности            
	км     
	0,7
	0,70
	0,20
	0,42
	0,60
	0,70

	В    том    числе     ЖКХ
муниципальных образований
	км     
	0,7
	0,70
	0,20
	0,45
	0,60
	0,70

	Трансформаторные подстанции по всем  видам собственности            
	ед.    
	53
	53
	15
	35
	45
	53

	В    том    числе     ЖКХ
муниципальных образований
	ед.    
	53
	53
	15
	35
	45
	53

	Специальные  машины   для
механизированной   уборки
по всем видам собственности            
	ед.    
	8
	8
	7
	7
	7
	8

	В    том    числе     ЖКХ
муниципальных образований
	ед.    
	
	
	
	
	
	

	Улично-дорожная  сеть  по
всем видам собственности 
	тыс. кв. м 
	444
	444
	400,53
	400,53
	400,53
	444

	В    том    числе     ЖКХ
муниципальных образований
	тыс. кв. м 
	444
	444
	400,53
	400,53
	400,53
	444

	Подготовка       мостовых
сооружений  (транспортных
и  пешеходных  мостов   и
путепроводов),  труб   по
всем видам собственности 
	ед.    
	
	
	
	
	
	

	В    том    числе     ЖКХ
муниципальных образований
	ед.    
	
	
	
	
	
	

	Подготовка транспортных и
пешеходных  тоннелей   по
всем видам собственности 
	ед.    
	
	
	
	
	
	

	В    том    числе     ЖКХ
муниципальных образований
	ед.    
	
	
	
	
	
	

	Подготовка гидротехнических сооружений по всем  видам собственности            
	ед.    
	
	
	
	
	
	

	В    том    числе     ЖКХ
муниципальных образований
	ед.    
	
	
	
	
	
	

	Газопроводы              
	км     
	
	
	
	
	
	

	Создание запасов топлива:
	
	
	
	
	
	
	

	уголь                    
	т     
	
	
	
	
	
	

	другое твердое топливо   
	т     
	
	
	
	
	
	

	жидкое топливо           
	т     
	
	
	
	
	
	

	Финансовые средства городских и сельских поселений, выделяемые для подготовки     ЖКХ к отопительному  сезону,  в том числе:               
	млн руб.  
	6,915
	6,915
	1,725
	3,450
	5,185
	6,915

	на  приобретение  топлива для     предприятий иорганизаций ЖКХ          
	млн руб.  
	
	
	
	
	
	

	для формирования аварийного         запаса материально-технических  
ресурсов                 
	млн руб.  
	
	
	
	
	
	

	на строительство объектов
ЖКХ                      
	млн руб.  
	
	
	
	
	
	

	на модернизацию и реконструкцию объектов ЖКХ                      
	млн руб.  
	1,782
	1,782
	0,445
	0,890
	1,335
	1,782

	на   капитальный   ремонт
объектов ЖКХ             
	млн руб.  
	5,133
	5,133
	1,280
	2,560
	3,850
	5,133

	Финансовые средства предприятий          ЖКХ, выделяемые для подготовки
ЖКХ    к    отопительному сезону, в том числе:     
	млн руб.  
	33,519
	33,519
	7,642
	14,314
	23,996
	33,519

	на  приобретение  топлива для     предприятий и организаций ЖКХ          
	млн руб.  
	
	
	
	
	
	

	для формирования аварийного         запаса материально-технических  
ресурсов                 
	млн руб.  
	
	
	
	
	
	

	на строительство объектов ЖКХ                      
	млн руб.  
	
	
	
	
	
	

	на     модернизацию и реконструкцию    объектов ЖКХ                      
	млн руб.  
	0,450
	0,450
	0,200
	0,300
	0,400
	0,450

	на   капитальный   ремонт
объектов ЖКХ             
	млн руб.  
	13,469
	13,469
	2,742
	3,682
	7,432
	13,469

	Финансовые       средства
муниципального     района
(городского      округа),
выделяемые для подготовки
объектов ЖКХ и социальной
сферы   к   отопительному сезону, в том числе:     
	млн руб.  
	
	
	
	
	
	

	на  приобретение  топлива для     предприятий и организаций     ЖКХ и социальной сферы         
	млн руб.  
	
	
	
	
	
	

	для формирования аварийного         запаса материально-технических  
ресурсов                 
	млн руб.  
	
	
	
	
	
	

	на строительство объектов
ЖКХ и социальной сферы   
	млн руб.  
	
	
	
	
	
	

	на модернизацию и реконструкцию объектов ЖКХ и социальной сферы   
	млн руб.  
	
	
	
	
	
	

	на   капитальный   ремонт объектов ЖКХ и социальной сферы                    
	млн руб.  
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