от 24 июля 2009 года № 245

Об утверждении муниципальной адресной программы
«Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов

в многоквартирных домах в муниципальном  образовании

«Город Пикалёво» Бокситогорского района на 2009 -2012 годы»

В  соответствии  с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», администрация муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района (далее – администрация) постановляет:

1. Утвердить    прилагаемую    муниципальную    адресную   программу «Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов в многоквартирных домах в муниципальном образовании «Город Пикалёво» Бокситогорского района на 2009 -2012  годы» (далее – Программа).

2. Назначить руководителем Программы заместителя главы администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Постановление подлежит опубликованию в местных СМИ.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
муниципального образования 

«Город Пикалево»  Бокситогорского района                                               С.В. Вебер 
Разослано: Соловьёвой Е.А., ОЖКХ,ТиК, ОФиЭ, ОУМИ, ОАО «УК ЖКХ», ООО «ЖилКомСервис», СМИ, МУ ПЦБ, дело-2.
Согласовано:
Соловьева Е.А.
Жолудева И.Ю.
Иванова С.В.
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

«Город Пикалево» Бокситогорского района

от 23.07.2009 № 245 

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

«УСТАНОВКА ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ 
УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

 В МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ

 В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

«ГОРОД ПИКАЛЕВО» БОКСИТОГОРСКОГО РАЙОНА 
НА 2009 -2012 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной адресной программы

«Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов  
в многоквартирных жилых домах муниципальном образовании 
«Город Пикалёво» Бокситогорского района на 2009 год – 2012 годы»
	Полное наименование программы (подпрограммы)
	Муниципальная   адресная   программа   «Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов  в многоквартирных домах в муниципальном     образовании     «Город     Пикалёво» Бокситогорского района на 2009 – 2012 годы»   (далее – Программа)

	Основания для разработки
	Конституция Российской Федерации, 
Гражданский кодекс Российской Федерации,
Жилищный кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон №185 от 21 июля 2007 года «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – ФЗ № 185), 

Постановление Правительства РФ от 13 августа 2006 года  №   491   «Об   утверждении   правил   содержания имущества    в    многоквартирном    доме    и    правил изменения  размера  платы  за  содержание   и  ремонт жилого    помещения    в    случае    оказания    услуг    и выполнения   работ   по   управлению,   содержанию   и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего    качества    и    (или)    с    перерывами, превышающими установленную продолжительность», 

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 «Об утверждении Правил предоставления коммунальных услуг гражданам»

	Период реализации программы
	2009-2012  годы

	Цель и задачи программы
	упорядочение расчетов за коммунальные услуги:

холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение в соответствие с их реальными объемами потребления;

автоматическое регулирование потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение;

создание действенного механизма стимулирования энергосбережения.

	Объем     финансовых     ресурсов, запланированных   по   программе на 2009 -2012 годы
	Общий   объём   финансовых   ресурсов   за   счёт   всех источников финансирования составляет 

 73915,481 тыс.рублей, в том числе 

 2009 год     3694,490 тыс.руб.

 2010 год   25622,991 тыс.руб.

 2011 год   22699,000 тыс.руб.

 2012 год   21899,000 тыс.руб


	Ожидаемые  конечные результаты, социальный   и   экономический       эффект,

важнейшие целевые  показатели программы
	Оснащение общедомовыми приборами учета потребления энергоресурсов 206 жилых многоквартирных домов в муниципальном образовании «Город Пикалёво» Бокситогорского района;

регулирование  потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение за счет установки  комплектов терморегуляторов;

диспетчеризация потребления энергоресурсов на горячее и холодное водоснабжение управляющими организациями и ресурсоснабжающими организациями. 

	Разработчик программы
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района (далее – администрация).

	Сроки разработки программы
	2009  год

	Руководитель программы
	Заместитель главы администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района

	Основной исполнитель и 
участники программы
	Администрация муниципального образования         «Город         Пикалево» Бокситогорского района; 

ОАО «Управляющая компания ЖКХ», ООО «ЖилКомСервис»  (далее - управляющие организации)

	Система контроля  за выполнением программы 
	Контроль за целевым использованием бюджетных и внебюджетных средств, направленных на реализацию Программы, осуществляется          руководителем программы, отделом финансов и экономики, отделом по управлению муниципальным имуществом, отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации. 

Оценка результатов реализации Программы и контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляется отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации (далее - ОЖКХ, Т и К). Отчёт о реализации мероприятий Программы представляется ОЖКХ, Т и К в отдел финансов и экономики администрации, руководителю программы ежеквартально и по итогам года; в комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области – в сроки, установленные правовым актом Правительства Ленинградской области; отчет о ходе и итогах выполнения программы представляется руководителем Программы на утверждение Совету депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района в составе отчёта об исполнении бюджета муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района за соответствующий финансовый год; 

Управляющие организации представляет информацию о ходе реализации Программы в установленные правовым актом администрации сроки.


Раздел 1. Анализ ситуации и обоснование целей и задач Программы.
1.1.Оценка    и    анализ    исходной    ситуации,    обоснование    необходимости программно-целевой проработки проблемы.
В последние годы жители муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района (далее – МО «Город Пикалёво») в массовом порядке устанавливают внутриквартирные приборы учета – счетчики ГВС и ХВС. В то же время в жилых домах, находящихся в управлении управляющими организациями, на сегодняшний день, не более 3 % домов оборудованы общедомовыми приборами учета. Правила предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденным Постановлением правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» не предусматривают порядок перерасчета размера платы за коммунальные услуги при полном или частичном наличии индивидуальных приборов учета и отсутствии общедомовых приборов учета энергоресурсов. Поэтому платежи населению за потребление ГВС управляющими организациями в настоящее время начисляются по показаниям индивидуальных приборов учета (при их наличии) и установленных нормативов потребления, а энергоснабжающие организации должны предъявлять им счета исходя из норматива потребления и количества проживающих в многоквартирных домах жителей. Таким образом, у управляющих организаций могут возникнуть выпадающие доходы. С другой стороны, проблемы недоучета потребляемых энергоресурсов возникают по причине того, что расчет нормативов потребления, при отсутствии приборного учета, производится на количество зарегистрированных (прописанных) жильцов в жилых домах. В то же время практика свидетельствует, что фактическая численность проживающих потребителей энергоресурсов превышает официально зарегистрированных жителей. 

При централизованном теплоснабжении города в настоящее время в качестве основного метода используется качественный метод регулирования тепловой нагрузки, присоединенной к тепловой сети по зависимой схеме через водоструйные элеваторы. Централизованное регулирование заключается в поддержании на источнике теплоснабжения температурного графика 140°/70° С нагрева теплоносителя в зависимости от  температуры наружного воздуха,  по прогнозу обеспечивающего в течение отопительного периода заданную внутреннюю температуру отапливаемых помещений при неизменном расходе сетевой воды. Система теплоснабжения открытая со срезанным температурным графиком на 70° С, и это приводит к тому, что теплоснабжающая организация в осеннее-весенний периоды, при достаточно высоких температурах и существенных колебаниях наружного воздуха отпускает тепловой энергии больше нормированной; а  из-за разрегулирования гидравлического режима в диапазоне низких температур подает теплоноситель ниже графика и потребитель вынужден оплачивать некачественное тепло, испытывая при этом неудобства.

Отсутствие терморегуляторов, установка которых у потребителей ГВС обязательная, приводит к тому, что нарушаются санитарные нормы подачи ГВС на краны потребителей, разбалансируется система отопления, и  увеличивается потребление ХВС в периоды низких температур наружного воздуха. Между тем в жилых домах, находящихся в ведении управляющих организаций, терморегуляторы практически отсутствуют.

Выход из подобного положения возможен только за счет установки в жилых домах общедомовых узлов учета , терморегуляторов ГВС и расчета гидравлического режима.

1.2. Цели Программы, основные задачи Программы, сроки реализации.
Целями Программы являются:

Упорядочение расчетов за коммунальные услуги: тепловую энергию на отопление, горячее водоснабжение, электрическую энергию, холодное водоснабжение в соответствие с их реальными объемами потребления;

Регулирование потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение;

Создание действенного механизма стимулирования энергосбережения.

Срок реализации Программы – 2009-2012 годы

1.3 Связь с другими социально-экономическими мероприятиями.
Связь Программы с другими  социально-экономическими мероприятиями и программами осуществляется через планирование и реализацию мероприятий Программы по объектам с участием средств от различных источников финансирования реализуемых на территории МО «Город Пикалёво» муниципальных, региональных программ.

Мероприятия Программы также  осуществляются  в рамках муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании «Город Пикалёво» Бокситогорского района  на 2009 год».
Раздел 2. Обоснование мероприятий программы и 

расчет необходимого ресурсного обеспечения.
2.1.  План реализации мероприятий.
Исполнителями Программы являются управляющие организации;

По выдаче технических условий на установку приборов учета (с  терморегуляторами), согласованию проектов, по  участию в приемке в эксплуатацию систем Программы являются ресурсоснабжающие организации.

Генеральный подрядчик по проектированию и внедрению Программы выбирается управляющими организациями. 

Планируется комплексный подход к реализации Программы, при обязательном выполнении по каждому жилому дому следующих этапов:

а) обследование технического состояния и систем теплоснабжения, ГВС, ХВС, электроснабжения жилого дома;

б) проектирование (привязка) систем Программы к данному объекту;

в) ремонт и промывка систем теплоснабжения, ХВС и коммуникаций дома;

г) для каждого объекта в первую очередь устанавливают и вводят в эксплуатацию, в качестве коммерческих, узлы учета электрической энергии, ХВС, тепловой энергии, ГВС  и элементов диспетчеризации;

д) на основании уточненной информации потребления тепла и ГВС по приборам учета устанавливают систему терморегулирования;

е) после сдачи в очередном жилом доме систем Программы в эксплуатации, управляющие организации на конкурсной основе заключают договор на сервисное обслуживание.

В стоимость установки одного прибора  учета включены  затраты непосредственно на прибор учета, терморегуляторы, проектирование, монтажные работы, в отдельных случаях, включены затраты на капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей.

Итого затраты на установку приборов учета составляют  - 303,5 тыс.рублей. Потребность финансовых ресурсов на установку приборов учета (при необходимости с учетом капитального ремонта инженерных сетей) приведена в таблице 1.

Объем финансирования Программы составляет 73915,481 тыс.рублей, в том числе по годам и источникам финансирования согласно Приложению 1.

Перечень многоквартирных домов в МО «Город Пикалёво», в которых планируется проведение работ по установке общедомовых приборов учета (далее – Перечень домов), формируется и утверждается ежегодно, в зависимости от уточненного объема финансирования Программы. Перечень домов на 2009 год  представлен в Приложении 2.

2.2.  Информация о финансировании Программы.
Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет долевого участия бюджетов всех уровней и собственников помещений многоквартирного дома в муниципальном образовании «Город Пикалёво» Бокситогорского района.

Объёмы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению.
2.3. Оценка социально-экономической и бюджетной эффективности от реализации Программы.
Приборный учет дает возможность зафиксировать реально потребленное количество энергоносителей, которое, как правило, значительно ниже расчетного. Опыт установки средств учета в многоквартирных жилых домах показал, что разница между расчетным потреблением и фактическим может достигать:

по ХВС до 30 %,

по ГВС до 10%.

Внедрение общедомового контроля и учета позволит привести в соответствие уровень платежей населения за  ресурсы к фактическим объемам их использования.

Оперативный контроль потребления энергоресурсов существенно повысит результативность энергосбережения, так как позволит выявлять дома с избыточным или недостаточным теплопотреблением. Производить регулировку гидравлического режима тепловых сетей, определять потери и устранять их.

К снижению потребления энергоносителей приведет внедрение систем автоматического регулирования тепловой энергии у потребителей. Эти системы поддерживают нормированную температуру ГВС, а также температуру теплоносителя системы отопления в зависимости от температуры наружного воздуха по заданному отопительному графику; корректируют отопительный график по желанию потребителя; осуществляют ночное снижение температурного графика; производят динамичный подъем температуры помещения после ночного снижения температур; осуществляют защиту от завышения температуры обратной воды.

Установка терморегуляторов позволит регулировать температуру ГВС на нормированном уровне.

Подключение многоквартирных жилых домов в МО «Город Пикалёво» к автоматизированной системе контроля и коммерческого учета ГВС, ХВС  сформирует оптимальную систему взаиморасчетов между ресурсоснабжающими организациями, управляющими организациями и потребителями коммунальных услуг; обеспечит прозрачность отношений между ними; создаст условия, снижающие вероятность возникновения спорных вопросов и конфликтов, кроме того, обеспечит возможность оперативного контроля за уровнем расхода и своевременного выявления предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества.

Реализация настоящей Программы приведет к формированию реальных стимулов для экономии энергоресурсов.

Раздел 3. Состав, функции и полномочия участников 

разработки и реализации программы

3.1. Формы и методы управления Программой, распределение полномочий и функций между участниками Программы.
Полномочия и функции заказчика Программы:

Ежегодное формирование адресной Программы;

Управление реализацией Программы;

Реализация Программы в соответствии с утвержденными объемами финансирования;

Корректировка Программы и подготовка предложений по внесению соответствующих изменений;

Установление порядка и сроков предоставления управляющими организациями отчетов о ходе выполнения Программы;

Участие в софинансировании работ по установке общедомовых приборов учета  в многоквартирных жилых домах; контроль за целевым использованием  выделенных средств.

Полномочия и функции управляющей организации:

Представление общему собранию собственников помещений предложений по установке общедомовых приборов учета в многоквартирном жилом доме;

Составление сметы расходов на реализацию Программы;

Представление администрации:

Уведомление об открытии отдельного банковского счета с указанием реквизитов;

Решений общего собрания собственников помещений о финансировании установки общедомовых приборов учета в многоквартирных жилых  домах за счет средств собственников помещений;

Утвержденной общим собранием собственников помещений сметы расходов на установку общедомовых приборов учета;

Информации о ходе реализации Программы;

Участие в приемке выполненных  работ;

Оплата выполненных работ, предусмотренных Программой,  подрядной организации.

3.2. Формы взаимодействия участников реализации Программы, порядок и формы текущего и итогового контроля

Участники Программы взаимодействуют между собой на основании действующего федерального и областного законодательства, актов органов местного самоуправления, договоров и соглашений, заключаемых в рамках реализации Программы.

Контроль за целевым использованием средств, направленных на реализацию программы осуществляется главой администрации, Советом депутатов муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района, муниципальным заказчиком, уполномоченными государственными органами.

Оценка результатов реализации Программы и контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляется главой администрации. Отчет о реализации мероприятий Программы представляется в отдел финансов и  экономики администрации ежеквартально и по итогам года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной адресной  программе

«Установка общедомовых приборов учета 

в многоквартирных жилых домах 
в муниципальном образовании 
«Город Пикалёво» 
Бокситогорского района

на 2009 -2012 годы»

ПЛАН 

реализации мероприятий муниципальной адресной программы 

«Установка общедомовых приборов учета  
в многоквартирных  жилых домах в муниципальном образовании 
«Город Пикалёво» Бокситогорского района

 на 2009 - 2012 годы»
	Объекты, 
мероприятия
	Сроки 
проведения мероприятий
	Планируемые объёмы финансирования, тыс.руб.

	
	
	Всего
	Средства Фонда
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Средства собствен-ников

	Установка общедомовых приборов 
учета
	2009
	3694,490
	2286,363
	263,930
	167,525
	976,672

	
	2010
	25622,991
	4800,000
	1578,991
	1890,000
	17354,000

	
	2011
	22699,000
	2800,000
	630,000
	1890,000
	17379,000

	
	2012
	21899,000
	
	
	2189,000
	19710,000

	Всего
	
	73915,481
	9886,363
	2472,921
	6136,525
	55419,672


Таблица 1
	Наименование управляющей организации
	Стоимость 
установки приборов учета, 
тыс.руб. 
в ценах 2009 года
	Количество 
устанавливаемых 
приборов учета, 
ед.

	Потребность 
в 
финансовых средствах, тыс.руб.
	в том числе
	Потребность 
в 
финансовых средствах 
с учетом 
затрат по 
капиталь-ному 
ремонту 
инженерных внутри-

домовых 
сетей, 
тыс.руб.

	
	 ХВС
	ГВС и тепло
	Электро-энергии
	ХВС
	ГВС и тепло
	Электро-энергии
	
	ХВС
	ГВС и тепло
	Электро-энергии
	

	ООО 
«ЖилКомСервис»
	25,0
	250,0
	28,5
	107
	113
	112
	34117,0
	2675,0
	28250,0
	3192,0
	40223,733

	ОАО «УК ЖКХ»
	25,0
	250,0
	28,5
	95
	93
	96
	28361,0
	2375,0
	23250,0
	2736,0
	33691,748

	Всего
	25,0
	250,0
	28,5
	202
	206
	208
	62478
	5050,0
	51500,0
	5928,0
	73915,481


ПРИЛОЖЕНИЕ 2          
муниципальной адресной программе 
«Установка общедомовых приборов учета 
в многоквартирных жилых домах 
в муниципальном образовании 
«Город Пикалёво» 
Бокситогорского района 
на 2009 -2012 годы»

Перечень многоквартирных домов в муниципальном образовании «Город Пикалёво» Бокситогорского района,

в  которых планируется проведение работ по установке общедомовых приборов учета в 2009 году.

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Год
	Группа капитальности
	Площадь помещений
	планируемый перечень работ по капитальному  ремонту внутридомовых инженерных систем с (или) установкой общедомовых приборов учета
	Стоимость капитального ремонта внутридомовых инженерных сетей с (или) установкой общедомовых приборов учета, тыс.руб.

	
	
	ввода в эксплуатацию
	последнего комплексного капитального ремонта
	
	общая площадь жилых и 
нежилых помещений
	в том числе жилых
	
	всего
	местного бюджета(субсидия)
	ТСЖ, других кооперативов, либо собственников помещений в МКД

	
	
	
	
	
	
	всего
	в том числе жилых, находящихся в собственности граждан
	
	
	за счет средств Фонда
	за счет бюджета субъекта РФ
	предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование
	

	1
	город 
Пикалёво,             
6 микрорайон, 
20 
	1971
	 
	II
	3245,1
	3245,1
	2574,5
	ремонт водомерного узла с установкой счетчика ХВС
	160,062
	 
	 
	 
	160,062

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	город 
Пикалёво,                  6 микрорайон, 40 
	1974
	 
	II
	3048,9
	2974,8
	2599,1
	капитальный ремонт системы  водомерного узла ХВС с установкой счетчика ХВС
	156,119
	 
	 
	 
	156,119

	3.
	город 
Пикалёво, 
Металлургов,
3 *
	1978
	 
	II
	3831,8
	3831,8
	2752,4
	капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей с установкой теплосчетчика, счетчика ХВС
	1675,410
	1422,724
	64,670
	104,245
	83,771

	4
	город  

Пикалёво, 
Металлургов, 19 *
	1982
	 
	II
	2319,9
	2319,9
	1439,3
	капитальный ремонт инженерных внутридомовых сетей с установкой теплосчетчика, счетчика ХВС
	1017,031
	863,639
	39,260
	63,280
	50,852

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	город 
Пикалёво, Школьная, 25
	1977
	 
	II
	6249,4
	6249,4
	5363,2
	 капитальный ремонт водомерного узла с установкой счетчика ХВС
	315,368
	 
	 
	 
	315,368

	6
	город 
Пикалёво, Горняков, 2
	1980
	 
	II
	5253,1
	5253,1
	4255,7
	установка 
электро-счетчика
	28,500
	 
	12,308
	 
	16,192

	7
	город 
Пикалёво, Горняков, 6
	1983
	 
	II
	5156,0
	5156,0
	5156,0
	установка 
электро-счетчика
	28,500
	 
	12,308
	 
	16,192

	8
	город 
Пикалёво, Горняков, 12
	1985
	 
	I
	4346,5
	4346,5
	2711,5
	установка 
электро-счетчика
	28,500
	 
	12,308
	 
	16,192

	9
	город 
Пикалёво, Горняков, 14
	1991
	 
	I
	4157,5
	4157,5
	2772,4
	установка 
электро-счетчика
	28,500
	 
	12,308
	 
	16,192

	10
	город 
Пикалёво, Горняков, 16
	1988
	 
	II
	5697,9
	5697,9
	4405,3
	установка 
электро-счетчика
	28,500
	 
	12,308
	 
	16,192

	11
	город 
Пикалёво, Горняков, 17
	1989
	 
	II
	1434,7
	1434,7
	1160,8
	установка 
электро-счетчика
	28,500
	 
	12,308
	 
	16,192

	12
	город 
Пикалёво, Горняков, 18
	1988
	 
	II
	2490,1
	2373,9
	1776,7
	установка 
электро-счетчика
	28,500
	 
	12,308
	 
	16,192

	13
	город 
Пикалёво, Горняков, 19
	1989
	 
	II
	7686,1
	7686,1
	5351,8
	установка 
электро-счетчика
	28,500
	 
	12,308
	 
	16,192

	14
	город 
Пикалёво, 
Металлургов, 1
	1980
	 
	I
	4913,9
	3986,8
	3369,2
	установка 
электро-счетчика
	28,500
	 
	12,308
	 
	16,192

	15
	город 
Пикалёво,          5 микрорайон, 1
	1991
	 
	II
	6965,2
	6965,2
	5334,8
	установка 
электро-счетчика
	28,500
	 
	12,308
	 
	16,192

	16
	город 
Пикалёво, Школьная, 54
	1965
	 
	II
	3084,9
	3084,9
	2795,4
	установка 
электро-счетчика
	28,500
	 
	12,308
	 
	16,192

	17
	город 
Пикалёво, Спортивная, 6
	1966
	 
	II
	3902,1
	3902,1
	2797,1
	установка 
электро-счетчика
	28,500
	 
	12,308
	 
	16,192

	18
	город 
Пикалёво, Спортивная, 8
	1967
	 
	III
	3910,1
	3910,1
	3086,7
	установка 
электро-счетчика
	28,500
	 
	12,304
	 
	16,196

	 
	ВСЕГО
	 
	 
	 
	77693,2
	76575,8
	59701,83
	 
	3694,490
	2286,363
	263,930
	167,525
	976,672

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО МКД по МО «Город Пикалево» Бокситогорского района, в которых планируется  установка общедомовых приборов учета энергоресурсов, ед.:
	18

	ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, в которых планируется установка общедомовых приборов учета, м.кв.:
	77693,17

	ВСЕГО МКД,в которых планируется установка общедомового узла учета энергоресурсов:
	18

	ВСЕГО объем финансирования установки общедомовых приборов учета с учетом  объема финансирования по капитальному ремонту внутридомовых инженерных сетй в МО «Город Пикалево» Бокситогорского района, тыс.руб.:
	3 694,490

	в том числе за счет средств:
	 

	Фонда:
	2 286,363

	долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации:
	263,930

	местного бюджета:
	167,525

	ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД:
	976,672


* МКД, включенные в Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках  муниципальной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании "Город Пикалёво"  Бокситогорского района на 2009 год"
2

