от 24 июля 2009 года № 246
Об утверждении муниципальной адресной программы
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов
в муниципальном образовании «Город Пикалёво» Бокситогорского района на 2009 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», администрация муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района (далее – администрация) постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную адресную программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании «Город Пикалёво» Бокситогорского района на 2009 год» (далее - Программа).

2. Назначить руководителем Программы заместителя главы администрации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Постановление подлежит опубликованию в местных СМИ.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
муниципального образования 

«Город Пикалево»  Бокситогорского района                                               С.В. Вебер 
Разослано: Соловьёвой Е.А., ОЖКХ, Т и К,  ОФ и Э, ОУМИ, ОАО «УК  ЖКХ», ООО «ЖилКомСервис»,  СМИ, МУ ПЦБ, дело-2.
Согласовано:

Соловьева Е.А.

Иванова С.В.

Жолудева И.Ю.
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
муниципального образования

«Город Пикалево» Бокситогорского района

от 24.07.2009 № 246 
(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

«ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА   
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

                                        В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

«ГОРОД ПИКАЛЕВО» БОКСИТОГОРСКОГО РАЙОНА 

на 2009  ГОД»

ПАСПОРТ

муниципальной адресной программы

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов  в муниципальном образовании «Город Пикалёво» Бокситогорского района 

на 2009год»
	Полное наименование программы (подпрограммы)
	Муниципальная   адресная   программа   «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном     образовании     «Город     Пикалёво» Бокситогорского района на 2009 год» (далее – программа)

	Основания для разработки
	Конституция Российской Федерации,
Гражданский кодекс Российской     Федерации,
Жилищный кодекс Российской Федерации,
Федеральный  закон  № 185  от 21 июля 2007 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (с изменениями) (далее –  ФЗ №185),
постановление Правительства РФ от 13 августа 2006 года  №   491   «Об   утверждении   правил   содержания имущества в многоквартирном    доме и правил изменения размера платы за  содержание   и  ремонт жилого    помещения    в    случае оказания услуг и выполнения работ по   управлению,   содержанию   и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадле-жащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжитель-ность», постановление главы администрации муниципального образования «Город Пикалёво»     Бокситогорского района от 5 июля 2007 года №276 «Об утверждении Положения о порядке   начисления,   сбора,   учета   и расходования средств, полученных от платы за наем муниципального жилья в муниципальном обра-зовании «Город Пикалёво» Бокситогорского района», постановление администрации муни-ципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района от 25 февраля 2009 года № 60 «О разработке проекта муници-пальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании «Город Пикалёво» Бокситогорского района на 2009 год».

	Период реализации программы
	2009 год

	Цель и задачи программы
	Обеспечение   безопасных   и   благоприятных   условий проживания граждан в многоквартирных домах; 

Проведение   капитального  ремонта  многоквартирных жилых домов; 

Снижение физического износа     многоквартирных жилых домов; 

Увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда; Обеспечение сохранности жилищного фонда; 

Снижение риска возникновения аварийных ситуаций; Создание   условий   для   экономии   эксплуатационных расходов; 

Улучшение       условий       работы       обслуживающего персонала.

	Объем     финансовых     ресурсов, запланированных   по   программе на 2009 год
	Общий   объём   финансовых   ресурсов   за   счёт   всех источников финансирования составляет 

 55994,811 тыс.рублей, в том числе:
средства Фонда  47549,314 тыс.руб.
средства областного бюджета 2161,751 тыс.руб.

средства местного бюджета  3483,970    тыс.руб.

средства собственников        2799,776   тыс.руб.

	Ожидаемые  конечные результаты, социальный   и   экономический       эффект,

важнейшие целевые  показатели программы
	Приведение содержания общего имущества многоквартирных домов(далее имущество) в соответствии с требованиями     законодательства          Российской Федерации; 
улучшение характеристик надежности и безопасности имущества; 

повышение ответственности собственников многоквартирного    жилого    дома    за    состояние    и сохранение имущества; 

выполнение       муниципальных       обязательств       по выполнению капитальных ремонтов имущества.

	Разработчик программы
	отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района (далее - администрация)

	Сроки разработки программы
	2009 год

	Руководитель программы
	Заместитель главы администрации 

	Основной         исполнитель         и участники программы
	Фонд      содействия      реформированию      жилищно-коммунального хозяйства; 

Правительство Ленинградской области; 

Администрация; 

ОАО «УК ЖКХ»,

ООО «ЖилКомСервис» (далее – управляющие организации).

	Система контроля за выполнением программы 
	Контроль за целевым использованием бюджетных и внебюджетных средств, направленных на реализацию Программы,          осуществляется руководителем программы, отделом финансов и экономики, отделом по управлению муниципальным имуществом, отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций (далее – ОЖКХ,ТиК) администрации. 

Оценка результатов реализации Программы и контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляется ОЖКХ,ТиК. Отчёт о реализации мероприятий Программы представляется ОЖКХ, Т и К в отдел финансов и экономики администрации, руководителю программы ежеквартально и по итогам года; в комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области – в сроки, установленные правовым актом Правительства Ленинградской области; отчет о ходе и     итогах выполнения программы представляется руководителем Программы на утверждение Совету депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района в составе отчёта об исполнении бюджета муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района за соответствующий финансовый год; 

Управляющие организации представляют информацию о проведении капитального ремонта многоквартирных жилых домов в администрацию в установленные правовым актом администрации сроки.


Раздел 1. Анализ ситуации и обоснование целей и задач Программы

1.1.Оценка    и    анализ    исходной    ситуации,    обоснование    необходимости программно-целевой проработки проблемы

Жилищно-коммунальное хозяйство остаётся самой проблематичной отраслью экономики. Важнейшая проблема жилищно-коммунального комплекса неудовлетворительное техническое состояние объектов жилищного и коммунального хозяйства. Основной причиной резкого ухудшения технического состояния объектов жилищно-коммунального комплекса признана недостаточность бюджетного финансирования.

Федеральный закон от 21 июля 2007 года №185 - ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» установил правовые и организационные основы оказания финансовой поддержки органам государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальным образованиям путём создания организации, осуществляющей функции по софинансированию проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

Обязательным условием оказания финансовой поддержки является софинансирование адресных региональных (муниципальных) программ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Предоставление финансовой помощи Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее –  Фонд), долевое участие бюджетов и собственников жилья позволяет сконцентрировать материальные ресурсы для осуществления цели Программы.

По состоянию на 01.01.2009 года общая площадь многоквартирных домов жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района (далее по тексту - МО «Город Пикалёво») составляет 504,208 тыс.кв.м. из них 233,9 тыс.кв.м. требуют капитального ремонта ( 46,4 %).

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счёт средств Фонда, средств долевого финансирования бюджетов, собственников помещений в 2009 году сформирован по заявкам управляющих компаний, исходя из видов работ определённых ФЗ №185, и включает  31 единицу  (Приложения 2,4).
Наибольшая доля капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в 2009 году, по заявкам управляющих компаний, приходится на выполнение ремонта кровель   (59,2 %) и фасадов зданий (36,0 %).
1.2. Цели Программы, основные задачи Программы, сроки реализации

Цель   программы   – обеспечение   безопасных   и   благоприятных   условий проживания граждан, повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.
Основными задачами Программы являются:

Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов; 

Снижение физического износа многоквартирных жилых домов; 

Увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда; 

Снижение риска возникновения аварийных ситуаций; 

Создание условий для экономии эксплуатационных расходов; 

Улучшение условий работы обслуживающего персонала. 

Сроки реализации программы – 2009 год.

1.3 Связь с другими социально-экономическими мероприятиями

Программа носит самостоятельный характер.
Раздел 2. Обоснование мероприятий программы и 

расчет необходимого ресурсного обеспечения

2.1.  План реализации мероприятий
Программа предусматривает осуществление мероприятий по оказанию государственной и муниципальной поддержки управляющим организациям, собственникам помещений в части нормативного правового и финансового обеспечения работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов.

Планируемые показатели выполнения программы представлены в приложении 3.

2.2.  Информация о финансировании Программы

Финансирование Программы осуществляется в соответствии со статьей 18 ФЗ № 185-ФЗ.

Одним из условий предоставления финансовой поддержки за счёт средств Фонда является долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов за счет средств областного бюджета, бюджета муниципального образования, средств собственников помещений, претендующих на предоставление финансовой поддержки за счёт средств Фонда. 
Объем долевого финансирования капитального ремонта многоквартирных жилых домов в МО «Город Пикалёво» за счёт средств Фонда составляет – 47549,314 тыс.руб., областного бюджета - 2161,751 тыс. руб., бюджета МО «Город Пикалёво» -3483,97 тыс.рублей, средств собственников помещений 2799,776 тыс.рублей  (Приложение 1).

Участие МО «Город Пикалёво» в софинансировании работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в течение периода реализации Программы осуществляется в соответствии с заключенными с комитетом по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области соглашениями о совместной деятельности в области реализации мероприятий региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Ленинградской области, в период с 2008 по 2011 год».

Софинансированию за счёт средств Фонда и областного бюджета подлежит капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, включенных в муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов. Перечень многоквартирных жилых домов, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки за счёт средств Фонда, средств долевого финансирования из областного бюджета и бюджета МО «Город Пикалёво» приведен в Приложении 2.

Получателем средств Фонда, направляемых на предоставление финансовой поддержки, является Ленинградская область.

Получателем средств областного бюджета, полученных за счёт средств Фонда и предусмотренных в областном бюджете на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов, является Администрация.

Администрация в сроки, установленные ФЗ № 185, принимает решение о распределении полученных средств и предусмотренных в бюджете МО «Город Пикалёво» на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов между многоквартирными жилыми домами, включёнными в Программу.

Получателями средств Фонда, областного бюджета, бюджета МО «Город Пикалёво» на долевое финансирование проведения капитального ремонта на основании утвержденной Советом депутатов МО «Город Пикалёво» Программы, являются управляющие организации.

Средства, консолидированные за счёт всех источников, направляются на проведение капитальных ремонтов на основании проведения технического обследования жилищного фонда, на основании проектно-сметной документации, составленной в соответствии с законодательством и нормативно-техническими документами.

Смета расходов на капитальный ремонт предоставляется управляющей организацией для дальнейшего утверждения на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома. Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома принимается с учётом предложений управляющей организации о сроке начала капитального ремонта, необходимом объёме работ, стоимости материалов, порядке финансирования ремонта.

Общее собрание собственников помещений многоквартирного дома принимает решение о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома в размере пяти процентов от общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта за счёт средств Фонда, бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета, об участии в Программе.

Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта не должен превышать 3201 рублей на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных жилых домах.

2.3. Оценка социально-экономической и бюджетной эффективности от реализации Программы

Проведение работ по капитальному ремонту позволит обеспечить безопасные условия проживания 6380граждан в сорока четырёх многоквартирных домах.

Раздел 3. Состав, функции и полномочия участников 

разработки и реализации программы

3.1. Определение всех участников программы, порядка (конкурсного или иного) отбора участников программы, основные требования к ним.

Реализация Программы осуществляется администрацией, управляющими организациями в соответствии с планом мероприятий реализации Программы (приложение 1).


Выбор подрядной организации будет осуществляться в порядке, определенном Правительством Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. Капитальный ремонт должен производиться в соответствии с соблюдением действующих правил организации производства и приемки ремонтно-строительных работ, правил охраны труда и противопожарной безопасности.

3.2. Формы и методы управления Программой, распределение полномочий и функций между участниками Программы

Полномочия и функции заказчика Программы:

Отбор многоквартирных домов для участия в Программе в соответствии с утвержденными постановлением  администрации от 25 февраля 2009 года № 60 «О разработке проектов муниципальных адресных программ» критериями отбора;

Управление реализацией Программы;
Реализация Программы в соответствии с утвержденными объемами финансирования;

Корректировка Программы и подготовка предложений по внесению соответствующих изменений; 
Установление порядка и сроков предоставления управляющими организациями отчетов о ходе выполнения программы;

Участие в софинансировании работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов; 
Контроль за целевым использованием выделенных средств.

Полномочия и функции представителя заказчика Программы:

Обеспечение софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов;

Обеспечение участия собственников помещений в софинансировании капитального ремонта многоквартирных жилых домов;

Принятие решения о распределении полученных средств и предусмотренных в бюджете МО «Город Пикалёво» на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов;

Уведомление управляющей организации о принятии решения о распределении полученных средств;

Осуществление оперативного управления реализацией Программы;

Осуществление мониторинга целевого использования выделенных средств;

Осуществление контроля за проведением капитального ремонта многоквартирных жилых домов;

Участие в приемке жилищного фонда в эксплуатацию после окончания ремонтных работ и согласование акта приемки выполненных работ;

Получение от управляющей организации информации о проведении капитального ремонта многоквартирных жилых домов;

Представление в Правительство Ленинградской области:

· отчета о расходовании средств за отчетный период;

· отчета о ходе реализации Программы и выполнения условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда;

Полномочия и функции управляющей организации:

Представление общему собранию собственников помещений предложений по проведению капитального ремонта многоквартирного жилого дома;

Составление сметы расходов на капитальный ремонт;

Представление администрации:

Уведомление об открытии отдельного банковского счета с указанием реквизитов;

Решений общего собрания собственников помещений о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного жилого дома за счет средств собственников помещений;

Утвержденной общим собранием собственников помещений сметы расходов на капитальный ремонт;

Информации о проведении капитального ремонта многоквартирных жилых домов;

Участие в приемке выполненных ремонтных работ;

Оплата проведенного капитального ремонта подрядной организации.

3.3. Формы взаимодействия участников реализации Программы, порядок и формы текущего и итогового контроля

Участники Программы взаимодействуют между собой на основании действующего федерального и областного законодательства, актов органов местного самоуправления, договоров и соглашений, заключаемых в рамках реализации Программы.

Контроль за целевым использованием средств, направленных на реализацию программы осуществляется главой администрации, Советом депутатов МО «Город Пикалёво», муниципальным заказчиком, уполномоченными государственными органами.

Оценка результатов реализации Программы и контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляется главой администрации МО «Город Пикалево». Отчет о реализации мероприятий Программы представляется в отдел финансов и  экономики администрации МО «Город Пикалево» ежеквартально и по итогам года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной адресной  программе

«Проведение капитального ремонта
многоквартирных домов в
муниципальном образовании  
«Город Пикалёво» Бокситогорского района 
на 2009 год»

ПЛАН 

реализации мероприятий муниципальной адресной программы 

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района на 2009 год»

	Объекты, мероприятия
	Сроки проведения мероприятий
	Планируемые объёмы финансирования, тыс.руб.

	
	
	Всего
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет 
	Средства собственников 

	Капитальный ремонт многоквартирных домов
	2009
	55994,811
	47549,314
	2161,751
	3483,970
	2799,776


ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к муниципальной адресной программе 

«Проведение капитального ремонта
многоквартирных домов в муниципальном образовании 

«Город Пикалево» Бокситогорского района на 2009 год»
ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,

в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках адресной программы

Ленинградской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2009 году.

	
	
	 

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома

	Год

	группа капитальности
	Площадь помещений, кв.м.
	планируемый перечень работ по капитальному ремонту

	Стоимость капитального ремонта, тыс. руб.
	Удельная стоимотсь капитального ремонта,тыс.руб./кв.метр общей площпди помещений в МКД

	
	
	
	
	
	
	всего:
	в том числе за счет средств
	

	
	
	ввода в эксплуатацию
	последнего комплексного капитального ремонта
	
	общая площадь жилых и нежилых помещений МКД, всего:
	в том числе жилых
	
	
	местного бюджета (субсидия)
	ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
	

	
	
	
	
	
	
	   всего:

	в том числе жилых    помещений, находящихся в собственности граждан
	
	
	за счет средств 
Фонда

	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
	предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Город Пикалево, улица Металлургов, дом № 3
	1978
	 не про-во-дил-ся
	2
	3831,8
	3831,8
	2752,4
	ремонт внутридо-мовых инженерных систем, ремонт крыши
	2959,325
	2512,998
	114,230
	184,130
	147,967
	0,772

	2
	Город Пикалево, улица Металлургов, дом № 11
	1978
	 не про-во-дил-ся
	2
	3088,4
	2982,2
	2384,5
	ремонт  крыши
	1016,619
	863,298
	39,240
	63,250
	50,831
	0,329

	3
	Город Пикалево, улица Металлургов, дом № 19
	1982
	 не про-во-дил-ся
	2
	2349,9
	2349,9
	1439,3
	ремонт внутридо-мовых инженерных систем
	1017,031
	863,639
	39,260
	63,280
	50,852
	0,433

	4
	Город Пикалево, улица Металлургов, дом № 21
	1988
	 не про-во-дил-ся
	2
	4071,2
	4071,2
	2244,5
	утепление и ремонт фасада
	646,340
	548,853
	24,950
	40,220
	32,317
	0,159

	5
	Город Пикалево, улица Металлургов, дом № 27
	1989
	 не про-во-дил-ся
	2
	4065,9
	4065,9
	2576,4
	ремонт крыши, утепление и ремонт фасада
	818,329
	694,889
	31,600
	50,920
	40,920
	0,201

	6
	Город Пикалево, улица Школьная, дом № 14
	1949
	 не про-во-дил-ся
	2
	5517,3
	5517,3
	3902,4
	ремонт крыши
	2500,453
	2123,330
	96,500
	155,600
	125,023
	0,453

	7
	Город Пикалево, улица Советская, дом № 22
	1953
	   не про-во-дил-ся
	3
	1014,0
	1014,0
	764,0
	ремонт крыши
	1066,149
	905,392
	41,150
	66,300
	53,307
	1,051

	8
	Город Пикалево, улица Советская, дом № 28
	1949
	 не про-во-дил-ся
	3
	1118,7
	1118,7
	1062,6
	ремонт крыши
	942,614
	800,483
	36,400
	58,600
	47,131
	0,843

	9
	Город Пикалево, улица Советская, дом № 44
	1957
	   не про-во-дил-ся
	3
	1113,5
	911,8
	833,5
	утепление и ремонт фасада
	785,997
	667,457
	30,340
	48,900
	39,300
	0,706

	10
	Город Пикалево, улица Горняков, дом № 8
	1984
	   не про-во-дил-ся
	2
	3769,4
	3769,4
	2628,9
	утепление и ремонт фасада
	604,717
	513,541
	23,340
	37,600
	30,236
	0,160

	11
	Город Пикалево, улица Горняков, дом № 13
	1974
	 не про-во-дил-ся
	2
	5085,3
	5085,3
	3566,9
	утепление и ремонт фасада
	492,006
	417,805
	19,000
	30,600
	24,601
	0,097

	12
	Город Пикалево,    
1-й Театральный переулок,                              дом № 2
	1951
	 не про-во-дил-ся
	3
	384,6
	384,6
	339,2
	ремонт крыши
	549,452
	466,569
	21,210
	34,200
	27,473
	1,429

	13
	Город Пикалево,         3 микрорайон,                              дом № 2
	1993
	 не про-во-дил-ся
	2
	6522,1
	6522,1
	4826,2
	ремонт крыши, утепление и ремонт фасада
	3755,579
	3189,100
	145,000
	233,700
	187,779
	0,576

	14
	Город Пикалево,     
5 микрорайон,           дом № 13
	1975
	 не про-во-дил-ся
	2
	4402,9
	3569,3
	2795,5
	утепление и ремонт фасада
	600,000
	509,540
	23,160
	37,300
	30,000
	0,136

	15
	Город Пикалево,          6 микрорайон,           дом № 22
	1972
	   не про-во-дил-ся
	2
	3378,9
	3378,9
	2684,2
	ремонт крыши
	1225,774
	1040,865
	47,320
	76,300
	61,289
	0,363

	16
	Город Пикалево,           6 микрорайон,            дом № 30
	1971
	 не про-во-дил-ся
	2
	4879,3
	4879,3
	3664,4
	ремонт крыши
	1692,798
	1437,518
	65,340
	105,300
	84,640
	0,347

	17
	Город Пикалево,           6 микрорайон,            дом № 34
	1974
	 не про-во-дил-ся
	2
	3891,2
	3891,2
	3160,2
	утепление и ремонт фасада
	659,582
	560,143
	25,460
	41,000
	32,979
	0,170

	18
	Город Пикалево,             6 микрорайон,            дом № 35
	1972
	 не про-во-дил-ся
	2
	4801,4
	4551,7
	3801,5
	ремонт крыши
	1694,963
	1439,285
	65,430
	105,500
	84,748
	0,353

	19
	Город Пикалево,            6 микрорайон,           дом № 38
	1973
	 не про-во-дил-ся
	2
	6029,1
	6029,1
	5040,7
	ремонт крыши
	2180,527
	1851,801
	84,000
	135,700
	109,026
	0,362

	20
	Город Пикалево,       6 микрорайон,            дом № 40
	1974
	   не про-во-дил-ся
	2
	3048,9
	2974,8
	2599,1
	ремонт  крыши
	1000,867
	850,024
	38,600
	62,200
	50,043
	0,328

	21
	Город Пикалево улица Строительная,           дом № 21
	1973
	 не про-во-дил-ся
	1
	3368,2
	3368,2
	2287,5
	ремонт крыши
	1014,585
	861,496
	39,160
	63,200
	50,729
	0,301

	22
	Город Пикалево, улица Молодежная, дом № 7
	1957
	 не про-во-дил-ся
	2
	1112,7
	1112,7
	1112,7
	ремонт крыши
	962,533
	817,256
	37,150
	60,000
	48,127
	0,865

	23
	Город Пикалево, улица Молодежная, дом № 9
	1956
	   не про-во-дил-ся
	2
	1070,3
	1070,3
	940,5
	ремонт крыши, утепление и ремонт фасада
	1978,513
	1680,118
	76,370
	123,100
	98,925
	1,849

	24
	Город Пикалево, улица Молодежная, дом № 11
	1956
	 не про-во-дил-ся
	2
	1059,0
	1059,0
	893,1
	ремонт крыши, утепление и ремонт фасада
	1851,955
	1572,657
	71,500
	115,200
	92,598
	1,749

	25
	Город Пикалево, улица Молодежная, дом № 12
	1956
	 не про-во-дил-ся
	2
	1017,2
	938,7
	858,1
	ремонт крыши, утепление и ремонт фасада
	1825,913
	1550,518
	70,500
	113,600
	91,295
	1,795

	26
	Город Пикалево, улица Горняков, дом № 14
	1991
	 не про-во-дил-ся
	1
	4763,5
	4157,4
	2772,4
	ремонт крыши
	1324,550
	1124,822
	51,100
	82,400
	66,228
	0,278

	27
	Город Пикалево, улица Советская, дом № 17
	1955
	 не про-во-дил-ся
	2
	2004,9
	1774,6
	1579,1
	ремонт крыши, утепление и ремонт фасада
	3699,281
	3141,317
	142,800
	230,200
	184,964
	1,845

	28
	Город Пикалево, улица Советская, дом № 19
	1956
	 не про-во-дил-ся
	2
	1316,3
	1223,2
	848,2
	ремонт крыши, утепление и ремонт фасада
	2708,951
	2300,003
	104,500
	169,000
	135,448
	2,058

	29
	Город Пикалево, улица Советская, дом № 23
	1956
	 не про-во-дил-ся
	2
	1331,1
	876,8
	792,6
	ремонт крыши, утепление и ремонт фасада
	2777,996
	2359,096
	107,200
	172,800
	138,900
	2,087

	30
	Город Пикалево, улица Советская, дом № 25
	1957
	 не про-во-дил-ся
	2
	2904,9
	2002,3
	1920,9
	ремонт крыши, утепление и ремонт фасада
	4843,412
	4112,912
	187,000
	301,300
	242,200
	1,667

	31
	Город Пикалево, улица Советская, дом № 27
	1958
	 не про-во-дил-ся
	2
	6991,2
	5552,5
	4952,4
	ремонт крыши, утепление и ремонт фасада
	6798,000
	5772,589
	262,941
	422,570
	339,900
	0,972

	итого
	99303,1
	94034,2
	72023,9
	 
	55994,811
	47549,314
	2161,751
	3483,970
	2799,776
	0,564

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО МКД по МО "Город Пикалево" Бокситогорского района, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки, ед.:
	31

	ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки, м.кв.:
	94034,2

	ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту:
	0

	ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО "Город Пикалево" Бокситогорского района, тыс.руб.:
	55 994,811

	в том числе за счет средств:
	 

	Фонда:
	47 549,314

	долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации:
	2 161,751

	местного бюджета:
	3 483,970

	ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД:
	2 799,776

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. - всего, тыс.руб.
	3,201
	
	
	
	
	

	
	в том числе по видам работ :
	 
	
	
	
	
	

	
	ремонт кровли
	1,429
	
	
	
	
	

	
	утепление и ремонт фасадов
	1,335
	
	
	
	
	

	
	ремонт внутридомовых инженерных сетей
	0,437
	
	
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
к муниципальной адресной программе 

«Проведение капитального ремонта
многоквартирных домов в муниципальном образовании 

«Город Пикалево» Бокситогорского района на 2009 год»
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
муниципальной адресной программы
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании 
«Город Пикалёво» Бокситогорского района на 2009 год»

	Показатели выполнения Программы

	Единицы измерения
	Достигнуто 
в результате
выполнения 
программы (план)

	1.Жилищный фонд, в котором проведен капитальный ремонт

1.1.Количество многоквартирных домов
	Ед.
	31

	1.2. общая площадь жилищного фонда, всего,
	тыс. кв. м
	99,303

	1.3. в том числе общая площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан
	тыс. кв. м
	72,023

	2. Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт:

2.1. от общего числа многоквартирных домов, включенных в региональную программу
	проценты
	100

	2.2. от общего числа многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту на дату принятия муниципальной адресной  программы 
	проценты
	42,5

	2.3. от общего числа многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту на дату принятия первой муниципальной адресной  программы (накопительным итогом)
	проценты
	42,5

	3. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
	проценты
	4,3

	4. Доля многоквартирных домов, в которых проведен комплексный капитальный ремонт согласно установленному Федеральным законом перечню работ по капитальному ремонту: 

4.1. от общего числа многоквартирных домов, включенных в муниципальную адресную программу
	проценты
	0

	4.2. от общего числа многоквартирных домов, включенных во все муниципальные адресные программы за период действия Фонда (накопительным итогом)
	проценты
	0

	5. Объем финансирования проведения капитального ремонта,

5.1. всего:
	млн.руб.
	55,994

	в том числе:

5.2. за счет средств Фонда
	млн. руб.
	47,549

	5.3. за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов, предусмотренных на долевое финансирование региональной программы
	млн. руб.
	2,162

	5.4. за счёт средств местного бюджета
	млн. руб.
	3,484

	5.4. за счет средств товариществ собственников жилья, иных кооперативов или собственников помещений в многоквартирных домах 
	млн. руб.
	2,799

	6. Средняя стоимость проведения капитального ремонта 
	тыс. руб./кв.м
	0,564

	7. Изменение количества товариществ собственников жилья:

7.1. с даты принятия муниципальной адресной программы
	шт./процент
	12/5

	7.2. с даты принятия первой муниципальной адресной программы (накопительным итогом)
	шт./процент
	24/10

	8. Доля израсходованных средств лимита финансовой поддержки Фонда муниципальному образованию «Город Пикалёво» Бокситогорского района Российской Федерации на проведение капитального ремонта многоквартирных домов:

8.1. на муниципальную адресную программу
	проценты
	100

	8.2. на все реализованные муниципальные адресные программы
	проценты
	100

	9. Остаток средств лимита субъекта Российской Федерации на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 
	млн. руб.
	0

	10.Остаток средств лимита местного бюджета на проведение капитального ремонта многоквартирных домов
	млн.руб.
	0


ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
к муниципальной адресной программе 

«Проведение капитального ремонта
многоквартирных домов в муниципальном образовании 

«Город Пикалево» Бокситогорского района на 2009 год»

Реестр МКД, участвующих в муниципальной адресной программе "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании "Город Пикалево" Бокситогорского района на 2009 год"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п

	Адрес многоквартирного дома

	Виды работ по капттальному ремонту МКД, предусмотренных п.3 ст.15 185-ФЗ
	Удельная стоимость
капитального ремонта,
тыс.руб./кв.м. общей площади помещений в МКД
	Предельная стоимость ремонта, тыс.руб./общей площади помещений в МКД

	
	
	комплексный ремонт-(всего)
	в том числе
	
	

	
	
	
	ремонт внутри-домовых

инженер-

ных сетей

	ремонт крыши

	ремонт и замена лифтового оборудо-вания

	ремонт подвальных помещений

	утепление и
ремонт фасадов

	
	

	
	улица, № дома
	тыс.руб.
	тыс.руб.
	кв.м.
	тыс.руб.
	ед.
	тыс.руб.
	кв.м.
	тыс.руб.
	кв.м.
	тыс.руб.
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	г.Пикалево,        ул.Металлургов, дом 3
	 
	1675,410
	1000,0
	1283,915
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,772
	3,201

	2
	г.Пикалево,        ул.Металлургов, дом 11
	 
	 
	770,0
	1016,619
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,329
	3,201

	3
	г.Пикалево,        ул.Металлургов, дом 19
	 
	1017,031
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,433
	3,201

	4
	г.Пикалево,        ул.Металлургов, дом 21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	349,0
	646,340
	0,159
	3,201

	5
	г.Пикалево,        ул.Металлургов, дом 27
	 
	 
	650,0
	170,932
	 
	 
	 
	 
	349,0
	647,397
	0,201
	3,201

	6
	г.Пикалёво, ул.Школьная,     дом 14
	 
	 
	1907,0
	2500,453
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,453
	3,201

	7
	г.Пикалёво, ул.Советская,     дом 22
	 
	 
	850,0
	1066,149
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,051
	3,201

	8
	г.Пикалёво, ул.Советская,     дом 28
	 
	 
	730,0
	942,614
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,843
	3,201

	9
	г.Пикалёво, ул.Советская,     дом 44
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1118,0
	785,997
	0,706
	3,201

	10
	г. Пикалево,          ул. Горняков,       дом 8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	321,6
	604,717
	0,160
	3,201

	11
	г. Пикалево,          ул. Горняков,       дом 13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	254,2
	492,006
	0,097
	3,201

	12
	г.Пикалёво,              1-й Театральный переулок,             дом  2
	 
	 
	410,0
	549,452
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,429
	3,201

	13
	г.Пикалево,           3 микрорайон, дом 2
	 
	 
	1800,0
	2450,204
	 
	 
	 
	 
	652,0
	1305,375
	0,576
	3,201

	14
	г. Пикалёво,                     5 микрорайон,  дом 13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	467,9
	600,000
	0,136
	3,201

	15
	г.Пикалево,           6 микрорайон, дом 22
	 
	 
	940,0
	1225,774
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,363
	3,201

	16
	г.Пикалево,           6 микрорайон, дом 30
	 
	 
	1293,0
	1692,798
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,347
	3,201

	17
	г.Пикалево,           6 микрорайон, дом 34
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	350,0
	659,582
	0,170
	3,201

	18
	г.Пикалево,           6 микрорайон, дом 35
	 
	 
	1320,0
	1694,963
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,353
	3,201

	19
	г.Пикалево,           6 микрорайон, дом 38
	 
	 
	1732,0
	2180,527
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,362
	3,201

	20
	г.Пикалево,           6 микрорайон, дом 40
	 
	 
	780,0
	1000,867
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,328
	3,201

	21
	г.Пикалёво,          ул. Строительная, дом 21
	 
	 
	960,0
	1014,585
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,301
	3,201

	22
	г.Пикалёво, ул. Молодёжная,          дом 7
	 
	 
	662,0
	962,533
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,865
	3,201

	23
	г.Пикалёво, ул. Молодёжная,          дом 9
	 
	 
	651,0
	803,445
	 
	 
	 
	 
	1111,0
	1175,068
	1,849
	3,201

	24
	г.Пикалёво, ул. Молодёжная,          дом 11
	 
	 
	646,0
	766,325
	 
	 
	 
	 
	1111,0
	1085,630
	1,749
	3,201

	25
	г.Пикалёво, ул. Молодёжная,          дом 12
	 
	 
	648,0
	769,325
	 
	 
	 
	 
	1071,0
	1056,588
	1,795
	3,201

	26
	г.Пикалёво, ул.Горняков,        дом 14
	 
	 
	1320,0
	1324,550
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,278
	3,201

	27
	г.Пикалёво, ул.Советская,        дом 17
	 
	 
	1280,0
	1483,898
	 
	 
	 
	 
	1795,5
	2215,383
	1,845
	3,201

	28
	г.Пикалёво, ул.Советская,        дом 19
	 
	 
	816,0
	952,297
	 
	 
	 
	 
	1175,6
	1756,654
	2,058
	3,201

	29
	г.Пикалёво, ул.Советская,        дом 23
	 
	 
	822,0
	1198,987
	 
	 
	 
	 
	1186,0
	1579,009
	2,087
	3,201

	30
	г.Пикалёво, ул.Советская,        дом 25
	 
	 
	1650,0
	2376,200
	 
	 
	 
	 
	2451,0
	2467,212
	1,667
	3,201

	31
	г.Пикалёво, ул.Советская,        дом 27
	 
	 
	3177,0
	3722,486
	 
	 
	 
	 
	2694,0
	3075,514
	0,972
	3,201


2

