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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»

Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27октября 2009 года  № 350
О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района от 30 июля 2009 года № 256
«Об утверждении муниципальной адресной программы 
капитального ремонта многоквартирных домов жилищного фонда муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района на 2009 год»
Администрация муниципального образования «ГородПикалёво» Бокситогорского района (далее – администрация) постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района от 30 июля 2009 года № 256 «Об утверждении муниципальной адресной программы капитального ремонта многоквартирных домов жилищного фонда муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района на 2009 год», утвердив прилагаемую муниципальную адресную программу капитального ремонта многоквартирных домов жилищного фонда муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района на 2009 год, в новой редакции.

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
муниципального образования 

«Город Пикалево» Бокситогорского района                                               С.В. Вебер 

Разослано: Соловьёвой Е.А., ОЖКХТиК, ОФиЭ, ОАО «УК ЖКХ», ООО «ЖКС», РМНПА, дело-2.
Согласовано:

Шишкова Н.А.
Жолудева И.Ю.
Иванова С.В.

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации 
муниципального образования
 «Город Пикалево» Бокситогорского района
от 30.07.2009 № 256 
(в редакции постановления администрации 
муниципального образования
«Город Пикалево» Бокситогорского района 
от 27.10.2009 № 350)

(приложение)
Муниципальная адресная программа

капитального ремонта многоквартирных домов жилищного фонда

муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района на 2009 год
	№   п/п
	Наименование объекта
	Проект-ная мощность
	Площадь помещений, м.кв.
	Стоимость капитального ремонта, руб.
	Наименование управляющей компании
	Начало работ
	Оконча-ние работ

	
	
	
	Всего
	в т.ч. муници-пальная
	Всего
	в том числе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	за счет средств собственни-ков
	за счет средств платы за наём
	
	
	

	Диспетчеризация лифтового оборудования

	1
	г.Пикалёво,                    3 микрорайон,  дом 4
	4 ед.
	6055,4
	1460,65
	88,35009
	67,039
	21,311
	ООО "ЖилКом-

Сервис"
	август
	ноябрь

	2
	г.Пикалёво,                    3 микрорайон,  дом 5
	4 ед.
	6040,6
	210,6
	88,35009
	85,270
	3,080
	ООО "ЖилКом-

Сервис"
	август
	ноябрь

	3
	г.Пикалёво,                    3 микрорайон,  дом 7
	4 ед.
	7997,3
	129,9
	88,35009
	86,915
	1,435
	ООО "ЖилКом-

Сервис"
	август
	ноябрь


	4
	г.Пикалёво, ул.Горняков,         дом 5
	2 ед.
	4063,5
	1459
	44,17505
	28,314
	15,861
	ООО "ЖилКом-

Сервис"
	август
	ноябрь

	5
	г.Пикалёво, ул.Горняков,         дом 14
	3 ед.
	4763,51
	1588,64
	66,26258
	44,164
	22,099
	ООО "ЖилКом-

Сервис"
	август
	ноябрь

	6
	г. Пикалёво,                     ул.Металлургов    дом 5
	4 ед.
	6665,6
	854,7
	68,41640
	59,64367
	8,77273
	ОАО
"УК ЖКХ"
	август
	сентябрь

	7
	г. Пикалёво,                     ул.Металлургов    дом 21
	2 ед.
	4069,83
	1495,98
	36,75954
	23,24754
	13,51200
	ОАО
"УК ЖКХ"
	август
	сентябрь

	8
	г. Пикалёво,                     ул.Металлургов    дом 27
	2 ед.
	4059,77
	1205,94
	36,75954
	25,84025
	10,91929
	ОАО
"УК ЖКХ"
	август
	сентябрь

	9
	г. Пикалёво,                     ул.Горняков    дом 10
	3 ед.
	3788,4
	689,15
	53,22581
	43,54347
	9,68234
	ОАО
"УК ЖКХ"
	август
	сентябрь

	10
	г. Пикалёво,                     3 микрорайон,    дом 6
	3 ед.
	6143,97
	1441,58
	53,22581
	40,73726
	12,48855
	ОАО
"УК ЖКХ"
	август
	сентябрь

	 
	Итого
	31 ед.
	53647,88
	10536,14
	623,875
	504,714
	119,161
	 
	 
	 

	Замена оконных блоков 

	11
	г.Пикалёво,                    6 микрорайон,  дом 13
	28 ед.
	3160,91
	1244,66
	484,078
	293,464
	190,614
	ООО "ЖилКом-

Сервис"
	октябрь
	октябрь

	12
	г.Пикалёво, ул.Молодёжная,         дом 1
	12 ед.
	2014,66
	201,55
	162,37
	146,126
	16,244
	ООО "ЖилКом-

Сервис"
	май
	май

	13
	г.Пикалёво, ул.Молодёжная         дом 5
	12 ед.
	1996,43
	183,22
	185,674
	168,634
	17,040
	ООО "ЖилКом-

Сервис"
	май
	май

	14
	г.Пикалёво, ул.Советская,         дом 11
	2 ед.
	388,74
	111,45
	25,434
	18,142
	7,292
	ООО "ЖилКом-

Сервис"
	май
	май

	 
	Итого
	54 ед.
	7560,74
	1740,88
	857,556
	626,367
	231,189
	 
	 
	 

	Ремонт отмостки и цоколя 

	15
	г.Пикалёво, ул.Молодёжная         дом 3
	120 м кв.
	656,4
	404,1
	7,026
	2,701
	4,325
	ООО "ЖилКом-

Сервис"
	июль
	июль

	16
	г.Пикалёво, ул.Советская,         дом 25
	210 м кв.
	2904,94
	81,4
	95,694
	93,013
	2,681
	ООО "ЖилКом-

Сервис"
	сентябрь
	сентябрь

	17
	г.Пикалёво, ул.Советская,         дом 23
	89 м кв.
	1331,05
	84,19
	51,494
	48,237
	3,257
	ООО "ЖилКом-

Сервис"
	сентябрь
	сентябрь

	18
	г.Пикалёво, ул.Горняков,         дом 2
	315 м кв.
	5253,1
	1143
	145,587
	113,909
	31,678
	ООО "ЖилКом-

Сервис"
	август
	сентябрь

	19
	г.Пикалёво, ул.Металлургов         дом 1
	363 м кв.
	4913,9
	684,4
	131,215
	112,940
	18,275
	ООО "ЖилКом-Сервис"
	сентябрь
	сентябрь

	 
	Итого
	1097 м кв.
	15059,39
	2397,09
	431,016
	370,799
	60,217
	 
	 
	 

	Ремонт тамбуров 

	20
	г.Пикалёво,                    6 микрорайон,  дом 14
	3,6 м куб.
	5095,02
	1198,49
	128,829
	98,525
	30,304
	ООО "ЖилКом-

Сервис"
	май
	сентябрь

	21
	г.Пикалёво,                    6 микрорайон,  дом 15
	3,6 м куб.
	5125,26
	1600,16
	127,374
	87,606
	39,768
	ООО "ЖилКом-

Сервис"
	май
	сентябрь

	 
	Итого
	7,2 м куб.
	10220,28
	2798,65
	256,203
	186,131
	70,072
	
	 
	 

	Ремонт аварийного балкона

	22
	г.Пикалёво,                    ул.Строительная,  дом 36(кв.27)
	1 ед.
	1967,46
	374,24
	9,431
	7,637
	1,794
	ООО "ЖилКом-

Сервис"
	август
	август

	Ремонт козырька над подъездом 
	 
	 
	  

	23
	г.Пикалёво,                    6 микрорайон,  дом 17
	2 м кв.
	4401,76
	594,37
	7,882
	6,818
	1,064
	ООО "ЖилКом-

Сервис"
	август
	октябрь

	Ремонт отопления лестничных клеток
	
	 
	 
	 

	24
	г.Пикалёво,                    6 микрорайон,  дом 13
	110 м п.
	3160,91
	1244,66
	110,721
	67,123
	43,598
	ООО "ЖилКом-

Сервис"
	июль
	июль

	Благоустройство территории (бетонирование площадки у дома) 

	25
	г.Пикалёво,                    ул.Строительная,  дом 19
	49 м кв.
	766,29
	368,29
	54,976
	28,554
	26,422
	ООО "ЖилКом-

Сервис"
	июль
	июль

	Замена общедомового канализационного стояка

	26
	г.Пикалёво,                    ул.Строительная,  дом 26
	3 м п.
	605
	309,9
	13,524
	6,597
	6,927
	ООО "ЖилКом-

Сервис"
	июнь
	июнь

	27
	г.Пикалёво,                    ул.Заводская,  дом 9
	13 м п.
	999,29
	325,42
	16,298
	10,991
	5,307
	ООО "ЖилКом-

Сервис"
	июнь
	июнь

	28
	г.Пикалёво,                    ул.Спрямленное шоссе,           дом 14
	5 м п.
	654,88
	79,95
	21,6
	18,963
	2,637
	ООО "ЖилКом-

Сервис"
	июнь
	июнь

	 
	Итого
	21
	2259,17
	715,27
	51,422
	36,550
	14,872
	 
	 
	 

	Капитальный ремонт в/узла,ХВС с установкой счетчиков

	29
	г. Пикалёво,                     6 микрорайон,    дом 20
	73 м
	3245,1
	367,36
	160,062
	141,942
	18,120
	ОАО
"УК ЖКХ"
	июнь
	сентябрь

	30
	г. Пикалёво,                     6 микрорайон,    дом 40
	103 м
	3048,9
	206,73
	156,119
	145,533
	10,586
	ОАО
"УК ЖКХ"
	август
	сентябрь

	31
	г. Пикалёво,                     ул.Школьная,    дом 25
	198 м
	6249,4
	507,1
	315,368
	289,778
	25,590
	ОАО
"УК ЖКХ"
	август
	ноябрь

	 
	Итого
	374
	12543,4
	1081,19
	631,549
	577,253
	54,296
	
	 
	 

	Разработка проектов 

	32
	г. Пикалёво,                     ул.Советская    дом 40
	 
	736,06
	0
	681,3899
	681,38990
	0,000
	ОАО
"УК ЖКХ"
	май
	декабрь

	 
	ВСЕГО
	 
	112323,34
	21850,78
	3716,021
	3093,336
	622,685
	 
	 
	 


