ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ПИКАЛЕВО» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 декабря 2009 года № 477
О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
от 30 июля 2009 года № 256

«Об утверждении муниципальной адресной программы 
капитального ремонта многоквартирных домов жилищного фонда муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
на 2009 год»

Администрация муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района (далее – администрация) постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 30 июля 2009 года № 256 «Об утверждении муниципальной адресной программы капитального ремонта многоквартирных домов жилищного фонда муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района на 2009 год» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации от 27 октября 2009 года № 350, от  24 ноября 2009 года № 412), утвердив прилагаемую муниципальную адресную программу капитального ремонта многоквартирных домов жилищного фонда  муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района на 2009 год,  в новой редакции.

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации 

муниципального образования 

«Город Пикалево»  Бокситогорского района




 С.В. Вебер
Разослано: Соловьёвой Е.А., ОЖКХ, ТиК, ОФиЭ, ОАО «УК ЖКХ», ООО «ЖилКомСервис», РМНПА, СМИ, дело-2.
Согласовано:

Соловьева Е.А.

Иванова С.В.

Жолудева И.Ю.

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Город Пикалево» Бокситогорского района

от 30.07.2009 № 256 
(с изменениями, внесенными 

постановлениями администрации 

от 27.10.2009 № 350, от 24.11.2009 № 412, 

от 22.12.2009 № 477)

(приложение)

Муниципальная адресная программа
капитального ремонта многоквартирных домов  жилищного фонда муниципального образования
«Город Пикалево» Бокситогорского района на 2009 год.
	№  п/п
	Наименование объекта
	Проектная мощность
	Площадь помещений, м.кв.
	Стоимость капитального ремонта, руб.
	Наименование управляющей компании
	начало работ
	окончание работ

	
	
	
	Всего
	в т.ч. муници-пальная
	Всего
	в том числе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	за счет средств собствен-ников
	за счет средств платы 
за наём
	
	
	

	Диспетчеризация лифтового оборудования  

	1
	г.Пикалёво,                    3 микрорайон,  дом 4
	4 ед.
	6055,4
	1460,65
	88,350
	67,039
	21,311
	ООО «Жил-КомСервис»
	март
	март

	2
	г.Пикалёво,                    3 микрорайон,  дом 5
	4 ед.
	6040,6
	210,6
	88,350
	85,270
	3,080
	ООО «Жил-КомСервис»
	март
	март

	3
	г.Пикалёво,                    3 микрорайон,  дом 7
	4 ед.
	7997,3
	129,9
	88,350

	86,915
	1,435
	ООО «Жил-КомСервис»
	март
	март

	4
	г.Пикалёво, ул.Горняков,         дом 5
	2ед.
	4063,5
	1459
	44,175


	28,314
	15,861
	ООО «Жил-КомСервис»
	март
	март

	5
	г.Пикалёво, ул.Горняков,         дом 14
	3 ед.
	4763,51
	1588,64
	66,263

	44,164
	22,099
	ООО «Жил-КомСервис»
	март
	март

	6
	г. Пикалёво,                     ул.Металлургов    дом 5
	4 ед.
	6665,6
	854,7
	68,41640
	59,64367
	8,77273
	ОАО 
«УК ЖКХ»
	август
	сентябрь

	7
	г. Пикалёво,                     ул.Металлургов,    дом 21
	2 ед.
	4069,83
	1495,98
	36,75954
	23,24754
	13,51200
	ОАО 
«УК ЖКХ»
	август
	сентябрь

	8
	г. Пикалёво,                     ул.Металлургов,    дом 27
	2 ед.
	4059,77
	1205,94
	36,75954
	25,84025
	10,91929
	ОАО 
«УК ЖКХ»
	август
	сентябрь

	9
	г. Пикалёво,                     ул.Горняков    дом 10
	3 ед.
	3788,4
	689,15
	53,22581
	43,54347
	9,68234
	ОАО 
«УК ЖКХ»
	август
	сентябрь

	10
	г. Пикалёво,                     3 микрорайон,    дом 6
	3 ед.
	6143,97
	1441,58
	53,22581
	40,73726
	12,48855
	ОАО 
«УК ЖКХ»
	август
	сентябрь

	 
	итого
	31 ед.
	53647,88
	10536,14
	623,8751
	504,71419
	119,16091
	 
	 
	 

	Замена оконных блоков 

	11
	г.Пикалёво,                    6 микрорайон,  дом 13
	28 ед.
	3160,91
	1244,66
	484,078
	293,464
	190,614
	ООО «Жил-КомСервис»
	октябрь
	октябрь

	12
	г.Пикалёво, ул.Молодёжная,         дом 1
	12 ед.
	2014,66
	201,55
	162,37
	146,126
	16,244
	ООО «Жил-КомСервис»
	октябрь
	октябрь

	13
	г.Пикалёво, ул.Молодёжная         дом 5
	12 ед.
	1996,43
	183,22
	185,674
	168,634
	17,040
	ООО «Жил-КомСервис»
	октябрь
	октябрь

	14
	г.Пикалёво, ул.Молодёжная, дом 9
	6 ед.
	1070,27
	129,77
	111,405
	97,897
	13,508
	ООО «Жил-КомСервис»
	декабрь
	декабрь

	15
	г.Пикалёво,

ул.Молодёжная, дом 11
	6 ед.
	1059,0
	83,89
	111,405
	102,580
	8,825
	ООО «Жил-КомСервис»
	декабрь
	декабрь

	16
	г.Пикалёво, ул.Советская,         дом 11
	2 ед.
	388,74
	111,45
	25,434
	18,142
	7,292
	ООО «Жил-КомСервис»
	октябрь
	октябрь

	17
	г.Пикалёво, ул.Советская, дом 27
	27 ед.
	6991,16
	600,1
	397,220
	363,123
	34,097
	ООО «Жил-КомСервис»
	декабрь
	декабрь

	18
	г.Пикалёво, ул.Больничная, дом 20
	28 ед.
	2444,33
	200,16
	245,913
	225,776
	20,137
	ООО «Жил-КомСервис»
	декабрь
	декабрь

	19
	г.Пикалёво, 

5 микрорайон, дом 13
	30 ед.
	3569,29
	773,79
	547,65753
	428,93041
	118,72712
	ОАО 
«УК ЖКХ»
	декабрь
	декабрь

	 
	итого
	151ед.
	22694,79
	3528,59
	2271,15653
	1844,67241
	426,48412
	 
	 
	 

	Установка металлических дверей в подъездах

	20
	г.Пикалёво, 

6 микрорайон, дом 11
	3 ед.
	3359,24
	410,26
	34,500
	30,286
	4,214
	ООО «Жил-КомСервис»
	май
	май

	21
	г.Пикалёво,

6 микрорайон, дом 26
	2 ед.
	1813,83
	187,14
	23,000
	20,627
	2,373
	ООО «Жил-КомСервис»
	август
	август

	22
	г.Пикалёво, 

6 микрорайон, дом 28
	3 ед.
	4135,16
	552,09
	34,500
	29,890
	4,610
	ООО «Жил-КомСервис»
	июль
	июль

	23
	г.Пикалёво, ул.Больничная, дом 20
	4 ед.
	2444,33
	200,16
	46,000
	42,234
	3,766
	ООО «Жил-КомСервис»
	сентябрь
	сентябрь

	24
	г.Пикалёво, ул.Советская, дом 17
	2 ед.
	2004,9
	195,54
	23,000
	20,757
	2,243
	ООО «Жил-КомСервис»
	октябрь
	октябрь

	25
	г.Пикалёво, ул.Советская. дом 29
	1 ед.
	3865,92
	137,63
	11,500
	11,091
	0,409
	ООО «Жил-КомСервис»
	май
	май

	26
	г.Пикалёво, ул.Горняков, 

дом 18
	3 ед.
	2490,1
	411,1
	34,500
	28,804
	5,696
	ООО «Жил-КомСервис»
	май
	май

	27
	г.Пикалёво, ул.Горняков, 
дом 19
	7 ед.
	7686,1
	1980,62
	87,500
	64,952
	22,548
	ООО «Жил-КомСервис»
	август
	октябрь

	28
	г.Пикалёво, ул.Горняков, 

дом 15
	3 ед.
	3702,7
	771,8
	41,000
	32,454
	8,546
	ООО «Жил-КомСервис»
	ноябрь
	ноябрь

	29
	г.Пикалёво, ул.Горняков, 

дом 7
	2 ед.
	1435,7
	486,2
	23,000
	15,211
	7,789
	ООО «Жил-КомСервис»
	август
	август

	30
	г.Пикалёво, ул.Горняков, 

дом 6
	2 ед.
	5156,0
	-
	22,000
	22,000
	-
	ООО «Жил-КомСервис»
	ноябрь
	ноябрь

	31
	г.Пикалёво,

 6 микрорайон, 

дом 25
	2 ед.
	3329,99
	661,23
	22,000
	17,632
	4,368
	ООО «Жил-КомСервис»
	ноябрь
	ноябрь

	32
	г.Пикалёво, 

3 микрорайон, дом 3
	1 ед.
	6463,1
	2973,1
	11,500
	6,211
	5,289
	ООО «Жил-КомСервис»
	май
	май

	
	
	35 ед.
	47887,07
	8966,87
	414,000
	342,149
	71,851
	
	
	


	Ремонт отмостки и цоколя 

	33
	г.Пикалёво, ул.Молодёжная         дом 3
	120  м.кв.
	656,4
	404,1
	7,026
	2,701
	4,325
	ООО «Жил-КомСервис»
	октябрь
	октябрь

	34
	г.Пикалёво, ул.Молодёжная, дом 9
	101 м.кв.
	1070,3
	129,77
	84,724
	74,449
	10,275
	ООО «Жил-КомСервис»
	декабрь
	декабрь

	35
	г.Пикалёво, ул.Молодёжная, дом 11
	101 м.кв.
	1059,0
	83,89
	79,429
	73,137
	6,292
	ООО «Жил-КомСервис»
	декабрь
	декабрь

	36
	г.Пикалёво, ул.Молодёжная, дом 12
	101 м.кв.
	1017,23
	78,53
	81,246
	74,974
	6,272
	ООО «Жил-КомСервис»
	декабрь
	декабрь

	37
	г.Пикалёво, ул.Советская, дом 17
	171 м.кв.
	2004,9
	195,54
	73,546
	66,373
	7,173
	ООО «Жил-КомСервис»
	декабрь
	декабрь

	38
	г.Пикалёво, ул.Советская, дом 19
	114 м.кв.
	1316,32
	375,0
	49,031
	35,063
	13,968
	ООО «Жил-КомСервис»
	ноябрь
	ноябрь

	39
	г.Пикалёво, ул.Советская,         дом 23
	89м.кв.
	1331,05
	84,19
	51,494
	48,237
	3,257
	ООО «Жил-КомСервис»
	октябрь
	октябрь

	40
	г.Пикалёво, ул.Советская,         дом 25
	210м.кв.
	2904,94
	81,4
	95,694
	93,013
	2,681
	ООО «Жил-КомСервис»
	октябрь
	октябрь

	41
	г.Пикалёво, ул.Советская, дом 27
	250 м.кв.
	6991,16
	600,1
	196,364
	179,509
	16,855
	ООО «Жил-КомСервис»
	декабрь
	декабрь

	42
	г.Пикалёво, ул.Горняков,         дом 2
	315м.кв.
	5253,1
	1143
	145,587
	113,909
	31,678
	ООО «Жил-КомСервис»
	октябрь
	октябрь

	43
	г.Пикалёво, ул.Металлургов, дом 1
	363м.кв.
	4913,9
	684,4
	131,215
	112,940
	18,275
	ООО «Жил-КомСервис»
	октябрь
	октябрь

	 
	итого
	1935м.кв.
	28518,3
	3859,92
	995,356
	874,305
	121,051
	 
	 
	 

	Ремонт тамбуров

	44
	г.Пикалёво,                    6 микрорайон,  дом 14
	3,6м.куб.
	5095,02
	1198,49
	128,829
	98,525
	30,304
	ООО «Жил-КомСервис»
	октябрь
	октябрь

	45
	г.Пикалёво,                    6 микрорайон,  дом 15
	3,6м.куб.
	5125,26
	1600,16
	127,374
	87,606
	39,768
	ООО «Жил-КомСервис»
	октябрь
	октябрь

	 
	Итого
	7,2м.куб.
	10220,28
	2798,65
	256,203
	186,131
	70,072
	 
	 
	 

	Ремонт аварийного балкона 

	46
	г.Пикалёво,                    ул.Строительная,  дом 36 (кв.27)
	1ед.
	1967,46
	374,24
	9,431
	7,637
	1,794
	ООО «Жил-КомСервис»
	октябрь
	октябрь

	Ремонт козырька над подъездом

	47
	г.Пикалёво,                    6 микрорайон,  дом 17
	2м.кв.
	4401,76


	594,37

	7,882
	6,818
	1,064
	ООО «Жил-КомСервис»
	октябрь
	октябрь

	Ремонт отопления лестничных клеток 

	48
	г.Пикалёво,                    6 микрорайон,  дом 13
	110м.п.
	3160,91
	1244,66
	110,721
	67,123
	43,598
	ООО «Жил-КомСервис»
	октябрь
	октябрь

	Благоустройство территории (бетонирование площадки у дома) 

	49
	г.Пикалёво,                    ул.Строительная,  дом 19
	49м.кв.
	766,29
	368,29
	54,976
	28,554
	26,422
	ООО «Жил-КомСервис»
	октябрь
	октябрь


	Замена общедомового канализационного стояка 

	50
	г.Пикалёво,                    ул.Строительная,  дом 26
	3м.п.
	605
	309,9
	13,524
	6,597
	6,927
	ООО «Жил-КомСервис»
	октябрь
	октябрь

	51
	г.Пикалёво,                    ул.Заводская,  дом 9
	13м.п.
	999,29
	325,42
	16,298
	10,991
	5,307
	ООО «Жил-КомСервис»
	октябрь
	октябрь

	52
	г.Пикалёво,                  Спрямленное шоссе, дом 14
	5м.п
	654,88
	79,95
	21,6
	18,963
	2,637
	ООО «Жил-КомСервис»
	октябрь
	октябрь

	 
	Итого
	21
	2259,17
	715,27
	51,422
	36,551
	14,871
	 
	 
	 

	Капитальный ремонт в/узла,ХВС с установкой счетчиков 

	53
	г.Пикалёво, 

6 микрорайон, дом 10
	140м
	3326,26
	581,38
	359,16853
	296,39129
	62,77724
	ОАО 
«УК ЖКХ»
	декабрь
	декабрь

	54
	г. Пикалёво,                     6 микрорайон,    дом 20
	73м
	3245,1
	367,36
	160,062
	141,942
	18,120
	ОАО 
«УК ЖКХ»
	июнь
	сентябрь

	55
	г.Пикалёво, 

6 микрорайон, дом 33
	245м
	3808,07
	953,8
	433,30474
	324,77573
	108,52901
	ОАО 
«УК ЖКХ»
	декабрь
	декабрь

	56
	г.Пикалёво,

 6 микрорайон, дом 34
	245м
	3891,15
	731,0
	433,30474
	351,90316
	81,40158
	ОАО 
«УК ЖКХ»
	декабрь
	декабрь

	57
	г. Пикалёво,                     6 микрорайон,    дом 40
	103м
	3048,9
	206,73
	156,119
	145,533
	10,586
	ОАО 
«УК ЖКХ»
	август
	сентябрь

	58
	г. Пикалёво,                     ул.Школьная,    дом 25
	198м
	6249,4
	507,1
	315,368
	289,778
	25,590
	ОАО 
«УК ЖКХ»
	август
	ноябрь

	59
	г.Пикалёво, ул.Комсомольская, 

дом 7
	105м
	1159,41
	386,67
	391,2948
	260,7957
	130,4991
	ОАО 
«УК ЖКХ»
	декабрь
	декабрь

	60
	г.Пикалёво, ул.Бульварная, дом 5
	171м
	5708,21
	2008,85
	554,26353
	359,20548
	195,05805
	ОАО 
«УК ЖКХ»
	декабрь
	декабрь

	61
	г.Пикалёво, ул.Горняков, 
дом 10
	120м
	3788,6
	952,6
	288,77742
	216,16765
	72,60977
	ОАО 
«УК ЖКХ»
	декабрь
	декабрь

	 
	итого
	1400
	34225,1
	6695,49
	3091,66276
	2386,49201
	705,17075
	 
	 
	 

	Разработка проектов

	62
	г. Пикалёво,                     ул.Советская,    дом 40
	 
	736,06
	0
	681,3899
	681,38990
	0,000
	ОАО 
«УК ЖКХ»
	май
	декабрь

	 
	ВСЕГО
	 
	112323,34
	21850,78
	8568,07529
	6966,53651
	1601,53878
	 
	 
	 


1

