Мониторинг реализации муниципальной программы (квартальная)

Наименование муниципальной программы: «Развитие коммунальной , жилищной инфраструктуры и благоустройства,  повышение энергоэффективности  в МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы,

отчетный период январь-июнь 2017 г.

Ответственный исполнитель: Отдел ЖКХ,ТиК администрации МО «Город Пикалево»

| N | Наименование основного мероприятия | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено Контрактов (договоров) на отчетную дату, тыс. руб. <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предусмотрено МП | кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей газоснабжения | 01.01.2017 | 01.12.2017 | 251,84400 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | Вынос газопровода низкого давления из пятна сноса жилого дома по адресу: г.Пикалево, ул.Больничная, д.15 | 06.03.2017 | 01.09.2017 | 99,74540 | 0,00000 | 99,74540 |
|  | Итого: |  |  | 351,58940 | 0,00000 | 99,74540 |
|  | Подпрограмма «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение уличного освещения территории | с 01.01.2017 | 31.12.2017 | 9616,08900 | 5684,38955 | 9616,08900 |
| 2 | Мероприятия по содержанию и обслуживанию инженерных сетей | с 01.01.2017 | 31.12.2017 | 592,60000 | 177,06606 | 592,60000 |
| 3 | Обеспечение озеленения территории | с 01.02.2017 | 01.12.2017 | 1556,70000 | 211,89591 | 1556,70000 |
| 4 | Санитарная очистка и уличная уборка территории | с 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1787,00000 | 808,79800 | 1702,26990 |
| 5 | Акарицидная обработка кладбища | - | 31.05.2017 | 58,96632 | 58,96600 | 58,96600 |
| 6 | Приобретение контейнеров | - |  | 167,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7 | Ремонт малых форм | - |  | 266,50000 | 90,30800 | 90,30800 |
|  | Итого: |  |  | 14044,85532 | 7031,42352 | 13616,93290 |

|  | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Город Пикалево" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт участка тепловых сетей от ТК-33Б ул.Советская до ТК-30Б ул.Больничная | - | - | 248,15600 | 0,000 | 0,00000 |
|  | Итого: |  |  | 248,15600 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | ВСЕГО по программе |  |  | 14644,60072 | 7031,42352 | 13716,67830 |

Исполнитель: Калинина Е.В.

Отчёт о реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Развитие коммунальной , жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности  в МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы,

отчетный период январь-июнь 2017 г.

Ответственный исполнитель: отдел ЖКХ,ТиК администрации МО «Город Пикалево»

| № | Наименование основного мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчётном году, тыс. руб. |  |  |  | Фактическое исполнение расходов на отчётную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  | Выполнено на отчётную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей газоснабжения | - | - | - | - | 251,84400 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 00,0 | - |
| 1.2 | Вынос газопровода низкого давления из пятна сноса жилого дома по адресу: г.Пикалево, ул.Больничная, д.15 | - | - | - | - | 99,74540 | - | - | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого | - | - | - | - | 351,58940 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - |
| 2 | Подпрограмма «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение уличного освещения территории | 1 квартал | год | - | - | 9616,08900 | - | - | - | 4386,41789 | - | - | - | 4386,41789 | - |
| 2.2 | Мероприятия по содержанию и обслуживанию инженерных сетей | 1 квартал | год | - | - | 592,60000 | - | - | - | 177,06606 | - | - | - | 177,06606 | - |
| 2.3 | Обеспечение озеленения территории | - | 01.12.2017 | - | - | 1556,70000 | - | - | - | 837,45600 | - | - | - | 837,45600 | - |
| 2.4 | Санитарная очистка и уличная уборка территории | январь-февраль | год | - | - | 1787,00000 | - | - | - | 996,17400 | - | - | - | 996,17400 | - |
| 2.5 | Акарицидная обработка кладбища | 2 квартал | 23.05.2017 | - | - | 58,96632 | - | - | - | 58,96600 | - | - | - | 58,96600 | - |
| 2.6 | Приобретение контейнеров | - | - | - | - | 167,00000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 | Ремонт малых форм | год | 05.06.2017 | - | - | 266,50000 | - | - | - | 90,30800 | - | - | - | 90,30800 | - |
|  | Итого |  |  | - | - | 14044,85532 |  |  |  | 6546,38795 |  |  |  | 6546,38795 |  |
| 3 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Город Пикалево" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт участка тепловых сетей от ТК-33Б ул.Советская до ТК-30Б ул.Больничная | - | год | - | - | 248,15600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого | - | - | - | - | 248,15600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ВСЕГО |  |  | - | - | 14644,60072 | - | - | - | 6546,38795 | - | - | - | 6546,38795 | - |

Исполнитель: Калинина Е.В.

Пояснительная записка к

отчету по реализации программы

«Развитие коммунальной , жилищной инфраструктуры

и благоустройства, повышение энергоэффективности

в МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы»

за 1 полугодие  2017 года

Программа «Развитие коммунальной , жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности  в МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы состоит из трех подпрограмм. Реализуется в один этап.

В 1 полугодии 2017 года  осуществлялось финансирование за счет средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории МО «Город Пикалево»:

- обеспечение уличного освещения – заключено 2 (два) договора энергоснабжения с единственным поставщиком:  с ООО «РКС-энерго» - поставка электроэнергии для городского освещения улиц, с ОАО «Петербургская сбытовая компания » - поставка электроэнергии для сельских сетей уличного освещения. В 1 квартале произведена оплата за потребление электроэнергии за декабрь 2016 года в сумме – 1287449,33 рубля и за январь-февраль 2017 года-4396940,22 рублей. Фактические расходы показаны за период январь-май, так как счета за оказанные услуги организациями за июнь, на отчетную дату, не представлены;

- мероприятия по содержанию и обслуживанию инженерных сетей: заключен муниципальный контракт по итогам электронного аукциона на обслуживание сетей уличного освещения с АО «Ленинградская областная электросетевая компания» «Восточные электрические сети». В 1-м полугодие оплата произведена за январь-май 2017 года, в июне работы не производились;

- мероприятие по обеспечению озеленения территории- заключен муниципальный контракт по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме;

- мероприятие по санитарной очистке территории МО «Город Пикалево»-заключено 2(два) муниципальных контракта: один  с единственным поставщиком на сумму 92398 рублей, исполнен на 100%; второй контракт заключен по результатам открытого электронного аукциона на сумму 1702269,90 рублей, оплата за июнь месяц будет произведена в июле, согласно предоставленного счета в июле месяце;

- заключено 3(три) муниципальных контракта с единственным поставщиком на оказание услуг (выполнение работ) по акарицидной обработке территории кладбища  ремонту малых форм и  вынос газопровода низкого давления из пятна сноса жилого дома по адресу: г.Пикалево, ул.Больничная, д.15. Мероприятия по акарицидной обработке территории кладбища и  ремонту малых форм исполнены на 100%.

По мероприятию - поставка металлического контейнера по сбору бытового мусора, размещено 2 (два) запроса котировок на выбор исполнителя. Конкурс не состоялся в, в связи с отсутствием котировочных заявок.

Исполнитель:

Заместитель заведующего отделом ЖКХ,ТиК                                          Е.В.Калинина