Мониторинг реализации муниципальной программы (квартальная)

Наименование муниципальной программы: «Формирование комфортной городской среды   МО «Город Пикалево»»

отчетный период январь-сентябрь 2017 г.

Ответственный исполнитель: Отдел ЖКХ,ТиК администрации МО «Город Пикалево»

| N | Наименование основного мероприятия | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено Контрактов (договоров) на отчетную дату, тыс. руб. <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предусмотрено МП | кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Благоустройство дворовых территорий |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г.Пикалево, ул.Школьная, д.25, Театральный переулок 2, д.5,д.7 | 11.09.2017 | 31.12.2017 | 11563,9 | 0,0 | 1 |
| 2 | Благоустройство дворовой территории по адресу:ул.Горняков,д.15 | 11.09.2017 | 31.12.2017 | 2471,2 | 0,0 |  |
|  | Итого: |  |  | 14035,1 | 13333,3 | 1 |
|  | Благоустройство общественной территории |  |  |  |  |  |
| 3 | Сквер МУК ДК г.Пикалево | 18.09.2017 | 31.12.2017 | 7017,6 | 0,0 | 1 |

|  | ВСЕГО по программе | 21052,7 | 0,0 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Исполнитель: Калинина Е.В.

Отчёт о реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Формирование комфортной городской среды   МО «Город Пикалево»  отчетный период январь-сентябрь 2017 г.

Ответственный исполнитель: отдел ЖКХ,ТиК администрации МО «Город Пикалево»

| № | Наименование основного мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчётном году, тыс. руб. |  |  |  |  | Фактическое исполнение расходов на отчётную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  | Выполнено на отчётную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г.Пикалево, ул.Школьная, д.25, Театральный переулок 2, д.5,д.7 | 4квартал | - | 3405,53 | 7580,13 |  | 578,24 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2 | Благоустройство дворовой территории по адресу:ул.Горняков,д.15 | 4квартал | - | 727,77 | 1619,87 |  | 123,56 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Итого |  |  | 4133,3 | 9200,0 |  | 701,8 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2 | Благоустройство общественной территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Сквер МУК ДК г.Пикалево | 4квартал | - | 2066,7 | 4600,0 |  | 350,9 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Итого |  |  | 2066,7 | 4600,0 |  | 350,9 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | ВСЕГО |  |  | 6200,0 | 13800,0 |  | 1052,7 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

Исполнитель: Калинина Е.В.

Пояснительная записка к

отчету по реализации программы

«Формирование комфортной городской

среды   МО «Город Пикалево»

за 9 месяцев  2017 года

Программа «Формирование комфортной городской  среды   МО «Город Пикалево»

реализуется в один этап.

По результатам электронного аукциона в сентябре 2017 года заключено 2 муниципальных контракта:

«выполнение работ по благоустройству дворовых территорий» и «выполнение работ по благоустройству общественной территории»

Исполнитель:

Заместитель заведующего отделом ЖКХ,ТиК                                          Е.В.Калинина