Мониторинг реализации муниципальной программы (квартальная)

Наименование муниципальной программы: «Развитие коммунальной , жилищной инфраструктуры и благоустройства,  повышение энергоэффективности  в МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы,

отчетный период январь-сентябрь 2017 г.

Ответственный исполнитель: Отдел ЖКХ,ТиК администрации МО «Город Пикалево»

| N | Наименование основного мероприятия | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено Контрактов (договоров) на отчетную дату, тыс. руб. <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предусмотрено МП | кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей газоснабжения | 01.01.2017 | 01.12.2017 | 251,84400 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | Вынос газопровода низкого давления из пятна сноса жилого дома по адресу: г.Пикалево, ул.Больничная, д.15 | 06.03.2017 | 01.09.2017 | 99,74540 | 99,74540 | 99,74540 |
|  | Итого: |  |  | 351,58940 | 99,74540 | 99,74540 |
|  | Подпрограмма «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение уличного освещения территории | с 01.01.2017 | 31.12.2017 | 9616,08900 | 6738,88540 | 9616,08900 |
| 2 | Мероприятия по содержанию и обслуживанию инженерных сетей | с 01.01.2017 | 31.12.2017 | 592,60000 | 257,36636 | 592,60000 |
| 3 | Обеспечение озеленения территории | с 01.02.2017 | 01.12.2017 | 1556,70000 | 1205,28100 | 1556,70000 |
| 4 | Санитарная очистка и уличная уборка территории | с 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1888,22300 | 1212,46900 | 1702,26990 |
| 5 | Акарицидная обработка кладбища | С27.04.2017 | 30.05.2017 | 58,96632 | 58,96600 | 58,96600 |
| 6 | Приобретение контейнеров | С14.08.2017 | 29.08.2017 | 167,00000 | 148,50000 | 148,50000 |
| 7 | Ремонт малых форм | - |  | 266,50000 | 90,30800 | 90,30800 |
|  | Итого: |  |  | 14146,07832 | 9711,77576 | 13765,43290 |

|  | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Город Пикалево" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт участка тепловых сетей от ТК-33Б ул.Советская до ТК-30Б ул.Больничная | - | - | 248,15600 | 0,000 | 0,00000 |
|  | Итого: |  |  | 248,15600 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | ВСЕГО по программе |  |  | 14745,82372 | 9811,52116 | 13865,17830 |

Исполнитель: Калинина Е.В.

Отчёт о реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Развитие коммунальной , жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности  в МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы,

отчетный период январь-сентябрь 2017 г.

Ответственный исполнитель: отдел ЖКХ,ТиК администрации МО «Город Пикалево»

| № | Наименование основного мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчётном году, тыс. руб. |  |  |  | Фактическое исполнение расходов на отчётную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  | Выполнено на отчётную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей газоснабжения | - | - | - | - | 251,84400 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 00,0 | - |
| 1.2 | Вынос газопровода низкого давления из пятна сноса жилого дома по адресу: г.Пикалево, ул.Больничная, д.15 | 2квартал | 3квартал | - | - | 99,74540 | - | - | 0,0 | 99,74540 |  |  | 0,0 | 99,74540 |  |
|  | Итого | - | - | - | - | 351,58940 | - | - | 0,0 | 99,74540 | - | - | 0,0 | 99,74540 | - |
| 2 | Подпрограмма «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение уличного освещения территории | 1 квартал | год | - | - | 9616,08900 | - | - | - | 5443,27410 | - | - | - | 5443,27410 | - |
| 2.2 | Мероприятия по содержанию и обслуживанию инженерных сетей | 1 квартал | год | - | - | 592,60000 | - | - | - | 325,37726 | - | - | - | 325,37726 | - |
| 2.3 | Обеспечение озеленения территории | - | год | - | - | 1556,70000 | - | - | - | 1205,28100 | - | - | - | 1205,28100 | - |
| 2.4 | Санитарная очистка и уличная уборка территории | январь-февраль | год | - | - | 1787,00000 | - | - | - | 1212,46900 | - | - | - | 1212,46900 | - |
| 2.5 | Акарицидная обработка кладбища | 2 квартал | 23.05.2017 | - | - | 58,96632 | - | - | - | 58,96600 | - | - | - | 58,96600 | - |
| 2.6 | Приобретение контейнеров | 3квартал | 3квартал | - | - | 167,00000 | - | - | - | 148,50000 | - | - | - | 148,50000 | - |
| 2.7 | Ремонт малых форм | год | 05.06.2017 | - | - | 266,50000 | - | - | - | 90,30800 | - | - | - | 90,30800 | - |
|  | Итого |  |  | - | - | 14044,85532 |  |  |  | 8484,17536 |  |  |  | 8484,17536 |  |
| 3 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Город Пикалево" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт участка тепловых сетей от ТК-33Б ул.Советская до ТК-30Б ул.Больничная | - | год | - | - | 248,15600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого | - | - | - | - | 248,15600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ВСЕГО |  |  | - | - | 14644,60072 | - | - | - | 8583,92076 | - | - | - | 8583,92076 | - |

Исполнитель: Калинина Е.В.

Пояснительная записка к

отчету по реализации программы

«Развитие коммунальной , жилищной инфраструктуры

и благоустройства, повышение энергоэффективности

в МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы»

за 9 месяцев  2017 года

Программа «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности  в МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы состоит из трех подпрограмм. Реализуется в один этап.

За  месяцев 2017 года  осуществлялось финансирование за счет средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории МО «Город Пикалево»:

- обеспечение уличного освещения – заключено 2 (два) договора энергоснабжения с единственным поставщиком:  с ООО «РКС-энерго» - поставка электроэнергии для городского освещения улиц, с ОАО «Петербургская сбытовая компания » - поставка электроэнергии для сельских сетей уличного освещения. За 9 месяцев произведена оплата за потребление электроэнергии за декабрь 2016 года в сумме – 1287449,33 рубля и за январь-сентябрь 2017 года-5451436,07 рублей, в том числе сумма неустойки-44763,08, предоплата за сентябрь-8161,97 рублей. Фактические расходы показаны за период январь-август, так как счета за оказанные услуги организациями за сентябрь, на отчетную дату, не представлены;

- мероприятия по содержанию и обслуживанию инженерных сетей: заключен муниципальный контракт по итогам электронного аукциона на обслуживание сетей уличного освещения с АО «Ленинградская областная электросетевая компания» «Восточные электрические сети». На 01 октября 2017 года оплата произведена за январь-август 2017 года, за сентябрь оплата будет произведена в октябре, согласно представлено счета и акта приемки выполненных работ;

- мероприятие по обеспечению озеленения территории- заключен муниципальный контракт по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме. На 01 октября 2017 года оплата произведена за январь-август 2017 года, фактические расходы показаны за период январь-август, так как на отчетную дату счет за оказанные услуги за сентябрь исполнителем не представлен;

- мероприятие по санитарной очистке территории МО «Город Пикалево»-заключено 2(два) муниципальных контракта: один  с единственным поставщиком на сумму 92398 рублей, исполнен на 100%; второй контракт заключен по результатам открытого электронного аукциона на сумму 1702269,90 рублей, На 01 октября 2017 года оплата произведена за январь-август 2017 года, фактические расходы показаны за период январь-август, так как на отчетную дату счет за оказанные услуги за сентябрь исполнителем не представлен;

- заключено 3(три) муниципальных контракта с единственным поставщиком на оказание услуг (выполнение работ) по акарицидной обработке территории кладбища  ремонту малых форм и  вынос газопровода низкого давления из пятна сноса жилого дома по адресу: г.Пикалево, ул.Больничная, д.15. Заключенные муниципальные контракты  исполнены на 100%.

- по итогам запроса котировок заключен муниципальный контракт на  поставку металлического контейнера по сбору бытового мусора. На отчетную дату муниципальный контракт исполнен.

Исполнитель:

Заместитель заведующего отделом ЖКХ,ТиК                                          Е.В.Калинина