Мониторинг реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы:

«Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» до 2019 года

отчетный период: январь-июнь 2017 года

Ответственный исполнитель: Шишкова Н.А.

| № | Наименование основного мероприятия | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено Контрактов (договоров) на отчетную дату, тыс. руб. <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предусмотрено МП | кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение повышения устойчивости функционирующей и доступной для всех слоев населения системы общественного транспорта | январь | декабрь | 7574,45000 | 6234,85000 | 10288,85000 |
| 1.1 | Предоставление субсидии юридическим лицам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования в МО «Город Пикалево» | январь | декабрь | 3500,00000 | 2160,40000 | 3500,00000 |
| 1.2. | Приобретение автомобильного транспорта общего пользования, необходимого для обслуживания социальных городских маршрутов | январь | декабрь | 4071,60000 | 4071,60000 | 6786,00000 |
| 1.3. | Обеспечение картами маршрутов регулярных перевозок | январь | декабрь | 2,85000 | 2,850 | 2,85000 |
| 2 | Основное мероприятие 2. Развитие и сохранение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | январь | декабрь | 12291,53000 | 3786,08300 | 6700,80000 |
| 2.1 | Мероприятия по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | январь | декабрь | 6939,91600 | 3490,26600 | 6680,80000 |
| 2.2. | Содержание проезжей части дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, находящейся в муниципальной собственности | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | январь | декабрь | 10424,08400 | 20,00000 | 20,00000 |
| 2.3.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | январь | декабрь | 10320,05200 | 0 | 0 |
| 2.3.2. | Проверка сметной документации по ремонту дорог общего пользования местного значения | февраль | март | 20,00000 | 20,000 | 20,00000 |
| 2.2.3. | Экспертиза качества и объемов выполненных работ по ремонту дорог общего пользования местного значения | май-сентябрь | июль | 84,03200 | 0 | 0 |
| 2.4. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | январь | декабрь | 637,66100 | 0 | 0 |
| 2.3.1. | Ремонт дворовых территорий | январь | декабрь | 637,66100 | 0 | 0 |
| 2.4 | Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения | январь | декабрь | 1891,36900 | 275,81700 | 1802,56000 |

Отчёт о реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы:

«Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» до 2019 года

Отчетный период: январь – июнь  2017 года

Ответственный исполнитель: Шишкова Н.А.

| № | Наименование основного мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчётном году, тыс. руб. |  |  |  |  | Фактическое исполнение расходов на отчётную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  | Выполнено на отчётную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение повышения устойчивости функционирующей и доступной для всех слоев населения системы общественного транспорта | январь | декабрь |  | 0 | 7574,45000 |  |  |  | 0 | 6234,85000 |  |  | 0 | 5784,65000 |  |
| 1.1 | Предоставление субсидии юридическим лицам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования в МО «Город Пикалево» | январь | декабрь |  |  | 3500,00000 |  |  |  |  | 2160,40000 |  |  |  | 1710,200000 |  |
| 1.2. | Приобретение автомобильного транспорта общего пользования, необходимого для обслуживания социальных городских маршрутов |  |  |  |  | 4071,60000 |  |  |  |  | 4071,60000 |  |  |  | 4071,60000 |  |
| 1.3. | Обеспечение картами маршрутов регулярных перевозок | январь | декабрь |  |  | 2,85000 |  |  |  |  | 2,850 |  |  |  | 2,850 |  |
| 2 | Основное мероприятие 2. Развитие и сохранение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | январь | декабрь |  | 7601,50000 | 12291,53000 | 0 | 0 |  | 0 | 3789,08300 | 0 | 0 |  | 5321,33100 | 0 |
| 2.1 | Содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | январь | декабрь |  | 0 | 6680,80000 | 0 | 0 |  | 0 | 3490,26600 | 0 | 0 | 0 | 3643,77000 | 0 |
| 2.2. | Содержание проезжей части дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, находящейся в муниципальной собственности | январь | декабрь |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | январь | декабрь |  | 7601,50000 | 2822,58400 | 0 |  |  | 0 | 20,00000 | 0 |  | 0 | 20,00000 | 0 |
| 2.3.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | январь | декабрь |  | 7601,50000 | 2718,55200 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2. | Проверка сметной документации по ремонту дорог общего пользования местного значения | февраль | июль |  |  | 20,00000 |  |  |  |  | 20,00000 |  |  |  | 20,00000 |  |
| 2.2.3. | Экспертиза качества и объемов выполненных работ по ремонту дорог общего пользования местного значения | май | декабрь |  |  | 84,03200 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 2.4. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | январь | декабрь |  | 0 | 637,66100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 2.3.1. | Ремонт дворовых территорий | - | - |  | 0 | 637,66100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 2.4 | Повышение безопасности дорожного движения | январь | декабрь |  |  | 1891,36900 |  |  |  |  | 275,81700 |  |  |  | 1677,56100 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

о результатах реализации муниципальной программы

«Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» до 2019 года

(далее – Программа) за  январь-июнь 2017 года

Программа осуществляется путем реализации 2-х основных мероприятий:

1.Мероприятие 1 «Обеспечение повышения устойчивости функционирующей и доступной для всех слоев населения системы общественного транспорта»

В 2017 году в рамках данного основного  мероприятия осуществляются мероприятия по  оплате услуг по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования, по приобретению автобуса, для перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам на территории МО «Город Пикалево».

По итогам проведенного аукциона заключен с ООО «Яркий мир» Муниципальный контракт № 079/16-МК на оказание услуг по осуществлению перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории МО «Город Пикалево» в 2017 году

Произведена оплата по муниципальному контракту ООО «Яркий мир» за выполненные перевозки с 1 января по 31 мая 2017 года в размере 1710,2 тыс.руб., оплачен счет за декабрь 2016 года в размере 450,2 тыс.рублей.

По итогам проведенного аукциона заключен Муниципальный контракт №0145300006916000028-0245316-01 от 8 ноября 2016 года на поставку пассажирского полунизкопольного автобуса на сумму 6786,0 тыс.руб. в 2016 году был произведен авансовый платеж в размере 2714,4 тыс.руб. автобус поставлен 25 января 2017 года. Произведен окончательный платеж в размере 4071, 6 тыс.руб.

Заключен контракт на изготовление маршрутных карт  от 23 марта 2017 года на сумму 2,85 тыс.руб. Произведена оплата  по факту поставки маршрутных карт в размере 2,85 тыс.руб.

2.Мероприятие 2 «Развитие и сохранение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»

За отчетный период в рамках данного основного мероприятия реализовывались два из четырех запланированных мероприятий:

-Мероприятие по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения:

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию дорог общего пользования:

№ 082/16-МК от   26 декабря  2016 года - на период с 1 января 2017 года по 31  декабря 2017 года (6680,8 тыс. руб.),

В рамках данного контракта произведена оплата выполненных работ по зимнему содержанию дорог за январь-май месяц на сумму 3490,266 тыс.руб.

Заключены муниципальные контракты на проверку сметной документации на ремонт дорог общего пользования местного значения:

От 28.03.2016 № 005/17-МК на сумму 8,0 тыс.руб. и  от 31.01.2017 №002/17-МК на сумму 12, 0 тыс.руб.

Сметная документация на ремонты: участка дороги Новогузеевская, участка  Ленинградского шоссе проверена, получены положительные заключения экспертной организации. Оплата произведена в полном объеме.

В рамках мероприятия 2.5. - Повышение безопасности дорожного движения заключены муниципальные контракты:

на  выполнение работ по техническому  обслуживанию светофорных объектов: от 14.12.2016 № 067/16-МК на сумму 235,550 тыс.руб. (срок выполнения работ с 01 января 2017 года по 31.12.2017 года) (в рамках заключенных контрактов обслуживались три светофорных объекта и дорожные знаки в январе-марте  2017 года. Оплачены счета  январь-май 2017 года в размере 97,694 тыс.руб.);

на устройство дорожных знаков от  16 мая 2017 года №022/17-МК на сумму 79,706 тыс.руб.;

на замену дорожных знаков от 5 июня 2017 года №032/17- МК на сумму  98,417 тыс.руб.

В рамках заключеных контрактов произведена замена  12 ед. дорожных знаков 5.19.1(2) «Пешеходный переход».

Заведующий ОЖКХ,Т и  К администрации                                          Н.А.Шишкова

4-67-11