Мониторинг реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы:

«Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» до 2019 года

отчетный период: январь-декабрь 2017 года

Ответственный исполнитель: Шишкова Н.А.

| № | Наименование основного мероприятия | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено Контрактов (договоров) на отчетную дату, тыс. руб. <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предусмотрено МП | кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение повышения устойчивости функционирующей и доступной для всех слоев населения системы общественного транспорта | январь | декабрь | 7574,45000 | 7124,25000 | 10288,85000 |
| 1.1 | Предоставление субсидии юридическим лицам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования в МО «Город Пикалево» | январь | декабрь | 3500,00000 | 3049,80000 | 3500,00000 |
| 1.2. | Приобретение автомобильного транспорта общего пользования, необходимого для обслуживания социальных городских маршрутов | январь | декабрь | 4071,60000 | 4071,60000 | 6786,00000 |
| 1.3. | Обеспечение картами маршрутов регулярных перевозок | январь | декабрь | 2,85000 | 2,850 | 2,85000 |
| 2 | Основное мероприятие 2. Развитие и сохранение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | январь | декабрь | 19501,46507 | 11899,96507 | 19501,46507 |
| 2.1 | Мероприятия по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | январь | декабрь | 6883,71700 | 6883,71700 | 6883,71700 |
| 2.2. | Содержание проезжей части дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, находящейся в муниципальной собственности | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | январь | декабрь | 10053,38807 | 2451,88807 | 10053,38807 |
| 2.3.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | январь | декабрь | 9949,35607 | 2347,85607 | 9949,35607 |
| 2.3.2. | Проверка сметной документации по ремонту дорог общего пользования местного значения | февраль | март | 20,00000 | 20,000 | 20,00000 |
| 2.2.3. | Экспертиза качества и объемов выполненных работ по ремонту дорог общего пользования местного значения | июль-сентябрь | август | 84,03200 | 84,032 | 84,032 |
| 2.4. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | январь | декабрь | 637,66100 | 637,66100 | 637,66100 |
| 2.4.1. | Ремонт дворовых территорий | январь | декабрь | 637,66100 | 637,66100 | 637,66100 |
| 2.5 | Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения | январь | декабрь | 1926,69900 | 1926,69900 | 1926,69900 |

Отчёт о реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы:

«Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» до 2019 года

Отчетный период: январь – сентябрь  2017 года

Ответственный исполнитель: Шишкова Н.А.

| № | Наименование основного мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчётном году, тыс. руб. |  |  |  |  | Фактическое исполнение расходов на отчётную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  | Выполнено на отчётную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение повышения устойчивости функционирующей и доступной для всех слоев населения системы общественного транспорта | январь | декабрь |  | 0 | 7574,45000 |  |  |  | 0 | 7124,25000 |  |  | 0 | 7574,45000 |  |
| 1.1 | Предоставление субсидии юридическим лицам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования в МО «Город Пикалево» | январь | декабрь |  |  | 3500,00000 |  |  |  |  | 3049,80000 |  |  |  | 3500,00000 |  |
| 1.2. | Приобретение автомобильного транспорта общего пользования, необходимого для обслуживания социальных городских маршрутов |  |  |  |  | 4071,60000 |  |  |  |  | 4071,60000 |  |  |  | 4071,60000 |  |
| 1.3. | Обеспечение картами маршрутов регулярных перевозок | январь | декабрь |  |  | 2,85000 |  |  |  |  | 2,850 |  |  |  | 2,850 |  |
| 2 | Основное мероприятие 2. Развитие и сохранение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | январь | декабрь |  | 7601,50000 | 11899,96507 | 0 | 0 |  | 7601,50000 | 11899,96507 | 0 | 0 | 7601,500000 | 11899,96507 | 0 |
| 2.1 | Содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | январь | декабрь |  | 0 | 6883,71700 | 0 | 0 |  | 0 | 6883,71700 | 0 | 0 | 0 | 6883,71700 | 0 |
| 2.2. | Содержание проезжей части дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, находящейся в муниципальной собственности | январь | декабрь |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | январь | декабрь |  | 7601,50000 | 2451,88807 | 0 |  |  | 7601,50000 | 2451,88807 | 0 |  | 7601,50000 | 2451,88807 | 0 |
| 2.3.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | январь | декабрь |  | 7601,50000 | 2347,85607 | 0 |  |  | 7601,50000 | 2347,85607 | 0 |  | 7601,50000 | 2347,85607 | 0 |
| 2.3.2. | Проверка сметной документации по ремонту дорог общего пользования местного значения | февраль | июль |  |  | 20,00000 |  |  |  |  | 20,00000 |  |  |  | 20,00000 |  |
| 2.2.3. | Экспертиза качества и объемов выполненных работ по ремонту дорог общего пользования местного значения | июль | декабрь |  |  | 84,03200 |  |  |  |  | 84,03200 |  |  |  | 84,03200 |  |
| 2.4. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | январь | декабрь |  | 0 | 637,66100 |  |  |  |  | 637,66100 |  |  |  | 637,66100 |  |
| 2.3.1. | Ремонт дворовых территорий | - | - |  | 0 | 637,66100 |  |  |  |  | 637,66100 |  |  |  | 637,66100 |  |
| 2.4 | Повышение безопасности дорожного движения | январь | декабрь |  |  | 1926,69900 |  |  |  |  | 1926,69900 |  |  |  | 1926,69900 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

о результатах реализации муниципальной программы

«Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» до 2019 года

(далее – Программа) за  январь-декабрь 2017 года

Программа осуществляется путем реализации 2-х основных мероприятий:

1.Мероприятие 1 «Обеспечение повышения устойчивости функционирующей и доступной для всех слоев населения системы общественного транспорта»

В 2017 году в рамках данного основного  мероприятия осуществляются мероприятия по  оплате услуг по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования, по приобретению автобуса, для перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам на территории МО «Город Пикалево».

По итогам проведенного аукциона заключен с ООО «Яркий мир» Муниципальный контракт № 079/16-МК на оказание услуг по осуществлению перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории МО «Город Пикалево» в 2017 году

Произведена оплата по муниципальному контракту ООО «Яркий мир» за выполненные перевозки с 1 января по 30 ноября  2017 года в размере  3049,8 тыс.руб., оплачен счет за декабрь 2016 года в размере 450,2 тыс.рублей.

По итогам проведенного аукциона заключен Муниципальный контракт №0145300006916000028-0245316-01 от 8 ноября 2016 года на поставку пассажирского полунизкопольного автобуса на сумму 6786,0 тыс.руб. в 2016 году был произведен авансовый платеж в размере 2714,4 тыс.руб. автобус поставлен 25 января 2017 года. Произведен окончательный платеж в размере 4071, 6 тыс.руб.

Заключен контракт на изготовление маршрутных карт  от 23 марта 2017 года на сумму 2,85 тыс.руб. Произведена оплата  по факту поставки маршрутных карт в размере 2,85 тыс.руб.

В рамках Мероприятия 2 «Развитие и сохранение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» за отчетный период реализовались следующие мероприятия:

|  | Информация о заключенных МК | Стоимость МК, тыс.руб | Фактическое исполнение тыс.руб. | Перечень выполненных работ (услуг) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальный контракт № 082/16-МК от 26 декабря 2016 года | 6711,734 | 6711,734 Срок выполнения работ с 1 января по 31 декабря 2017 года | Зимнее содержание дорог: очистка тротуаров, дорог, автобусных павильонов и обочин от снега, распределение противогололёдных материалов, очистка от льда ИДН, расчистка дорог на кладбище от снега, удаление наката. Ямочный ремонт дорог(912,47 м.кв.) Планировка обочин (8,38км) и дорог в частном секторе (22933м.кв.) Летнее содержание дорог (очистка дорог и тротуаров от песка, уборка мусора с дорог, очистка автобусных остановок) Содержание дорожных знаков 700 шт. (очистка и ремонт 30 шт.) |
| 2. | Муниципальный контракт №067/16 – МК от 14 декабря 2016 года | 235,550 | 235,550 Срок выполнения работ с 1 января по 31 декабря 2017 года | Техническое обслуживание трех светофорных объектов |
| 3. | Муниципальный контракт № 002/17-МК от 31.01.2017 на оказание услуг по проверке сметной документации | 12,000 | 12,000 | Проверка сметной документации по ремонту дорог |
| 4. | Муниципальный контракт № 005/17-МК от 28.03.2017 на оказание услуг по проверке сметной документации | 8,000 | 8,000 | Проверка сметной документации по ремонту дорог |
| 5. | Муниципальный контракт №022/17-МК от 16мая 2017 года | 79,706 | 79,706 | Замена дорожных знаков 5.19.1(2) «Пешеходный переход» 4 шт. Ул.Школьная (напротив дома №36), 2-й Театральный переулок (напротив дома №25 ул.Школьная) |
| 6. | Муниципальный контракт №032/17-МК от 05 июня 2017 года | 98,417 | 98,417 | Замена дорожных знаков 5.19.1(2) «Пешеходный переход» 8 шт. Перекресток ул.Советская-ул.Школьная-ул.Больничная |
| 7. | Муниципальный контракт на выполнение работ по разметке автомобильных дорог №0145300006917000003-0245316-МК от 28 июня2017 | 1388,383 | 1388,383 | Выполнены работы по дорожной разметке ул.Советская, ул.Металлургов, Спрямленное шоссе, ул.Вокзальная, ул.Новомагистральная, ул.Спортивная. ул.Заводская, ул.Речная (осевая разметка спец. краской,пеш.переходы), Разметка термопластиком пешеходных переходов (Ленинградское шоссе напротив ЗАО «Пикалевский цемент», ул.Советская (МБОУ ДОД «БЦДОД, МБОУ «СОШ №3», МУК ДК), ул. Школьная (МБОУ «СОШ» №4, МБОУ «СОШ №1»), ул.Заводская (МБОУ «СОШ №2»), ул. Вокзальная (МБОУ «СОШ №4») |
| 8. | Муниципальный контракт №0145300006917000006-0245316-01 от 07 июля 2017 года | 8301,68021 (6226,14914-ЛО, 2075,531-МБ) | 8301,68021 (6226,14914-ЛО, 2075,531-МБ) | Выполнены работы по ремонту дорог общего пользования местного значения: Ул. Новогузеевская -4385 кв.м., Участок Ленинградского шоссе (от ул. Полевая до +0,930) |
| 9. | Муниципальный контракт № 038/17-МК от 07 июля 2017 года | 84,032 | 84,032 | Выполнены работы по экспертизе выполненных работ по ремонту дорог общего пользования местного значения (отбор кернов, определение физико-механических показателей, измерительные работы) получено положительное заключение |
| 10. | Муниципальный контракт №039-МК от 01 августа 2017 года | 89,313 | 89,313 | Выполнены работы по установке дорожных знаков 5.19.1. (2) Пешеходный переход 6 шт. ул.Горняков-2 ед., ул.Металлургов (в районе заправки)-4 ед.; 1.23. «Дети» ул.школьная в районе МБОУ «СОШ №4» -2 ед., Ул.Совтеская -5 ед. (в районе МБОУ «СОШ №3) |
| 12. | Муниципальный контракт №0145300006917000018-0245316-01 от 28 августа 2017 года | 756,112 567,084-ЛО, 189,028-МБ | 756,112 567,084-ЛО, 189,028-МБ | Выполнены работы по ремонту участка Ленинградского шоссе (+0828 до +0,930) |

Расчет эффективности реализации муниципальной

программы «Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево»

до 2018 года

Эффективность реализации муниципальной программы, состоящей из мероприятий, определяется как оценка эффективности реализации каждого мероприятия, входящего в её состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий.

Для оценки результативности мероприятий используются плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Основное мероприятие 1. Обеспечение повышения устойчивости функционирующей и доступной для всех слоев населения системы общественного транспорта

Показатель (индикатор): пассажирооборот

Индекс результативности мероприятия:

, где

Iр - индекс результативности мероприятия;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателя. Соотношение рассчитывается по формуле:

-

(в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений);

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя

S = 1759/1759  = 1,0

Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие. Вес показателя рассчитывается по формуле:

, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятия.

Mп = 1, I р = 1,0

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятия к планируемым затратам мероприятия.

Индекс эффективности мероприятия определяется по формуле:

, где

Iэ - индекс эффективности мероприятия;

Vф - объём фактического совокупного финансирования мероприятия;

Iр - индекс результативности мероприятия;

Vп - объём запланированного совокупного финансирования мероприятий

Iэ = (3500 х1,0) /3500 = 1,0

По итогам проведения анализа индекса эффективности даётся качественная оценка эффективности реализации мероприятия:

наименование индикатора - индекс эффективности мероприятия (Iэ);

Значение показателя:

Качественная оценка мероприятия программы: высокий уровень эффективности мероприятия.

Основное мероприятие 2.Развитие и сохранение  автомобильных дорог общего пользования местного значения

2.1.Показатель (индикатор): количество  отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, км

S =  19,036/18,506 =1,03  Mп = 1, 0 р = 1,03

Iэ = (10053,38807х 1,03) /10053,38807 = 1,03

Значение показателя:

Качественная оценка мероприятия программы: высокий уровень эффективности

мероприятия

2.2.Показатель (индикатор): количество отремонтированных  дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

S = 14,4059/ 14,6655 =0,98  Mп = 1, I р = 0,98

Iэ = (637,661х 0,98) /637,661 = 0,98

Качественная оценка мероприятия программы: высокий уровень эффективности мероприятия.

Показатель (индикатор): количество  ДТП на улично дорожной сети, ед

S =  9/ 9 =1,0  Mп = 1, 0 р = 1,00

Значение показателя:

Качественная оценка мероприятия программы: высокий уровень эффективности мероприятия

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» до 2018 года

за 2016 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному <6> | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Пассажирооборот |  | 1795 | 1759 | 1759 | Показатель остался на уровне прошлого года |
| 2 | Количество отремонтированных автомобильных дорог |  | 18,106 | 18,506 | 19,036 | Показатель превышает плановое значение, что является положительной характеристикой |
| 3 | Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям |  | 14265,5 | 14665,5 | 14405,9 | Показатель меньше планового в связи с меньшим фактическим объемом от запланированного объема отремонтированных дворовых территорий. Ремонт осуществлялся с превышает плановое значение, что является положительной характеристикой |
| 4 | Количество мест концентрации ДТП на улично –дорожной сети |  | 10 | 9 | 9 | Показатель соответствует плановому значению, что является положительной характеристикой |

<6> Приводится фактическое значение (оценка) индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

Заведующий ОЖКХ,Т и К администрации                                       Н.А.Шишкова

467-11