ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01.07.2017  года (нарастающим итогом)

муниципального образования «Город Пикалево»  Бокситогорского муниципального района

| Наимено-вание проекта | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  |  | Исполнено на 01.04.2017 (нарастающим итогом) |  |  |  | Исполнено за последний квартал 2017 года |  |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюджетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебю-джетных источни-ков (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ремонт дорог в частном секторе: грунтовая дорога за зданием почты жилая зона «Станция Пикалево-1», участок дороги к железнодорожному вокзалу (от отремонтированного участка к ж/д залу ожидания) жилая зона "Станция Пикалево-1", съезды с ул.Поселковой в Садовый пер., грунтовая дорога ул. 2-я Зеленая, участок дороги по ул.Новомагистральная (от ул. Новогузеевская до ул.Гузеевская), участок грунтовой дороги ул.Огородная ж/з «Обрино», участок грунтовой дороги пер.Тихий, дорога ул.Гузеевская (от ул.Новогузеевская до ул.Поселковая) | 10564 м.кв. | 0 | 3 808 179,00 | 3 260 500,00 | 494 945,00 | 52 734 ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 260 500,00 |
| Итого | 10564 м.кв. | 0 | 3 808 179,00 | 3 260 500,00 | 494 945,00 | 52 734 ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 260 500,00 |

| Заместитель главы администрации поселения _____ Соловьева Е.А. |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель финансового органа ___________ Жолудева И.Ю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  | _____________ |  | Бурак Л.В. |  |  |
| Исполнитель Калинина Е.В. (8 81366) 407 17 |  |  |  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01.07.2017года  № 42/7

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Реализация мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 15 июля со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация МО «Город Пикалево» | Заключение муниципального контракта | Конкурсная документация размещена 07.06.2017 года |
| 2 | Проведение ремонтных работ по ремонту дорог в частном секторе: грунтовой дороги за зданием почты в ж/з станция Пикалево, участка дороги к железнодорожному залу ожидания (от отремонтированного участка дороги к ж/д залу ожидания) ж/з Станиция Пикалево, съездов с ул. Поселковой в Садовый переулок, участок дороги ул. Гузеевская, грунтовой дороги ул. Зеленая, участка дороги ул. Новомагистральная (от ул. Новогузеевская до ул. Гузеевская), грунтовой дороги ул. Огородная ж/з Обрино | 3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Выполнение работ по ремонту дорог, повышение доли протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям | - |
| 3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация МО «Город Пикалево» | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | - |
| - Контроль за реализацией муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация МО «Город Пикалево» |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация МО «Город Пикалево» | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | - |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным, годовой отчет до 20 января 2018 гола | Администрация МО «Город Пикалево» | Мониторинг освоения денежных средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Подготовлен отчет на 01.04.2017 года, Подготовлен отчет на 01.07.2017 года |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО «Город Пикалево» | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | - |

|  | Заместитель главы администрации МО «Город Пикалево» __________/Е.А.Соловьева/ МП |
| --- | --- |