Сводная информация о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

| № | Наименование основного мероприятия | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчётном году, тыс. руб. |  |  |  |  | Фактическое исполнение расходов на отчётную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  | Результат исполнения, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. | «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | - | 22672,350 | 2246,928 |  | - | - | 22492,350 | 2226,928 | - | 100 |  |
| 1.2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | - | - | 12577,241 |  | - | - | - | 13168,26728 | - | 104,7 |  |
|  | ВСЕГО | - | 22672,350 | 14824,169 |  | - | - | 22492,350 | 15395,19528 | - | 101 |  |
| 2. | «Безопасность МО «Город Пикалево» на 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подпрограмма 1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | - | - | 211,94279 |  | - | - | - | 176,94279 | - | 83 |  |
| 2.2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | - | 6823,2 | 730,340 |  | - | - | 5778,675 | 667,275 | - | 85,3 |  |
|  | ВСЕГО |  | 6823,2 | 942,28279 |  | - | - | 5778,675 | 844,21779 | - | 85,3 |  |
| 3. | «Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» до 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1.Обеспечение повышения устойчивости функционирующей и доступной для всех слоев населения системы общественного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | - | - | 1629,1 |  | - | - | - | 1629,1 | - | 100 |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 2.Развитие и сохранение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | - | 11635,201 |  | 8667,47859 | - | - | 9797,99711 | 4541,21975 | - | 70,6 |  |
|  | ВСЕГО | - | 11635,201 |  | 10296,57859 | - | - | 9797,99711 | 6170,31975 | - | 72,8 |
| 4. | «Обеспечение качественным жильем на территории МО «Город Пикалево» на 2014 – 2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Подпрограмма 1 - Субсидии на жилье для молодежи в рамках подпрограммы «Жилье для молодежи» муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | - | 2067,445 |  | 159,034 | - | - | 2067,445 | 159,034 | - | 100 |  |
| 4.2. | Подпрограмма 2 - субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 430,0 | 1243,563 |  | 255,258 | - | 430,0 | 1243,563 | 255,258 | - | 100 |  |
| 4.3. | Подпрограмма 3 – обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного и (или) непригодного для проживания жилищного фонда» муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | - | 46962,48977 |  | 27324,41041 | - | - | 30525,61837 | 15278,82246 | - | 61,7 |  |
|  | ВСЕГО | 430,0 | 50273,49777 |  | 27738,70241 | - | 430,0 | 33836,62637 | 15693,11446 | - | 63,5 |  |
| 5 | «Культура, физическая культура, спорт, молодежная политика в МО «Город Пикалево» на 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Подпрограмма 1 «Культура в МО «Город Пикалево» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | - | 6991,05858 |  | 21616,80658 | 3214,4 | - | 6991,05858 | 21139,77155 | 3213,9 | 98,5 |  |
| 5.2. | Подпрограмма 2 «Физическая культура и спорт в МО «Город Пикалево» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 310,000 | 155,0 |  | 27786,735 | 100,0 | 310,0 | 155,0 | 26992,672 | 100,0 | 97,2 |  |
| 5.3. | Подпрограмма 3 «Молодежная политика в МО «Город Пикалево» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | - | - |  | 138,0 | - | - | - | 138,0 | - | 100 |  |
|  | ВСЕГО | 310,000 | 7146,05858 |  | 49541,54158 | 3314,4 | 310,0 | 7146,05858 | 48270,44355 | 3313,9 | 97,9 |  |
| 6 | «Развитие муниципального управления и информационного общества в МО «Город Пикалево» на 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы и повышение квалификации кадров органов местного самоуправления МО «Город Пикалево» на 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | - | - |  | 146,5 | - | - | - | 78,915 | - | 53,9 |  |
| 6.2. | Подпрограмма 2 «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления МО «Город Пикалево» на 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | - | - |  | 966,5 | - | - | - | 812,4 | - | 84,1 |  |
|  | ВСЕГО | - | - |  | 1113,0 | - | - | - | 891,315 | - | 80,1 |  |
| 7. | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Город Пикалево» на 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Основное мероприятие 1. Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 19600,0 | 4900,0 |  | 55,5 | - | 19600,0 | 4900,0 | 55,5 | - | 100 |  |
| 7.2. | Основное мероприятие 2. Имущественная поддержка предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | - | 2 500,000 |  | 33,000 | - | - | 2 500,000 | 33,000 | - | 100 |  |
| 7.3. | Основное мероприятие 3. Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  | 67,000 | - | - | - | 67,0 |  | 100 |  |
|  | ВСЕГО | 19 600,0 | 7 400,0 |  | 155,50 | - | 19 600,0 | 7 400,000 | 155,50 | - | 100 |  |

Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2015 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному <6> |  | Отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | План | Факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |
|  | «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1. Реконструкция канализационных коллекторов по ул.Больничной и ул.Спортивной |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор): количество замененных сетей | п.м. | 561,07 |  | 503,53 | 467,4 |  | Показатель уменьшился на основании принятых технических решений в процессе производства работ. |  |
| 1.2 | Мероприятие 2. Мероприятия по разработке схемы водоснабжения и водоотведения по МО «Город Пикалево» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор): Количество установленного оборудования | ед. | - |  | 2 | 2 |  | Показатель соответствует плановому значению, что является положительной характеристикой |  |
| 1.3 | Мероприятие 4. Замена водопроводных и канализационных сетей, 24 квартал г.Пикалево |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор): количество замененных сетей | п.м. | 822 |  | 331,6 | 331,6 |  | Показатель соответствует плановому значению, что является положительной характеристикой |  |
|  | Подпрограмма «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 1. Оплата за электроэнергию по утвержденным лимитам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор): Количество потребленной электроэнергии | кВт/час | - |  | 1369,2 | 1369,2 |  | Показатель соответствует плановому значению, что является положительной характеристикой |  |
| 1.5 | Мероприятие 3. Поддержание существующих зеленых насаждений (деревьев, живых изгородей, цветов, кустов, газонов) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор): количество оказанных услуг: Уход за деревьями Посажено цветов Уход за цветниками Уход за газонами Уход живых изгородей, кустов | ед. ед. м.кв. тыс.м.кв. п.м. | - 879 18000 1118 417,5 9800 |  | 879 18000 1118 417,5 9800 | 879 18000 1118 417,5 9800 |  | Показатель соответствует плановому значению, что является положительной характеристикой |  |
| 1.6. | Мероприятие 4. Санитарная очистка и уборка территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор): количество убранного мусора | тн | 1360 |  | 1615 | 1615 |  | Показатель соответствует плановому значению, что является положительной характеристикой |  |
| 2. | Муниципальная программа «Безопасность МО «Город Пикалево» на 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель (индикатор): Оснащенность техникой, приборами, снаряжением и запасами материально технических средств аварийно – спасательных формирований | % | - |  | 70 | 70 |  | Показатель соответствует плановому значению, что является положительной характеристикой |  |
| 2.2. | Показатель (индикатор): Обеспеченность органов местного самоуправления и подведомственных организаций и учреждений МО «Город Пикалево» имуществом гражданской обороны (противогазы) | % | - |  | 5 | 0 |  | Мероприятие не финансировалось в связи с передачей полномочий |  |
| 2.3. | Показатель (индикатор): Количество административных правонарушений | ед. | - |  | 588 | 568 |  | Показатель соответствует плановому значению, что является положительной характеристикой |  |
| 2.4. | Количество внедренных аппаратно – программых комплексов автоматизированной информационной системы «Безопасный город» | ед. | - |  | 1 | 1 |  | Показатель соответствует плановому значению, что является положительной характеристикой |  |
| 2.5. | Показатель (индикатор): Количество молодежи, привлеченной к участию в общественных организациях, объединениях и движениях конструктивной направленности | чел. | - |  | 182 | 184 |  | Показатель превышает плановое значение, что является положительной характеристикой |  |
| 2.6. | Показатель (индикатор): Доля молодежи, привлеченной к участию в культурно – досуговых и фискультурно-спортивных мероприятиях | % | - |  | 33,32 | 44,9 |  | Показатель превышает плановое значение, что является положительной характеристикой |  |
| 3. | «Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» до 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Пассажирооборот | тыс. пасс.-км | 1876 |  | 1795 | 1766,7 |  | Снижение пассажирооборота связано с увеличением числа частных перевозчиков |  |
| 3.2. | Количество отремонтированных автомобильных дорог | м2 | 13,6 |  | 14,1 | 14,144 |  | Показатель превышает плановое значение, что является положительной характеристикой |  |
| 3.3. | Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям | м2 | 12450 |  | 12450 | 13887 |  | Показатель превышает плановое значение, что является положительной характеристикой |  |
| 3.4. | Количество мест концентрации ДТП на улично –дорожной сети | ед. | 37 |  | 36 | 36 |  | Показатель соответствует плановому значению, что является положительной характеристикой |  |
| 4. | «Обеспечение качественным жильем на территории МО «Город Пикалево» на 2014- 2017 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . | Подпрограмма муниципальной программы «Жилье для молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Число семей обеспеченных жильем | ед. |  | 0 | 3 |  | 3 | Показатель соответствует плановому значению, что является положительной характеристикой |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Число семей обеспеченных жильем | ед. |  | 2 | 3 |  | 3 | Показатель соответствует плановому значению, что является положительной характеристикой |  |
| 5. | «Культура, физическая культура, спорт, молодежная политика в МО «Город Пикалево» на 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Культура в МО «Город Пикалево» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); Основное мероприятие 2. Организация и проведение мероприятий в сфере культуры; Основное мероприятие 6. Поддержка муниципальных образований Лен. области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Лен. области. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Показатель (индикатор): Доля населения, принимающего участие в культурно - массовых мероприятиях (в % от общей численности населения МО «Город Пикалево») | % |  | 34,2 | 34,4 |  | 57,5 |  | Показатель превышает плановое значение, что является положительной характеристикой |
| 5.2. | Показатель (индикатор): Количество клубных формирований МУК ДК г. Пикалево (в единицах); | ед. |  | 52 | 50 |  | 56 |  | Показатель превышает плановое значение, что является положительной характеристикой |
| 5.3. | Показатель (индикатор): Количество человеко – посещений МУ ПЦБ (тыс. человеко - посещений в год) | тыс. человеко-посещений в год |  | 60 | 50 |  | 50 |  | Показатель соответствует плановому значению, что является положительной характеристикой |
| . | Основное мероприятие 3. Капитальный ремонт объектов культуры МО «Город Пикалево» в рамках Подпрограммы 1 «Культура в МО «Город Пикалево» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Показатель (индикатор): Доля населения, принимающего участие в культурно - массовых мероприятиях (в % от общей численности населения МО «Город Пикалево») | %. |  | 35,5 | 34,4 |  | 57,5 |  | Показатель превышает плановое значение, что является положительной характеристикой |
| 5.5. | Показатель (индикатор): Количество клубных формирований МУК ДК г. Пикалево (в единицах); | ед. |  | 52 | 50 |  | 56 |  | Показатель превышает плановое значение, что является положительной характеристикой |
|  | Основное мероприятие 4. Расходы на обеспечение исполнения расходных обязательств муниципальных образований в соответствии с планами мероприятий («дорожными картами») по реализации указов Президента РФ от 7 мая 2012 года в рамках Подпрограммы 1 «Культура в МО «Город Пикалево» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Показатель (индикатор): Соотношение показателей уровня средней зарплаты работников учреждений культуры МО «Город Пикалево» к средней зарплате в Ленинградской области | % |  | 62,2 | 66,1 |  | 66,1 |  | Показатель соответствует плановому значению, что является положительной характеристикой |
|  | Основное мероприятие 11. Ремонт объектов исторического и культурного наследия БМР –памятников Великой Отечественной войны; Основное мероприятие 13. Организация праздничного мероприятия «Масленица»; Основное мероприятие 14. Замена покрытия пола на путях эвакуации в общем коридоре на втором этаже здания Дворца Культуры; Основное мероприятие 15. Облагораживание территории возле воинского захоронения в рамках подготовки к 70-летию Победы в Вов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. | Показатель (индикатор): Доля населения, принимающего участие в культурно - массовых мероприятиях (в % от общей численности населения МО «Город Пикалево») | % |  | 35,5 | 34,4 |  | 57,5 |  | Показатель превышает плановое значение, что является положительной характеристикой |
| . | Подпрограмма «Физическая культура и спорт в МО «Город Пикалево» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); Основное мероприятие 2. Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта; Основное мероприятие 8. Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Ленинградской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Показатель (индикатор): Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (в % от общей численности населения МО «Город Пикалево») | % |  | 17,1 | 17,4 |  | 17,2 |  | Показатель практически на уровне запланированного (98,9 % от плана) |
| 5.9. | Показатель (индикатор): Количество групп по видам спорта в МУ ФОК г. Пикалево | ед. |  | 24 | 23 |  | 23 |  | Показатель соответствует плановому значению, что является положительной характеристикой |
| 5.10. | Показатель (индикатор): Количество человеко – посещений МУ ФОК г. Пикалево | тыс. человеко - посещений в год |  | 150,9 | 155,0 |  | 167,9 |  | Показатель превышает плановое значение, что является положительной характеристикой |
|  | Основное мероприятие 7 Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений физической культуры и спорта МО «Город Пикалево» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11. | Показатель (индикатор): Количество групп по видам спорта в МУ ФОК г. Пикалево | ед. |  | 24 | 23 |  | 23 |  | Показатель соответствует плановому значению, что является положительной характеристикой |
|  | Подпрограмма «Молодежная политика в МО «Город Пикалево» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12. | Показатель (индикатор): Доля молодежи, привлеченной к участию в культурно-досуговых и физкультурно-спортивных мероприятиях | % |  | 34,7 | 33,2 |  | 44,9 |  | Показатель превышает плановое значение, что является положительной характеристикой |
| 5.13. | Показатель (индикатор): Количество молодежи, привлеченной к участию в общественных организациях, объединениях и движениях конструктивной направленности | чел. |  | 171 | 170 |  | 184 |  | Показатель превышает плановое значение, что является положительной характеристикой |
| 6. | «Развитие муниципального управления и информационного общества в МО «Город Пикалево» на 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и повышение квалификации кадров органов местного самоуправления МО «Город Пикалево» на 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. Организация повышения квалификации лиц, замещающих должности муниципальной службы в ОМСУ МО «Город Пикалево» и лиц, зачисленных в кадровый резерв администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Показатель (индикатор): Количество лиц, замещающих должности муниципальной службы в ОМСУ МО «Город Пикалево», прошедших повышение квалификации | чел. |  | 2 | 2 |  | 3 |  | Показатель превышает плановое значение, что является положительной характеристикой |
| 6.2. | Показатель (индикатор): Количество лиц, зачисленных в кадровый резерв, прошедших повышение квалификации | чел. |  | 1 | 1 |  | 2 |  | Показатель превышает плановое значение, что является положительной характеристикой |
|  | Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления МО «Город Пикалево» на 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Основное мероприятие 1. Организация опубликования муниципальных правовых актов (МПА) и их проектов о деятельности ОМСУ МО «Город Пикалево», а также иной социально-значимой информации через официальные СМИ в т.ч.: газета «Рабочее слово», Вестник НПА, размещение официальном Сайте; Создание и размещение социально-значимой информации на кабельном телевидение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Показатель (индикатор): Опубликование МПА и их проектов о деятельности ОМСУ МО «Город Пикалево», а также иной социально-значимой информации | полоса |  | 139 | 140 |  | 58 |  | Показатель выполнен не в полном объеме, в связи с принятием решения об определении официального сайта МО «Город Пикалево» в сети Интернет официальным сетевым изданием и опубликованием материалов на сайте, целях экономии бюджетных средств |
| 6.5. | Показатель (индикатор): Создание и размещение социально-значимой информации на кабельном телевидение | видео- материал |  | 4 | 5 |  | 25 |  | Показатель превышает плановое значение, что является положительной характеристикой |
|  | Основное мероприятие 2. Обеспечение доступа гражданам и организациям к электронной базе данных МПА и их проектов, а также иной социально-значимой информации с использованием сети Интернет; сопровождение официального сайта МО Город Пикалево»; обеспечение функционирования официального блога главы администрации на вторичном ресурсе в сети Интернет; предоставление муниципальных услуг (оказание функций) в электронном виде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. | Показатель (индикатор): Доступ гражданам и организациям к электронной базе данных МПА и их проектов, а также иной социально-значимой информации с использованием сети Интернет | количество посещений сайта |  | 156536 | 250458 |  | 192342 |  | Показатель выполнен не в полном объеме, но уровень эффективности удовлетворительный |
|  | Основное мероприятие 3. Обеспечение функционирования официального блога главы администрации на сайте «Леноблинформ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7. | Показатель (индикатор): Функционирование официального блога главы администрации на вторичном ресурсе в сети Интернет | да-1 нет-0 |  | 0 | 1 |  | 1 |  | Показатель выполнен, что является положительной характеристикой |
| 6.8. | Показатель (индикатор): Функционирование официального блога главы администрации на сайте «Леноблинформ» | да-1 нет-0 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | Показатель выполнен, что является положительной характеристикой |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Город Пикалево» на 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Показатель (индикатор): количество получателей поддержки | ед. |  | - | 11 |  | 11 |  |  |
| 7.2. | Показатель (индикатор): создание рабочих мест | ед. |  | - | 24 |  | 28 |  | Показатель превышает плановое значение, что является положительной характеристикой |
|  | Основное мероприятие 1.2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с заключением договоров финансовой аренды (лизинга) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Показатель (индикатор): количество получателей поддержки | ед. |  | - | 15 |  | 19 |  | Показатель превышает плановое значение, что является положительной характеристикой |
| 7.4. | Показатель (индикатор): создание рабочих мест | ед. |  | - | 14 |  | 20 |  | Показатель превышает плановое значение, что является положительной характеристикой |
| 7.5. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров | ед. |  | - | 2 |  | 4 |  | Показатель превышает плановое значение, что является положительной характеристикой |

<6> Приводится фактическое значение (оценка) индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.