Мониторинг реализации муниципальной программы (квартальная)

Наименование муниципальной программы: «Развитие коммунальной , жилищной инфраструктуры и благоустройства,  повышение энергоэффективности  в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы,
 отчетный период январь-июнь 2019 г.
Ответственный исполнитель: Отдел ЖКХ,ТиК администрации МО «Город Пикалево»
	N
	Наименование основного
мероприятия

	Факт
начала
реализации
мероприятия
	Факт окончания
реализации
мероприятия


	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной
программы, тыс. руб.
	Заключено
Контрактов (договоров) на
отчетную дату,
тыс. руб.
<4>

	
	
	
	
	предусмотрено
МП
	кассовое
исполнение
на отчетную
дату
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Подпрограмма     «Развитие коммунальной  и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево»

	[bookmark: Par1315]1
	Получение возможности для подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения
	
	
	648,90000
	0,00000
	0,00000

	1.1.1
	Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей газоснабжения
	
	
	648,90000
	0,00000
	0,00000

	
	Итого:
	648,90000
	0,00000
	0,00000

	
	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево»

	2.1
	Повышение энергоэффективности систем освещения зданий бюджетного сектора
	01.04.2019
	
	36,40000
	28,57000
	28,57000

	2.1.1
	Замена ламп на светодиодные в зданиях бюджетного сектора
	
	
	36,40000
	28,57000
	28,57000

	
	Итого
	
	
	36,40000
	28,57000
	28,57000

	[bookmark: Par1354]
	Подпрограмма     «Благоустройство территории МО «Город Пикалево»

	
	Основное мероприятие 3.1Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства с действующим законодательством:

	3.1.1
	Обеспечение уличного освещения территории
	с 01.01.2019
	31.12.2019
	15435,61694
	6985,30179
	11789,805

	3.1.2
	Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей уличного освещения
	
	
	470,85200
	0,00000
	299,98000

	3.1.2
	Мероприятия по содержанию и обслуживанию инженерных сетей
	
	
	796,50000
	275,26078
	717,80000

	3.1.3
	Обеспечение озеленения территории
	с 21.03.2018
	01.12.2018
	3239,23900
	683,82200
	2548,79144

	3.1.4
	Санитарная очистка и уличная уборка территории
	с 01.01.2018
	30.06.2018
	4575,50312
	1345,14200
	2194,50000

	3.1.5
	Ремонт малых форм
	
	
	277,20000
	66,93100
	66,93100

	3.1.6
	Акарицидная обработка
	
	
	67,40000
	67,40000
	67,40000

	3.1.6
	Прочие мероприятия
	
	
	223,89488
	0,00000
	91,34999

	
	Итого:
	25086,20594
	9423,85757
	17776,55743


   
	
	ВСЕГО по программе
	25771,50594
	9452,42757
	17805,12743


                                               
[bookmark: приложение8]Исполнитель: Калинина Е.В.

Отчёт о реализации муниципальной программы 

Наименование муниципальной программы: «Развитие коммунальной , жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности  в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы,
 отчетный период январь-июнь 2019 г.
Ответственный исполнитель: отдел ЖКХ,ТиК администрации МО «Город Пикалево»

	№
	Наименование основного мероприятия
	Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год)
	Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год)
	План расходов на реализацию муниципальной    
 программы в отчётном году, тыс. руб.
	Фактическое исполнение
 расходов на отчётную 
  дату (нарастающим   
  итогом), тыс. руб.
	Выполнено на отчётную дату (нарастающим   
  итогом), тыс. руб.

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Прочие источники
	Федеральный бюджет
	  Областной бюджет
	Местный бюджет
	Прочие источники
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Прочие источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Подпрограмма     «Развитие коммунальной  и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево»
	
	
	

	1.
	Получение возможности для подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения
	-
	-
	-
	95,500000
	553,90000
	-
	-
	-
	0,0
	-
	-
	-
	00,0
	-

	
	Итого
	-
	-
	-
	95,500000
	553,9000
	-
	-
	0,0
	0,0
	-
	-
	0,0
	0,0
	-

	2
	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево»

	2.1
	Повышение энергоэффективности систем освещения зданий бюджетного сектора
	
	
	
	
	36,40000
	-
	-
	-
	28,570
	-
	-
	-
	28,570
	-

	
	Итого
	
	
	
	
	36,40000
	-
	-
	-
	28,570
	-
	-
	-
	28,570
	-

	3
	Подпрограмма     «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» 
Основное мероприятие 3.1Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства с действующим законодательством:
	

	
	

	3.1.1
	Обеспечение уличного освещения территории
	1 квартал
	год
	-
	-
	15435,61694
	-
	-
	-
	5704,88934
	-
	-
	-
	5704,88934
	-

	3.1.2
	Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей уличного освещения
	
	
	
	
	470,85200
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	3.1.2
	Мероприятия по содержанию и обслуживанию инженерных сетей
	1 квартал
	год
	-
	-
	796,50000
	-
	-
	-
	307,55368
	-
	-
	-
	307,5368
	-

	3.1.3
	Обеспечение озеленения территории
	-
	
	-
	-
	3239,23900
	-
	-
	-
	877,39100
	-
	-
	-
	877,39100
	-

	3.1.4
	Санитарная очистка и уличная уборка территории
	
	
	-
	-
	4575,50312
	-
	-
	-
	936,83200
	-
	-
	-
	936,83200
	-

	3.1.5
	Ремонт малых форм
	-
	-
	-
	-
	277,20000
	-
	-
	-
	66,93100
	-
	-
	-
	66,93100
	-

	3.1.6
	Прочие мероприятия
	
	
	
	
	223,89488
	-
	-
	-
	67,400
	-
	-
	-
	67,400
	-

	
	Итого
	
	
	-
	-
	25086,20594
	-
	-
	-
	7960,99702
	-
	-
	-
	7960,99702
	

	
	ВСЕГО
	
	
	-
	-
	25771,50594
	-
	-
	-
	7989,56702
	-
	-
	-
	7989,56702
	-


[bookmark: Par797]
Исполнитель: Калинина Е.В.


[bookmark: приложение9]


Пояснительная записка к
отчету по реализации программы 
«Развитие коммунальной , жилищной инфраструктуры 
и благоустройства, повышение энергоэффективности 
в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы»
за 6 месяцев 2019 года

Программа «Развитие коммунальной , жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности  в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы состоит из трех подпрограмм. 
За 6 месяцев 2019 года  осуществлялось финансирование за счет средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории МО «Город Пикалево»:
- обеспечение уличного освещения – заключено 2 (два) договора энергоснабжения с единственным поставщиком:  с ООО «РКС-энерго» - поставка электроэнергии для городского освещения улиц, с ОАО «Петербургская сбытовая компания » - поставка электроэнергии для сельских сетей уличного освещения. 
За 6 месяцев фактическое потребление электроэнергии составило 621114 Квт/час, процент исполнения  -98,7%, % исполнения к году-45%;
- энергосервисный контракт- с начала действия контракта экономия потребления электроэнергии в жилых зонах: Станция Пикалево, Новли составила 14029 КВТ/час, в том числе 6 месяцев 2019 года -9448 Квт/ч, что составило 72%  против запланированных 73%.
 - мероприятия по содержанию и обслуживанию инженерных сетей: заключен муниципальный контракт по итогам электронного аукциона на обслуживание сетей уличного освещения с АО «Ленинградская областная электросетевая компания» «Восточные электрические сети». За 6 месяцев выполнены следующие работы: замена ламп-49 ед, ремонт светльников-17 ед, отключение новогодней иллюминации -40 ед., установка новых светильников -4 ед. (Полевая,17 (предписание ОГИБДД), по просьбам жителей: ул.Полевая, ул.Зеленая-2, д.20-22, Советская .д11 во дворе), замена  пускателя на ТП 7 -1 ед.;  снятие показаний приборов учета электроэнергии, обслуживание диспетчерской службы;
-  санитарная очистка и уличная уборка территории- заключено 3 муниципальных контракта: с единственным поставщиком и по результатам аукциона.
[bookmark: _GoBack]За 6 месяцев вывезено -293,3 тн мусора;
	- проведена акарицидная обработка кладбища в мае месяце площадью 210594 м.кв.;
	- к 9 мая  произведен ремонт и  благоустройство территории к Братскому у захоронению советских воинов, погибших в 1941-1944 г.г.;
	и подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево»:
во втором квартале приобретены светодиодные светильники в количестве 217 ед, в том числе МУК ДК г.Пикалево - 200 ед., МУ ФОК -17 шт.

Исполнитель: 
Заместитель заведующего отделом ЖКХ,ТиК                        Е.В.Калинина







