Мониторинг реализации муниципальной программы (квартальная)

Наименование муниципальной программы: «Развитие коммунальной , жилищной инфраструктуры и благоустройства,  повышение энергоэффективности  в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы,

отчетный период январь-июнь 2019 г.

Ответственный исполнитель: Отдел ЖКХ,ТиК администрации МО «Город Пикалево»

| N | Наименование основного мероприятия | Факт начала реализации мероприятия |  | Факт окончания реализации мероприятия |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено Контрактов (договоров) на отчетную дату, тыс. руб. <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено МП | кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Получение возможности для подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения |  |  |  |  | 648,90000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей газоснабжения |  |  |  |  | 648,90000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 648,90000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Повышение энергоэффективности систем освещения зданий бюджетного сектора |  | 01.04.2019 |  |  | 36,40000 | 28,57000 | 28,57000 |
| 2.1.1 | Замена ламп на светодиодные в зданиях бюджетного сектора |  |  |  |  | 36,40000 | 28,57000 | 28,57000 |
|  | Итого |  |  |  |  | 36,40000 | 28,57000 | 28,57000 |
|  | Подпрограмма «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства с действующим законодательством: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Обеспечение уличного освещения территории | с 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 15435,61694 | 6985,30179 | 11789,805 |
| 3.1.2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей уличного освещения |  |  |  |  | 470,85200 | 0,00000 | 299,98000 |
| 3.1.2 | Мероприятия по содержанию и обслуживанию инженерных сетей |  |  |  |  | 796,50000 | 275,26078 | 717,80000 |
| 3.1.3 | Обеспечение озеленения территории | с 21.03.2018 |  | 01.12.2018 |  | 3239,23900 | 683,82200 | 2548,79144 |
| 3.1.4 | Санитарная очистка и уличная уборка территории | с 01.01.2018 |  | 30.06.2018 |  | 4575,50312 | 1345,14200 | 2194,50000 |
| 3.1.5 | Ремонт малых форм |  |  |  |  | 277,20000 | 66,93100 | 66,93100 |
| 3.1.6 | Акарицидная обработка |  |  |  |  | 67,40000 | 67,40000 | 67,40000 |
| 3.1.6 | Прочие мероприятия |  |  |  |  | 223,89488 | 0,00000 | 91,34999 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 25086,20594 | 9423,85757 | 17776,55743 |

|  | ВСЕГО по программе | 25771,50594 | 9452,42757 | 17805,12743 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Исполнитель: Калинина Е.В.

Отчёт о реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Развитие коммунальной , жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности  в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы,

отчетный период январь-июнь 2019 г.

Ответственный исполнитель: отдел ЖКХ,ТиК администрации МО «Город Пикалево»

| № | Наименование основного мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчётном году, тыс. руб. |  |  |  | Фактическое исполнение расходов на отчётную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  | Выполнено на отчётную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Получение возможности для подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения | - | - | - | 95,500000 | 553,90000 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 00,0 | - |
|  | Итого | - | - | - | 95,500000 | 553,9000 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - |
| 2 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Повышение энергоэффективности систем освещения зданий бюджетного сектора |  |  |  |  | 36,40000 | - | - | - | 28,570 | - | - | - | 28,570 | - |
|  | Итого |  |  |  |  | 36,40000 | - | - | - | 28,570 | - | - | - | 28,570 | - |
| 3 | Подпрограмма «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» Основное мероприятие 3.1Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства с действующим законодательством: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Обеспечение уличного освещения территории | 1 квартал | год | - | - | 15435,61694 | - | - | - | 5704,88934 | - | - | - | 5704,88934 | - |
| 3.1.2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей уличного освещения |  |  |  |  | 470,85200 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Мероприятия по содержанию и обслуживанию инженерных сетей | 1 квартал | год | - | - | 796,50000 | - | - | - | 307,55368 | - | - | - | 307,5368 | - |
| 3.1.3 | Обеспечение озеленения территории | - |  | - | - | 3239,23900 | - | - | - | 877,39100 | - | - | - | 877,39100 | - |
| 3.1.4 | Санитарная очистка и уличная уборка территории |  |  | - | - | 4575,50312 | - | - | - | 936,83200 | - | - | - | 936,83200 | - |
| 3.1.5 | Ремонт малых форм | - | - | - | - | 277,20000 | - | - | - | 66,93100 | - | - | - | 66,93100 | - |
| 3.1.6 | Прочие мероприятия |  |  |  |  | 223,89488 | - | - | - | 67,400 | - | - | - | 67,400 | - |
|  | Итого |  |  | - | - | 25086,20594 | - | - | - | 7960,99702 | - | - | - | 7960,99702 |  |
|  | ВСЕГО |  |  | - | - | 25771,50594 | - | - | - | 7989,56702 | - | - | - | 7989,56702 | - |

Исполнитель: Калинина Е.В.

Пояснительная записка к

отчету по реализации программы

«Развитие коммунальной , жилищной инфраструктуры

и благоустройства, повышение энергоэффективности

в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы»

за 6 месяцев 2019 года

Программа «Развитие коммунальной , жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности  в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы состоит из трех подпрограмм.

За 6 месяцев 2019 года  осуществлялось финансирование за счет средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории МО «Город Пикалево»:

- обеспечение уличного освещения – заключено 2 (два) договора энергоснабжения с единственным поставщиком:  с ООО «РКС-энерго» - поставка электроэнергии для городского освещения улиц, с ОАО «Петербургская сбытовая компания » - поставка электроэнергии для сельских сетей уличного освещения.

За 6 месяцев фактическое потребление электроэнергии составило 621114 Квт/час, процент исполнения  -98,7%, % исполнения к году-45%;

- энергосервисный контракт- с начала действия контракта экономия потребления электроэнергии в жилых зонах: Станция Пикалево, Новли составила 14029 КВТ/час, в том числе 6 месяцев 2019 года -9448 Квт/ч, что составило 72%  против запланированных 73%.

- мероприятия по содержанию и обслуживанию инженерных сетей: заключен муниципальный контракт по итогам электронного аукциона на обслуживание сетей уличного освещения с АО «Ленинградская областная электросетевая компания» «Восточные электрические сети». За 6 месяцев выполнены следующие работы: замена ламп-49 ед, ремонт светльников-17 ед, отключение новогодней иллюминации -40 ед., установка новых светильников -4 ед. (Полевая,17 (предписание ОГИБДД), по просьбам жителей: ул.Полевая, ул.Зеленая-2, д.20-22, Советская .д11 во дворе), замена  пускателя на ТП 7 -1 ед.;  снятие показаний приборов учета электроэнергии, обслуживание диспетчерской службы;

-  санитарная очистка и уличная уборка территории- заключено 3 муниципальных контракта: с единственным поставщиком и по результатам аукциона.

За 6 месяцев вывезено -293,3 тн мусора;

- проведена акарицидная обработка кладбища в мае месяце площадью 210594 м.кв.;

- к 9 мая  произведен ремонт и  благоустройство территории к Братскому у захоронению советских воинов, погибших в 1941-1944 г.г.;

и подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево»:

во втором квартале приобретены светодиодные светильники в количестве 217 ед, в том числе МУК ДК г.Пикалево - 200 ед., МУ ФОК -17 шт.

Исполнитель:

Заместитель заведующего отделом ЖКХ,ТиК                        Е.В.Калинина