Мониторинг реализации муниципальной программы (квартальная)

Наименование муниципальной программы: «Развитие коммунальной , жилищной инфраструктуры и благоустройства,  повышение энергоэффективности  в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы,
 отчетный период январь-сентябрь 2019 г.
Ответственный исполнитель: Отдел ЖКХ,ТиК администрации МО «Город Пикалево»
	N
	Наименование основного
мероприятия

	Факт
начала
реализации
мероприятия
	Факт окончания
реализации
мероприятия


	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной
программы, тыс. руб.
	Заключено
Контрактов (договоров) на
отчетную дату,
тыс. руб.
<4>

	
	
	
	
	предусмотрено
МП
	кассовое
исполнение
на отчетную
дату
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Подпрограмма     «Развитие коммунальной  и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево»

	[bookmark: Par1315]1
	Получение возможности для подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения
	
	
	648,90000
	0,00000
	0,00000

	1.1.1
	Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей газоснабжения
	26.08.2019
	31.10.2021
	648,90000
	0,00000
	100,0

	
	Итого:
	648,90000
	0,00000
	100,00000

	
	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево»

	2.1
	Повышение энергоэффективности систем освещения зданий бюджетного сектора
	01.04.2019
	31.12.2019
	36,40000
	36,360
	36,360

	2.1.1
	Замена ламп на светодиодные в зданиях бюджетного сектора
	
	
	36,40000
	36,360
	36,360

	
	Итого
	
	
	36,40000
	36,360
	36,360

	[bookmark: Par1354]
	Подпрограмма     «Благоустройство территории МО «Город Пикалево»

	
	Основное мероприятие 3.1Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства с действующим законодательством:

	3.1.1
	Обеспечение уличного освещения территории
	с 01.01.2019
	31.12.2019
	15435,61694
	8181,96167
	11789,805

	3.1.2
	Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей уличного освещения
	С 07.05.2019
	
	470,85200
	0,00000
	299,98000

	3.1.2
	Мероприятия по содержанию и обслуживанию инженерных сетей
	С 01.01.2019
	31.12.2019
	796,50000
	368,46208
	717,80000

	3.1.3
	Обеспечение озеленения территории
	с 21.03.2018
	01.12.2018
	3239,23900
	1539,16400
	2548,79144

	3.1.4
	Санитарная очистка и уличная уборка территории
	с 01.01.2018
	31.12.2018
	4575,50312
	2509,36900
	4575,50300

	3.1.5
	Ремонт малых форм
	С 01.05.2019
	31.12.2019
	277,20000
	66,93100
	66,93100

	3.1.6
	Акарицидная обработка
	С 16.04.2019 
	20.05.2019
	67,40000
	67,40000
	67,40000

	3.1.7
	Прочие мероприятия
	С 01.01.2019
	31.12.2019
	223,89488
	49,92000
	91,34999

	
	Итого:
	25086,20594
	12783,20775
	20157,56043


   
	
	ВСЕГО по программе
	25771,50594
	12819,56775
	20293,92043


                                               
[bookmark: приложение8]Исполнитель: Калинина Е.В.

Отчёт о реализации муниципальной программы 

Наименование муниципальной программы: «Развитие коммунальной , жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности  в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы,
 отчетный период январь-сентябрь 2019 г.
Ответственный исполнитель: отдел ЖКХ,ТиК администрации МО «Город Пикалево»

	№
	Наименование основного мероприятия
	Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год)
	Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год)
	План расходов на реализацию муниципальной    
 программы в отчётном году, тыс. руб.
	Фактическое исполнение
 расходов на отчётную 
  дату (нарастающим   
  итогом), тыс. руб.
	Выполнено на отчётную дату (нарастающим   
  итогом), тыс. руб.

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Прочие источники
	Федеральный бюджет
	  Областной бюджет
	Местный бюджет
	Прочие источники
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Прочие источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Подпрограмма     «Развитие коммунальной  и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево»
	
	
	

	1.
	Получение возможности для подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения
	-
	-
	-
	95,500000
	553,90000
	-
	-
	-
	0,0
	-
	-
	-
	00,0
	-

	
	Итого
	-
	-
	-
	95,500000
	553,9000
	-
	-
	0,0
	0,0
	-
	-
	0,0
	0,0
	-

	2
	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево»

	2.1
	Повышение энергоэффективности систем освещения зданий бюджетного сектора
	
	
	
	
	36,40000
	-
	-
	-
	36,360
	-
	-
	-
	36,360
	-

	
	Итого
	
	
	
	
	36,40000
	-
	-
	-
	36,360
	-
	-
	-
	36,360
	-

	3
	Подпрограмма     «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» 
Основное мероприятие 3.1Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства с действующим законодательством:
	

	
	

	3.1.1
	Обеспечение уличного освещения территории
	1 квартал
	год
	-
	-
	15435,61694
	-
	-
	-
	8181,96167
	-
	-
	-
	7705,65383
	-

	3.1.2
	Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей уличного освещения
	
	
	
	
	470,85200
	
	
	
	-
	
	
	
	-
	

	3.1.2
	Мероприятия по содержанию и обслуживанию инженерных сетей
	1 квартал
	год
	-
	-
	796,50000
	-
	-
	-
	368,46208
	-
	-
	-
	547,05707
	-

	3.1.3
	Обеспечение озеленения территории
	-
	
	-
	-
	3239,23900
	-
	-
	-
	1539,16400
	-
	-
	-
	1619,07500
	-

	3.1.4
	Санитарная очистка и уличная уборка территории
	
	
	-
	-
	4575,50312
	-
	-
	-
	2509,369
	-
	-
	-
	2808,469
	-

	3.1.5
	Ремонт малых форм
	-
	-
	-
	-
	277,20000
	-
	-
	-
	66,93100
	-
	-
	-
	66,93100
	-

	3.1.6
	Акарицидная обработка
	
	
	
	
	67,400
	-
	-
	-
	67,400
	-
	-
	-
	67,400
	-

	3.1.7
	Прочие мероприятия
	
	
	
	
	223,89488
	
	
	
	49,920
	
	
	
	49,920
	

	
	Итого
	
	
	-
	-
	25086,20594
	-
	-
	-
	12783,20775
	-
	-
	-
	12864,50590
	

	
	ВСЕГО
	
	
	-
	95,000
	25676,50594
	-
	-
	-
	12819,56775
	-
	-
	-
	12864,54226
	-


[bookmark: Par797]
Исполнитель: Калинина Е.В.


[bookmark: приложение9]


Пояснительная записка к
отчету по реализации программы 
«Развитие коммунальной , жилищной инфраструктуры 
и благоустройства, повышение энергоэффективности 
в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы»
за 9 месяцев 2019 года

Программа «Развитие коммунальной , жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности  в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы состоит из трех подпрограмм. 
За 9 месяцев 2019 года  осуществлялось финансирование за счет средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории МО «Город Пикалево»:
- обеспечение уличного освещения – заключено 2 (два) договора энергоснабжения с единственным поставщиком:  с ООО «РКС-энерго» - поставка электроэнергии для городского освещения улиц, с ОАО «Петербургская сбытовая компания » - поставка электроэнергии для сельских сетей уличного освещения. 
За 9 месяцев фактическое потребление электроэнергии составило 621114 Квт/час, процент исполнения  -98,7%, % исполнения к году-61,3%;
- энергосервисный контракт- с начала действия контракта экономия потребления электроэнергии в жилых зонах: Станция Пикалево, Новли составила 17850 КВТ/час, в том числе 6 месяцев 2019 года -13269 Квт/ч, что составило 64,9%  против запланированных 73%.
 - мероприятия по содержанию и обслуживанию инженерных сетей: заключен муниципальный контракт по итогам электронного аукциона на обслуживание сетей уличного освещения с АО «Ленинградская областная электросетевая компания» «Восточные электрические сети». За 9 месяцев выполнены следующие работы: замена ламп-90 ед, ремонт светльников-24 ед, отключение новогодней иллюминации -40 ед., установка новых светильников -6 ед. (Полевая,17 (предписание ОГИБДД), по просьбам жителей: ул.Полевая, ул.Зеленая-2, д.20-22, Советская .д11 во дворе, ул.Молодедная д.4б, 3 микрорайон,д.9), установка новых опор уличного освещения ( ул.Горняков, ул.Полевая (пешеходный переход), ул.Советская), замена  пускателя на ТП 7 -1 ед.;  снятие показаний приборов учета электроэнергии, обслуживание диспетчерской службы;
-  санитарная очистка и уличная уборка территории- заключено 4 муниципальных контракта: с единственным поставщиком и по результатам аукциона.
За 9 месяцев вывезено -968,8 тн мусора;
           - в рамках муниципального контракта по содержанию зеленых насаждений выполнены следующие работы: весной произведена уборка газонов от листвы и мусора -52294 м.кв., обработка химическими средствами борщевика -38314 м.кв., выкашивание газонов-220287 м.кв., вырезка сухих веток и поросли на деревьях вдоль автомобильных дорог -137 шт деревьев, приобретены и посажены цветы в количестве 17900 ед, уход за цветниками-1118,76 м.кв., обрезка кустарников -5292 п.м., валка деревьев -23 ед.;
	- проведена акарицидная обработка кладбища в мае месяце площадью 210594 м.кв.;
	- к 9 мая  произведен ремонт и  благоустройство территории к Братскому у захоронению советских воинов, погибших в 1941-1944 г.г.;
          - в рамках заключенного контракта по содержанию кладбища с территории кладбища за период май-август вывезен мусор в количестве 65 тн.;
	 подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево»:
за 9 месяцев приобретено и проведена замена ламп накаливания на  светодиодные в количестве 299 ед., в том числе МУК ДК г.Пикалево - 200 ед., МУ ФОК -17 шт, МКУ «Центр АХО» -82 ед.
	 и подпрограмма «Развитие коммунальной  и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево»:
[bookmark: _GoBack]	заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации  на строительство сетей распределительного газопровода по ул.Лесная. ул.Безымянная. 1-й Средний проезд, 2-й Средний проезд, ул.Горская. пер. Складской, переулок Мтроительный, пер. Обринский, ул.Заводская (от ул.Больничнвя до ул.Советская), ул. Строительная (от ул.Больничнвя до ул.Советская). Срок исполнения – до 01.11.2021 года, в 2 этапа. Срок исполнения в 2019 году-31.10.2019 г.

Исполнитель: 
Заместитель заведующего отделом ЖКХ,ТиК                                           Е.В. Калинина







