Мониторинг реализации муниципальной программы (квартальная)

Наименование муниципальной программы: «Развитие коммунальной , жилищной инфраструктуры и благоустройства,  повышение энергоэффективности  в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы,
 отчетный период январь-декабрь 2019 г.
Ответственный исполнитель: Отдел ЖКХ,ТиК администрации МО «Город Пикалево»
	N
	Наименование основного
мероприятия

	Факт
начала
реализации
мероприятия
	Факт окончания
реализации
мероприятия


	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной
программы, тыс. руб.
	Заключено
Контрактов (договоров) на
отчетную дату,
тыс. руб.
<4>

	
	
	
	
	предусмотрено
МП
	кассовое
исполнение
на отчетную
дату
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Подпрограмма     «Развитие коммунальной  и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево»

	[bookmark: Par1315]1
	Получение возможности для подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения
	
	
	387,62000
	100,00000
	100,00000

	1.1.1
	Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей газоснабжения
	26.08.2019
	31.10.2020
	387,62000
	100,00000
	[bookmark: _GoBack]100,0

	
	Итого:
	387,62000
	100,00000
	100,00000

	
	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево»

	2.1
	Повышение энергоэффективности систем освещения зданий бюджетного сектора
	01.04.2019
	31.12.2019
	36,40000
	36,360
	36,360

	2.1.1
	Замена ламп на светодиодные в зданиях бюджетного сектора
	
	
	36,40000
	36,360
	36,360

	
	Итого
	
	
	36,40000
	36,360
	36,360

	[bookmark: Par1354]
	Подпрограмма     «Благоустройство территории МО «Город Пикалево»

	
	Основное мероприятие 3.1Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства с действующим законодательством:

	3.1.1
	Обеспечение уличного освещения территории
	с 01.01.2019
	31.12.2019
	15435,61694
	13698,79747
	12967,81696

	3.1.2
	Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей уличного освещения
	С 07.05.2019
	
	458,852
	0,00000
	457,98000

	3.1.2
	Мероприятия по содержанию и обслуживанию инженерных сетей
	С 01.01.2019
	31.12.2019
	717,800
	717,800
	717,80000

	3.1.3
	Обеспечение озеленения территории
	с 21.03.2018
	01.12.2018
	3162,48300
	2548,79144
	2856,91818

	3.1.4
	Санитарная очистка и уличная уборка территории
	с 01.01.2018
	31.12.2018
	4575,50312
	3970,22700
	3970,22700

	3.1.5
	Ремонт малых форм
	С 01.05.2019
	31.12.2019
	277,20000
	267,53800
	267,53800

	3.1.6
	Акарицидная обработка
	С 16.04.2019 
	20.05.2019
	67,40000
	67,40000
	67,40000

	3.1.7
	Прочие мероприятия
	С 01.01.2019
	31.12.2019
	391,35088
	391,34999
	391,34999

	
	Итого:
	25086,20594
	21661,90390
	21697,03013


   
	
	ВСЕГО по программе
	25510,22594
	21798,26390
	21833,39013


                                               
[bookmark: приложение8]Исполнитель: Калинина Е.В.

Отчёт о реализации муниципальной программы 

Наименование муниципальной программы: «Развитие коммунальной , жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности  в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы,
 отчетный период январь-декабрь 2019 г.
Ответственный исполнитель: отдел ЖКХ,ТиК администрации МО «Город Пикалево»

	№
	Наименование основного мероприятия
	Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год)
	Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год)
	План расходов на реализацию муниципальной    
 программы в отчётном году, тыс. руб.
	Фактическое исполнение
 расходов на отчётную 
  дату (нарастающим   
  итогом), тыс. руб.
	Выполнено на отчётную дату (нарастающим   
  итогом), тыс. руб.

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Прочие источники
	Федеральный бюджет
	  Областной бюджет
	Местный бюджет
	Прочие источники
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Прочие источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Подпрограмма     «Развитие коммунальной  и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево»
	
	
	

	1.
	Получение возможности для подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения
	26.08.2019
	31.10.2020
	-
	95,000000
	292,62000
	-
	-
	95,000
	5,000
	-
	-
	95,000
	5,000
	-

	
	Итого
	-
	-
	-
	95,500000
	553,9000
	-
	-
	0,0
	0,0
	-
	-
	0,0
	0,0
	-

	2
	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево»

	2.1
	Повышение энергоэффективности систем освещения зданий бюджетного сектора
	-
	-
	-
	
	36,40000
	-
	-
	-
	36,360
	-
	-
	-
	36,360
	-

	
	Итого
	-
	-
	-
	-
	36,40000
	-
	-
	-
	36,360
	-
	-
	-
	36,360
	-

	3
	Подпрограмма     «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» 
Основное мероприятие 3.1Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства с действующим законодательством:
	

	
	

	3.1.1
	Обеспечение уличного освещения территории
	1 квартал
	год
	-
	-
	15435,61694
	-
	-
	-
	12936,74629
	-
	-
	-
	12936,74629
	-

	3.1.2
	Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей уличного освещения
	
	
	
	
	470,85200
	
	
	
	-
	
	
	
	-
	

	3.1.2
	Мероприятия по содержанию и обслуживанию инженерных сетей
	1 квартал
	год
	-
	-
	717,80000
	-
	-
	-
	717,80000
	-
	-
	-
	717,80000
	-

	3.1.3
	Обеспечение озеленения территории
	-
	
	-
	-
	3162,483
	-
	-
	-
	2548,791,44
	-
	-
	-
	2548,79144
	-

	3.1.4
	Санитарная очистка и уличная уборка территории
	
	
	-
	-
	4575,50312
	-
	-
	-
	3970,22700
	-
	-
	-
	3970,22700
	-

	3.1.5
	Ремонт малых форм
	-
	-
	-
	-
	277,20000
	-
	-
	-
	267,538
	-
	-
	-
	267,538
	-

	3.1.6
	Акарицидная обработка
	
	
	
	
	67,400
	-
	-
	-
	67,400
	-
	-
	-
	67,400
	-

	3.1.7
	Прочие мероприятия
	
	
	
	
	391,35088
	
	
	
	391,34999
	
	
	
	391,34999
	

	
	Итого
	
	
	-
	-
	25086,20594
	-
	-
	-
	20899,85272
	-
	-
	-
	20899,85272
	

	
	ВСЕГО
	
	
	-
	95,000
	25415,22594
	-
	-
	95,000
	20941,21272
	-
	-
	-
	20941,21272
	-


[bookmark: Par797]
Исполнитель: Калинина Е.В.
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Пояснительная записка к
отчету по реализации программы 
«Развитие коммунальной , жилищной инфраструктуры 
и благоустройства, повышение энергоэффективности 
в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы»
за 2019 год

Программа «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности  в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы состоит из трех подпрограмм. 
В 2019 году реализованы следующие мероприятия:
Подпрограмма     «Развитие коммунальной  и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево»: заключено Соглашение с Комитетом по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области о предоставлении субсидии в 2019 году и на плановый период 2020 года на реализацию мероприятия, в рамках подпрограммы «Газификация Ленинградской области» государственной программы «Обеспечение усттойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в Ленинградской области», на разработку проектно-сметной документации на строительство распределительного газопровода по ул.Лесная, ул.Безымянная, 1-й Средний проезд, 2-й Средний проезд, ул.Горская, переулок Складской, переулок Строительный, ул.Заводская (от ул.Больничная до ул.Советская), ул.Строительная (от ул. Больничная до ул.Советская). В 2019 году исполнен 1-й этап по сбору исходных данных для разработки проектно-сметной документации. Общая стоимость исполненных работ -100 000 рублей, в том числе средства областного бюджета -95 000 рублей, средства местного бюджета -5 000 рублей.
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево»:
	За счет средств местного бюджета муниципальным учреждениям выделены денежные средства в размере 36400 рублей на замену ламп накаливания и люминесцентных ламп на светодиодные, исполнено 36360 рублей приобретено 299 ламп в том числе по  учреждениям:
	МКУ «Центр административно –хозяйственного обеспечения-82 ед. 7790 руб.;
            МУК ФОК г.Пикалево – 17 шт. 13600 руб.;
            МУК ДК г.Пикалево -200 шт 14970 рублей.
Подпрограмма   «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета, в том числе по мероприятиям: 
- уличное освещение: фактическое потребление электроэнергии г.Пикалево, жилой зоны «Гузеево», «Новли», «Станции Пикалево» составило 1350,026 тыс. Квт/ч на сумму 12 774,820 тыс.руб (97,7 % к плану, экономия -31,69 тыс Квт/ч). Поставка электроэнергии осуществлялась по муниципальным контрактам с ООО «РКС-энерго» и с ОАО «Петербургская сбытовая компания»;
- энергосервисный контракт заключен 08.10.2018 года с ООО «Энергосервис»,  с начала действия контракта экономия потребления электроэнергии в жилых зонах: «Станция Пикалево», «Новли» составила 23769 КВт/час, сумма экономии  -219520,53 руб., в том числе 2019 год -19188 Квт/ч, 179917,18 руб.
 - содержание и обслуживанию инженерных сетей: заключен муниципальный контракт на обслуживание сетей уличного освещения с АО «Ленинградская областная электросетевая компания» «Восточные электрические сети». В 2019 году  выполнены следующие работы: замена ламп-125ед, ремонт светльников-30 ед, отключение новогодней иллюминации -40 ед., установка новых светильников -6 ед. (Полевая,17, по просьбам жителей: ул.Полевая, ул.Зеленая-2, д.20-22, Советская .д11 во дворе, ул.Молодедная д.4б, 3 микрорайон,д.9), установка новых опор уличного освещения ( ул.Горняков, ул.Полевая (пешеходный переход), ул.Советская), замена  пускателя на ТП 7 -1 ед.;  снятие показаний приборов учета электроэнергии-12 месяцев, обслуживание диспетчерской службы-12 месяцев, восстановление поврежденных проводов-160 м, ремонт и подключение новогодней иллюминации-44 ед.. Общая стоимость работ составила -717800 рублей;;
-  санитарная очистка и уличная уборка территории, по итогам конкурсных процедур заключены  муниципальные контракты с ООО «Благоустройство» (4 ед.) на общую стоимость 3970,277 тыс.рублей, в 2019 году собрано и  вывезено несанкционированных отходов в количестве 1413,369 тн.;
           - в рамках муниципального контракта по содержанию зеленых насаждений выполнены следующие работы: весной произведена уборка газонов от листвы и мусора -78524 м.кв., обработка химическими средствами борщевика -105350 м.кв., выкашивание газонов-220287 м.кв., вырезка сухих веток и поросли на деревьях вдоль автомобильных дорог -456 шт, приобретены и посажены цветы в количестве 17900 ед, уход за цветниками-1118,76 м.кв., обрезка кустарников -8800 п.м., валка деревьев -79 ед. погрузка и вывозка мусора на полигон-842,1 тн, общая стоимость работ составила -3162,483 тыс.рублей;
	- проведена акарицидная обработка кладбища в мае месяце площадью 210594 м.кв. на сумму 67,4 тыс.рублей;
	- к 9 мая произведен ремонт и  благоустройство территории к Братскому захоронению советских воинов, погибших в 1941-1944 г.г. на сумму 66,931 тыс.рублей;
          - в рамках заключенного контракта по содержанию кладбища с территории кладбища за период май-ноябрь вывезен мусор в количестве 104,16 тн. На сумму 91,34999 тыс.рублей;
	 - приобретены и установлены скамейки на ул.Советская, напротив дома №27, ул.Спортивная, напротив дома №2 в  количестве 13 шт на сумму 200,607 тыс.руб.;
             - приобретены и установлены на Площади Комсомола новогодние консоли в количестве 10 шт. на сумму 300,0 тыс.рублей;
             - в рамках 2-х конкурсных процедур определены Исполнители по разработке проектно-сметной документации на строительство сетей уличного освещения на автомобильных дорога общего пользования местного значения:
1)Ленинградское шоссе ( от дома №74 до дома №114)-1350 м;
2) Спрямленное шоссе -1612 м;
3) улица Спортивная ( от ул.Школьная до ул.Набережная)-430 м;
4)улица Металлургов ( от автодороги пПодъезд к г.Пикалево 4 км до ул.Горняков)-60 м;
5) улица Металлургов (от дома №1 до дома №7 3 микрорайона)-280 м.;
6) ул.Горняков (от дома №18 до дома №19)-155 м.
71)ул.Набережная ( от ул.Спортивная до ул. Бульварная)- 746м;
8) ул.Комосомльская (от ул.Школьная до ул.Пионерская) -153 м;
9) улица Речная ( от ул.Школьная до ул.Пионерская)-147 м;
10)улица Новогузеевская-507 м;
11) улица Вокзальная (от Спрямленнного шоссе до ул.Строительная)-83 м..
Разработка ПСД на конец года  не завершена, ожидается исполнение в 2020 году.


Исполнитель: 
Заместитель заведующего отделом ЖКХ,ТиК                                           Е.В. Калинина
