Мониторинг реализации муниципальной программы (квартальная)

Наименование муниципальной программы: «Развитие коммунальной , жилищной инфраструктуры и благоустройства,  повышение энергоэффективности  в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы,

отчетный период январь-декабрь 2019 г.

Ответственный исполнитель: Отдел ЖКХ,ТиК администрации МО «Город Пикалево»

| N | Наименование основного мероприятия | Факт начала реализации мероприятия |  | Факт окончания реализации мероприятия |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено Контрактов (договоров) на отчетную дату, тыс. руб. <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено МП | кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Получение возможности для подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения |  |  |  |  | 387,62000 | 100,00000 | 100,00000 |
| 1.1.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей газоснабжения | 26.08.2019 |  | 31.10.2020 |  | 387,62000 | 100,00000 | 100,0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 387,62000 | 100,00000 | 100,00000 |
|  | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Повышение энергоэффективности систем освещения зданий бюджетного сектора |  | 01.04.2019 |  | 31.12.2019 | 36,40000 | 36,360 | 36,360 |
| 2.1.1 | Замена ламп на светодиодные в зданиях бюджетного сектора |  |  |  |  | 36,40000 | 36,360 | 36,360 |
|  | Итого |  |  |  |  | 36,40000 | 36,360 | 36,360 |
|  | Подпрограмма «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства с действующим законодательством: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Обеспечение уличного освещения территории | с 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 15435,61694 | 13698,79747 | 12967,81696 |
| 3.1.2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей уличного освещения | С 07.05.2019 |  |  |  | 458,852 | 0,00000 | 457,98000 |
| 3.1.2 | Мероприятия по содержанию и обслуживанию инженерных сетей | С 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 717,800 | 717,800 | 717,80000 |
| 3.1.3 | Обеспечение озеленения территории | с 21.03.2018 |  | 01.12.2018 |  | 3162,48300 | 2548,79144 | 2856,91818 |
| 3.1.4 | Санитарная очистка и уличная уборка территории | с 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 4575,50312 | 3970,22700 | 3970,22700 |
| 3.1.5 | Ремонт малых форм | С 01.05.2019 |  | 31.12.2019 |  | 277,20000 | 267,53800 | 267,53800 |
| 3.1.6 | Акарицидная обработка | С 16.04.2019 |  | 20.05.2019 |  | 67,40000 | 67,40000 | 67,40000 |
| 3.1.7 | Прочие мероприятия | С 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 391,35088 | 391,34999 | 391,34999 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 25086,20594 | 21661,90390 | 21697,03013 |

|  | ВСЕГО по программе | 25510,22594 | 21798,26390 | 21833,39013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Исполнитель: Калинина Е.В.

Отчёт о реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Развитие коммунальной , жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности  в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы,

отчетный период январь-декабрь 2019 г.

Ответственный исполнитель: отдел ЖКХ,ТиК администрации МО «Город Пикалево»

| № | Наименование основного мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчётном году, тыс. руб. |  |  |  | Фактическое исполнение расходов на отчётную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  | Выполнено на отчётную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Получение возможности для подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения | 26.08.2019 | 31.10.2020 | - | 95,000000 | 292,62000 | - | - | 95,000 | 5,000 | - | - | 95,000 | 5,000 | - |
|  | Итого | - | - | - | 95,500000 | 553,9000 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - |
| 2 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Повышение энергоэффективности систем освещения зданий бюджетного сектора | - | - | - |  | 36,40000 | - | - | - | 36,360 | - | - | - | 36,360 | - |
|  | Итого | - | - | - | - | 36,40000 | - | - | - | 36,360 | - | - | - | 36,360 | - |
| 3 | Подпрограмма «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» Основное мероприятие 3.1Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства с действующим законодательством: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Обеспечение уличного освещения территории | 1 квартал | год | - | - | 15435,61694 | - | - | - | 12936,74629 | - | - | - | 12936,74629 | - |
| 3.1.2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей уличного освещения |  |  |  |  | 470,85200 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 3.1.2 | Мероприятия по содержанию и обслуживанию инженерных сетей | 1 квартал | год | - | - | 717,80000 | - | - | - | 717,80000 | - | - | - | 717,80000 | - |
| 3.1.3 | Обеспечение озеленения территории | - |  | - | - | 3162,483 | - | - | - | 2548,791,44 | - | - | - | 2548,79144 | - |
| 3.1.4 | Санитарная очистка и уличная уборка территории |  |  | - | - | 4575,50312 | - | - | - | 3970,22700 | - | - | - | 3970,22700 | - |
| 3.1.5 | Ремонт малых форм | - | - | - | - | 277,20000 | - | - | - | 267,538 | - | - | - | 267,538 | - |
| 3.1.6 | Акарицидная обработка |  |  |  |  | 67,400 | - | - | - | 67,400 | - | - | - | 67,400 | - |
| 3.1.7 | Прочие мероприятия |  |  |  |  | 391,35088 |  |  |  | 391,34999 |  |  |  | 391,34999 |  |
|  | Итого |  |  | - | - | 25086,20594 | - | - | - | 20899,85272 | - | - | - | 20899,85272 |  |
|  | ВСЕГО |  |  | - | 95,000 | 25415,22594 | - | - | 95,000 | 20941,21272 | - | - | - | 20941,21272 | - |

Исполнитель: Калинина Е.В.

Пояснительная записка к

отчету по реализации программы

«Развитие коммунальной , жилищной инфраструктуры

и благоустройства, повышение энергоэффективности

в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы»

за 2019 год

Программа «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности  в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы состоит из трех подпрограмм.

В 2019 году реализованы следующие мероприятия:

Подпрограмма     «Развитие коммунальной  и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево»: заключено Соглашение с Комитетом по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области о предоставлении субсидии в 2019 году и на плановый период 2020 года на реализацию мероприятия, в рамках подпрограммы «Газификация Ленинградской области» государственной программы «Обеспечение усттойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в Ленинградской области», на разработку проектно-сметной документации на строительство распределительного газопровода по ул.Лесная, ул.Безымянная, 1-й Средний проезд, 2-й Средний проезд, ул.Горская, переулок Складской, переулок Строительный, ул.Заводская (от ул.Больничная до ул.Советская), ул.Строительная (от ул. Больничная до ул.Советская). В 2019 году исполнен 1-й этап по сбору исходных данных для разработки проектно-сметной документации. Общая стоимость исполненных работ -100 000 рублей, в том числе средства областного бюджета -95 000 рублей, средства местного бюджета -5 000 рублей.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево»:

За счет средств местного бюджета муниципальным учреждениям выделены денежные средства в размере 36400 рублей на замену ламп накаливания и люминесцентных ламп на светодиодные, исполнено 36360 рублей приобретено 299 ламп в том числе по  учреждениям:

МКУ «Центр административно –хозяйственного обеспечения-82 ед. 7790 руб.;

МУК ФОК г.Пикалево – 17 шт. 13600 руб.;

МУК ДК г.Пикалево -200 шт 14970 рублей.

Подпрограмма   «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета, в том числе по мероприятиям:

- уличное освещение: фактическое потребление электроэнергии г.Пикалево, жилой зоны «Гузеево», «Новли», «Станции Пикалево» составило 1350,026 тыс. Квт/ч на сумму 12 774,820 тыс.руб (97,7 % к плану, экономия -31,69 тыс Квт/ч). Поставка электроэнергии осуществлялась по муниципальным контрактам с ООО «РКС-энерго» и с ОАО «Петербургская сбытовая компания»;

- энергосервисный контракт заключен 08.10.2018 года с ООО «Энергосервис»,  с начала действия контракта экономия потребления электроэнергии в жилых зонах: «Станция Пикалево», «Новли» составила 23769 КВт/час, сумма экономии  -219520,53 руб., в том числе 2019 год -19188 Квт/ч, 179917,18 руб.

- содержание и обслуживанию инженерных сетей: заключен муниципальный контракт на обслуживание сетей уличного освещения с АО «Ленинградская областная электросетевая компания» «Восточные электрические сети». В 2019 году  выполнены следующие работы: замена ламп-125ед, ремонт светльников-30 ед, отключение новогодней иллюминации -40 ед., установка новых светильников -6 ед. (Полевая,17, по просьбам жителей: ул.Полевая, ул.Зеленая-2, д.20-22, Советская .д11 во дворе, ул.Молодедная д.4б, 3 микрорайон,д.9), установка новых опор уличного освещения ( ул.Горняков, ул.Полевая (пешеходный переход), ул.Советская), замена  пускателя на ТП 7 -1 ед.;  снятие показаний приборов учета электроэнергии-12 месяцев, обслуживание диспетчерской службы-12 месяцев, восстановление поврежденных проводов-160 м, ремонт и подключение новогодней иллюминации-44 ед.. Общая стоимость работ составила -717800 рублей;;

-  санитарная очистка и уличная уборка территории, по итогам конкурсных процедур заключены  муниципальные контракты с ООО «Благоустройство» (4 ед.) на общую стоимость 3970,277 тыс.рублей, в 2019 году собрано и  вывезено несанкционированных отходов в количестве 1413,369 тн.;

- в рамках муниципального контракта по содержанию зеленых насаждений выполнены следующие работы: весной произведена уборка газонов от листвы и мусора -78524 м.кв., обработка химическими средствами борщевика -105350 м.кв., выкашивание газонов-220287 м.кв., вырезка сухих веток и поросли на деревьях вдоль автомобильных дорог -456 шт, приобретены и посажены цветы в количестве 17900 ед, уход за цветниками-1118,76 м.кв., обрезка кустарников -8800 п.м., валка деревьев -79 ед. погрузка и вывозка мусора на полигон-842,1 тн, общая стоимость работ составила -3162,483 тыс.рублей;

- проведена акарицидная обработка кладбища в мае месяце площадью 210594 м.кв. на сумму 67,4 тыс.рублей;

- к 9 мая произведен ремонт и  благоустройство территории к Братскому захоронению советских воинов, погибших в 1941-1944 г.г. на сумму 66,931 тыс.рублей;

- в рамках заключенного контракта по содержанию кладбища с территории кладбища за период май-ноябрь вывезен мусор в количестве 104,16 тн. На сумму 91,34999 тыс.рублей;

- приобретены и установлены скамейки на ул.Советская, напротив дома №27, ул.Спортивная, напротив дома №2 в  количестве 13 шт на сумму 200,607 тыс.руб.;

- приобретены и установлены на Площади Комсомола новогодние консоли в количестве 10 шт. на сумму 300,0 тыс.рублей;

- в рамках 2-х конкурсных процедур определены Исполнители по разработке проектно-сметной документации на строительство сетей уличного освещения на автомобильных дорога общего пользования местного значения:

1)Ленинградское шоссе ( от дома №74 до дома №114)-1350 м;

2) Спрямленное шоссе -1612 м;

3) улица Спортивная ( от ул.Школьная до ул.Набережная)-430 м;

4)улица Металлургов ( от автодороги пПодъезд к г.Пикалево 4 км до ул.Горняков)-60 м;

5) улица Металлургов (от дома №1 до дома №7 3 микрорайона)-280 м.;

6) ул.Горняков (от дома №18 до дома №19)-155 м.

71)ул.Набережная ( от ул.Спортивная до ул. Бульварная)- 746м;

8) ул.Комосомльская (от ул.Школьная до ул.Пионерская) -153 м;

9) улица Речная ( от ул.Школьная до ул.Пионерская)-147 м;

10)улица Новогузеевская-507 м;

11) улица Вокзальная (от Спрямленнного шоссе до ул.Строительная)-83 м..

Разработка ПСД на конец года  не завершена, ожидается исполнение в 2020 году.

Исполнитель:

Заместитель заведующего отделом ЖКХ,ТиК                                           Е.В. Калинина