Отчет

о реализации муниципальной программы

МО «Город Пикалево»

Наименование муниципальной программы: «Формирование комфортной городской среды в МО «Город Пикалево» на 2018-2024 годы»

Отчетный период: январь - декабрь 2019 года

Ответственный исполнитель: Лебедева Ю.С.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

о результатах реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды в МО «Город Пикалево» на 2018-2024 годы»

В 2019 году муниципальная программа осуществлялась путем реализации одного основного мероприятия «Благоустройство общественной территории».

Благоустройство данной общественной территории начато в 2017 году, но в связи с большой стоимостью работ и недостаточность средств в бюджете МО «Город Пикалево», реализация данного проекта была разбита на этапы. В 2018 году в рамках реализации основного мероприятия «Благоустройство общественной территории» начаты работы по реализации второго этапа благоустройства общественной территории МУК «ДК г. Пикалево», в рамках которого выполнены работы по валке деревьев с разделкой древесины и корчевкой пней, планировка территории и устройство набивной дорожки, замена асфальтобетонного покрытия территории перед входом и при входе в  МУК ДК г.Пикалево на покрытие из тротуарной плитки, демонтажу бетонного ограждения двух клумб, замене железобетонных опор уличного освещения и светильников на светодиодные. Также приобретены и установлены сборно-разборная сцена и опоры с флагштоками, приобретены светодиодные светильники.

# В 2019 году в соответствии с заключенным муниципальным контрактом №0145300006919000021 от 25 июня 2019 года  на выполнение работ по благоустройству общественной территории МУК ДК г. Пикалево, II этап продолжены работы по благоустройству общественной территории Сквер МУК ДК г.Пикалево: выполнены работы по планировке территории под газоны и тротуары, устройству пешеходных дорожек и площадок с набивным покрытием, устройству бетонной площадки под Скейт-Парк, установке оборудования Скейт-парка, установке оборудования Памп-трека, устройству тротуара из бетонной плитки, установке скамьи примирения, установке светильников в сквере, посадке деревьев и кустов, газонной травы.

Стоимость выполненных в 2019 году работ по благоустройству общественной территории МУК ДК г.Пикалево, 2 этап составила, 11052,700 тыс.руб., в том числе:

за счет средств Федерального бюджета 3520,0 тыс.руб;

за счет средств областного бюджета Ленинградской области 6480,0 тыс.руб.;

за счет средств бюджета МО «Город Пикалево» 1052,7 тыс.руб.

Мероприятия по благоустройству общественной территории выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Заведующий ОЖКХ, Т и К                                                   Ю.С. Лебедева

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды в МО «Город Пикалево» на 2018-2024 годы»

за 2019 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному <6> | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 0 | 0 | 0 | Благоустройство дворовых территорий не проводилось, показатель не использовался |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий | % | 0 | 0 | 0 | Благоустройство дворовых территорий не проводилось, показатель не использовался |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Пикалево) | % | 0 | 0 | 0 | Благоустройство дворовых территорий не проводилось, показатель не использовался |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 2 | 1 | 1 | Показатель соответствует плановому значению. |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий общего пользования | м2 | 8000 | 4834,7 | 4834,7 | Показатель соответствует плановому значению |

<6> Приводится фактическое значение (оценка) индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

Заведующий ОЖКХ,Т и К администрации                                         Ю.С. Лебедева

46711

Оценка

эффективности (результативности) реализации основных мероприятий муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды в МО «Город Пикалево» на 2018-2024 годы»

за 2019 год

Эффективность реализации муниципальной программы, состоящей из мероприятий, определяется как оценка эффективности реализации каждого мероприятия, входящего в её состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий.

Для оценки результативности мероприятий используются плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

По итогам проведения анализа индекса результативности даётся качественная оценка реализации мероприятия:

наименование индикатора - индекс результативности мероприятия (Iр);

Значение показателя 95% и больше: Качественная оценка мероприятия программы: высокий уровень эффективности.

Значение показателя от 75 % до 95 %: Качественная оценка мероприятия программы: удовлетворительный уровень эффективности.

Показатели (индикаторы):

С1 - Количество благоустроенных дворовых территорий (Благоустройство дворовых территорий не проводилось, показатель не использовался) ;

С2 - Доля благоустроенных дворовых территорий (Благоустройство дворовых территорий не проводилось, показатель не использовался);

С3 - Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Пикалево) (Благоустройство дворовых территорий не проводилось, показатель не использовался);

С4 - Количество благоустроенных общественных территорий;

С5 - Площадь благоустроенных общественных территорий общего пользования.

Основное мероприятие 1. «Благоустройство общественной территории».

Оценка степени достижения показателей:

С1, С2, С3 -Благоустройство дворовых территорий не проводилось, показатели не использовались.

С4= 1 : 1*100% = 100%

С5=4834,7:4834,7*100%=100%

Качественная оценка мероприятия программы: высокий уровень эффективности.

Оценка уровня затрат программы 2:  ∑Фф/∑Фп х100%

11052,700тыс. руб./11052,700тыс.руб.*100=100%

Качественная оценка мероприятия программы: высокий уровень эффективности.

Индекс эффективности мероприятий программы определяется по формуле:

Iэ = 100 / 1 = 100

По итогам проведения анализа индекса эффективности даётся качественная оценка эффективности реализации мероприятий программы:

наименование индикатора - индекс эффективности мероприятия (Iэ)=100;

Качественная оценка мероприятия программы: высокий уровень эффективности.