Отчет

о реализации муниципальной программы

МО «Город Пикалево»

Наименование муниципальной программы: Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы

Отчетный период: январь - декабрь 2019 года

Ответственный исполнитель: Лебедева Ю.С.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

о результатах реализации муниципальной программы

Муниципальная программа осуществляется путем реализации 2-х основных мероприятий:

1.Мероприятие 1 «Обеспечение повышения устойчивости функционирующей и доступной для всех слоев населения системы общественного транспорта»

В 1-4 квартале 2019 году в рамках данного основного  мероприятия осуществлялась  перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по 10 муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории МО «Город Пикалево» в соответствии с заключенными по итогам проведения конкурсных процедур муниципальными контрактами:

-№ 014530000691800049-0245316-01 от 29 декабря 2019 года на оказание услуг по осуществлению перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с 01.01.2019 по 28.02.2019 года на сумму 756,2 тыс.руб.(контракт исполнен, выполнено 2147 рейсов с использованием не менее 4ед.транспортных средств)

-№ 2-МК/19 от 25 февраля 2019 года на оказание услуг по осуществлению перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории МО «Город Пикалево» с 01.03.2018 по 31.12.2019 года на сумму 2743,8 тыс.руб.

Срывов и отмены запланированных маршрутов и рейсов в текущем периоде не зафиксировано.

В целях соблюдения законодательства об организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортном в рамках заключенного муниципального контракта на изготовление полиграфической продукции от 13 марта 2019 года  на сумму 3,79920 тыс.руб. изготовлено 120 бланков «Карта маршрута регулярных перевозок». Контракт исполнен. Оплата произведена полностью.

2.Мероприятие 2 «Развитие и сохранение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»

В соответствии с муниципальной программой реализация данного основного мероприятия предполагает реализацию четырех запланированных мероприятий:

-В целях реализации Мероприятия 2.1 «Мероприятия по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» для сохранения сети дорог и обеспечения надлежащего содержания в течение года дорог общего пользования на территории МО «Город Пикалево», а именно для своевременной механизированной и ручной уборки и очистки их от наносной грязи, снега и случайного мусора заключены муниципальные контракты на выполнение работ по содержанию дорог общего пользования:

№ 0145300006918000052-0245316-01 от 09 января  2019 года - на период с 1 января 2019 года по 31  марта 2019 года (3 299,906 тыс. руб.) - контракт исполнен, работы выполнены и оплачены в полном объеме.

№036/19-МК от 29.03.2019 года - на период с 01 апреля 2019 года по 30 апреля 2019 года на сумму 99,998 тыс.руб. - контракт исполнен, работы выполнены и оплачены в полном объеме.

№ 0145300006919000017 от 22 апреля 2019 года - на период с 01 мая 2019 года по 31 октября 2019 года на сумму 1226,203 тыс.руб.

№145300006919000054 от 28 октября 2019 года на период с 01 ноября по 31 декабря 2019 года.

В рамках данных муниципальных контрактов проведены работы по содержанию в 2019 году 44406,3 м автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов и тротуаров (в том числе: дороги с усовершенствованным покрытием и автобусным движением 10045м, дороги с усовершенствованным покрытием -23748,7 м, грунтовые дороги-11180 м, тротуары - 47203,1м2).

Для поддержания улично-дорожной сети в нормативном состоянии выполнены работы по ямочному ремонту автомобильных дорог и проездов в количестве 1941,62 м2 (в том числе 1770,67 м2-струйно-инъкционным методом толщиной до 5см., 170,95 м2- укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старых покрытий) на общую сумму 2077,246 тыс.руб., для чего в течение года заключено три муниципальных контракта:

Также в целях реализации мероприятия 2.1. для обеспечения надлежащего содержания сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения в рамках заключенных муниципальных контрактов № 007/19-МК от 25.01.2019 на сумму 96,55 тыс.руб., № 054/19-МК от 21.05.2019 на сумму 99,574 тыс.руб. выполнены работы по ремонту дорожных знаков и искусственных неровностей на улично-дорожной сети г.Пикалево (восстановлено поврежденных и утраченных дорожных знаков 34 шт.,стоек -7 шт. восстановлено искусственных дорожных неровностей - 9,9 м2). Контракты исполнены, работы выполнены и оплачены в полном объеме. Тем самым обеспечено соответствие требованиям п.4.1. ГОСТ Р50597-93,п.5.1.2,п.5.1.8,п5.6.17,п.5.6.24 ГОСТ Р52289-2004, ГОСТ Р522-2004, п.4.1.1, п.4.5.2.4 ГОСТ Р52766-2007.

Реализация мероприятия 2.2. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог» осуществлялась во 2,3,4 квартале 2019г.

В целях реализации данного мероприятия и для получения субсидии из областного бюджета Ленинградской области и Федерального бюджета  заключены муниципальные контракты на проверку на соответствие требованиям действующего законодательства, нормативам ценообразования и расчетным индексам сметной документации на ремонт дорог общего пользования местного значения: от 25 января 2019 № 009/19-МК на сумму 10,0 тыс.руб., от 05 февраля 2019 № 014/19-МК на сумму 15,0 тыс.руб., от 30 апреля 2019 года №046/19-МК на сумму 10,0 тыс.руб., в рамках исполнения которых получены положительные заключения по сметной документации на выполнение работ по ремонту: участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по Ленинградскому шоссе (напротив поворота на рудник-0,158км,1061м2), участков автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Речная (от улСоветская до ул.Школьная и от ул.Школьная до д.7 по ул.Речная), участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по Ленинградскому шоссе (от +930 до дома 30 по Ленинградскому шоссе г.Пикалево, 1,84 км, 12564 м2).

По результатам проведения аукционов в электронной форме в соответствии с заключенными муниципальными контрактами выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним. Так в соответствии с муниципальными контрактами:

№0145300006919000020 от 29 мая 2019 года на сумму 3789,34403 тыс.руб. выполнены работы по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по Ленинградскому шоссе (напротив поворота на рудник -0,158км, 1061м2), участков автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Речная (от улСоветская до ул.Школьная и от ул.Школьная до д.7 по ул.Речная-0,306 км.) Работы оплачены в полном объеме;

№014530000691900030 от 26 июня 2019 года на сумму 862,875 тыс.руб. ООО «Гарант-Сервис» проводились работы по ремонту дорожного покрытия дворовой территории и проезда к дворовой территории (6 микрорайон, д. 48), 600 м2, проезду к дому 23 6 микрорайона (180м2). В связи с неудовлетворительным качеством выполненных работ, работы по ремонту у подрядчика не приняты. В соответствии с актом приемочной комиссии срок устранения недостатков выполненных работ до 01.06.2020, в связи с чем достижение целевых показателей по данному мероприятию перенесено на 2020 год.

№0145300006919000047 от 14.10.2019 (в редакции дополнительного соглашения от 18.10.2019 г) выполнены работы по Ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по Ленинградскому шоссе (от примыкания с ул.Советская +0,930 до дома 30 по Ленинградскому шоссе) г.Пикалево -1,840 км, 13052 м2  на сумму 15232,39361 тыс.руб.

В рамках выполнения мероприятия 2.4. «Повышение безопасности дорожного движения» произведена оплата искусственных дорожных неровностей, приобретенных по муниципальному контракту №035/18-МК от 21.12.2018.

В соответствии с заключенным муниципальным контрактом от 28.02.2019 №0145300006919000007 на сумму 203 тыс.руб. выполнялись работы по техническому  обслуживанию в первом-четвертом квартале 3 светофорных  объектов.

В целях соблюдения требований ГОСТа Р52289-2004 (с изменениями) «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» заключен муниципальный контракт №0145300006919000031 от 24.06.2019 г. на выполнение работ по устройству пешеходного ограждения в количестве 750 п.м. по адресам: ул.Заводская (напротив ООШ №2 - 190п.м.), перекресток ул.Советская-Ул.Вокзальная -360 п.м., перекресток ул.Школьная-ул.Вокзальная (напротив СОШ №4-200 п.м.), с учетом заключенного дополнительного соглашения общая стоимость работ составила 1654,81142 тыс.руб, работы выполнены и оплачены в полном объеме.

В соответствии с заключенным муниципальным контрактом от 2019 №№0145300006919000028 от 21.06.2019г. на сумму 1280,38384 тыс.руб. выполнены работы по нанесению дорожной разметки автомобильных дорог всего: 5157,03 м2, в том числе краской со светоотражающими  стеклошариками (микросферами) - 4561,83 м2, термопластиком -595,2м2 (Ленинградское ш., Спрямленное ш., ул.Советская, ул.Металлургов, ул.Горняков, ул. Школьная, ул.Строительная, ул.Заводская, ул.Полевая, ул. Труда, 1-й и 2-й Театральный пер.,ул.Комсомольская, ул.Вокзальная, ул.Спортивная, ул.Молодежная, ул.Больничная, ул.Пионерская, ул.Набережная, ул.Новомагистральная, ул.Новогузеевская, а/д от Ленинградского ш к кладбищу с подъездом к РМЦ-2, подъезд к ж/д залу ожидания в ж/з «Станция Пикалево-1», ул.Поселковая, ул.Подлипская, ул.Гузеевская, ул.Мелиораторов, . Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2017 г №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в соответствии с заключенным муниципальным контрактом №0145300006919000027 от 10.06.2019 на выполнение работ по разработке комплексной схемы организации дорожного движения на территории МО «Город Пикалево» от 10 июня 2019 года № 0145300006919000027 на сумму 120 тыс.руб. разработана комплексная схема организации дорожного движения.

Заведующий ОЖКХ, Т и К                                                   Ю.С. Лебедева

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

# «Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы»

за 2019 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному <6> | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Пассажирооборот | Тыс.пасс.-км | 1759 | 1730,188 | 1702 | Значение показателя незначительно ниже планового значения, что не оказывает влияния на качественную оценку реализации программы. |
| 2 | Количество маршрутных карт | Км | 95 | 95 | 120 | Показатель несколько превышает плановое значение, но оценка эффективности (результативности) реализации основных мероприятий показывает, что данное мероприятие программы реализовано с высокой оценкой эффективности |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, обслуживаемая подрядными организациями от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,% | % | 100 | 100 | 100 | Показатель соответствует плановому значению, что является положительной характеристикой |
| 4 | Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | Км. | 19,543 | 20,458 | 20,538 | Показатель соответствует плановому значению, что является положительной характеристикой |
| 5 | Количество ДТП на улично-дорожной сети с пострадавшими | Ед. | 13 | 12 | 7 | Показатель ниже планового, что является положительной характеристикой |

<6> Приводится фактическое значение (оценка) индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

Заведующий ОЖКХ,Т и К администрации                                         Ю.С. Лебедева

467-11

Оценка

эффективности (результативности) реализации основных мероприятий муниципальной программы

# «Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево»

# на 2019-2021 годы

Эффективность реализации муниципальной программы, состоящей из мероприятий, определяется как оценка эффективности реализации каждого мероприятия, входящего в её состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий.

Для оценки результативности мероприятий используются плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

По итогам проведения анализа индекса результативности даётся качественная оценка реализации мероприятия:

наименование индикатора - индекс результативности мероприятия (Iр);

Значение показателя 95% и больше: Качественная оценка мероприятия программы: высокий уровень эффективности.

Значение показателя от 75 % до 95 %: Качественная оценка мероприятия программы: удовлетворительный уровень эффективности.

Основное мероприятие 1. Обеспечение повышения устойчивости функционирующей и доступной для всех слоев населения системы общественного транспорта

1.Показатель (индикатор): пассажирооборот;

2. Показатель (индикатор):количество маршрутных карт

Индекс результативности мероприятия:

, где

Iр - индекс результативности мероприятия;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателя. Соотношение рассчитывается по формуле:

-

(в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений);

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя

S1 = 1702/1730,188  = 0,98=1,0

S2=120/95=1.26

Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие. Вес показателя рассчитывается по формуле:

, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятия.

Mп = 1/ I р = 1/2=0,5

Iр - индекс результативности мероприятия:

Ip1=0.5*S1=0.5*1=0.5

Ip2=0.5*S2=0.5*1.26=0.63

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятия к планируемым затратам мероприятия.

Индекс эффективности мероприятия определяется по формуле:

, где

Iэ - индекс эффективности мероприятия;

Vф - объём фактического совокупного финансирования мероприятия;

Iр - индекс результативности мероприятия;

Vп - объём запланированного совокупного финансирования мероприятий

Iэ = (3503,79920 х1,13) /3610,20 = 1.097=1.1

По итогам проведения анализа индекса эффективности даётся качественная оценка эффективности реализации мероприятия:

наименование индикатора - индекс эффективности мероприятия (Iэ);

Значение показателя:

Качественная оценка мероприятия программы: высокий уровень эффективности мероприятия.

Основное мероприятие 2. Развитие и сохранение  автомобильных дорог общего пользования местного значения

1.Показатель (индикатор): Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, обслуживаемая подрядными организациями от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,%

2.Показатель (индикатор):  количество  отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, км

3.Показатель (индикатор) количество ДТП на улично-дорожной сети с пострадавшими.

S1=100/100=1

S2 =  20,458/20,458 =1,0

S3=7/12=0,58

Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие. Вес показателя рассчитывается по формуле:

, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятия.

Mп = 1/ I р = 1/3=0,33

Iр - индекс результативности мероприятия:

Ip1=0.33*S1=0.33*1=0.33

Ip2=0,33*S2=0.33*1=0.33

Ip3=0,33* S3=0,33*1=0,33

Индекс эффективности мероприятия определяется по формуле:

, где

Iэ - индекс эффективности мероприятия;

Vф - объём фактического совокупного финансирования мероприятия;

Iр - индекс результативности мероприятия;

Vп - объём запланированного совокупного финансирования мероприятий

Iэ = (33241,44993х 0,99) /37112,13663= 0,88=0,9

Значение показателя:

Качественная оценка мероприятия программы: высокий уровень эффективности мероприятия

Индекс эффективности мероприятий программы определяется по формуле:

Iэ = (1,1+0,90) / 2 =1

По итогам проведения анализа индекса эффективности даётся качественная оценка эффективности реализации мероприятий программы:

наименование индикатора - индекс эффективности мероприятия (Iэ);

Значение показателя: 100%

Качественная оценка мероприятий программы: высокий уровень эффективности.