Годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Пикалево» за 2019 год

1. Муниципальная программа

«Развитие коммунальной , жилищной инфраструктуры и благоустр 2019-2021 годы»

Программа «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности  в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы состоит из трех подпрограмм.

В 2019 году реализованы следующие мероприятия:

Подпрограмма «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево»: заключено Соглашение с Комитетом по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области о предоставлении субсидии в 2019 году и на плановый период 2020 года на реализацию мероприятия, в рамках подпрограммы «Газификация Ленинградской области» государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в Ленинградской области», на разработку проектно-сметной документации на строительство распределительного газопровода по ул.Лесная, ул.Безымянная, 1-й Средний проезд, 2-й Средний проезд, ул.Горская, переулок Складской, переулок Строительный, ул.Заводская (от ул.Больничная до ул.Советская), ул.Строительная (от ул. Больничная до ул.Советская). В 2019 году исполнен 1-й этап по сбору исходных данных для разработки проектно-сметной документации. Общая стоимость исполненных работ -100 000 рублей, в том числе средства областного бюджета -95 000 рублей, средства местного бюджета -5 000 рублей.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево»:

За счет средств местного бюджета муниципальным учреждениям выделены денежные средства в размере 36400 рублей на замену ламп накаливания и люминесцентных ламп на светодиодные, исполнено 36360 рублей приобретено 299 ламп в том числе по  учреждениям:

МКУ «Центр административно – хозяйственного обеспечения-82 ед. 7790 руб.;

МУК ФОК г.Пикалево – 17 шт. 13600 руб.;

МУК ДК г.Пикалево -200 шт. 14970 рублей.

Подпрограмма «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета, в том числе по мероприятиям:

уличное освещение: фактическое потребление электроэнергии г.Пикалево, жилой зоны «Гузеево», «Новли», «Станции Пикалево» составило 1350,026 тыс. Квт/ч на сумму 12 774,820 тыс.руб (97,7 % к плану, экономия -31,69 тыс Квт/ч). Поставка электроэнергии осуществлялась по муниципальным контрактам с ООО «РКС-энерго» и с ОАО «Петербургская сбытовая компания»;

энергосервисный контракт заключен 08.10.2018 года с ООО «Энергосервис», с начала действия контракта экономия потребления электроэнергии в жилых зонах: «Станция Пикалево», «Новли» составила 23769 КВт/час, сумма экономии  -219520,53 руб., в том числе 2019 год -19188 Квт/ч, 179917,18 руб.

содержание и обслуживанию инженерных сетей: заключен муниципальный контракт на обслуживание сетей уличного освещения с АО «Ленинградская областная электросетевая компания» «Восточные электрические сети». В 2019 году  выполнены следующие работы: замена ламп-125ед, ремонт светльников-30 ед, отключение новогодней иллюминации -40 ед., установка новых светильников -6 ед. (Полевая,17, по просьбам жителей: ул.Полевая, ул.Зеленая-2, д.20-22, Советская .д11 во дворе, ул.Молодедная д.4б, 3 микрорайон,д.9), установка новых опор уличного освещения ( ул.Горняков, ул.Полевая (пешеходный переход), ул.Советская), замена  пускателя на ТП 7 -1 ед.;  снятие показаний приборов учета электроэнергии-12 месяцев, обслуживание диспетчерской службы-12 месяцев, восстановление поврежденных проводов-160 м, ремонт и подключение новогодней иллюминации-44 ед. Общая стоимость работ составила - 717800 рублей;

санитарная очистка и уличная уборка территории, по итогам конкурсных процедур заключены  муниципальные контракты с ООО «Благоустройство» (4 ед.) на общую стоимость 3970,277 тыс.рублей, в 2019 году собрано и  вывезено несанкционированных отходов в количестве 1413,369 тн.;

в рамках муниципального контракта по содержанию зеленых насаждений выполнены следующие работы: весной произведена уборка газонов от листвы и мусора -78524 м.кв., обработка химическими средствами борщевика -105350 м.кв., выкашивание газонов-220287 м.кв., вырезка сухих веток и поросли на деревьях вдоль автомобильных дорог -456 шт, приобретены и посажены цветы в количестве 17900 ед, уход за цветниками-1118,76 м.кв., обрезка кустарников -8800 п.м., валка деревьев -79 ед. погрузка и вывозка мусора на полигон-842,1 тн, общая стоимость работ составила -3162,483 тыс.рублей;

проведена акарицидная обработка кладбища в мае месяце площадью 210594 м.кв. на сумму 67,4 тыс.рублей;

к 9 мая произведен ремонт и благоустройство территории к Братскому захоронению советских воинов, погибших в 1941-1944 г.г. на сумму 66,931 тыс.рублей;

в рамках заключенного контракта по содержанию кладбища с территории кладбища за период май-ноябрь вывезен мусор в количестве 104,16 тн. На сумму 91,34999 тыс.рублей;

приобретены и установлены скамейки на ул.Советская, напротив дома №27, ул.Спортивная, напротив дома №2 в количестве 13 шт на сумму 200,607 тыс.руб.;

приобретены и установлены на Площади Комсомола новогодние консоли в количестве 10 шт. на сумму 300,0 тыс.рублей;

в рамках 2-х конкурсных процедур определены Исполнители по разработке проектно-сметной документации на строительство сетей уличного освещения на автомобильных дорога общего пользования местного значения:

1)Ленинградское шоссе ( от дома №74 до дома №114)-1350 м;

2) Спрямленное шоссе -1612 м;

3) улица Спортивная ( от ул.Школьная до ул.Набережная)-430 м;

4)улица Металлургов ( от автодороги пПодъезд к г.Пикалево 4 км до ул.Горняков)-60 м;

5) улица Металлургов (от дома №1 до дома №7 3 микрорайона)-280 м.;

6) ул.Горняков (от дома №18 до дома №19)-155 м.

71)ул.Набережная ( от ул.Спортивная до ул. Бульварная)- 746м;

8) ул.Комосомльская (от ул.Школьная до ул.Пионерская) -153 м;

9) улица Речная ( от ул.Школьная до ул.Пионерская)-147 м;

10)улица Новогузеевская-507 м;

11) улица Вокзальная (от Спрямленнного шоссе до ул.Строительная)-83 м..

Разработка ПСД на конец года  не завершена, ожидается исполнение в 2020 году.

2. Муниципальная программа

«Безопасность МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы

Программа осуществляется путем реализации мероприятий 2-х подпрограмм:

1. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

2.«Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений»

Финансирование мероприятий подпрограмм осуществляется за счет средств бюджета МО «Город Пикалево» в объемах, предусмотренных Программой на соответствующий финансовый год.

За отчетный период мероприятия подпрограммы:

1.«Предупреждение чрезвычайных ситуаций, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» профинансированы в размере 352,444 тыс. руб., в том числе:

Обеспечение осуществления полномочий администрации МО «Город Пикалево» в области создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб или аварийно-спасательных формирований в размере 300,0 тыс.руб. в рамках заключенного дополнительного соглашения № 4 от 30.08.2018 к соглашению «О передаче исполнения части полномочий администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района администрации Бокситогорского муниципального района от 14 декабря 2015 года.

В целях предотвращения распространения пожаров на жилые массивы (ж.з. «Гузеево», «Новли», «Новая деревня», «Станция Пикалево») проложены противопожарные минерализованные полосы (в количестве 4240 п.м.), для чего заключен муниципальный контракт на устройство минерализованных полос № 041/19-МК от 22.04.2019 на сумму 16,5 тыс.руб.

В целях пожаротушения для забора воды из источников наружного водоснабжения заключен муниципальный контракт на выполнение работ по чистке и углублению пожарного водоема в ж.з. «Новли» № 055/19-Д от 23.05.2019 на сумму 28,0 тыс.руб.

В целях обучения населения способам защиты и действиям во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера используются стенды по ГО и ЧС, в связи с чем заключен муниципальный контракт № 037/19-МК от 02.04.2019 на сумму 7,944 тыс.руб. на поставку стендов «Основы гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» в количестве 2 штук. Стенды размещены в здании ФОК и в помещении в помещении Пикалевской центральной библиотеки.

Экономия по данной подпрограмме составила 2,078 тыс.руб. в связи с определением начальной (максимальной) цены контракта на приобретение стендов «Основы гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) и предоставлением более выгодного коммерческого предложения.

2.«Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений» профинансированы в размере 3127,37385 тыс.руб.

Основными направлениями деятельности ДНД является осуществление обязанностей по охране общественного порядка и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий. В целях идентификации дружинников заключен муниципальный контракт на поставку бланков удостоверений народного дружинника № 017/19-МК от 11.02.2019 на сумму 4,42 тыс.руб.

В целях поощрения за добросовестное выполнение функциональных обязанностей, возложенных на ДНД и СНД, при их активном участии в обеспечении общественного порядка (11 выходов), выплачено денежное поощрение в размере 42,780 тыс.руб.

В целях осуществления постоянного контроля работы всех компонентов городской инфраструктуры и постоянного наблюдения за всеми происходящими в городе событиями создана система «Безопасный город», служащая для предотвращения чрезвычайных ситуаций, а в случае их возникновения - информирующая соответствующие службы для немедленного их устранения. В рамках системы «Безопасный город» могут быть реализованы задачи обеспечения охраны и безопасности объектов городской инфраструктуры различного назначения: улиц, дорог, стратегических объектов, жилых домов, торговых центров, стадионов и т.д. Система ставит перед собой цель сбора и анализа информации, поступающей из различных частей города, с целью создания комфортной и безопасной среды обитания. Для увеличения контролируемой территории заключен муниципальный контракт № 0145300006919000045 от 25.11.2019 на выполнение работ по расширению правоохранительного сегмента «Аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы видеонаблюдения «Безопасный город» в г.Пикалево» на сумму 587,400 тыс.руб. В рамках контракта установлены 6 камер видеонаблюдения в г.Пикалево, общее количество камер составило 11 штук.

В связи:

c выплатой денежных поощрений за фактические часы выходов;

с проведением аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по расширению правоохранительного сегмента «Аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы видеонаблюдения «Безопасный город» в г.Пикалево»;

с невостребованностью части денежных средств на мероприятия по выполнению отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

экономия по данной подпрограмме составила 333,75293 тыс.руб.

3. Муниципальная программа

«Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы

Муниципальная программа осуществляется путем реализации 2-х основных мероприятий:

- Мероприятие 1 «Обеспечение повышения устойчивости функционирующей и доступной для всех слоев населения системы общественного транспорта»

В 1-4 квартале 2019 году в рамках данного основного  мероприятия осуществлялась  перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по 10 муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории МО «Город Пикалево» в соответствии с заключенными по итогам проведения конкурсных процедур муниципальными контрактами:

-№ 014530000691800049-0245316-01 от 29 декабря 2019 года на оказание услуг по осуществлению перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с 01.01.2019 по 28.02.2019 года на сумму 756,2 тыс.руб.(контракт исполнен, выполнено 2147 рейсов с использованием не менее 4ед.транспортных средств)

-№ 2-МК/19 от 25 февраля 2019 года на оказание услуг по осуществлению перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории МО «Город Пикалево» с 01.03.2018 по 31.12.2019 года на сумму 2743,8 тыс.руб.

Срывов и отмены запланированных маршрутов и рейсов в текущем периоде не зафиксировано.

В целях соблюдения законодательства об организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортном в рамках заключенного муниципального контракта на изготовление полиграфической продукции от 13 марта 2019 года  на сумму 3,79920 тыс.руб. изготовлено 120 бланков «Карта маршрута регулярных перевозок». Контракт исполнен. Оплата произведена полностью.

2. Мероприятие 2 «Развитие и сохранение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»

В соответствии с муниципальной программой реализация данного основного мероприятия предполагает реализацию четырех запланированных мероприятий:

-В целях реализации Мероприятия 2.1 «Мероприятия по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» для сохранения сети дорог и обеспечения надлежащего содержания в течение года дорог общего пользования на территории МО «Город Пикалево», а именно для своевременной механизированной и ручной уборки и очистки их от наносной грязи, снега и случайного мусора заключены муниципальные контракты на выполнение работ по содержанию дорог общего пользования:

№ 0145300006918000052-0245316-01 от 09 января  2019 года - на период с 1 января 2019 года по 31  марта 2019 года (3 299,906 тыс. руб.) - контракт исполнен, работы выполнены и оплачены в полном объеме.

№036/19-МК от 29.03.2019 года - на период с 01 апреля 2019 года по 30 апреля 2019 года на сумму 99,998 тыс.руб. - контракт исполнен, работы выполнены и оплачены в полном объеме.

№ 0145300006919000017 от 22 апреля 2019 года - на период с 01 мая 2019 года по 31 октября 2019 года на сумму 1226,203 тыс.руб.

№145300006919000054 от 28 октября 2019 года на период с 01 ноября по 31 декабря 2019 года.

В рамках данных муниципальных контрактов проведены работы по содержанию в 2019 году 44406,3 м автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов и тротуаров (в том числе: дороги с усовершенствованным покрытием и автобусным движением 10045м, дороги с усовершенствованным покрытием -23748,7 м, грунтовые дороги-11180 м, тротуары - 47203,1м2).

Для поддержания улично-дорожной сети в нормативном состоянии выполнены работы по ямочному ремонту автомобильных дорог и проездов в количестве 1941,62 м2 (в том числе 1770,67 м2-струйно-инъкционным методом толщиной до 5см., 170,95 м2- укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старых покрытий) на общую сумму 2077,246 тыс.руб., для чего в течение года заключено три муниципальных контракта:

Также в целях реализации мероприятия 2.1. для обеспечения надлежащего содержания сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения в рамках заключенных муниципальных контрактов № 007/19-МК от 25.01.2019 на сумму 96,55 тыс.руб., № 054/19-МК от 21.05.2019 на сумму 99,574 тыс.руб. выполнены работы по ремонту дорожных знаков и искусственных неровностей на улично-дорожной сети г. Пикалево (восстановлено поврежденных и утраченных дорожных знаков 34 шт., стоек -7 шт. восстановлено искусственных дорожных неровностей - 9,9 м2). Контракты исполнены, работы выполнены и оплачены в полном объеме. Тем самым обеспечено соответствие требованиям п.4.1. ГОСТ Р50597-93,п.5.1.2,п.5.1.8,п5.6.17,п.5.6.24 ГОСТ Р52289-2004, ГОСТ Р522-2004, п.4.1.1, п.4.5.2.4 ГОСТ Р52766-2007.

Реализация мероприятия 2.2. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог» осуществлялась во 2,3,4 квартале 2019г.

В целях реализации данного мероприятия и для получения субсидии из областного бюджета Ленинградской области и Федерального бюджета  заключены муниципальные контракты на проверку на соответствие требованиям действующего законодательства, нормативам ценообразования и расчетным индексам сметной документации на ремонт дорог общего пользования местного значения: от 25 января 2019 № 009/19-МК на сумму 10,0 тыс.руб., от 05 февраля 2019 № 014/19-МК на сумму 15,0 тыс.руб., от 30 апреля 2019 года №046/19-МК на сумму 10,0 тыс.руб., в рамках исполнения которых получены положительные заключения по сметной документации на выполнение работ по ремонту: участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по Ленинградскому шоссе (напротив поворота на рудник-0,158км,1061м2), участков автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Речная (от улСоветская до ул.Школьная и от ул.Школьная до д.7 по ул.Речная), участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по Ленинградскому шоссе (от +930 до дома 30 по Ленинградскому шоссе г.Пикалево, 1,84 км, 12564 м2).

По результатам проведения аукционов в электронной форме в соответствии с заключенными муниципальными контрактами выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним. Так в соответствии с муниципальными контрактами:

№0145300006919000020 от 29 мая 2019 года на сумму 3789,34403 тыс.руб. выполнены работы по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по Ленинградскому шоссе (напротив поворота на рудник -0,158км, 1061м2), участков автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Речная (от улСоветская до ул.Школьная и от ул.Школьная до д.7 по ул.Речная-0,306 км.) Работы оплачены в полном объеме;

№014530000691900030 от 26 июня 2019 года на сумму 862,875 тыс.руб. ООО «Гарант-Сервис» проводились работы по ремонту дорожного покрытия дворовой территории и проезда к дворовой территории (6 микрорайон, д. 48), 600 м2, проезду к дому 23 6 микрорайона (180м2). В связи с неудовлетворительным качеством выполненных работ, работы по ремонту у подрядчика не приняты. В соответствии с актом приемочной комиссии срок устранения недостатков выполненных работ до 01.06.2020, в связи с чем достижение целевых показателей по данному мероприятию перенесено на 2020 год.

№0145300006919000047 от 14.10.2019 (в редакции дополнительного соглашения от 18.10.2019 г) выполнены работы по Ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по Ленинградскому шоссе (от примыкания с ул.Советская +0,930 до дома 30 по Ленинградскому шоссе) г.Пикалево -1,840 км, 13052 м2  на сумму 15232,39361 тыс.руб.

В рамках выполнения мероприятия 2.4. «Повышение безопасности дорожного движения» произведена оплата искусственных дорожных неровностей, приобретенных по муниципальному контракту №035/18-МК от 21.12.2018.

В соответствии с заключенным муниципальным контрактом от 28.02.2019 №0145300006919000007 на сумму 203 тыс.руб. выполнялись работы по техническому  обслуживанию в первом-четвертом квартале 3 светофорных  объектов.

В целях соблюдения требований ГОСТа Р52289-2004 (с изменениями) «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» заключен муниципальный контракт №0145300006919000031 от 24.06.2019 г. на выполнение работ по устройству пешеходного ограждения в количестве 750 п.м. по адресам: ул.Заводская (напротив ООШ №2 - 190п.м.), перекресток ул.Советская-Ул.Вокзальная -360 п.м., перекресток ул.Школьная-ул.Вокзальная (напротив СОШ №4-200 п.м.), с учетом заключенного дополнительного соглашения общая стоимость работ составила 1654,81142 тыс.руб, работы выполнены и оплачены в полном объеме.

В соответствии с заключенным муниципальным контрактом от 2019 №№0145300006919000028 от 21.06.2019г. на сумму 1280,38384 тыс.руб. выполнены работы по нанесению дорожной разметки автомобильных дорог всего: 5157,03 м2, в том числе краской со светоотражающими  стеклошариками (микросферами) - 4561,83 м2, термопластиком -595,2м2 (Ленинградское ш., Спрямленное ш., ул.Советская, ул.Металлургов, ул.Горняков, ул. Школьная, ул.Строительная, ул.Заводская, ул.Полевая, ул. Труда, 1-й и 2-й Театральный пер.,ул.Комсомольская, ул.Вокзальная, ул.Спортивная, ул.Молодежная, ул.Больничная, ул.Пионерская, ул.Набережная, ул.Новомагистральная, ул.Новогузеевская, а/д от Ленинградского ш к кладбищу с подъездом к РМЦ-2, подъезд к ж/д залу ожидания в ж/з «Станция Пикалево-1», ул.Поселковая, ул.Подлипская, ул.Гузеевская, ул.Мелиораторов, . Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2017 г №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в соответствии с заключенным муниципальным контрактом №0145300006919000027 от 10.06.2019 на выполнение работ по разработке комплексной схемы организации дорожного движения на территории МО «Город Пикалево» от 10 июня 2019 года № 0145300006919000027 на сумму 120 тыс.руб. разработана комплексная схема организации дорожного движения.

4. Муниципальная программа

«Управление собственностью, земельными ресурсами и градостроительная деятельность МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы»

Программа осуществляется путем реализации мероприятий 3-х подпрограмм:

1 - «Управление муниципальной собственностью»

2 - «Строительство, архитектура и градостроительная деятельность»

3- «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

Всего по программе в 2019 году запланировано 10307,01813 тыс.руб., в том числе: 65,79146 тыс.руб. из средств федерального бюджета; 593,67854 тыс.руб. из средств областного бюджета Ленинградской области; 9647,54813 тыс.руб. из средств местного бюджета. В течение года в Программу вносились изменения.

По подпрограмме 1.  «Управление муниципальной собственностью»:

По Мероприятию 1.1.1. «Снос расселенных домов (переселение граждан из аварийного жилищного фонда)» - Исполнен муниципальный контракт на вынос газопровода с фасада МКД, подлежащего сносу. Исполнен муниципальный контракт на снос МКД по адресу: г.Пикалево, пер.Учебный, д.2 . Сметная стоимость работ 836,040  тыс.рублей, в результате конкурентных процедур (электронный аукцион) стоимость работ по сносу составила 496,256,4 тыс.руб.

По Мероприятию 1.1.2. «Снос аварийных зданий»  - Исполнены муниципальные контракты на снос 3 аварийных зданий. Работы по сносу МКД и аварийных зданий выполнены

По Мероприятию 1.2.1 «Формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов» в НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» перечислено 4278,04757 тыс.руб. На 31.12.2019 общая площадь муниципального жилищного и нежилого фонда –  48281,9   кв.м. Средства в ФКР направлены в полном объеме.

По Мероприятию 1.2.2 «Техническое обследование общего имущества в многоквартирных домах и жилых помещениях, в которых проживают инвалиды» администрация направляет этой категории граждан Уведомления о возможности обследования жилых помещений в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов. За 2019 год заявок в комиссию по обследованию жилых помещений не поступало.

По Мероприятию 1.3.1 «Владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью» за 2019 год использовано 2602,12877 тыс.руб., на выполнение следующих работ (услуг): оплата за потребленную электроэнергию в помещениях Совета ветеранов, содержание 22 пустующих помещений,  ремонт муниципального жилищного фонда (3 квартиры)- плановые показатели достигнуты, ремонт выполнен, что позволило предоставить жилье очередникам; работы по инвентаризации, паспортизации и оценке имущества- запланированные объекты (15 единиц) поставлены на кадастровый учет, что позволило зарегистрировать  их в муниципальную собственность; отчеты об оценке рыночной стоимости подготовлены (на 3 объекта), что позволило провести аукционы по продаже права аренды нежилых помещений, земельных участков; услуги ЕИРЦ (агентское вознаграждение), возмещение расходов по установке общедомовых приборов учета (в доле МО), расходов на ремонт МКД по решению собственников.

По Мероприятию 1.3.2 «Землеустройство и землепользование» исполнен контракт на землеустроительные работы (формирование 10 земельных участков для многодетных семей). Плановые показатели достигнуты, участки сформированы, что позволило предоставить их многодетным семьям.

По подпрограмме 2 «Строительство, архитектура и градостроительная деятельность» заключен МК на внесение изменений в правила землепользования и застройки, срок выполнения работ –июль 2019, в настоящий момент правила не утверждены.

По Подпрограмме 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»  участник Мероприятия 3.1.1 «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» Подпрограммы 3  реализовал свое право на приобретение жилья. Реализация мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» в 2019 году завершена.

Мероприятие 3.1.2 «Предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» (далее - основное Мероприятие).

Молодые семьи-участницы основного Мероприятия 3.1.2. реализовали свое право на приобретение жилья. Реализация мероприятия в 2019 году завершена.

5. Муниципальная программа

«Культура, физическая культура, спорт, молодежная политика в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы

Программа подразделена на три подпрограммы, которые предусматривают реализацию следующих мероприятий:

Подпрограмма 1 «Культура в МО «Город Пикалево» Программы.

Основное мероприятие 1.1. «Поддержка народного творчества и национальных культур» предусматривает:

- обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений, выделение субсидии на выполнение муниципального задания   согласно Соглашения № 046/18-С от 20.12.2018 года.

#### Основное мероприятие 1.2. «Развитие и укрепление кадрового потенциала» предусматривает:

- обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области (работникам МУК ДК г. Пикалево).

#### Реализация основного мероприятия 1.2. осуществлялась за счет средств   бюджета Ленинградской области и бюджета Бокситогорского муниципального района, поступивших в бюджет МО «Город Пикалево» в 2019 году.

Основное мероприятие 1.3. «Укрепление материально-технической базы» состоит из следующих мероприятий:

Мероприятие 1.3.1. «Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы» за счет средств местного и областного бюджетов. В 2019 году выполнены следующие работы: ремонт левой стороны фасада здания Дворца Культуры, ремонт фасада со стороны кафе, ремонт потолка главной лестницы правого крыла.

Мероприятие 1.3.2. «Мероприятия, направленные на поддержку отрасли культуры» предусматривает приобретение костюмов для коллективов, оборудования.

В 2019 года приобретено оборудование для цирковой студии и виртуального Русского музея, комплект уличного светового оборудования.

Мероприятие 1.3.3. «Капитальный ремонт объектов культуры МО «Город Пикалево» предусматривает проведение работ по капитальному ремонту МУК ДК г. Пикалево.

#### Реализация мероприятия 1.3.3 осуществлялась в соответствии с Соглашением № 233 от 28 марта января 2019 года, заключенного с Комитетом по культуре Ленинградской области о предоставлении в 2019 году субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на проведение капитального ремонта объектов культуры городских поселений Ленинградской области, муниципальных районов Ленинградской области, городского округа Ленинградской области в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» за счет средств бюджета МО «Город Пикалево» и бюджета Ленинградской области, поступающих в бюджет МО «Город Пикалево».

#### В 2019 году в соответствии с Соглашением № 233 от 28 марта января 2019 года выполнены следующие работы: оснащение механооборудованием театральной площадки, приобретена и установлена одежда сцены.

#### Подпрограмма 2 «Физическая культура и спорт в МО «Город Пикалево» Программы.

Основное мероприятие 2.1. «Повышение интересов различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом»:

- обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений, предусматривает выделение субсидии на выполнение муниципального задания   согласно Соглашения № 048/18-С от 20.12.2018 года.

Основное мероприятие 2.2.  «Укрепление материально – технической базы».

В рамках Мероприятия 2.2.1 в 2019 году приобретен комплект лыж с, лыжными ботинками и креплением, футбольный мяч, форма для футбольной команды «Металлург» в количестве тридцати штук и комплект формы для вратаря, два тренажера для зала тяжелой атлетики.

Выполнен ремонт кровли гаража (строение хозяйственного блока у плавательного бассейна).

В рамках Мероприятия 2.2.2 в 2019 году выполнен ремонт фасада административного здания и раздевалок стадиона «Металлург», частичный ремонт забора территории стадиона.

#### Подпрограмма 3 «Молодежная политика в МО «Город Пикалево» Программы.

Основное мероприятие 3.1. «Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики» предусматривает проведение мероприятий по организации досуга семей с детьми и средства для трудоустройства детей и подростков в летний период, реализацию комплекса мер по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде.

В летнем сезоне совместно с муниципальными учреждениями, входящими в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, администрацией проводилась работа по организации летней трудовой занятости подростков.

Одним из путей решения проблемы недостаточной занятости подростков в летний период (одновременно – негативных проявлений в молодежной среде) стала организация временных трудовых бригад для подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В сложном переходном возрасте подростков, многие из которых имеют низкий социальный статус (неблагополучные семьи, безработные родители, тяжелое материальное положение, склонность к совершению правонарушений), очень важно сделать правильные самостоятельные шаги. Это определяет главную цель организации социальных бригад – развитие стремления молодежи найти свое место в современном обществе, основанное на приобщении к труду, на опыте сотрудничества в коллективе.

В 2019 году работодателями выступили: муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры г.Пикалево» (далее МУК ДК г.Пикалево) и муниципальное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Пикалево» (далее МУ ФОК г.Пикалево), обеспечивающие заработную плату подросткам за счет бюджетных ассигнований.

Средства бюджета поселения в 2019 году составили 262,28764 тыс. рублей. На Губернаторский молодежный трудовой отряд были выделены средства в размере 190,85700 тыс. рублей.

При формировании бригад первоочередным правом пользовались:

- подростки, состоящие на учете в ОДН и внутришкольном учете;

- подростки, не имеющие определенных занятий;

- подростки из малообеспеченных и многодетных семей;

- подростки из семей, имеющих безработных родителей и родителей инвалидов;

- подростки, занимающиеся в творческих коллективах (при формировании бригады МУК ДК г.Пикалево).

- подростки, занимающиеся в спортивных секциях (при формировании бригады МУ ФОК Пикалево).

В соответствии с положением о летних трудовых бригадах МО «Город Пикалево» в 2019 году летние социальные трудовые бригады функционировали в течение двух месяцев в МУК ДК г.Пикалево и МУ ФОК г.Пикалево, было трудоустроено 80 подростков.

1 смена – 3 июня – 28 июня 2019 г. (МУК ДК г.Пикалево» - 20 человек, МУ ФОК г.Пикалево – 20 человек);

2 смена – 1 июля – 31 июля 2019 г. (МУК ДК г.Пикалево» - 20 человек, МУ ФОК г.Пикалево – 20 человек).

Характер предоставляемых работ имеет социально-полезную направленность, учитывает специфику труда подростков и не противоречит действующему законодательству. Основной фронт работы - благоустройство городских территорий, спортивных сооружений и сквера ДК г.Пикалево, участие в реализации игровой программы «Уик-энд длиною в лето», помощь в организации и проведении спортивно-массовых мероприятий, работа на спортивных площадках города.

Ребята не только работают в трудовой бригаде, но и проходят определенную воспитательную и образовательную программу, которую для них составляют и проводят сотрудники отдела по работе с молодежью. Например, тренинги на сплочение и командообразование, упражнения на выработку навыков работы в коллективе, профилактика конфликтов, упражнения на развитее речи, тренинги по профилактике девиантного поведения и развития навыков здорового образа жизни. Так же, проведение мастер классов по рукоделию.

Главный результат данной работы, в том, что ребята после окончания деятельности в бригаде становятся участниками МОО «МАРС», а точнее волонтерами, которые продолжают свою деятельность на территории города и района.

6. Муниципальная программа

«Развитие информационного общества в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы»

Общий объем выделенных средств на реализацию мероприятий программы в 2019 году составляет 3429,44467 тыс. рублей: в том числе областной бюджет 3086,50000 тыс. руб., местный бюджет 342,94467 тыс. руб.

Мероприятия программы:

- Обеспечение создания правовых и экономических условий для развития реализации проектов местных инициатив в МО «Город Пикалево».

Мероприятием 1 Программы предусмотрено обеспечение создания правовых и экономических условий для развития реализации проектов местных инициатив в МО «Город Пикалево».

В 2019 года выполнены следующие работы:

Муниципальный контракт на ремонт дорог в частном секторе: ул. Заводская (участок от ул. Больничная до ул. Советская) заключен 16.05.2019.

Муниципальный контракт на устройство детской площадки по адресу: пер. Садовый заключен 28.06.2019.

Муниципальный контракт на поставку оборудования для устройства детской площадки по адресу: ул. Больничная заключен 23.10.2019.

Таким образом, для развития реализации проектов местных инициатив было обеспечено создание правовых и экономических условий. Все муниципальные контакты исполнены в полном объеме.

- Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Мероприятием 2 Программы предусмотрено обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Во 2 квартале 2019 года работы по ремонту дорог в частном секторе: ул. Заводская (участок от ул. Больничная до ул. Советская) выполнены. Акт приемки работ от 28.06.2019 подписан.

В 3 квартале 2019 года (15.07.2019) произведена оплата за выполненные работы в размере 2380,19341 тыс.руб., в том числе за счет средств бюджета Ленинградской области 2142,17406 тыс.руб., за счет средств бюджета МО «Город Пикалево» 238,01935 тыс.руб.

Таким образом, повысилась доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативных требованиям в частном секторе МО «Город Пикалево» до 72,9 %.

- Обеспечение объектами благоустройства частного сектора МО «Город Пикалево».

Мероприятием 3 Программы предусмотрено Обеспечение объектами благоустройства частного сектора МО «Город Пикалево».

Во 2 квартале 2019 года начаты работы по подготовке территории под установку детской площадки в частном секторе по адресу пер. Садовый. Муниципальный контакт заключен 28.06.2019.

В 3 квартале 2019 года (17.07.2019) работы по установке детской площадки в частном секторе по адресу пер. Садовый приняты, оплата произведена 12.09.2019 в размере 935,26684 тыс.руб., в том числе за счет средств бюджета Ленинградской области 841,74015 тыс.руб., за счет средств бюджета МО «Город Пиквалево» 93,52669 тыс.руб.

В 3 квартале 2019 года заключено дополнительное соглашение № 1 от 12.08.2019 к Соглашению № 3/7 от 18.02.2019 с целью освоения сэкономленных денежных средств на поставку оборудования для детской площадки по ул. Больничная. Поставка оборудования произведена 31.10.2019, оплата 19.11.2019 на общую сумму 113,98442 руб., в том числе за счет средств бюджета Ленинградской области 102,58579 руб., за счет средств бюджета МО «Город Пикалево» 11,39863 руб.

Таким образом, в 2019 году произведено обеспечение объектами благоустройства частного сектора МО «Город Пикалево» в количестве 1 ед., а также приобретено оборудование для обустройства детской площадки в частном секторе в 2020 году.

Общий объем освоенных денежных средств на 01 января 2020 года составляет 3429,44467 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 3086,5 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 342,94467 тыс.руб.

По итогам реализации мероприятий муниципальной программы в 2019 году выполнены следующие задачи: созданы правовые и экономические условия для развития реализации проектов местных инициатив в МО «Город Пикалево»; повышен уровень комплексного обустройства территории частного сектора МО «Город Пикалево», обеспечена сохранность автомобильных дорог общего пользования местного назначения.

7. Муниципальная программа

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории монопрофильного муниципального образования «Город Пикалево» (моногорода) на 2019-2021 годы»

1. Общая информация

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода) на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением администрации от 18 декабря 2018 года № 612 (с изменениями) (далее – Программа), на 2019 год запланировано 20 258 157,89 рублей, в том числе 19 300 000 рублей - средства областного бюджета Ленинградской области, 958 157,89 рублей - средства бюджета муниципального образования.

С целью реализации мероприятия «Повышение доступности финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства» между Комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и администрацией МО «Город Пикалево» заключено Соглашение № 1-МБТ-3.77 от 29 марта 2019 года (с дополнениями) о предоставлении субсидии в размере 16 300 000 рублей.

С целью реализации мероприятия «Имущественная поддержка предпринимательства» заключено Соглашение № 01 от 26 марта 2019 года (с дополнениями) о предоставлении субсидии в размере 3 000 000 рублей за счет средств областного бюджета Ленинградской области для софинансирования текущей деятельности бизнес-инкубатора, которому в период 2010-2011 годов предоставлены средства федерального бюджета на создание бизнес-инкубатора.

2. Реализация мероприятий Программы

Основное мероприятие 1. Снижение административных барьеров

Финансирования данного мероприятия не предусмотрено.

Внесены актуальные изменения в соответствии с требованием законодательства в следующие административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства:

«Прием от субъектов малого и среднего предпринимательства документов для участия в конкурсном отборе по предоставлению субсидий для возмещения части затрат, связанных с заключением договоров финансовой аренды (лизинга) в рамках муниципальных программ моногородов Ленинградской области по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства»;

«Прием от субъектов малого и среднего предпринимательства документов для участия в конкурсном отборе по предоставлению субсидий для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров в рамках муниципальных программ моногородов Ленинградской области по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства»;

«Прием документов от граждан и субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года, для участия в конкурсном отборе на получение субсидии на организацию предпринимательской деятельности в рамках муниципальных программ моногородов Ленинградской области по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства».

Указанные регламенты на муниципальные услуги переданы администрацией муниципального образования для оказания услуг ГБУ ЛО «МФЦ».

Основное мероприятие 2. Повышение доступности финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства

На реализацию данного мероприятия на 2019 год Программой запланировано 11895 тыс.руб., в том числе 16300 тыс.руб. - средства областного бюджета Ленинградской области (софинансирование 95%), 858,15789 тыс.руб. - средства бюджета муниципального образования.

Соглашением № 1-МБТ-3.77 от 29 марта 2019 г. предусмотрено достижение следующих показателей:

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку – 22 ед.;

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку – 22 ед.

По итогам 2019 года 24 субъекта малого и среднего предпринимательства получили поддержку в форме субсидий и грантов, организовано 31 новое рабочее место.

Мероприятие 2.1. Оказание поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства, организующим собственное дело:

По итогам заседаний Конкурсной комиссии муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по проведению конкурсного отбора среди субъектов малого и среднего предпринимательства МО «Город Пикалево» на предоставление субсидий (далее – Конкурсная комиссия) 6 субъектов малого предпринимательства получили финансовую поддержку, планируется к организации 10 новых рабочих мест.

На реализацию данного мероприятия направлено 3798,5255 тыс.руб., в том числе 3608,59922 тыс.руб. - средства областного бюджета Ленинградской области, 189,92628 тыс.руб. - средства бюджета МО «Город Пикалево».

Мероприятие 2.2. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг):

По итогам заседаний Конкурсной комиссии заключены договора на предоставление субсидий с 15 субъектами МСП, планируется к организации 18 новых рабочих мест, сохранено 342 рабочих места.

На реализацию данного мероприятия направлено 10037,01697 тыс.руб., в том числе 9534,91613 тыс.руб. - средства областного бюджета Ленинградской области, 502,10084 тыс.руб. - средства бюджета МО «Город Пикалево».

Мероприятие 2.3. Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров (работ, услуг):

По итогам заседаний Конкурсной комиссии заключен договор на предоставление субсидии с 1 субъектом МСП, планируется к организации 1 новое рабочее место, сохранено 4 рабочих места.

На реализацию данного мероприятия направлено 1517,5 тыс.руб., в том числе 1441,6 тыс.руб. - средства областного бюджета Ленинградской области, 75,875 тыс.руб. - средства бюджета МО «Город Пикалево».

Мероприятие 2.4. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, относящихся к социальному предпринимательству:

По итогам заседаний Конкурсной комиссии 2 субъекта малого предпринимательства получили финансовую поддержку, планируется к организации 2 новых рабочих места, сохранено 4 рабочих места.

На реализацию данного мероприятия направлено 1805,11542 тыс.руб., в том числе 1714,85965тыс.руб. - средства областного бюджета Ленинградской области, 90,25577 тыс.руб. - средства бюджета МО «Город Пикалево».

Мероприятие 2.5. Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства:

Микрозаймы предоставляются некоммерческой организацией «Микрокредитная компания Фонд поддержки предпринимательства МО «Город Пикалево» (далее – Фонд) на льготных условиях под 10% годовых.

Портфель микрозаймов составляет 16901 тыс.руб. За отчетный период предоставлено 14 микрозаймов 14 субъектам МСП на сумму 13290тыс.руб.

В основном цель займов – пополнение оборотных средств.

Основное мероприятие 3. Имущественная поддержка предпринимательства

На реализацию мероприятия 3.1 «Софинансирование текущей деятельности бизнес-инкубатора, на создание которого были предоставлены средства за счет субсидии федерального бюджета» в рамках Основного мероприятия «Имущественная поддержка предпринимательства» Программы на 2019 г. запланировано 3100 тыс.руб., в том числе 3000 тыс.руб. - средства областного бюджета Ленинградской области, 100 тыс.руб. - средства бюджета МО «Город Пикалево».

Администрацией МО «Город Пикалево» с Управляющей организацией бизнес-инкубатором – Фондом заключено Соглашение от 26 марта 2019 г. № 009/19-С (с изменением).

В соответствии с утверждённой сметой доходов и расходов текущей деятельности бизнес-инкубатора Фонду за отчетный период предоставлены финансовые средства в объеме запланированных.

По итогам 2019 года целевые показатели по данному мероприятию достигнуты со следующими результатами:

1. Количество резидентов бизнес-инкубатора – 30 субъектов МСП, что составляет 103% планового показателя.

2. Количество рабочих мест, созданных резидентами бизнес-инкубатора – 15 ед., что составляет 150% планового показателя.

3. Количество рабочих мест, сохраненных резидентами бизнес-инкубатора - 43 ед., что составляет 119% планового показателя.

4. Количество оказанных консультационных и информационных услуг, оказанных резидентам бизнес-инкубатора – 379 ед., что составляет 316% планового показателя.

Наиболее частые темы консультаций: меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (виды поддержки, общие условия участия); процедура получения субъектами малого и среднего предпринимательства в пользование (аренду) муниципального имущества, находящегося в перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.

5. Организация и проведение семинаров для резидентов бизнес-инкубатора: за отчетный период проведено 4 мероприятия или 100% планового показателя:

28.03.2019 семинар на тему «Меры поддержки для резидентов бизнес-инкубатора», кол-во участников – 13 чел.;

27.06.2019 семинар на тему «Пожарная безопасность». Кол-во участников: 10 чел.;

30.09.2019 семинар на тему: «Правила поведения резидентов бизнес-инкубатора», кол-во участников - 16 чел.;

03.10.2019 семинар на тему: «Анкетирование в рамках проведения антикоррупционного мониторинга на территории МО «Город Пикалево в 2019 году», кол-во участников - 8 чел.

Данные семинары также размещались в свободном доступе для просмотра на официальном сайте Фонда.

6. Организация и проведение мероприятий для резидентов по обмену опытом с резидентами бизнес-инкубаторов Ленинградской области: за отчетный период проведено 4 мероприятия или 100% планового показателя:

25.10.2019 выездное мероприятие с целью обмена опытом по приглашению «Выборгского центра поддержки предпринимательства», а также проведение тренинга «Генерация бизнес-идеи» в рамках программ обучения АО «Корпорация «МСП».

11.11.2019 Фонд посетили директор Фонда поддержки предпринимательства Тихвин Ксения Петрова, предприниматели Тихвина совместно с делегацией из французского города Эрувиль Сент Клер.

7. Проведение оценки эффективности деятельности бизнес-инкубатора за 2018 год: В ноябре 2019 г. проведена оценка проведена ООО «Гильдия».

Заключение: деятельность Бизнес-инкубатора соответствует требованиям Приказа Министерства экономического развития РФ от 14 марта 2019 г. № 125.

В рамках Основного мероприятия 3. реализованы также следующие мероприятия:

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона № 135-ФЗ от 26 июля 2006 г. «О защите конкуренции» 5 нежилых помещений предоставлены в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства (заключено 5 договоров аренды), проведено 4 конкурсных процедуры на право заключения договора аренды муниципального имущества.

На основании  статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», решения Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 13 июля 2017 г. № 33 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества муниципального  образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (за исключением земельных участков), свободного от  прав третьих лиц (за исключением  имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» Перечень  имущества МО «Город Пикалево» (за исключением  земельных участков), свободного от  прав третьих лиц (за исключением  имущественных прав субъектов МСП) расширен на 3 позиции.

Информация об имущественной поддержке размещается в разделе «Малый бизнес» на официальном сайте МО «Город Пикалево».

Основное мероприятие 4. Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства

За отчетный период Фондом проведено 28 мероприятий и тренингов различной тематики при участии органов контроля (Государственный пожарный надзор, Роспотребнадзор, Федеральная налоговая служба): Развитие моногорода Пикалево, Меры поддержки для резидентов бизнес-инкубатора, Кредитно-инвестиционная поддержка Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области, МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, Региональные меры поддержки предпринимательства, Пожарная безопасность в помещении, Генерация бизнес-идеи, Азбука предпринимателя, Имущественная поддержка предпринимательства, Юридические аспекты предпринимательства и система налогообложения, Комплексное содействие проектам модернизации развития, Источники сокращения затрат при реализации проектов, Участие субъектов МСП в государственных и муниципальных закупках и закупках конкретных заказчиков, Вопросы правовой и юридической поддержки субъектов МСП; Требования Роспотребнадзора к субъектам МСП; Охрана труда на предприятиях МСП, Все о самозанятых в ЛО.

В проведенных мероприятиях приняли участие более 370 чел.

Фондом оказано 1089 консультационных услуг.

По курсу «Основы предпринимательства» и «Введение в предпринимательство» прошли обучение 31 чел. (6 групп).

Количество уникальных СМП составило 163 чел. Зарегистрировали предпринимательство при поддержке Фонда 22 чел.

# Основное мероприятие 5. Популяризация предпринимательской деятельности

# В газете «Рабочее слово» опубликовано 30 статьи по вопросам поддержки предпринимательства, в социальных сетях «Интернет» размещено 72 информационных статьи различной тематики.

21 мая 2019 г. проведено заседание Совета по предпринимательству МО «Город Пикалево». На заседании Совета по предпринимательству МО «Город Пикалево» рассмотрены вопросы о работе Фонда в 2018 году и планах работы на 2019 год; о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе о направлениях деятельности Фонда; об исключении 50-ти индивидуальных предпринимателей г.Пикалево из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в 2018 г.; о взаимодействии субъектов малого и среднего предпринимательства г. Пикалево с Фондом в части проведения мероприятий (участие в семинарах, выездных мероприятиях, обучающих программах) и актуальные вопросы для малого бизнеса.

8. Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в МО «Город Пикалево» на 2018-2024 годы»

В 2019 году муниципальная программа осуществлялась путем реализации одного основного мероприятия «Благоустройство общественной территории».

Благоустройство данной общественной территории начато в 2017 году, но в связи с большой стоимостью работ и недостаточность средств в бюджете МО «Город Пикалево», реализация данного проекта была разбита на этапы. В 2018 году в рамках реализации основного мероприятия «Благоустройство общественной территории» начаты работы по реализации второго этапа благоустройства общественной территории МУК «ДК г. Пикалево», в рамках которого выполнены работы по валке деревьев с разделкой древесины и корчевкой пней, планировка территории и устройство набивной дорожки, замена асфальтобетонного покрытия территории перед входом и при входе в  МУК ДК г.Пикалево на покрытие из тротуарной плитки, демонтажу бетонного ограждения двух клумб, замене железобетонных опор уличного освещения и светильников на светодиодные. Также приобретены и установлены сборно-разборная сцена и опоры с флагштоками, приобретены светодиодные светильники.

# В 2019 году в соответствии с заключенным муниципальным контрактом №0145300006919000021 от 25 июня 2019 года  на выполнение работ по благоустройству общественной территории МУК ДК г. Пикалево, II этап продолжены работы по благоустройству общественной территории Сквер МУК ДК г.Пикалево: выполнены работы по планировке территории под газоны и тротуары, устройству пешеходных дорожек и площадок с набивным покрытием, устройству бетонной площадки под Скейт-Парк, установке оборудования Скейт-парка, установке оборудования Памп-трека, устройству тротуара из бетонной плитки, установке скамьи примирения, установке светильников в сквере, посадке деревьев и кустов, газонной травы.

Стоимость выполненных в 2019 году работ по благоустройству общественной территории МУК ДК г.Пикалево, 2 этап составила, 11052,700 тыс.руб., в том числе:

за счет средств Федерального бюджета 3520,0 тыс.руб;

за счет средств областного бюджета Ленинградской области 6480,0 тыс.руб.;

за счет средств бюджета МО «Город Пикалево» 1052,7 тыс.руб.

Мероприятия по благоустройству общественной территории выполнены в полном объеме в установленные сроки.

9. Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Поддержка местных инициатив в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы»

Муниципальная программа разработана и реализуется с учётом приоритетов государственной (муниципальной) политики и направлена на создание комфортных условий жизнедеятельности на части территории МО «Город Пикалево», обеспечение развития транспортного комплекса с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества услуг, а также для устойчивого развития и функционирования местных инициатив граждан, проживающих в частном секторе МО «Город Пикалево».

Муниципальная программа не противоречит Конституции Российской Федерации, Федеральному закону от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Ленинградской области и бюджета МО «Город Пикалево» в объемах, предусмотренных Областным законом, Постановлением Правительства Ленинградской области, Программой и бюджетом МО «Город Пикалево», утвержденным решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» № 71 от 06.12.2018 «О бюджете муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями, утверждёнными Решениям Совета депутатов от 21.03.2019 № 20, от 25.04.2019 № 28, от 17.06.2019 № 45, от 11.07.2019 № 51).

Общий объем выделенных средств на реализацию мероприятий программы в 2019 году составляет 3429,44467 тыс. рублей: в том числе областной бюджет 3086,50000 тыс. руб., местный бюджет 342,94467 тыс. руб.

Мероприятия программы:

- Обеспечение создания правовых и экономических условий для развития реализации проектов местных инициатив в МО «Город Пикалево».

Мероприятием 1 Программы предусмотрено обеспечение создания правовых и экономических условий для развития реализации проектов местных инициатив в МО «Город Пикалево».

В 2019 года выполнены следующие работы:

Муниципальный контракт на ремонт дорог в частном секторе: ул. Заводская (участок от ул. Больничная до ул. Советская) заключен 16.05.2019.

Муниципальный контракт на устройство детской площадки по адресу: пер. Садовый заключен 28.06.2019.

Муниципальный контракт на поставку оборудования для устройства детской площадки по адресу: ул. Больничная заключен 23.10.2019.

Таким образом, для развития реализации проектов местных инициатив было обеспечено создание правовых и экономических условий. Все муниципальные контакты исполнены в полном объеме.

- Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Мероприятием 2 Программы предусмотрено обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Во 2 квартале 2019 года работы по ремонту дорог в частном секторе: ул. Заводская (участок от ул. Больничная до ул. Советская) выполнены. Акт приемки работ от 28.06.2019 подписан.

В 3 квартале 2019 года (15.07.2019) произведена оплата за выполненные работы в размере 2380,19341 тыс.руб., в том числе за счет средств бюджета Ленинградской области 2142,17406 тыс.руб., за счет средств бюджета МО «Город Пикалево» 238,01935 тыс.руб.

Таким образом, повысилась доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативных требованиям в частном секторе МО «Город Пикалево» до 72,9 %.

- Обеспечение объектами благоустройства частного сектора МО «Город Пикалево».

Мероприятием 3 Программы предусмотрено Обеспечение объектами благоустройства частного сектора МО «Город Пикалево».

Во 2 квартале 2019 года начаты работы по подготовке территории под установку детской площадки в частном секторе по адресу пер. Садовый. Муниципальный контакт заключен 28.06.2019.

В 3 квартале 2019 года (17.07.2019) работы по установке детской площадки в частном секторе по адресу пер. Садовый приняты, оплата произведена 12.09.2019 в размере 935,26684 тыс.руб., в том числе за счет средств бюджета Ленинградской области 841,74015 тыс.руб., за счет средств бюджета МО «Город Пиквалево» 93,52669 тыс.руб.

В 3 квартале 2019 года заключено дополнительное соглашение № 1 от 12.08.2019 к Соглашению № 3/7 от 18.02.2019 с целью освоения сэкономленных денежных средств на поставку оборудования для детской площадки по ул. Больничная. Поставка оборудования произведена 31.10.2019, оплата 19.11.2019 на общую сумму 113,98442 руб., в том числе за счет средств бюджета Ленинградской области 102,58579 руб., за счет средств бюджета МО «Город Пикалево» 11,39863 руб.

Таким образом, в 2019 году произведено обеспечение объектами благоустройства частного сектора МО «Город Пикалево» в количестве 1 ед., а также приобретено оборудование для обустройства детской площадки в частном секторе в 2020 году.

Общий объем освоенных денежных средств на 01 января 2020 года составляет 3429,44467 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 3086,5 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 342,94467 тыс.руб.

По итогам реализации мероприятий муниципальной программы в 2019 году выполнены следующие задачи: созданы правовые и экономические условия для развития реализации проектов местных инициатив в МО «Город Пикалево»; повышен уровень комплексного обустройства территории частного сектора МО «Город Пикалево», обеспечена сохранность автомобильных дорог общего пользования местного назначения.