Сводная информация о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

| № | Наименование основного мероприятия | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчётном году, тыс. руб. |  |  |  |  | Фактическое исполнение расходов на отчётную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  | Результат исполнения, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. | «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | - | 95,000000 | 292,62000 |  | - | - | 95,000 | 5,000 | - | 25,8 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | - | - | 36,4 |  | - | - | - | 36,36 | - | 99,9 |  |
| 1.2. | Подпрограмма 3 «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | - | - | 25086,20594 |  | - | - | - | 20899,85272 | - | 83,3 |  |
|  | ВСЕГО | - | 95,000 | 25415,22594 |  | - | - | 95,000 | 20941,21272 | - | 82,4 |  |
| 2. | «Безопасность МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подпрограмма 1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | - | - | 352,444 |  | - | - | - | 352,444 | - | 100 |  |
| 2.2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | - | 1124,87085 | 17018,803 |  | 293,7 | - | 1124,87085 | 1708,803 | 293,7 | 100 |  |
|  | ВСЕГО |  | 1124,87085 | 2061,247 |  | 293,7 | - | 1124,87085 | 2061,247 | 293,7 | 100 |  |
| 3. | «Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» до 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1.Обеспечение повышения устойчивости функционирующей и доступной для всех слоев населения системы общественного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | - | - | 3503,7992 |  | - | - | - | 3503,7992 | - | 100 |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 2.Развитие и сохранение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | - | 16934,637 |  | 16306,81293 | - | - | 16934,637 | 16306,81293 | - | 100 |  |
|  | ВСЕГО | - | 16934,63743 |  | 19810,61213 | - | - | 16934,63743 | 19810,61213 | - | 100 |
| 4. | «Управление собственностью, земельными ресурсами и градостроительная деятельность МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Подпрограмма 1«Управление муниципальной собственностью» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | - | - |  | 7818,15136 | - | - | - | 7818,15136 | - | 100 |  |
| 4.2. | Подпрограмма 2 «Строительство, архитектура и градостроительная деятельность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | - | - |  | 1163,910 | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 |  |
| 4.3. | Подпрограмма 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 65,79146 | 593,67854 |  | 35,44100 | - | - | 65,79146 | 593,67854 | 35,44100 | 100 |  |
|  | ВСЕГО | 65,79146 | 593,67854 |  | 9017,83336 | - | - | 65,79146 | 593,67854 | 7853,92360 | 88 |  |
| 5 | «Культура, физическая культура, спорт, молодежная политика в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Подпрограмма 1 «Культура в МО «Город Пикалево» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | - | 14359,86819 |  | 21255,90092 | 8950,51819 | - | 14359,86819 | 21255,90092 | 8950,51819 | 100 |  |
| 5.2. | Подпрограмма 2 «Физическая культура и спорт в МО «Город Пикалево» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | - | 2314,70000 |  | 12334,40000 | 842,76396 | - | 2314,70000 | 12334,40000 | 842,76396 | 100 |  |
| 5.3. | Подпрограмма 3 «Молодежная политика в МО «Город Пикалево» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | - | - |  | 262,113246 | 190,85700 | - | - | 262,113246 | 190,85700 | 100 |  |
|  | ВСЕГО | - | 16674,56819 |  | 33852,43338 | 9984,13915 | - | 16674,56819 | 33852,43338 | 9984,13915 | 100 |  |
| 6 | «Развитие информационного общества в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. Организация опубликования муниципальных правовых актов и их проектов о деятельности органов местного самоуправления МО «Город Пикалево» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | - | - |  | 225,8 | - | - | - | 225,8 | - | 100 |  |
| 6.2. | Основное мероприятие 2. Обеспечение доступа гражданам и организациям к социально-значимой информации в МО «Город Пикалево» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | - | - |  | 657,46 | - | - | - | 657,46 | - | 100 |  |
|  | ВСЕГО | - | - |  | 883,26 | - | - | - | 883,26 | - | 100 |  |
| 7. | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Основное мероприятие 2. Повышение доступности финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | - | 16300 |  | 858,15789 | - | - | 16300 | 858,15789 | - | 100 |  |
| 7.2. | Основное мероприятие 3. Имущественная поддержка предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | - | 3 000,000 |  | 100,000 | - | - | 3 000,000 | 100,000 | - | 100 |  |
|  | ВСЕГО | - | 19300,000 |  | 958,15789 | - | - | 19300,000 | 958,15789 | - | 100 |  |
| 8. | Муниципальная программа «Поддержка местных инициатив в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Основное мероприятие 2. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | - | 2142,17406 |  | 238,01935 | - | - | 2142,17406 | 238,01935 | - | 100 |  |
| 8.2. | Основное мероприятие 3. Обеспечение объектами благоустройства частного сектора МО «Город Пикалево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | - | 944,32594 |  | 104,92532 | - | - | 944,32594 | 104,92532 | - | 100 |  |
|  | ВСЕГО |  | 3086,50000 |  | 342,94467 |  |  | 3086,50000 | 342,94467 |  | 100 |  |
|  | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды МО «Город Пикалево» на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 2330,0 | 7670,0 |  | 1052,70 | - | 2329,99999 | 7669,99997 | 1052,7000 | - | 100 |  |
|  | ВСЕГО | 2330,0 | 7670,0 |  | 1052,70 | - | 2329,99999 | 7669,99997 | 1052,7000 | - | 100 |  |

Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2019 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному <6> |  | Отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | План | Факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |
| 1. | «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие: Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем потребления электрической энергии | КВт/час | 1381,716 |  | 1381,716 | 1350,0 |  | Значение показателя незначительно ниже планового значения, в связи с экономией электроэнергии за год |  |
| 1.2. | Мероприятие: Санитарная очистка и уборка территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель наличия несанкционированных свалок на территории муниципального образования и объем вывезенного мусора | тн | 0/1607,6 |  | 0/1526 | 0/1413,369 |  | Значение показателя незначительно ниже планового значения, в связи с уменьшением количества несанкционированных свалок |  |
| 2. | Муниципальная программа «Безопасность МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество аварийно-спасательных формирований | Ед. | 1 |  | 1 | 1 |  | Показатель соответствует плановому значению, что является положительной характеристикой |  |
| 2.2. | Приобретение полиграфической продукции с целью обучения населения способам защиты и действиям в данных ситуациях | Ед. | 2 |  | 2 | 2 |  | Показатель соответствует плановому значению, что является положительной характеристикой |  |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Количество внедренных аппаратно-программных комплексов автоматизированной системы «Безопасный город» | Ед. | 1 |  | 1 | 1 |  | Показатель соответствует плановому значению, что является положительной характеристикой |  |
| 2.4. | Количество административных правонарушений | Ед. | 356 |  | 350 | 378 |  | Показатель превышает плановое значение, что положительно характеризует работу административных комиссий |  |
| 2.5. | Количество выходов дружинников добровольной народной дружины на охрану общественного порядка на территории МО «Город Пикалево» | Ед. | 3 |  | 3 | 10 |  | Показатель превышает плановое значение, что является положительной характеристикой |  |
| 3. | «Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» до 2021 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Пассажирооборот | Тыс.пасс.-км | 1702 |  | 1730,188 | 1702 |  | Значение показателя незначительно ниже планового значения, что не оказывает влияния на качественную оценку реализации программы. |  |
| 3.2. | Количество маршрутных карт | Км | 95 |  | 95 | 120 |  | Показатель несколько превышает плановое значение, но оценка эффективности (результативности) реализации основных мероприятий показывает, что данное мероприятие программы реализовано с высокой оценкой эффективности |  |
| 3.2. | Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | Км | 19,943 |  | 20,458 | 20,538 |  | Показатель соответствует плановому значению, что является положительной характеристикой |  |
| 3.3. | Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям | м2 | 15065,5 |  | 16715,5 | 16715,5 |  | Показатель соответствует плановому значению, что является положительной характеристикой |  |
| 3.4. | Количество ДТП на улично-дорожной сети с пострадавшими | Ед. | 13 |  | 12 | 7 |  | Показатель ниже планового, что является положительной характеристикой |  |
| 4. | «Управление собственностью, земельными ресурсами и градостроительная деятельность МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Подпрограмма 1. «Управление муниципальной собственностью» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жилых помещений, в которых проведено обследование | ед. |  | 2 | 2 |  | 0 | Нет заявок на проведение обследований, письма данной категории направлены в полном объеме |  |
|  | Формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов | тыс.руб. |  | 2725,65000 | 4295,75000 |  | 4278,04757 | Средства в ФКР направлены в полном объеме |  |
|  | Количество снесенных расселенных домов и аварийных зданий | ед. |  | 5 | 4 |  | 4 | Показатель соответствует измененному плановому значению, что является положительной характеристикой |  |
|  | Количество поставленных на кадастровый учет объектов муниципальной собственности объектов | ед |  | 7 | 10 |  | 15 | Показатель превышает плановое значение, что является положительной характеристикой |  |
|  | Количество отчетов о рыночной стоимости объектов | ед |  | 4 | 3 |  | 3 | Показатель превышает плановое значение, что является положительной характеристикой |  |
|  | Выполнение обязательств по содержанию объектов муниципального жилищного и нежилого фонда | тыс.руб. |  |  | 1544,96662 |  | 1521,58572 | Средства на содержание пустующих, вознаграждение ЕИРЦ, возмещение расходов на ОДПУ и пр. направлены в полном объеме |  |
|  | Количество жилых помещений, в которых выполнен косметический ремонт | ед. |  | 2 | 3 |  | 3 | Показатель соответствует измененному плановому значению, что является положительной характеристикой |  |
|  | Количество сформированных и предоставленных земельных участков многодетным семьям | ед. |  | 10 | 10 |  | 10 | Показатель соответствует измененному плановому значению, что является положительной характеристикой |  |
| 4.2. | Подпрограмма 2 «Строительство, архитектура и градостроительная деятельность» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество сформированных и утвержденных документов территориального планирования | ед. |  | - | 2 |  | 0 | ДТП на согласовании в КГА |  |
| 4.3. | Подпрограмма 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество молодых граждан (молодых семей), улучшивших жилищные условия. | семей |  | 2 | 3 |  | 3 | Показатель соответствует измененному плановому значению, что является положительной характеристикой |  |
| 5. | «Культура, физическая культура, спорт, молодежная политика в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Культура в МО «Город Пикалево» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Показатель (индикатор): Доля населения, принимающего участие в культурно - массовых мероприятиях (в % от общей численности населения МО «Город Пикалево») | % |  | 50 | 50 |  | 50 | Показатель соответствует плановому, что является положительной характеристикой |
| 5.2. | Показатель (индикатор): Количество клубных формирований МУК ДК г. Пикалево (в единицах) | ед. |  | 29 | 28 |  | 32 | Показатель превышает плановое значение, что является положительной характеристикой |
| 5.3. | Показатель (индикатор): Показатель уровня средней заработной платы работников учреждений культуры МО «Город Пикалево» в соответствии с планами мероприятий («дорожной картой») (в рублях) | Руб. |  | 35260,9 | 35260,9 |  | 38152,3 | Показатель превышает плановое значение, что является положительной характеристикой |
| . | Подпрограмма «Физическая культура и спорт в МО «Город Пикалево» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Показатель (индикатор): Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (в % от общей численности населения МО «Город Пикалево») | % |  | 29,5 | 17,3 |  | 26,8 | Показатель превышает плановое значение, что является положительной характеристикой |
| 5.5. | Показатель (индикатор): Количество спортивных групп МУ ФОК г. Пикалево (в единицах) | Ед. |  | 8 | 8 |  | 8 | Показатель соответствует плановому, что является положительной характеристикой |
|  | Подпрограмма «Молодежная политика в МО «Город Пикалево» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Показатель (индикатор): Доля молодежи, привлеченной к участию в культурно-досуговых и физкультурно-спортивных мероприятиях (в % от общей численности молодежи, проживающей на территории МО «Город Пикалево») | % |  | 45,0 | 45,0 |  | 45,1 | Показатель соответствует плановому, что является положительной характеристикой |
| 5.7. | Показатель (индикатор): Количество молодежи, привлеченной к участию в общественных организациях, объединениях и движениях конструктивной направленности (в единицах) | чел. |  | 187 | 187 |  | 188 | Показатель превышает плановое значение, что является положительной характеристикой |
| 6. | «Развитие информационного общества в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Основное мероприятие 1. Организация опубликования муниципальных правовых актов и их проектов о деятельности органов местного самоуправления МО «Город Пикалево» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размещение МПА и их проектов в официальных СМИ | кв. см |  | 61191,0813 | 86 870,96 |  | 86 870,96 | Показатель соответствует плановому значению, что является положительной характеристикой |
| 6.2. | Основное мероприятие 2. «Обеспечение доступа гражданам и организациям к социально-значимой информации в МО «Город Пикалево» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация опубликования социально-значимой информации через официальные СМИ | кв. см |  | 46 210,43 | 36 419,35 |  | 36 419,35 | Показатель соответствует плановому значению, что является положительной характеристикой |
|  | Организация освещения в электронных СМИ, в сети Интернет актуальных вопросов и событий политической, общественной, экономической, культурной и спортивной жизни | Кол-во посетителей официального сайта |  | 77016 | 72605 |  | 72 722 | Показатель больше планового значения, что является положительной характеристикой |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, в том числе по мерам поддержки: | единиц |  | 23 | 22 |  | 25 | Показатель перевыполнен в 1,1 раза, что является положительной характеристикой |
|  | Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела | единиц |  | 3 | 6 |  | 6 | Показатель соответствует плановому значению, что является положительной характеристикой |
|  | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с заключением договоров финансовой аренды (лизинга) | единиц |  | 15 | 13 |  | 15 | Показатель перевыполнен в 1,2 раза, что является положительной характеристикой |
|  | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров (работ, услуг) | единиц |  | 5 | 1 |  | 1 | Показатель соответствует плановому значению, что является положительной характеристикой |
|  | Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, относящихся к социальному предпринимательству | единиц |  | - | 2 |  | 2 | Показатель соответствует плановому значению, что является положительной характеристикой |
| 7.2. | Создание рабочих мест (включая зарегистрированных индивидуальных предпринимателей), субъектами малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, в том числе по мерам поддержки: | единиц |  | 29 | 22 |  | 30 |  |
|  | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого предпринимательства, получившими поддержку | единиц |  | 5 | 6 |  | 10 | Показатель перевыполнен в 1,7 раз, что является положительной характеристикой |
|  | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с заключением договоров финансовой аренды (лизинга) | единиц |  | 19 | 13 |  | 18 | Показатель перевыполнен в 1,4 раз, что является положительной характеристикой |
|  | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров | единиц |  | 5 | 1 |  | 1 | Показатель соответствует плановому значению, что является положительной характеристикой |
|  | Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, относящихся к социальному предпринимательству | единиц |  | - | 2 |  | 2 | Показатель соответствует плановому значению, что является положительной характеристикой |
| 8 | Муниципальная программа «Поддержка местных инициатив в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Количество ежегодно заявленных социально-значимых проектов, на реализацию которого претендует население, ед. | Ед. |  | 1 | 1 |  | 3 | Показатель больше планового значения, что является положительной характеристикой |
| 8.2. | Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям в частном секторе | % |  | 82,9 | 85,9 |  | 85,99 | Показатель соответствует плановому значению, что является положительной характеристикой |
| 8.3. | Количество установленных объектов благоустройства | Ед. |  | 3 | 1 |  | 2 | Показатель больше планового значения, что является положительной характеристикой |
| 9. | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в МО «Город Пикалево» на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. |  | 0 | 0 |  | 0 | Благоустройство дворовых территорий не проводилось, показатель не использовался |
| 9.2. | Доля благоустроенных дворовых территорий | % |  | 0 | 0 |  | 0 | Благоустройство дворовых территорий не проводилось, показатель не использовался |
| 9.3. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Пикалево) | % |  | 0 | 0 |  | 0 | Благоустройство дворовых территорий не проводилось, показатель не использовался |
| 9.4. | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. |  | 2 | 1 |  | 1 | Показатель соответствует плановому значению. |
| 9.5. | Площадь благоустроенных общественных территорий общего пользования | м2 |  | 8000 | 4834,7 |  | 4834,7 | Показатель соответствует плановому значению |

<6> Приводится фактическое значение (оценка) индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.