Отчет

о реализации муниципальной программы

МО «Город Пикалево»

Наименование муниципальной программы: Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы

Отчетный период: январь - сентябрь 2019 года

Ответственный исполнитель: Лебедева Ю.С.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

о результатах реализации муниципальной программы

Муниципальная программа осуществляется путем реализации 2-х основных мероприятий:

1.Мероприятие 1 «Обеспечение повышения устойчивости функционирующей и доступной для всех слоев населения системы общественного транспорта»

В 1-3 квартале 2019 году в рамках данного основного  мероприятия осуществлялась  перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по 10 муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории МО «Город Пикалево» в соответствии с заключенными по итогам проведения конкурсных процедур муниципальными контрактами:

-№ 014530000691800049-0245316-01 от 29 декабря 2019 года на оказание услуг по осуществлению перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с 01.01.2019 по 28.02.2019 года на сумму 756,2 тыс.руб.(контракт исполнен, выполнено 2147 рейсов с использованием не менее 4ед.транспортных средств)

-№ 2-МК/19 от 25 февраля 2019 года на оказание услуг по осуществлению перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории МО «Город Пикалево» с 01.03.2018 по 31.12.2019 года на сумму 2743,8 тыс.руб.

Срывов и отмены запланированных маршрутов и рейсов в текущем периоде не зафиксировано.

В целях соблюдения законодательства об организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортном в рамках заключенного муниципального контракта на изготовление полиграфической продукции от 13 марта 2019 года  на сумму 3,79920 тыс.руб. изготовлено 120 бланков «Карта маршрута регулярных перевозок». Контракт исполнен. Оплата  произведена полностью.

2.Мероприятие 2 «Развитие и сохранение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»

В соответствии с муниципальной программой реализация данного основного мероприятия предполагает реализацию четырех запланированных мероприятий:

-В целях реализации Мероприятия 2.1 «Мероприятия по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» для сохранения сети дорог и обеспечения надлежащего содержания дорог общего пользования на территории МО «Город Пикалево», а именно для своевременной механизированной и ручной уборки и очистки их от наносной грязи, снега и случайного мусора заключены муниципальные контракты на выполнение работ по содержанию дорог общего пользования:

№ 0145300006918000052-0245316-01 от   09 января  2019 года - на период с 1 января 2019 года по 31  марта 2019 года (3 299,906 тыс. руб.) - контракт исполнен, работы выполнены и оплачены в полном объеме.

№036/19-МК от 29.03.2019 года - на период с 01 апреля 2019 года по 30 апреля 2019 года на сумму 99,998 тыс.руб. - контракт исполнен, работы выполнены и оплачены в полном объеме.

№ 0145300006919000017 от 22 апреля 2019 года - на период с 01 мая 2019 года по 31 октября 2019 года на сумму 1226,203 тыс.руб.

Также в целях реализации мероприятия 2.1. для обеспечения надлежащего содержания сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения в рамках заключенного муниципального контракта № 007/19-МК от 25.01.2019 на сумму 96,55 тыс.руб. выполнены работы по ремонту дорожных знаков и искусственных неровностей. Контракт исполнен, работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Заключен муниципальный контракт № 054/19-МК от 21.05.2019 на сумму 99,574 тыс.руб.

Реализация мероприятия 2.2. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог» проводилась во 2-3 квартале 2019г., часть работ перенесена на 4 квартал.

В целях реализации данного мероприятия и для получения субсидии из областного бюджета Ленинградской области и Федерального бюджета  заключены муниципальный контракты на проверку на соответствие требованиям действующего законодательства, нормативам ценообразования и расчетным индексам сметной документации на ремонт дорог общего пользования местного значения: от 25 января 2019 № 009/19-МК на сумму 10,0 тыс.руб., от 05 февраля 2019 № 014/19-МК на сумму 15,0 тыс.руб., от 30 апреля 2019 года №046/19-МК на сумму 10,0 тыс.руб., в рамках исполнения которых получены положительные заключения по сметной документации на выполнение работ по ремонту: участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по Ленинградскому шоссе (напротив поворота на рудник-0,158км,1061м2), участков автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Речная (от улСоветская до ул.Школьная и от ул.Школьная до д.7 по ул.Речная), участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по Ленинградскому шоссе (от +930 до дома 30 по Ленинградскому шоссе г.Пикалево, 1,84 км, 12564 м2).

По результатам проведения аукционов в электронной форме в целях проведения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним заключены муниципальные контракты:

№0145300006919000020 от 29 мая 2019 года на сумму 3789,34403 тыс.руб. на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по Ленинградскому шоссе (напротив поворота на рудник -0,158км, 1061м2), участков автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Речная (от улСоветская до ул.Школьная и от ул.Школьная до д.7 по ул.Речная-0,306 км.), работы выполнены и оплачены в полном объеме;

№014530000691900030 от 26 июня 2019 года на сумму 862,875 тыс.руб. на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия дворовой территории и проезда к дворовой территории (6 микрорайон, д. 48), 600 м2.

№0145300006919000047 от 14.10.2019 (в редакции дополнительного соглашения от 18.10.2019 г) на выполнение работ по Ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по Ленинградскому шоссе (от примыкания с ул.Советская +0,930 до дома 30 по Ленинградскому шоссе) г.Пикалево -1,840 км, 13052 м2  на сумму 15232,39361 тыс.руб.

В рамках выполнения мероприятия 2.4. «Повышение безопасности дорожного движения» произведена оплата искусственных дорожных неровностей, приобретенных по муниципальному контракту №035/18-МК от 21.12.2018.

В соответствии с заключенным муниципальным контрактом от 28.02.2019 №0145300006919000007 на сумму 203 тыс.руб. выполнялись работы по техническому  обслуживанию в первом-третьем квартале 3 светофорных  объектов.

В целях соблюдения требований ГОСТа Р52289-2004 (с изменениями) «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» заключен муниципальный контракт №0145300006919000031 от 24.06.2019 г. на выполнение работ по устройству пешеходного ограждения в количестве 750 п.м. по адресам: ул.Заводская (напротив ООШ №2 - 190п.м.), перекресток ул.Советская-Ул.Вокзальная -360 п.м., перекресток ул.Школьная-ул.Вокзальная (напротив СОШ №4-200 п.м.), с учетом заключенного дополнительного соглашения общая стоимость работ составила 1654,81142 тыс.руб, работы выполнены и оплачены в полном объеме.

В соответствии с заключенным муниципальным контрактом от 2019 №№0145300006919000028 от 21.06.2019г. на сумму 1280,38384 тыс.руб. выполнены работы по нанесению дорожной разметки автомобильных дорог всего: 5157,03 м2, в том числе краской со светоотражающими  стеклошариками (микросферами) - 4561,83 м2, термопластиком -595,2м2 (Ленинградское ш., Спрямленное ш., ул.Советская, ул.Металлургов, ул.Горняков, ул. Школьная, ул.Строительная, ул.Заводская, ул.Полевая, ул. Труда, 1-й и 2-й Театральный пер.,ул.Комсомольская, ул.Вокзальная, ул.Спортивная, ул.Молодежная, ул.Больничная, ул.Пионерская, ул.Набережная, ул.Новомагистральная, ул.Новогузеевская, а/д от Ленинградского ш к кладбищу с подъездом к РМЦ-2, подъезд к ж/д залу ожидания в ж/з «Станция Пикалево-1», ул.Поселковая, ул.Подлипская, ул.Гузеевская, ул.Мелиораторов, . Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2017 г №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в целях разработки комплексной схемы организации дорожного движения заключен муниципальный контракт №0145300006919000027 от 10.06.2019 на выполнение работ по разработке комплексной схемы организации дорожного движения на территории МО «Город Пикалево» от     на сумму 120 тыс.руб.

Заведующий ОЖКХ, Т и К                                                   Ю.С. Лебедева